Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Pan Sławomir Gonciarz

Dyrektor

ul. Długa 49

53-633 Wrocław

Wrocław, 11 marca 2020 r.

WKN-KPZ.1711.1.2020

00030649/2020/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Pana Dyrektora jednostce, której przedmiotem była prawidłowość udzielania zamówień publicznych oraz realizacji zawartych umów za lata 2017-2019.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.1.2020, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości polegających na:

- Udzieleniu jednego zamówienia (umowa nr TXU/EEDI/203/44/2019) wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, czym naruszono art. 44 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

- Nie ustaleniu wartości zamówienia (umowa nr TXU/EEDI/203/44/2019) na podstawie kosztorysu inwestorskiego, czym naruszono art. 33 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Nie dokonaniu szacowania wartości jednego zamówienia poniżej 30.000 euro przed wszczęciem procedury o jego udzielenie, czym naruszono § 2 ust. 1 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych”, wprowadzonego Zarządzeniem nr 33/17 Dyrektora ZDiUM z dnia 6.12.2017 r.

- Nie sporządzeniu protokołu z negocjacji z wykonawcą w przypadku jednego zamówienia poniżej 30.000 euro, czym naruszono § 4 ust. 8 ww. Regulaminu.

- Rozliczaniu wynagrodzenia z umów TXU/EEDI/080/68/2017 TXU/EEDI/294/251/2018, TXU/EEDI/051/44/2019 na podstawie faktur wystawianych po zakończeniu każdego zlecenia tj. niezgodnie z postanowieniami tych umów.

- Zleceniu wykonania robót w przejściu podziemnym na placu Jana Pawła II, których nie przewidywała umowa nr TXU/EEDI/047/44/2018 z 28.02.2018 r.

- Zaniżeniu wynagrodzenia wykonawcy umowy nr TXU/EEDI/051/44/2019 o kwotę 7.485,17 zł brutto, poprzez przyjmowanie błędnych stawek rozliczania poszczególnych robót w zleceniach.

- Zaakceptowaniu, w jednym przypadku, protokołu odbioru robót dotyczącego m.in. Mostu Oporowskiego, na którym faktycznie nie wykonano robót. Kosztorys powykonawczy oraz faktura nie zawierały tej pozycji.

- Wskazaniu na 16 protokołach odbioru okresu gwarancji krótszego (36 m-cy) niż wynikający z umowy TXU/EEDI/051/44/2019 (48 m-cy)

Mając na uwadze powyższe zalecam

- Udzielanie zamówień publicznych w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

- Ustalanie wartości zamówienia na roboty budowlane zgodnie z art. 33 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Przestrzeganie wewnętrznych procedur dotyczących zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie terminów szacowania wartości zamówienia oraz sporządzania protokołów z negocjacji z wykonawcami.

- Stosowanie zasad określonych w umowach dotyczących:

- rozliczania wynagrodzenia,

- stosowanych stawek za poszczególne rodzaje robót,

- zakresu robót na poszczególnych obiektach,

- okresu gwarancji.

- Rzetelne sprawdzanie protokołów odbiorów robót.

O podjętych działaniach w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, ul. Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dokument podpisała z upoważnienia Prezydenta

Marta Kalicińska

Dyrektor Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

Pani Elżbieta Urbanek – Dyrektor DIT UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.1.2020 w wersji elektronicznej.