# UMOWA nr

zawarta w dniu 2022 r. we Wrocławiu pomiędzy:

**Gminą Wrocław** z siedzibą pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 8971383551, REGON 931934839,

reprezentowaną przez:

działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia

zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym,**

a

zwanym dalej **Wykonawcą**

przy czym Zamawiający oraz Wykonawca zwani będą łącznie w dalszej części umowy również „**Stronami**”

Niniejszą umowę zawarto z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 ww. ustawy.

## § 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drzew i ich pielęgnacja na potrzeby realizacji projektu GrowGreen - zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego i zdrowych mieszkańców i środowisk, którego partnerem jest Gmina Wrocław.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca ma również obowiązek:
3. nasadzenia drzewa z udziałem mieszkańców Wrocławia,
4. pielęgnacji gwarancyjnej posadzonego drzewa w okresie 36 miesięcy.
5. Nasadzenie materiału szkółkarskiego (drzewa) wykonane zostanie na terenie Obszaru nr 6 projektu GrowGreen - podwórze wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy ulicami Nowowiejską, Żeromskiego, Orzeszkowej i Barlickiego we Wrocławiu, będzie miało charakter akcji społecznej z udziałem mieszkańców Wrocławia. Wykonawca zapewni minimum jedną osobę do wykonania przedmiotowego zamówienia.
6. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, zwany dalej "OPZ", stanowi załącznik nr 1 do umowy.

## § 2 Terminy wykonania przedmiotu umowy

1. Zamówienie należy wykonać do 24.10.2022 r.
2. Data dostarczenia i miejsce nasadzenia drzewa zostanie ustalona z Zamawiającym.
3. Pielęgnacja drzewa będzie liczona od dnia protokolarnego odbioru nasadzenia drzewa przez 36 kolejnych miesięcy.

## § 3 Zasady odbioru przedmiotu umowy

1. Wykonawca dostarczy drzewo zgodnie z opisem przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający dokona odbioru materiału szkółkarskiego w wyznaczonym terminie, po uprzedniej kwalifikacji jako materiału właściwego (bez wad).
3. Za datę zakończenia dostawy i nasadzenia uznaje się potwierdzenie przez Zamawiającego odbioru końcowego należycie wykonanej dostawy i nasadzenia drzewa.
4. Za datę zakończenia 36 miesięcznej pielęgnacji gwarancyjnej uważa się datę zakończenia pielęgnacji po upływie pierwszego, drugiego i trzeciego roku, każdorazowo potwierdzony rocznym protokołem odbioru należycie wykonanej usługi w danym roku pielęgnacji gwarancyjnej.
5. Wykonanie przedmiotu umowy Strony potwierdzą protokołem odbioru.
6. Protokół odbioru stwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy obejmujące dostarczenie drzewa, przygotowanie terenu pod nasadzenie, nasadzenie, usunięcie wszelkich nieprawidłowości związanych z niewłaściwym posadzeniem, mulczowanie, palikowanie oraz inne czynności zgodnie z opisem przedmiotu umowy, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy.

## § 4 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie: brutto ....... zł słownie: ........ złotych 00/100, w tym netto .......... zł słownie: .................. złotych 00/100, plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów – zgodnie ze stanem prawnym na dzień zawarcia umowy podatek VAT wynosi ....... %, czyli .........zł słownie: ....... złotych 00/100.
2. W kwocie wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu zawarte są wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy w tym koszt transportu i zabezpieczenia drzewa w czasie transportu, rozładunku, sadzenia i pielęgnacji gwarancyjnej.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 3 umowy i doręczeniu mu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury, na konto wskazane w fakturze.
4. Za termin dokonania płatności faktury uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z poniższymi danymi: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 8971383551 oraz dostarczy fakturę na adres: Wydział Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Bogusławskiego 8,10, 50-032 Wrocław.
6. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym istnieje możliwość wystawienia i przekazania Zamawiającemu faktury VAT drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania pod adresem: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/, adres PEF: NIP 8961003529.
7. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie drogą elektroniczną faktury VAT w formacie .pdf, która będzie przesłana na następujący adres poczty elektronicznej: [wke@um.wroc.pl](mailto:wke@um.wroc.pl). W przypadku wystawiania faktury elektronicznej NABYWCĄ USŁUGI jest: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 8971383551, ODBIORCĄ USŁUGI jest: Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT – NIP 8971383551. Wykonawca oświadcza, że nie/jest podatnikiem podatku VAT – NIP .....................
9. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych od wartości nieterminowo opłaconej faktury.
10. Zapłata wynagrodzenia wyczerpuje roszczenia Wykonawcy do Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy.
11. Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.

## § 5 Obowiązki i uprawnienia Stron

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że posiada wiedzę, zasoby, umiejętności i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy i zobowiązuje się go wykonać zgodnie z posiadaną wiedzą.
2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
3. dostarczenia i rozładunku drzewa na wskazanym terenie nasadzenia. Transport i rozładunek materiału szkółkarskiego odbywa się na ryzyko i koszt Wykonawcy,
4. zabezpieczenia drzewa w czasie transportu przed uszkodzeniami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W przypadku drzewa z gołym korzeniem, Wykonawca dostarczy materiał zadołowany w skrzyni,
5. rozładunku materiału roślinnego polegającego na wypakowaniu drzewa oraz rozłożeniu go w sposób pozwalający na jego ocenę pod względem jakościowym,
6. niezwłocznego dostarczenia nowego materiału w przypadku uszkodzenia drzewa w czasie transportu lub rozładunku,
7. nasadzenia drzewa zgodnie ze sztuką ogrodniczą,
8. przycięcia korony drzewa - przed sadzeniem w przypadku, kiedy jest to wymagane. Zakres i rodzaj cięcia ustalony będzie z Zamawiającym,
9. ręcznego przygotowania dołu pod nasadzenie,
10. spulchnienia wnętrza dołu, zalania wodą oraz zaprawą w zależności od warunków glebowych, zgodnie opisem przedmiotu zamówienia, oraz z bieżącymi ustaleniami z Zamawiającym,
11. dokładnego uciśnięcia ziemi na granicy bryły korzeniowej nasadzonego drzewa,
12. posadzenia drzewa na takiej głębokości, aby powstała wokół niego naturalna misa, poprzez obniżenie poziomu w stosunku do gruntu macierzystego, głębokość misy - 5 cm poniżej gruntu. Roślina powinna zostać posadowiona na takiej samej głębokości jak rosła w szkółce,
13. obfitego podlania drzewa wodą, minimum 100 litrów pod drzewo. Wskazane zalewanie wodą w ciągu 8 godzin w celu zlikwidowania wszystkich kieszeni powietrznych w obrębie bryły,
14. ustabilizowania bryły poprzez zastosowanie 3 palików o średnicy minimum 8 cm i wysokości minimum 150 cm w rozstawie 60 - 70 cm z wiązaniami górnym podwójnym (sztywnym i miękkim) oraz dolnym (sztywnym) wykonanym z 4 warstw połowic toczonych montowanych od powierzchni terenu do wysokości 40 cm stosując 1-2 cm przerwy między połowicami. Wiązanie górne sztywne należy również wykonać z połowic. Rodzaj palikowania ustalić z Zamawiającym,
15. mulczowania wokół nasadzenia warstwą o grubości 5 cm: przekompostowane drobne zrębki lub kora. Mulcz nie może przylegać do nasady pnia drzewa, należy go rozgarnąć, odsłaniając nasadę pnia,
16. uporządkowania terenu po wykonanym nasadzeniu, w tym usunięcia geodezyjnych palików, taśm ostrzegawczych, itp.,
17. pielęgnacji gwarancyjnej posadzonego drzewa przez okres 36 miesięcy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Bieg okresu gwarancji i pielęgnacji rozpoczyna się od odbioru przez Zamawiającego materiału roślinnego.
18. Wykonawca nie ma możliwości zamiany gatunku drzewa bez uzgodnienia z Zamawiającym.
19. Wszystkie prace opisane w przedmiocie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą, ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z obowiązującymi normami, zapewniając uzyskanie należytego efektu estetycznego.
20. W realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych Zamawiającego.
21. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć negatywnie na jakość lub terminowość prac objętych niniejszą umową oraz podejmować wszelkie możliwe działania w celu ich usunięcia.
22. Zamawiający zobowiązany jest do:
23. współpracy z Wykonawcą w celu należytego wykonania przedmiotu umowy,
24. dokonania odbioru przedmiotu zamówienia na zasadach i warunkach określonych umową,
25. zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach określonych w umowie.

## § 6 Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zmawiającemu kary umowne:
2. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w jej oddaniu, w stosunku do terminu określonego w § 2 umowy,
3. za niedostarczenie drzewa bądź dostarczenie drzewa niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
4. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy
5. za nieterminowe lub niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia wykonanie prac pielęgnacyjnych w okresie gwarancyjnym.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy.
8. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

## § 7 Poufność

1. Strony udostępniają sobie wzajemnie informacje (w tym dane osobowe) wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.
2. Strony oświadczają, że zapoznały się z treścią postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej zwane również „RODO”), dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych i zobowiązują się do ich przestrzegania.
3. Każda ze Stron zobowiązuje się w szczególności do:
4. zachowania w tajemnicy wszelkich informacji (w tym danych osobowych) otrzymanych/pozyskanych w związku z wykonywaniem (w tym przy okazji wykonywania) niniejszej umowy oraz do wykorzystywania (w tym przekazywania lub ujawniania) przedmiotowych informacji jedynie w celach wskazanych w niniejszej umowie lub w związku z realizacją obowiązków nałożonych na stronę na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. ujawnienie informacji organom ścigania w sytuacjach przewidzianych prawem; ujawnienia informacji w ramach udostępnienia informacji publicznej),
5. zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia informacji, o których mowa w pkt 1 niniejszego ustępu,
6. zapoznania personelu strony z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności RODO,
7. podejmowania wszelkich niezbędnych, przewidzianych prawem działań w celu zapewnienia, by żadna z osób personelu strony, która przetwarza informacje, o których mowa w pkt 1 niniejszego ustępu, nie ujawniła ani w trakcie trwania zatrudnienia tej osoby, ani po jego ustaniu, ani rzeczowych informacji, ani sposobów ich zabezpieczenia (np. poprzez zawarcie przez stronę z daną osobą personelu stosownej umowy o zachowaniu poufności),
8. niezwłocznego zgłaszania drugiej stronie incydentów/sytuacji naruszenia ochrony informacji, o których mowa w pkt 1 niniejszego ustępu,
9. w sytuacji wykonywania umowy w lokalizacjach Zamawiającego – podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, by personel Wykonawcy, który wejdzie w posiadanie nośników z informacjami (w tym danymi osobowymi) dla niego nieprzeznaczonymi (np. wejdzie w posiadanie dokumentu, płyty CD/DVD, pendrive’a), w odpowiedni sposób zabezpieczy (tj. tak by nie było możliwości zapoznania się z nimi przez osoby nieupoważnione) i niezwłocznie przekaże zabezpieczone nośniki administratorowi danego budynku, przełożonemu bądź inspektorowi ochrony danych Zamawiającego.
10. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne ze zobowiązaniami wskazanymi w ust. 3 niniejszego paragrafu może być uznane przez Zamawiającego za naruszenie przepisów RODO.
11. Strony oświadczają, że dane osobowe osób upoważnionych przez Strony do określonych czynności w związku z realizacją niniejszej umowy (w szczególności osób reprezentujących stronę lub osób kontaktowych), Strony będą przetwarzały wyłączenie w zakresie i czasie niezbędnym do należytego wykonania niniejszej umowy oraz do wypełnienia wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów obowiązków prawnych ciążących na Stronach jako administratorach danych.
12. Każda ze Stron zobowiązana jest do poinformowania osób przez siebie upoważnionych do określonych czynności w związku z realizacją niniejszej umowy, o tym, że druga Strona będzie przetwarzała ich dane osobowe jako administrator, w celach, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Poinformowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie zawierać ponadto taką treść, która umożliwi drugiej stronie ewentualne powołanie się na art. 14 ust. 5 lit. a RODO.
13. W celu realizacji obowiązków, o których mowa w ustępie 6 zdanie 2 niniejszego paragrafu. Zamawiający w załączniku nr 2 do niniejszej umowy przekazuje Wykonawcy treść obowiązku informacyjnego dla personelu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy do przekazania Zamawiającemu treści obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO, dla personelu Zamawiającego, a po tym terminie, zobowiązany będzie względem tego personelu do samodzielnej realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO.

## § 8 Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji na wykonane nasadzenie, licząc od dnia protokolarnego odbioru nasadzenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia.
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wystąpienia siły wyższej. Ciężar dowodowy w zakresie wystąpienia przesłanek wystąpienia siły wyższej spoczywa na Wykonawcy.
3. Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji:
4. o stwierdzeniu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej w niniejszej umowie, wyznaczając jednocześnie termin do spisania protokołu dotyczącego istnienia wady,
5. istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale osób upoważnionych, reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę,
6. usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie protokolarnie potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
7. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancji, jeżeli zgłaszał wadę przed upływem tego terminu.
8. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w  ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać.
9. Gwarancja obejmuje również koszt wymiany wadliwego materiału szkółkarskiego rozumiany jako koszt związany z usunięciem wadliwego materiału oraz nasadzeniem nowego.

## § 9 Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy gdy:
2. Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z treści umowy, po uprzednim wezwaniu go do podjęcia wykonania tej umowy w ciągu 2 dni od daty otrzymania wezwania,
3. Wykonawca nie zapewnił dla potrzeb realizacji umowy osoby wymaganej przez Zamawiającego zgodnie z warunkami umowy,
4. Wykonawca wprowadził Zamawiającego w błąd co do okoliczności dotyczących realizacji przedmiotu umowy, w szczególności poprzez podanie Zamawiającemu niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych odnośnie sposobu realizacji przedmiotu umowy.
5. Odstąpienie od umowy w wypadku ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu może nastąpić w terminie 3 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o ziszczeniu danej przesłanki.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy.
7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze wskazaniem przyczyny odstąpienia.
8. Odstąpienie od umowy nie ma wpływu na naliczanie kar umownych zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

## § 10 Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji przedmiotu umowy oraz zakresu określonego w § 1 umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zlecania i im zapobiec mimo dołożenia należytej staranności.
3. Dla potrzeb umowy ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy:
4. zmiana danych teleadresowych,
5. zmiana osób do kontaktu wskazanych w § 11 umowy.
6. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia pisemnego aneksu, a jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

## § 11 Postanowienia końcowe

* 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
  2. Ewentualne spory, jakie mogą powstać w trakcie realizacji umowy, Strony będą rozstrzygały polubownie, a w braku porozumienia poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Zamawiającego.
  3. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy pełnią:

#### ze strony Wykonawcy: ................................ tel. .......................

#### ze strony Zamawiającego: ........................... tel. .......................

* 1. Korespondencja przekazywana w formie pisemnej pomiędzy Stronami umowy będzie kierowana na adresy Stron, wymienione poniżej:

1. dla Zamawiającego: Wydział Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Bogusławskiego 8,10, 50-032 Wrocław, e-mail: [.........@um.wroc.pl](mailto:.........@um.wroc.pl),
2. dla Wykonawcy: ............................................................................
   1. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że dotyczące go dane, w tym dane osobowe (imię i nazwisko/nazwa), data umowy, jej przedmiot, numer, data obowiązywania oraz wartość umowy brutto mogą zostać udostępnione w Urzędowym Rejestrze Umów Urzędu Miejskiego Wrocławia, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.
   2. Strony oświadczają, że w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień umowy z mocy prawa bądź ostatecznego lub prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu powszechnego, uznane zostanie nieważnym bądź bezskutecznym pozostałe postanowienia umowy pozostają w mocy.
   3. Umowę sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.

Umowę sprawdzono pod względem legalności, celowości i gospodarności

Zamawiający Wykonawca

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

**Klasyfikacja budżetowa .................................................................**