Projekt umowy

UMOWA  NR  WOU.DO/272/........ /202…./DR

z dnia .....................r.

We Wrocławiu pomiędzy:

Gminą Wrocław  z siedzibą we Wrocławiu /kod: 50-141/ przy pl. Nowy Targ 1-8,  NIP: 897-13-83-551, zwaną „Zamawiającym”

reprezentowaną przez:

Piotra Misiaka – Dyrektora Wydziału Obsługi Urzędu

(działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 71/I/21 z dnia 1 marca 2021 r., udzielonego przez Prezydenta Wrocławia),

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Wrocławia

a

###### ....................................................................................

zwanym „Wykonawcą”

w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym, (ZP/…../....../202../WOU, zorganizowanego  zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), została zawarta umowa o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie remontów bieżących w zakresie instalacji elektrycznych oraz usuwanie awarii elektrycznych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do umowy).

- Przedmiot umowy będzie wykonywany w oparciu o:

1) SWZ wraz z załącznikami,

2) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - zał. nr  2 do umowy

3) Kosztorys ofertowy - zał. nr 3 do umowy,

4) ofertę Wykonawcy z załącznikami – zał. nr 4 do umowy.

- Każdorazowo zakres robót oraz termin ich wykonania zostanie określony w Karcie remontu stanowiącej zał. nr 5 do umowy.

§2

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY

- Wykonawca robót jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie                         z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz zaleceniami Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest:

  - na wezwanie Zamawiającego uczestniczyć w spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacją robót.

  - używać materiały i urządzenia do wbudowania:

    - oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną  z wymaganiami podstawowymi, albo

    - umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo

    - oznakowane znakiem budowlanym,

    - fabrycznie nowych,

  - utrzymywać miejsca wykonywanych robót bądź usuwanych awarii w stanie wolnym od przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady, śmieci, urządzenia, które nie są już potrzebne do wykonania przedmiotu umowy,

  - zorganizować oraz należycie zabezpieczyć miejsce realizacji zadania wraz z zapleczem w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie oraz przed dostępem osób trzecich,

  - postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawą  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

  - przeprowadzać roboty rozbiórkowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

  - naprawiać niezwłocznie wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę,

  - przed odbiorem Wykonawca winien wykonać z wynikiem pozytywnym wszelkie przewidziane przepisami prawa próby, odbiory i badania,

  - zgłosić gotowość do odbioru wykonanych robót i uczestniczyć w odbiorze,

  - dysponować co najmniej dwiema brygadami po minimum dwie osoby w każdej brygadzie, z czego nie mniej niż 50 % osób wchodzących w skład brygady posiada świadectwo kwalifikacyjne E1 do 1kV,

  - dysponować osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne D1 do 1kV,

  - dysponować osobami, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP,

  - wyposażyć pracowników w jednolitą odzież z logo firmy Wykonawcy i zobowiązać ich do noszenia przez cały okres wykonywania robót,

  - zapewnić łączność umożliwiającą bieżące przekazywanie przez Zamawiającego zgłoszeń telefonicznie lub elektronicznie.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy wyłącznie przy pomocy  osób, dysponujących odpowiednimi doświadczeniami niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i oświadcza, że będzie ponosił odpowiedzialność za działania lub zaniechania wszelkich osób, którymi będzie posługiwać się przy realizacji umowy, jak za swoje działania lub zaniechania.

- W zakresie zabezpieczania awarii Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia całodobowych dyżurów telefonicznych, aby umożliwić Zamawiającemu niezwłoczne powiadomienie Wykonawcy o powstałej awarii.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji/danych otrzymanych i uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy oraz do wykorzystywania przedmiotowych informacji/danych jedynie w celach wskazanych w niniejszej Umowie,

- przekazywania, ujawniania oraz wykorzystywania informacji/danych otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy tylko wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym Umową,

- podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób personelu Wykonawcy, która podczas wykonywania przedmiotu umowy u Zamawiającego, wejdzie w posiadanie informacji/danych (w szczególności danych osobowych) nie ujawni stronom trzecim,  ich źródła, zarówno w całości, jak i w części, a także nie sporządzi kopii, ani w jakikolwiek inny sposób informacji tych i danych osobowych nie powieli,

- zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,

- podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że w sytuacji gdy podczas wykonywania przedmiotu umowy u Zamawiającego, personel Wykonawcy wejdzie w  posiadanie informacji/danych (w szczególności danych osobowych), dokumentów bądź innych nośników z informacjami/danymi w odpowiedni sposób je zabezpieczy i niezwłocznie powiadomi (przekaże) zabezpieczone informacje/dane, dokumenty bądź nośniki administratorowi danego budynku, przełożonemu bądź Inspektorowi Ochrony Danych Zamawiającego,

- zgłaszania sytuacji (incydentów) naruszenia zasad ochrony danych osobowych administratorowi danego budynku bądź Inspektorowi Ochrony Danych Zamawiającego,

- zapoznania personelu Wykonawcy z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne ze zobowiązaniami wskazanymi w pkt 1 do 7 niniejszego ustępu może być uznane przez Zamawiającego za naruszenie przepisów ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- Wykonawca zobowiązuje się postępować zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miejskiego Wrocławia, dostępną na stronie: https://bip.um.wroc.pl/.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną stosowaną przez Zamawiającego do wykonania obowiązku z art. 14 RODO względem osób realizujących umowę.

§3

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do Obowiązków Zamawiającego należy:

  - wystawianie i przekazywanie Wykonawcy Karty remontu,

  - zapewnienie nadzoru w pomieszczeniach gdzie gromadzone są dane osobowe   Zamawiającego i w pomieszczeniach technicznych,

  - zapewnienie Wykonawcy warunków do sprawnej i zgodnej z zasadami  wynikającymi   z niniejszej umowy, realizacji przedmiotu umowy,

  - odbioru zlecenia określonego w Karcie remontu i zapłata Wykonawcy umówionego      wynagrodzenia,

  - zapewnienie Wykonawcy dostępu do wody i energii elektrycznej bezpłatnie,

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

§4

##### TERMINY REALIZACJI

- Umowa obowiązuje strony od dnia 01.01.2024 r. do dnia wykorzystania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy,  jednak nie dłużej niż do dnia 10.12.2024 r.

- Termin rozpoczęcia i zakończenia wytypowanych prac remontowych strony będą określać w Karcie remontu, która stanowi zał. nr 5 do umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przyjazdu i rozpoczęcia likwidacji bądź zabezpieczenia awarii elektrycznych w czasie do ..... godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego awarii, całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

§5

### WARTOŚĆ UMOWY

1. Wartość  umowy nie przekroczy kwoty brutto: .....................zł (słownie: ..........................zł i .../100), w tym podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Ceny jednostkowe netto robót przyjęte w kosztorysie ofertowym oraz składniki cenotwórcze są stałe przez cały okres realizacji umowy z zastrzeżeniem § 16 ust. 3 umowy.

3. Do kosztorysów powykonawczych będą stosowane:

  - składniki cenotwórcze określone w ofercie Wykonawcy :

a) stawka roboczogodziny R		...... zł,

b) koszty pośrednie Kp (od R+S)	........ %,

c) zysk (od R+S+Kp)			....... %,

Koszty zakupu materiałów uwzględniono w cenie materiałów,

  - dla materiałów i sprzętu nieokreślonych w ofercie Wykonawcy – średnie ceny materiałów i sprzętu z kwartału poprzedzającego datę wystawienia Karty remontu, wg wydawnictwa „SEKOCENBUD”,

  - dla materiałów i sprzętu nie występujących w wydawnictwie „SEKOCENBUD” – należy stosować ceny zakupu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Roboty nie ujęte w Kosztorysie ofertowym rozliczane będą w oparciu o katalogi KNR, na ogólnych zasadach dotyczących kosztorysowania robót w budownictwie z zastosowaniem składników cenotwórczych z oferty.

- Dla materiałów nie ujętych w kosztorysie ofertowym ceny materiałów jak w ust. 3 pkt 2 i pkt 3 niniejszego paragrafu.

- Za wykonanie poszczególnych robót ustala się rozliczenie ilościowo - obmiarowe kosztorysem powykonawczym sporządzonym przez Wykonawcę na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i obmiaru, potwierdzonego przez osobę prowadzącą nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego.

§ 6

### WARUNKI REALIZACJI ROBÓT

1. W związku z tym, iż roboty będą wykonywane w czynnych obiektach użyteczności publicznej, Zamawiający zastrzega następujące uwarunkowania realizacyjne, które należy na bieżąco konsultować i uzgadniać z Zamawiającym przy udziale administratora obiektu:

- godziny realizacji:

a) wykonanie robót w sposób nieuciążliwy w terminie i godzinach wskazanych przez  Zamawiającego,

b) dla robót uciążliwych dla pracowników UM od godz. 16.00 do godz. 22.00 od poniedziałku do piątku, oraz w soboty od godz. 7.00 do godz. 22.00, po wcześniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za realizację umowy.

- kolejność realizacji robót zgodnie z Kartą remontu wystawioną przez Zamawiającego,

- zabezpieczanie mebli i sprzętu elektronicznego znajdujących się w pomieszczeniach biurowych,  w których prowadzone będą roboty,

- systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania robót, tj. usuwanie gruzu i innych materiałów  z rozbiórki oraz uprzątnięcie pomieszczenia po remoncie i awarii,

- całodobowy dyżur telefoniczny i elektroniczny Wykonawcy – p. ......., tel. ..., e-mail…

- W pomieszczeniach, gdzie gromadzone są dane osobowe Zamawiającego i w pomieszczeniach technicznych roboty wymagają nadzoru Zamawiającego.

- Roboty wykonywane będą w oparciu o ustalony zakres rzeczowy robót oraz w terminach określonych w Karcie remontu.

- Wykonawca ma obowiązek każdorazowo powiadomić administratora obiektu o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót.

- Każda propozycja zmiany wcześniej ustalonej technologii wykonania robót w Karcie remontu – z inicjatywy Wykonawcy, wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca zabezpiecza natychmiastowo tylko awarie bezpośrednio zagrażające bezpieczeństwu osób lub mieniu stanowiącemu wyposażenie obiektu.

- Niezwłocznie po zabezpieczeniu zgłoszonej awarii Wykonawca ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

§ 7

## ODBIÓR ROBÓT

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu fakt zakończenia robót bądź usunięcia awarii celem dokonania odbioru.

- Z czynności odbiorowych spisany będzie protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

- W dniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania robót, tj. protokoły badań i pomiarów. Brak ww. dokumentów skutkować będzie odmową odbioru robót.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli nie wykonano całości zleconych robót z Karty remontu lub wykonany przedmiot umowy ma wady uniemożliwiające użytkowanie.

§ 8

WARUNKI  PŁATNOŚCI

- Wynagrodzenie zostanie obliczone przy zastosowaniu cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym lub wyliczonych zgodnie z § 5 ust. 4 i ust. 5 umowy oraz ilości wykonanych i odebranych robót na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego oddzielnie dla każdego zlecenia w Karcie remontu.

- Rozliczenie za wykonanie poszczególnych robót odbywać się będzie fakturami VAT częściowymi. Płatność dokonywana będzie za pomocą mechanizmu podzielonej płatności.

- Podstawę do wystawienia faktury VAT będzie stanowić protokół odbioru robót podpisany  przez Strony oraz sprawdzony i zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys powykonawczy.

- Zapłata faktury VAT nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Faktury VAT powinny być wystawiane i przesyłane do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/, adres PEF: NIP 8961003529. NABYWCĄ TOWARU/USŁUGI jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 8971383551; ODBIORCĄ TOWARU/USŁUGI jest Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ  1-8, 50-141 Wrocław.

- W wypadku wystawiania i przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca wraz z ustrukturyzowaną fakturą elektroniczną prześle Zamawiającemu inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne obejmujące obmiar robót, kosztorys powykonawczy i protokół bezusterkowego odbioru prac.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.

- Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie drogą elektroniczną faktury VAT w formacie PDF, wraz z protokołem odbioru przedmiotu umowy, która będzie przesłana na następujący adres poczty elektronicznej: faktury.wou@um.wroc.pl.

PODWYKONAWCY

§ 8a *

  - Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

1) .................................... w zakresie:................................................

2) ..................................... w zakresie:...............................................

  - Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo wynosi 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

  - Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

  - W przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5, zdanie 2.

  - Zamawiający zgłasza na piśmie zastrzeżenia do projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmiany w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia w przypadkach:

1) niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu.

  - Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane w terminie o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy  lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

  - Przepisy ust. 3-10 stosuje się do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§ 8b*

- Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawić Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku przez Wykonawcę, zapłata wynagrodzenia zostanie wstrzymana do czasu usunięcia tego naruszenia.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wobec których Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.

- Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.

Zatrudnienie

§ 9

- Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy przez cały okres jej wykonywania, stosownie do art. 95 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zostały zatrudnione osoby na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wykonujące następujące czynności: demontaż i montaż instalacji elektrycznych, wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznych.

- Osoby wykonujące czynności przy realizacji przedmiotu umowy są zatrudnione w liczbie osób gwarantującej prawidłowe wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie przedstawiał oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.

- Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od dnia żądania, zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

- Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia żądania, przedstawi Zamawiającemu dowody odprowadzenia składek ZUS na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za ostatni miesiąc pracy pracowników.

- * W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w art. 96 ust 2 pkt 2 Ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy do złożenia oświadczenia o zatrudnieniu ww. osób . Powyższe oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć również na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia żądania.

§ 10

## KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

      - za zwłokę w wykonaniu zleconego remontu w wysokości 1 % wartości brutto kosztorysu powykonawczego danego zlecenia za każdy dzień zwłoki od terminu wyznaczonego w Karcie remontu,

      - za zwłokę w wykonaniu zleconego remontu w wysokości 1 % wartości brutto kosztorysu sporządzonego przez inspektora nadzoru Zamawiającego do danego zlecenia za każdy dzień zwłoki od terminu wyznaczonego w Karcie remontu, w przypadku gdy Wykonawca nie wykonał całego zakresu robót z Karty remontu,

      - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji - w wysokości 1 % wartości brutto kosztorysu powykonawczego danego zlecenia za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego w karcie remontu na usunięcie wad,

      - za zwłokę w przystąpieniu do usuwania awarii – w wysokości 400 zł  za każdą godzinę zwłoki,

      - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto od której odstąpiono,

      - *za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników, o których mowa w § 9 ust. 1, na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, w wysokości 500 zł miesięcznie od każdego niezatrudnionego pracownika na umowę o pracę, oraz za niedopełnienie zadeklarowanego w ofercie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp w wysokości 500 zł miesięcznie od każdego niezatrudnionego pracownika

      - *z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy dzień zwłoki,

      - *z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy dzień zwłoki,

      - *za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                            o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy dzień zwłoki,

      - *z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy dzień zwłoki,

      - *za nie wystąpienie do Zamawiającego o zgodę, o której mowa w § 8a* ust. 5 i 6 umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy dzień zwłoki.

- *W przypadku, o którym mowa w § 8a* ust. 10 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w § 8a* ust. 4 umowy Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej w wys. 1 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości umowy brutto od której odstąpiono.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty księgowej przez Zamawiającego.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony umowy nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto.

§ 11

WARUNKI GWARANCJI

- Na wykonane roboty Wykonawca udziela ..... miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru każdego zleconego przez Zamawiającego remontu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych wad w terminie do 3 dni od dnia pisemnego lub mailowego poinformowania Wykonawcy o wadzie.

- Jeżeli w okresie gwarancji wystąpi wada, która może spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia, albo spowodować szkodę w mieniu Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wadę w terminie do 2 godz. od momentu zgłoszenia. Powyższy obowiązek Wykonawcy dotyczy również usuwania wad z tytułu rękojmi.

- Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

- Pomimo wygaśnięcia gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji.

§ 12

## NADZÓR NAD PRACAMI

- Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego pełni                              p. ....................., którego Zamawiający powołuje na koordynatora BHP.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik robót p. ............, który w dniu protokolarnego wprowadzenia na budowę, przedłoży koordynatorowi BHP:

1) listę pracowników uczestniczących w realizacji umowy. Lista ta powinna zawierać podpisy tych osób, potwierdzające fakt zapoznania się z ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywania prac na terenie Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz z Polityką Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował listę, poprzez załączenie oświadczeń nowozatrudnionych pracowników,

2) oświadczenia o zachowaniu poufności od każdego pracownika Wykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy,

3) oświadczenie w zakresie postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4) listę osób upoważnionych do pobierania kluczy z portierni.

§ 13

## UBEZPIECZENIE

      - Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia i utrzymania w mocy przez cały okres trwania niniejszej umowy, począwszy od dnia jej podpisania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z limitem nie mniejszym niż 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

      - Zakres ochrony będzie obejmował odpowiedzialność cywilną Wykonawcy za szkody rzeczowe oraz osobowe wraz z ich następstwami wyrządzone na terytorium Polski wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania lub/i wskutek popełnienia czynu niedozwolonego polegającego m.in. na uchybieniu, zaniedbaniu popełnionym w trakcie realizacji niniejszej umowy.

- W przypadku korzystania z usług podwykonawców, ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować szkody, za które są odpowiedzialni podwykonawcy, niezależnie od tego, czy wyrządzona szkoda wynika z czynu niedozwolonego, czy nienależytego wykonania zobowiązania lub/i wskutek wyrządzenia czynu niedozwolonego.

- Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy, testów lub innych podobnych czynności i prac.

- Kopię polisy ubezpieczeniowej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  w terminie 7 dni od podpisania umowy.

- W przypadku nie przedłożenia polisy we wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu terminie Zamawiający ubezpieczy usługi będące przedmiotem niniejszej umowy a składkę ubezpieczeniową potrąci z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 14

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może od umowy odstąpić jeżeli:

1) Wykonawca pozostaje w zwłoce z przyjazdem i rozpoczęciem likwidacji bądź zabezpieczenia awarii elektrycznych ponad .... godzin od chwili zgłoszenia,

2) Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem zlecenia co najmniej 7 dni roboczych,

3) Wykonawca nie przyjął zlecenia,

4) Wykonawca nie zapewnił łączności umożliwiającej bieżące przekazywanie przez  Zamawiającego zgłoszeń telefonicznie lub elektronicznie,

5) gdy w trakcie trwania umowy Wykonawca nie będzie dysponował deklarowanym potencjałem ludzkim niezbędnym do realizacji umowy.

6) stwierdzi fakt wykonywania prac przez niezgłoszonych podwykonawców, fakt ten zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez strony.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje naliczenie kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 5 umowy.

- Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy Zamawiający ma prawo złożyć w terminie do 30 dni od zaistnienia zdarzenia, wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót niezakończonych na trzeci dzień roboczy po otrzymaniu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od dalszej realizacji umowy.

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstąpienia od umowy.

§ 15

# ROZSTRZYGANIE SPORÓW

  - Spory jakie mogą wyniknąć pomiędzy stronami rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

  - W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.

§ 16

ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje  możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadku:

- zmiany kierownika robót, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kierownika robót, w przypadkach niezależnych od Wykonawcy. Nowy kierownik robót musi posiadać wymagania określone w SWZ,

- zmiany podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innych podwykonawców z zastrzeżeniem posiadania przez te osoby kwalifikacji i doświadczenia jakie zostały określone w SWZ (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca posługuje się potencjałem podwykonawców).

- zmiany przepisów prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy,

- zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od stron umowy,

- w przypadku zmian formalno-organizacyjnych.

- Zamawiający przewiduje dodatkową zmianę umowy w przypadku dokonania     waloryzacji wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w związku ze     zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy.

- Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, będzie mogła zostać dokonana w przypadku, gdy średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany w Monitorze Polskim w komunikatach  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wyniesie powyżej 110 (wzrost cen o 10%).

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3-4, wskaźnik waloryzacji wynagrodzenia  netto wyliczony zostanie zgodnie z poniższym wzorem:

W = 1 + ((RW – 110) x 0,5)/100

gdzie:

W – wskaźnik waloryzacji wynagrodzenia netto

RW– średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszany w Monitorze Polskiem w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

- Nowa zwaloryzowana stawka wynagrodzenia (stawki z kosztorysu ofertowego) netto obliczana będzie zgodnie z następującą zasadą:

1) zwaloryzowane stawki z kosztorysu ofertowego netto = stawki z kosztorysu ofertowego netto x wskaźnik waloryzacji W;

2) maksymalna wartość wskaźnika waloryzacji wynagrodzenia netto   w trakcie obowiązywania umowy nie będzie mogła przekroczyć 1,04;

3) zwaloryzowana stawka wynagrodzenia netto obliczana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

4) stawka wynagrodzenia netto po waloryzacji będzie wprowadzana do stosowania aneksem do umowy.

7. W celu dokonania zmian umowy, o których mowa w ust. 3-6, po ogłoszeniu  w Monitorze Polskim w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, Wykonawca  zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę  wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie kalkulacje i dokumenty:

1) potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszty wykonania zamówienia;

2) określające stopień w jakim zmiana, o której mowa w ust. 3-6 niniejszego paragrafu wpłynie na wysokość wynagrodzenia.

8. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami ust. 3-6 niniejszego paragrafu, nastąpi od następnego miesiąca rozliczeniowego, przypadającego po terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę.

9. Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę cen materiałów lub kosztów najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia obowiązywania umowy.

10. Wszelkie zmiany umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu   art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych:  zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy i zmiana  danych teleadresowych.

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej      innej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania.

2. Umowa związana jest z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu i nie podlega publikacji w Urzędowym Rejestrze Umów.

§ 18

FORMA UMOWY

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

### Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia,

### Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

### Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy,

Załącznik nr 4  - Formularz oferty,

Załącznik nr 5 – Wzór Karty remontu.

Sprawdzono pod względem legalności, celowości i gospodarności.

### WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

* zapisy mające zastosowanie w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców lub w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym