Zakres Usług Utrzymania i Serwisu Gwarancyjnego

§ 1

- Zakres świadczenia usług Utrzymania i Serwisu Gwarancyjnego – serwisem będzie objęty System oraz Oprogramowanie Narzędziowe w całej swojej funkcjonalności oraz usługi Modyfikacji Systemu, zrealizowane zgodnie z zapisami Umowy. Utrzymaniem i Serwisem Gwarancyjnym będą objęte:

    - składniki Systemu zainstalowane na serwerach wirtualnych, na których działa Środowisko produkcyjne i Środowisko testowe;

- Okres świadczenia usług Utrzymania i Serwisu Gwarancyjnego:

- dla Systemu od dnia 02.01.2024 r. do 31.12.2026 r.;

- dla Modyfikacji Systemu od dnia dostarczenia i wdrożenia Modyfikacji Systemu do 31.12.2026.

Utrzymanie Systemu

§2

Wykonawca w Okresie Gwarancyjnym zobowiązany jest do monitoringu pracy Systemu i realizację zadań administracyjnych w celu zapewnienia ciągłości działania Systemu.

Serwis Gwarancyjny Systemu

§ 3

- Zgłoszenie Awarii/Usterki/Incydentu Systemu Zgłaszający dokonują przez System HelpDesk. Treść zgłoszenia musi zawierać, zgodnie z Formularzem Zgłoszenia, co najmniej następujące informacje:

- data zgłoszenia;

- kategoria zgłoszenia (Awaria Krytyczna, Awaria Niekrytyczna, Usterka, Incydent);

- dane osoby zgłaszającej i kontaktowej (imię nazwisko, adres e-mail, nr telefonu);

- opis zgłaszanego problemu;

- uzasadnienie kategorii zgłoszenia w przypadku Awarii Krytycznej.

- Usługi Serwisu Gwarancyjnego realizowane będą z zachowaniem następujących parametrów:

- Okres Dostępności Serwisu – w Dni robocze Zamawiającego w godz. 7.45-15.45;

- Czas Reakcji Serwisu:

- dla Awarii Krytycznych/Incydentu – 4 godziny od zgłoszenia Awarii/Incydentu,

- dla Awarii Niekrytycznych – 24 godziny od zgłoszenia Awarii,

- dla Usterek – 2 Dni robocze od Zgłoszenia Usterki;

- Czas Przywrócenia Funkcjonalności – 1 Dzień roboczy od zgłoszenia Awarii/Incydentu;

- Czas Przywrócenia Stanu Sprzed Awarii realizowany dla awarii spowodowanych błędnym działaniem oprogramowania – tj. zainstalowanie i przetestowanie na środowisku produkcyjnym Zamawiającego nowej stabilnej wersji – 5 Dni roboczych od zgłoszenia Awarii;

- Czas przywrócenia stanu Sprzed Usterki – 30 Dni roboczych;

- Czas rozpatrzenia Reklamacji zgłoszenia serwisowego – w ciągu 7 Dni roboczych od zgłoszenia Reklamacji;

- Zgłoszenia serwisowe dokonane w dni ustawowo wolne od pracy oraz w Dni robocze Zamawiającego po godzinie 15:45 traktowane będą jako przyjęte o godz. 7:45 następnego Dnia roboczego.

- Wykonawca może wnosić do Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie czasu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 4, pkt. 5 i pkt. 6. Wniosek taki, wraz z podaniem przyczyny i ostatecznego terminu realizacji musi być kierowany do Zamawiającego poprzez HelpDesk w zgłoszeniu, którego dotyczy wniosek i wymaga akceptacji Zamawiającego. Do momentu akceptacji wniosku, czas na obsługę zgłoszenia nie jest wstrzymany. Zamawiający nie ma obowiązku akceptacji wniosku Wykonawcy.

- Usuwanie Awarii/Usterki/Incydentu odbywać się będzie zdalnie poprzez szyfrowane połączenia telekomunikacyjne lub lokalnie w miejscu wystąpienia Awarii/Usterki/Incydentu wg uznania Wykonawcy.

- Wykonawca może wstrzymać bieg zgłoszenia (zmiana statusu w systemie HelpDesk „czeka na odpowiedź”) tylko w przypadku:

- oczekiwania na odpowiedź od zgłaszającego w sytuacji, gdy treść zgłoszenia jest niewystarczająca do analizy i usunięcia Awarii/Incydentu/Usterki (wymagany jest dodatkowy kontakt przez HelpDesk ze zgłaszającym lub osobą kontaktową) i tylko do czasu udzielenia przez Zamawiającego dodatkowych informacji niezbędnych do analizy Zgłoszenia; z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca nie może wstrzymać biegu Zgłoszenia w sytuacji, gdy informacje żądane od zgłaszającego może on uzyskać samodzielnie z Systemu;

- gdy do usunięcia problemu potrzebne są dodatkowe, ponadstandardowe dostępy, Wykonawca w zgłoszeniu dotyczącym danego problemu wskazuje, dla jakich osób i jakich zasobów Zamawiający powinien nadać dostęp. Wykonawca nie może wstrzymać biegu Zgłoszenia, jeżeli którykolwiek z serwisantów Wykonawcy ma stosowny dostęp;

- oczekiwania na zgodę Zamawiającego na wgranie poprawki (przed instalacją poprawki Wykonawca wykona wszystkie czynności po swojej stronie i poinformuje Zamawiającego o niezbędnych czynnościach, które muszą być przez niego podjęte oraz czy wgranie zmiany spowoduje przerwę w działaniu Systemu).

Korespondencja i wszelkie wyjaśnienia odbywają się w systemie HelpDesk.

- Po rozwiązaniu zgłoszenia Awarii/Usterki/Incydentu Wykonawca z poziomu zgłoszenia w aplikacji HelpDesk:

- uzupełnia wpis dotyczący sposobu rozwiązania zgłoszenia w zakładce „Rozwiązanie” co najmniej o następującą treść: opis zrealizowanych prac w ramach zgłoszenia:

- opis zmian wykonanych w ramach zgłoszenia,

- opis wpływu na obsługę procesu,

- opis wpływu rozwiązania na integrację i moduły powiązane,

- opis wprowadzonych zmian w konfiguracji,

- zlecone prace Zamawiającemu w ramach rozwiązania,

- informację, czy realizacja zgłoszenia wymaga zmiany w Dokumentacji, jeśli tak: uzupełnienie i przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji następuje nie później niż w ciągu 10 Dni roboczych dla procesów nie wprowadzających zmian w czynnościach związanych z administrowaniem systemu wymaganych po stronie Zamawiającego oraz niezwłocznie w przypadku zmian, które mogą wpływać na czynności administracyjne wykonywane przez Zamawiającego. W przypadku wątpliwości strony mogą ustalić termin dostarczenia dokumentacji, jednak na Wykonawcy ciąży obowiązek weryfikacji, czy wprowadzone w ramach naprawy zmiany implikują zmiany w zakresie dokumentacji będącej podstawą do czynności administracyjnych (takich jak: backup, monitoring), które powinny zostać zgłoszone Zamawiającemu niezwłocznie,

- informację o rozwiązaniu tymczasowym pozwalającym na realizację procesu,

- wpisanie czasu pracy poświęconego na obsługę zgłoszenia;

- zmienia status Zgłoszenia na „Rozwiązane”.

- Po trzech Dniach roboczych od ustawienia statusu Zgłoszenia na „Rozwiązane” jest ono automatycznie zamykane w aplikacji HelpDesk.

- Zamawiający weryfikuje rozwiązanie i po negatywnej weryfikacji może wysłać z poziomu zgłoszenia HelpDesk do Wykonawcy Reklamację.

- W przypadku, gdy Zgłoszenia Awarii Krytycznej, Awarii Niekrytycznej, Usterki lub Incydentu Bezpieczeństwa, będą w ocenie Wykonawcy zgłoszeniami Modyfikacji, Wykonawca notyfikuje tę okoliczność Zamawiającemu w danym zgłoszeniu wraz z krótkim uzasadnieniem i wyceną prac. Zamawiający zweryfikuje informacje przekazane przez Wykonawcę i w przypadku akceptacji uaktualni zgłoszenie, zmieniając na Modyfikację lub Wsparcie Techniczne lub zgłosi uwagi do wyjaśnień Wykonawcy. W przypadku niezgodności Strony będą dążyć do ustalenia wspólnego stanowiska. Ewentualny spór, co do rodzaju zgłoszenia nie zwalania Wykonawcy z obowiązku realizacji zgłoszenia.

Zapewnienie zgodności Systemu z przepisami prawa

§ 4

- Wykonawca w Okresie Gwarancyjnym zapewni zgodność Systemu z przepisami prawa powszechnego, w tym szczególności:

- Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.);

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2023 poz.  900 z późń. zm.);

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60 z późń. zm.);

- Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 r. poz. 530  z późn. zm.);

- Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz.1465 z późn. zm.);

- Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.)

- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz. 2247);

- Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1440 z późn. zm.);

- Przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie wymienionych ustaw, a obowiązującymi w Placówkach.

- W przypadku zmian i modyfikacji w Systemie, wynikających ze zmian w przepisach prawa powszechnego Wykonawca zmodyfikuje System w terminie przed ich wejściem w życie, pod warunkiem, iż zostaną opublikowane w oficjalnych dziennikach urzędowych co najmniej 30 Dni roboczych przed terminem ich wejścia w życie, a jeżeli warunek ten nie jest spełniony – najpóźniej w terminie 30 Dni roboczych od dnia ich opublikowania.

- W przypadku zmiany aktów prawa miejscowego lub regulacji wewnętrznych Zamawiającego i związanej z tym konieczności zmiany w Systemie, Zamawiający będzie postępował zgodnie z Procedurą realizacji usługi Modyfikacji, określoną w § 7 Umowy.

Zakres usług Wsparcia technicznego oraz Procedura realizacji usługi Wsparcia technicznego

§ 5

- Usługi Wsparcia technicznego świadczone przez Wykonawcę obejmować będą w szczególności:

- wsparcie w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania Systemu;

- wyjaśnianie użytkownikom funkcji zawartych w systemie;

- dokonywanie zmian w rejestrze Placówek wraz z migracją danych dla tych jednostek;

- wsparcie Placówek w bieżącej pracy, dotyczące wsparcia nie związanego z ingerencją w bazę danych lub oprogramowanie;

- migrację danych ze Środowiska produkcyjnego do Środowiska testowego z anonimizacją danych osobowych;

- w ramach zapewnienia ciągłości eksploatacji Systemu Wykonawca jest zobowiązany do:

- udzielenia w ramach systemu HelpDesk Zamawiającego przez konsultantów Wykonawcy Administratorowi lub wskazanym przedstawicielom Zamawiającego, bieżących konsultacji w zakresie eksploatacji Systemu, w szczególności przez wyjaśnienia, diagnozy, porady i odpowiedzi na pytania związane z eksploatacją Systemu w zakresie wdrożonych funkcjonalności,

- pomocy w wypadku trudności z wykonaniem prac administracyjnych w Systemie,

- pomocy przy uruchomieniu systemu po Awarii nie wynikającej z winy Wykonawcy.

- Zgłoszenie usługi Wsparcia technicznego pracownicy Zamawiającego, Centrum Usług Informatycznych oraz Placówek dokonują za pośrednictwem aplikacji HelpDesk.

- Treść Zgłoszenia musi zawierać, co najmniej następujące informacje:

- datę zgłoszenia;

- dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail);

- element Systemu, którego dotyczy zgłoszenie;

- szczegółowy opis, zawierający informacje opisujące zagadnienie.

- Wykonawca w ciągu 4 godzin po otrzymaniu Zgłoszenia status zgłoszenia na „w realizacji”, co jest równoznaczne z podjęciem zlecenia przez Wykonawcę.

- Zgłoszenia dokonane w dni ustawowo wolne od pracy oraz w Dni robocze po godzinie 15:45 traktowane będą jako przyjęte o godz. 7:45 następnego dnia roboczego.

- W przypadku utworzenia Zgłoszenia Wsparcia technicznego, którego zakres nie obejmuje usług wskazanych w ust. 1, Wykonawca może je odrzucić ustawiając status „Zgłoszenie odrzucone”.

- Po zakończeniu usługi Wsparcia technicznego konsultant ze strony Wykonawcy z poziomu zgłoszenia w aplikacji HelpDesk:

- uzupełnia wpis dotyczący sposobu rozwiązania zgłoszenia w zakładce „Rozwiązanie” co najmniej o następującą treść:

- imię i nazwisko osoby ze Strony Wykonawcy;

- dzień i godzinę przeprowadzenia usługi Wsparcia technicznego;

- opis rozwiązania – co dokładnie zostało zrobione i w jaki sposób został rozwiązany problem;

- rzeczywisty czas świadczenia usługi Wsparcia technicznego przez Konsultanta Wykonawcy;

- zmienia status Zgłoszenia na „Rozwiązane”.

- Po trzech Dniach roboczych od ustawienia statusu Zgłoszenia na „Rozwiązane” jest ono automatycznie zamykane w aplikacji HelpDesk.

- Zamawiający weryfikuje rozwiązanie i po negatywnej weryfikacji może wysłać z poziomu zgłoszenia HelpDesk do Wykonawcy informację o odrzuceniu rozwiązania.

- Wykonawca zrealizuje wszystkie usługi Wsparcia technicznego zgodnie z zakresem określonym w zgłoszeniach najpóźniej do dnia 31.12.2026 r.

- Potwierdzeniem wykonania usługi Wsparcia technicznego będzie Protokół odbioru Serwisu Gwarancyjnego, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie z zapisami § 8 Umowy.

Warunki  Serwisu Gwarancyjnego Oprogramowania Narzędziowego

§ 6

- Oprogramowanie Narzędziowe jest objęte gwarancją w zakresie niezbędnym do prawidłowego i bezpiecznego działania Systemu przez cały okres trwania Serwisu Gwarancyjnego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania systemów operacyjnych maszyn wirtualnych, na których działa System oraz Oprogramowania Narzędziowego po opublikowaniu podatności na stronie www.cve.org, z wartością CVSS Scores (wersja 3.0 lub wyższa) opublikowaną na stronie nvd.nist.gov >= 7.0. Wystąpienie podatności z wartością CVSS Scores (wersja 3.0 lub wyższa) >= 7.0 traktowane jest jak wystąpienie Awarii Krytycznej. Jeżeli dostawca Oprogramowania Narzędziowego, w terminie usunięcia Awarii Krytycznej, nie dostarczy aktualizacji to Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia innych zabezpieczeń uniemożliwiających wykorzystanie podatności.

- Wykonawca zobowiązany jest to zmiany wersji Oprogramowania Narzędziowego do 6 miesięcy przed zakończeniem wsparcia producenta Oprogramowania Narzędziowego dla wdrożonej wersji Oprogramowania Narzędziowego.