Projekt umowy

UMOWA  NR WOU.DO/272/...../2024/DR

z dnia ............ 2024 r.

We Wrocławiu pomiędzy :

Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu /kod: 50-141/ przy pl. Nowy Targ 1-8,  NIP: 897-13-83-551,

zwaną „Zamawiającym”

reprezentowaną przez:

Piotra Misiaka – Dyrektora Wydziału Obsługi Urzędu

(działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 71/I/21 z dnia 1

marca 2021 r., udzielonego przez Prezydenta Wrocławia),

### przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Wrocławia

a

###### .......................................................................................................

zwanym „Wykonawcą”

w wyniku przeprowadzonego postępowania (ZP/…../....../2024/WOU, zorganizowanego  zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

### PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest  Budowa treningowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawy naturalnej z rolki wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Racławickiej 62 we Wrocławiu w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

- Przedmiot umowy ma być wykonany w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy, Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do umowy, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowiący załącznik nr 3 do umowy,  Formularz Cenowy stanowiący załącznik nr 4 do umowy oraz zgodnie z dokumentacją przetargową.

§ 2

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje:

- sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu w terminie określonym w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym stanowiącym załącznik nr 4 do umowy  Dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem Pozwolenia na budowę,

- budowę treningowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej trawy,

- wykonanie infrastruktury technicznej,

- wykonanie nasadzeń (pojedynczego szpalera z młodych drzew liściastych),

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

- § 3

# OBOWIĄZKI  WYKONAWCY

- Wykonawca robót jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz zaleceniami Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest:

- uzgodnić z Zamawiającym i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu koncepcję projektową boiska piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem terenu, pierwsze spotkanie w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy,

- uzyskać akceptację Zamawiającego dla rozwiązań projektowych  w poszczególnych fazach projektowania oraz ostatecznej wersji projektu,

- opracować projekty wykonawcze obejmujące wszystkie konieczne branże wraz z uzyskaniem warunków i decyzji, zgodnie z załączonymi wymogami w programie funkcjonalno-użytkowym (załącznik nr 1 do umowy),

- sporządzić przed rozpoczęciem robót plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i niezwłocznie przekazać 1 egzemplarz planu „BIOZ” Zamawiającemu,

- prowadzić dziennik budowy  a także prowadzić dziennik kontroli BHP na placu budowy,

- uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy,

- uzyskać wszystkie wymagane przepisami prawa, uzgodnienia, opinie  i zatwierdzenia,

- zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac budowy wraz z zapleczem budowy, ponosić koszty zużycia  wody, zrzutu ścieków, kosztów energii elektrycznej i ogrzewania dla potrzeb budowy,

- utrzymać plac budowy w stanie wolnym od przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady, śmieci, urządzenia prowizoryczne, które nie są już potrzebne,

- postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach  i ustawą  z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,

- Do obowiązków Wykonawcy należy również:

  - uczestniczenie w cotygodniowych radach budowy z Zamawiającym, na których Wykonawca przedstawi sprawozdanie z postępu robót,

  - zorganizowanie bezpiecznych warunków poruszania się i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót,

  - wyposażenie pracowników Wykonawcy w jednolitą odzież roboczą                            i zobowiązanie ich do jej noszenia przez cały okres wykonywania robót,

  - dysponowanie osobami, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP,

  - przestrzeganie przy realizacji robót wszystkich warunków i wymogów Zamawiającego,

  - zgłaszanie zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających inspektorowi nadzoru w terminie 3 dni od dnia ich zakończenia,

  - uzyskanie zezwoleń i innych wymaganych przepisami dokumentów niezbędnych do wykonania umowy,

  - poniesienie wszelkich opłat związanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem budowy,

  - dostarczenie przed odbiorem końcowym robót:

      - tabelarycznego zestawienia urządzeń zawierającego informacje dotyczące urządzenia, ilość, opisaną lokalizację montażu oraz cenę urządzeń, pozwalające na ewidencję środków trwałych przez Użytkownika,

      - instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim,

      - schematów instalacji, kart technicznych urządzeń wraz z wymaganiami konserwacyjnymi,

      - kart gwarancyjnych urządzeń wraz z certyfikatami i zaświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego,

      - karty gwarancyjnej robót budowlanych – zał. 5 do umowy,

- Wykonawca zobowiązany jest opracować i najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram rzeczowo – finansowy, który ma być zgodny z Programem Funkcjonalno – Użytkowym oraz z zaoferowaną ceną.

- Wykonawca zapewni osobę z odpowiednimi uprawnieniami, która obejmie stanowisko kierownika budowy.

§ 4

## OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) uzgodnienie z Wykonawcą lokalizacji zaplecza budowy,

2) zapewnienie Wykonawcy warunków do sprawnej i zgodnej z zasadami wynikającymi z niniejszej umowy realizacji przedmiotu umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach przez cały czas realizacji robót,

4) dokonanie odbiorów częściowych, odbioru końcowego, odbioru pogwarancyjnego  i zapłata wynagrodzenia Wykonawcy.

§5

## TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji przedmiotu umowy: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

§6

###### WYNAGRODZENIE

            - Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe

w kwocie: ….. zł brutto (słownie……………………………) tj. netto: ……………..     plus podatek VAT zgodnie  z obowiązującymi przepisami, w tym:

  - za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji oraz uzyskaniem Pozwolenia na budowę: ……………. zł brutto,

  - za wykonanie robót, tj. budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną: ……. zł brutto.

Wartości     poszczególnych elementów robót objętych niniejszą umową     określa załącznik nr 4 do umowy – „Formularz Cenowy”.

            - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostało określone w ofercie na podstawie  Formularza ofertowego, z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania tj.:        stawki roboczogodziny kosztorysowej - .... zł,

wskaźnika kosztów pośrednich - .... %,

wskaźnika zysku - .... %.

Koszty zakupu materiałów uwzględniono w cenie materiałów.

Wskaźniki określone w niniejszym ustępie również stanowić będą podstawę do ustalenia wynagrodzenia dla ewentualnych robót zamiennych.

            - Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu składa się całość kosztów związanych  z kompleksową realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacją przetargową.

            - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletność wyceny wynagrodzenia ryczałtowego. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia określonego w dokumentacji i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia            z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

            - Ewentualne roboty zamienne, zlecone w ramach zakresu przedmiotowego niniejszej umowy, zostaną rozliczone zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysem różnicowym, przy czym zmiana umowy w tym zakresie nie może spowodować przekroczenia wysokości wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

            - Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, lub od jej części a także w przypadku zmniejszenia zakresu robót, wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, od których odstąpiono lub zmniejszono.  Ilość tych robót zostanie wyliczona na podstawie obmiaru robót zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru. Wartość robót niewykonanych wyceniona zostanie     proporcjonalnie na podstawie cen z Formularza cenowego. Wycena będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

§ 7

PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO DOKUMENTACJI

Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowanej, w ramach niniejszej umowy dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej przenosi na rzecz Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych a mianowicie:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu  magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,  a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 8

## WARUNKI  REALIZACJI  ROBÓT

- Zamawiający przy udziale inspektora nadzoru przekaże Wykonawcy teren budowy  w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy wyłącznie przy pomocy wykwalifikowanych pracowników, dysponujących odpowiednim doświadczeniem niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy i oświadcza, że będzie ponosił odpowiedzialność za działania lub zaniechania wszelkich osób, którymi będzie posługiwać się przy realizacji umowy, jak za swoje działania lub zaniechania.

- Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom  w dokumentacji projektowej, oraz zaakceptowane przez Zamawiającego, a ponadto:

    - oznaczone znakiem CE dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejską aprobatą techniczną (ETA), lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

    - znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dla których producent wydał deklarację zgodności  z uznanymi regułami sztuki budowlanej,

    - dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej wystawił deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu  z europejskimi normami i aprobatami,

    - oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną  a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta,

    - wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym, czego potwierdzeniem będą aktualne dokumenty dostarczone  w dokumentacji powykonawczej.

- Przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie niezbędne próby, sprawdzenia i badania potwierdzone protokołami.

- Wykonawca zobowiązuje się utrzymać miejsce wykonywania robót w stanie wolnym od przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, śmieci, urządzenia i sprzęt, które nie są już potrzebne dla realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w miejscu realizacji robót, a także odpowiada za bezpieczne warunki poruszania się w miejscu realizowanych robót.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zaniechania przez Wykonawcę wykonania elementów robót wynikających z projektu lub wykonania ich niezgodnie z projektem, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich realizacji. Odmowa wykonania tych robót w wyznaczonym terminie będzie skutkować zmniejszeniem wynagrodzenia, obliczonego w sposób opisany w § 6 ust. 6 umowy i zlecenie ich wykonania innemu Wykonawcy, wskazanemu przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

7. Wykonawca obowiązkowo uczestniczy w spotkaniach z Zamawiającym      w celu  omówienia spraw związanych z realizacją umowy.

8. Każda zmiana technologii wykonania robót przez Wykonawcę,     wymaga  akceptacji Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian     obciąża Wykonawcę.

§ 9

ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1.  Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się do ich wykonania  zgodnie z zaleceniem Zamawiającego i wszystkimi wymaganiami przewidzianymi  w umowie i dokumentach stanowiących jej integralną część, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi dla przedmiotu umowy i rysunkami normatywnymi. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania Dokumentacji Projektowej. Dokumentacja Projektowa ma być tak wykonana, aby umożliwiała realizację wykonania budowy boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zielenią.

2.   Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji będzie protokół odbioru dokumentacji projektowej wraz z Pozwoleniem na budowę, podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. Zamawiający dokona odbioru bez zastrzeżeń dokumentacji projektowej w terminie do 10 dni od dnia jej otrzymania.

§ 10

ODBIÓR ROBÓT

1.  Strony przewidują odbiory częściowe, odbiór końcowy i odbiór      pogwarancyjny.

- Z czynności odbioru częściowego będzie spisany protokół. Protokół z odbioru częściowego podpisany bez zastrzeżeń przez strony będzie podstawą do wystawienia faktury VAT częściowej.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiór końcowy do 10 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru.

- Przy odbiorze końcowym Wykonawca skompletuje wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego zgodnie z Programem Funkcjonalno użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Brak dokumentów wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu skutkować będzie odmową odbioru robót.

- W przypadku stwierdzenia wad w toku odbioru Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie do 5 dni roboczych.

- Wykonawca po usunięciu wad zawiadamia Zamawiającego o gotowości do odbioru.

- Zamawiający odmówi odbioru końcowego, jeżeli nie został wykonany cały przedmiot umowy lub ma wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z umową.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Odbiór pogwarancyjny odbędzie się przed końcem upływu okresu gwarancyjnego wynikającego z terminów gwarancji określonych w § 14 umowy. O terminie odbioru pogwarancyjnego Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego pisemnie  z 10-dniowym wyprzedzeniem.

§ 11

WARUNKI PŁATNOŚCI

      - Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami VAT częściowymi:

1) za opracowaną i odebraną przez Zamawiającego dokumentację  projektową  wraz z Pozwoleniem na budowę w wysokości określonej w  Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do umowy,

2) za wykonanie robót budowlanych po  zakończeniu i  odbiorze częściowym robót budowlanych w pełnej wysokości wynagrodzenia za zakończone i odebrane elementy robót zgodnie z Formularzem Cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.

      - Podstawę wystawienia faktury VAT częściowej stanowić będzie Protokół odbioru częściowego podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Zamawiającego.

      - Podstawę do wystawienia faktury VAT końcowej będzie stanowić:

- protokół odbioru końcowego robót, podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Zamawiającego,

- w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót sporządzona przez kierownika budowy i sprawdzona przez inspektora nadzoru - Książka obmiaru robót.

      - Zapłata faktur VAT nastąpi przelewem, w terminie do 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Płatność dokonywana będzie za pomocą mechanizmu podzielonej płatności.

      - Faktury VAT zostaną wystawione i przesłane do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/, adres PEF: NIP 8961003529. NABYWCĄ TOWARU/USŁUGI jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 8971383551; ODBIORCĄ TOWARU/USŁUGI jest Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ  1-8, 50-141 Wrocław.

      - W wypadku wystawiania i przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych,  Wykonawca wraz  z ustrukturyzowaną fakturą elektroniczną prześle Zamawiającemu inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne obejmujące protokoły odbioru przedmiotu umowy podpisane przez  Zamawiającego i Wykonawcę.

      - Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną faktur VAT w formacie PDF, które mogą być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: faktury.wou@um.wroc.pl.

      - Za dzień zapłaty należności uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

9.  Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.

PODWYKONAWCY

§ 11a*

  - Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

1) ..................................... w zakresie: ..............................................

2) ..................................... w zakresie ................................................

  - Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za działania własne.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo wynosi 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

  - Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

  - W przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5.

  - Zamawiający zgłasza na piśmie zastrzeżenia do projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmiany w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia w przypadkach:

1) niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż      określony w ust. 4 niniejszego paragrafu.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy  lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

10. Przepisy ust. 3-9 stosuje się do zmian tej umowy o       podwykonawstwo.

§ 11b*

- Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawić Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku przez Wykonawcę, zapłata wynagrodzenia zostanie wstrzymana do czasu usunięcia tego naruszenia.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wobec których Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2 Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.

- Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach  z dalszymi podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.

§ 12

- Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy przez cały okres jej wykonywania, stosownie do art. 95 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zostały zatrudnione osoby na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wykonujące następujące czynności: roboty ogólnobudowlane, roboty instalacji sanitarnych, roboty instalacji elektrycznych.

- Osoby wykonujące czynności przy realizacji przedmiotu umowy są zatrudnione w liczbie osób gwarantującej prawidłowe wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie przedstawiał oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.

- Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych  od dnia żądania, zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

- Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia żądania, przedstawi Zamawiającemu dowody odprowadzenia składek ZUS na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za ostatni miesiąc pracy pracowników.

- *W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust 2 pkt 2 Ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy do złożenia oświadczenia o zatrudnieniu ww. osób . Powyższe oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć również na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia żądania.

§ 13

## KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

      - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego terminu, o którym mowa w § 5 umowy,

      - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego terminu,

      - w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy lub jej części  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy,

      - *za niedopełnienie przez Wykonawcę  wymogu zatrudnienia pracowników, o których mowa w § 12 ust. 1 umowy, na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, lub niezapewnienie przez Wykonawcę zatrudnienia tych pracowników przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) w wysokości 500 zł miesięcznie od każdego niezatrudnionego pracownika na umowę o pracę, oraz za niedopełnienie zadeklarowanego w ofercie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp* w wysokości 200 zł miesięcznie od każdego niezatrudnionego pracownika,

      - *z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

      - *z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy                              o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

      - *za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

      - *z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

      - *za nie wystąpienie do Zamawiającego o zgodę, o której mowa w § 11a ust. 5 i 6  umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.

  - *W przypadku, o którym mowa w § 11a ust. 9 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w § 11a ust. 4 umowy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej w wys. 0,15% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy lub części zadań z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

  - Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach wynikających z ustawy Kodeks cywilny.

  - Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony umowy nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto.

  - Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy po wystawieniu noty księgowej przez Zamawiającego.

  - Nie nalicza się kar umownych w sytuacjach, gdy niewykonanie przedmiotu umowy spowodowane jest okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 14

## WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI

- Wykonawca (Gwarant) udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – na okres ................. miesięcy,  licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wzór Karty gwarancyjnej stanowi zał. nr 5 do umowy.

- Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne wykonanych robót zmniejszających ich wartość użytkową, techniczną i estetyczną.

- Wykonawca (Gwarant) udziela Zamawiającemu gwarancji na wszelkie materiały i inne urządzenia wmontowane zgodnie z gwarancją producenta, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Dla urządzeń zainstalowanych minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru robót.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad w zakresie robót budowlanych bezpłatnie w terminie do 7 dni godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Dla instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych:

  - Wykonawca rozpocznie akcję serwisową w czasie nie dłuższym niż 3 godziny od zgłoszenia (czas reakcji). Przez rozpoczęcie akcji serwisowej rozumie się osobiste przybycie na miejsce awarii pracownika Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązuje się usunąć awarię oraz przywrócić pełną sprawność i funkcjonalność urządzenia w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia.

- W przypadku wystąpienia awarii zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzkiemu lub mogącej spowodować znaczne straty finansowe w okresie gwarancyjnym, Gwarant przystąpi niezwłocznie do jej usuwania, lecz nie później, niż w ciągu 3 godzin od zgłoszenia.

- W przypadku, gdy naprawa nie będzie możliwa w ww.  terminach z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Gwarant ustala termin usunięcia wad z Zamawiającym.

- Zgłoszenie usterek i wad w okresie gwarancji będzie odbywało się telefonicznie i zostanie potwierdzone drogą elektroniczną. W razie wątpliwości za dzień zgłoszenia wady strony uznają dzień wysłania wiadomości e-mail przez Zamawiającego. Każdorazowe usunięcie wad winno być stwierdzone protokołem.

- Udzielona gwarancja na urządzenia obejmuje:

  - nieodpłatny serwis techniczny obejmujący: doradztwo techniczno-eksploatacyjne,

  - usuwanie wad urządzeń i instalacji w okresie udzielonej gwarancji,

  - gotowość do napraw gwarancyjnych i wad zgłaszanych przez Użytkownika – pocztą e-mail na numer podany w protokole odbioru końcowego przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania zgłoszenia.

- Urządzenia i sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być fabrycznie nowy, zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski i posiadający stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

- Do dostarczonych urządzeń i sprzętu będą dołączone karty gwarancyjne zawierające numer seryjny, termin i warunki ważności gwarancji, adresy i numery telefonów punktów serwisowych świadczących usługi gwarancyjne a także karty koniecznych do wykonywania czynności konserwacyjnych i instrukcje obsługi.

- Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

- Udzielone gwarancje obejmują dokonywanie przeglądów w terminach i zakresach określonych przez producenta w dokumentacji techniczno – rozruchowej.

- Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji wynosi 2 lata od dnia protokolarnego przekazania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

- Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował usuwaniem wad lub wykonywaniem zobowiązań zawartych w Umowie do końca okresu gwarancji.

- Po odbiorze końcowym budowy treningowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej trawy wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Racławickiej 62 we Wrocławiu Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona w każdym roku trwania gwarancji przeglądu gwarancyjnego, z którego spisany zostanie protokół z gwarancyjnego przeglądu technicznego przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- *Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na roboty wykonywane przez podwykonawców.

§ 15

NADZÓR NAD ROBOTAMI

- Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego będą pełnić:

  - inspektor nadzoru budowlanego: p. ..................., którego Zamawiający powołuje na koordynatora BHP oraz koordynatora wszystkich branż,

  - nadzór nad robotami instalacji elektrycznych - p. ...............,

  - nadzór nad robotami instalacji sanitarnych – p. ..................

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami prawa budowlanego i jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem wykonania przedmiotu umowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik budowy: p. ..................., który w dniu protokolarnego wprowadzenia na budowę, przedłoży koordynatorowi BHP:

    - listę pracowników uczestniczących w realizacji umowy. Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował listę poprzez załączenie oświadczeń nowozatrudnionych pracowników,

    - oświadczenie w zakresie postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami,

    - oświadczenia o zachowaniu poufności od każdego pracownika Wykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy.

- Nadzór autorski – pełni p. ...........................

§ 16

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w  wysokości 4 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy,  tj. ................. zł, słownie: .............................................. zł i ......./100.

- Zabezpieczenie zostanie wniesione na rzecz Zamawiającego, w pełnej wysokości najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy w formie: ....................................

- Strony ustalają:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota: ................... zł stanowi  zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota: ...................... zł przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona  nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancji lub poręczeń ważne jest pod warunkiem obowiązywania gwarancji lub poręczeń przez cały okres związania umową.

§ 17

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania w mocy przez cały okres trwania niniejszej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem zgodnie z poniższą specyfikacją:

  - przedmiot ubezpieczenia winna stanowić odpowiedzialność cywilną wynikająca z czynów niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa) obejmująca co najmniej przedmiot niniejszej Umowy,

  - suma gwarancyjna, winna być nie mniejsza niż 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych)  w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków 
w okresie ubezpieczenia, podlimity odpowiedzialności są dopuszczalne jedynie w przypadkach wyraźnie wskazanych w umowie,

  - udział własny/ franszyza redukcyjna, mający zastosowanie jedynie do szkód rzeczowych winien być ustalony w umowie ubezpieczenia jako nie większy niż 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego, nie dopuszcza się wprowadzania procentowego udziału własnego/ franszyzy redukcyjnej,

  - umowa ubezpieczenia winna obejmować co najmniej szkody w postaci szkód osobowych i rzeczowych,

  - umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody w postaci straty rzeczywistej, jaki utraconych korzyści, a także należne zadośćuczynienie,

  - umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy i osób, za które ponosi on odpowiedzialność,

  - zakres ubezpieczenia winien obejmować w szczególności:

    - szkody w mieniu powierzonym (ruchomościach i nieruchomościach), pozostającym w pieczy lub pod kontrolą Wykonawcy,

    - szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy, testów lub innych podobnych czynności lub prac,

    - szkody spowodowane wprowadzeniem produktu do obrotu,

    - szkody wyrządzone przez podwykonawców, a także szkody wyrządzone podwykonawcom (niniejszy wymóg ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców przy wykonywaniu umowy),

    - szkody wyrządzone podczas rozładunku (niniejszy wymóg ma zastosowanie jedynie w sytuacji, w której Wykonawca będzie dokonywał rozładunku przy realizacji niniejszej umowy),

    - szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. „completed operations"),

    - szkody wynikające z błędów projektowych.

  - z zakresu ubezpieczenia nie mogą być wyłączone szkody w mieniu Zamawiającego, na którym są prowadzone prace  oraz szkody w mieniu o charakterze zabytkowym.

- Wykonawca dostarczy w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych lub certyfikatów/zaświadczeń) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami potwierdzające, że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące wraz z dowodami, że zostały prawidłowo opłacane.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu dokumentu ubezpieczenia przez cały okres trwania obowiązku nie później niż 14 dni kalendarzowych przed wygaśnięciem poprzedniej polisy.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy umów ubezpieczenia (polis) lub nie zapewni ich ciągłości w okresie trwania przedmiotowej umowy Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia lub uprawnienie do zawarcia takiej polisy lub przedłużenia okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obciążając go kosztami.

§ 18

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego albo przerywa roboty ze swojej winy na okres dłuższy niż 14 dni lub opóźnia się z wykonaniem robót tak, że nie ukończy ich w umówionym terminie.

- Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy Zamawiający ma prawo złożyć w terminie do 30 dni od zaistnienia przyczyny wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- W razie odstąpienia od umowy przez każdą ze stron, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku w terminie do 5 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy.

- Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstąpienia, których zakres zostanie określony w protokole podpisanym przez strony.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno być w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy  w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego w § 12 umowy.

§ 19

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

  - Spory jakie mogą wyniknąć pomiędzy stronami rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

  - W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy  ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne obowiązujące przepisy.

§ 20

PRZEPISY DOTYCZĄCE RODO

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji/danych otrzymanych i uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy oraz do wykorzystywania przedmiotowych informacji/danych jedynie w celach wskazanych  w niniejszej Umowie,

- przekazywania, ujawniania oraz wykorzystywania informacji/danych otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy tylko wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym Umową,

- podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób personelu Wykonawcy, która podczas wykonywania przedmiotu umowy u Zamawiającego, wejdzie w posiadanie informacji/danych (w szczególności danych osobowych) nie ujawni stronom trzecim,  ich źródła, zarówno w całości, jak i w części, a także nie sporządzi kopii, ani w jakikolwiek inny sposób informacji tych i danych osobowych nie powieli,

- zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,

- podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że w sytuacji gdy podczas wykonywania przedmiotu umowy u Zamawiającego, personel Wykonawcy wejdzie w  posiadanie informacji/danych (w szczególności danych osobowych), dokumentów bądź innych nośników z informacjami/danymi w odpowiedni sposób je zabezpieczy i niezwłocznie powiadomi (przekaże) zabezpieczone informacje/dane, dokumenty bądź nośniki, przełożonemu bądź Inspektorowi Ochrony Danych Zamawiającego,

- zgłaszania sytuacji (incydentów) naruszenia zasad ochrony danych osobowych Inspektorowi Ochrony Danych Zamawiającego,

- zapoznania personelu Wykonawcy z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne ze zobowiązaniami wskazanymi w pkt 1 do 7 niniejszego ustępu może być uznane przez Zamawiającego za naruszenie przepisów ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- Wykonawca zobowiązuje się postępować zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miejskiego Wrocławia, dostępną na stronie: https://bip.um.wroc.pl/.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną stosowaną przez Zamawiającego do wykonania obowiązku z art. 14 RODO względem osób realizujących umowę.

§ 21

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

            - Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.

            - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:

a)  zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

-  wstrzymanie robót przez Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach,

b) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.

c) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wystąpi sytuacja, że Wykonawca w okresie przewidzianym na realizację zamówienia nie mógł prowadzić robót związanych z  przedmiotem umowy i w związku z tym wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy. Czas, o który  wydłużony zostanie umowny termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy od czasu, przez który Wykonawca nie mógł prowadzić robót związanych z realizacją zamówienia.

d) w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  a zmiana sposobu wykonania przedmiotu  umowy będzie konieczna po  weryfikacji wykonanego projektu,

e) inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy  skutkujące   niemożliwością prowadzenia robót.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1) od lit. a) do lit. e) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

2) zmiany osobowe

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się takimi samymi uprawnieniami i doświadczeniem jak określone w SWZ,

b) *zmiany podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innych podwykonawców z zastrzeżeniem posiadania przez tych podwykonawców kwalifikacji i doświadczenia, określonych w SWZ (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca posługuje się potencjałem podwykonawców).

3) Pozostałe zmiany

a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie wykonane roboty oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi  z umowy planowanymi kosztami,

b) w następstwie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót,

c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

d) w przypadku zmian formalno-organizacyjnych, mających wpływ na realizację umowy.

3. Wszelkie zmiany umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno -  organizacyjną umowy i zmiana danych teleadresowych.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych w umowie, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach tam nie unormowanych odpowiednie przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 23

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu wykonywania umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.

2. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że dotyczące go dane, w tym dane osobowe (imię i nazwisko/nazwa), data umowy, jej przedmiot, numer, data obowiązywania oraz wartość umowy brutto mogą zostać udostępnione w Urzędowym Rejestrze Umów Urzędu Miejskiego Wrocławia.

§ 24

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz innych informacji jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia i przekazania.

§ 25

1. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację umowy.

2. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty i skutki prawne mogące wyniknąć wskutek zaniechania.

§ 26

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego  i 1 egz. dla Wykonawcy.

Załączniki:

1. Program Funkcjonalno - Użytkowy (PF-U).

2. Formularz ofertowy.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

4. Formularz cenowy.

5. Wzór karty gwarancyjnej.

Sprawdzono pod względem legalności, celowości i gospodarności

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY:

* zapisy mające zastosowanie w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców oraz osób o których mowa w art. 96 ust 2 pkt 2 Ustawy Pzp