Załącznik nr 1 do SWZ

Projekt umowy

## Umowa nr ..../WIM/2025

w dniu ............................. we Wrocławiu pomiędzy:

Gminą Wrocław z siedzibą pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, REGON 931934839, reprezentowaną przez:

- ........................................,

- ..................................

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

................................. z siedzibą ................................., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym-Rejestr Przedsiębiorców, pod numerem ......................., NIP ......................., REGON ..................., o kapitale zakładowym w całości wpłaconym w wysokości ......................... zł,

reprezentowaną przez:

- ........................................,

- ..................................

zwaną/ym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”,

przy czym Zamawiający oraz Wykonawca zwani będą łącznie w dalszej części umowy również „STRONAMI”

na podstawie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego (znak postępowania ZP/PN/…../2024/WIM), zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwaną dalej „ustawą Prawo zamówień publicznych”, została zawarta umowa (zwana dalej „Umową”)

o następującej treści:

Definicje

§ 1

Dla potrzeb interpretacji niniejszej Umowy ustala się znaczenie następujących pojęć:

- Centrum Kontaktu (CK) – centrum systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego (zwanego dalej „systemem WRM”) zapewniające zdalne wsparcie klienta we wszystkich czynnościach związanych z korzystaniem z systemu WRM, w szczególności w zakresie zawierania umów z klientami, wyjaśniania problemów przy wypożyczeniu i/lub zwrocie roweru, awarii roweru, przyjmowania i rozpatrywania reklamacji. Kontakt z CK jest zapewniony za pomocą telefonu, poczty elektronicznej oraz aplikacji,

- I etap WRM – uruchomienie pierwszej części systemu WRM w zakresie i terminie określonym w niniejszej Umowie,

- II etap WRM – uruchomienie pozostałej, poza etapem I, części systemu WRM w zakresie i terminie określonym w niniejszej Umowie, po uruchomieniu I etapu WRM,

- klient – osoba fizyczna, która zawarła umowę w celu wypożyczania rowerów systemu WRM,

- okres rozliczeniowy –miesiąc kalendarzowy, po uruchomieniu II etapu systemu WRM, po upływie którego Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury za realizację przedmiotu Umowy,

- rower standardowy –rower opisany w załączniku nr 1 do Umowy, rozdział IV ust. 3 pkt. 1,

- rower niestandardowy - rower opisany w załączniku nr 1 do Umowy, rozdział IV ust. 3 pkt. 2 - 5,

- rower ze wspomaganiem elektrycznym - rower opisany w załączniku nr 1 do Umowy, rozdział IV ust. 3  pkt. 6,

- rower sprawny - rower, w którym są sprawne (i odpowiednio wyregulowane w przypadku elementów regulowanych): hamulce, przerzutki, napęd (w tym łańcuch), światła, komputer pokładowy, dzwonek, zapięcie, wskazane przez producenta opon ciśnienie w oponie oraz bez wad lub uszkodzeń (braków) zagrażających zdrowiu lub życiu użytkownika lub narażających go na mandat karny, ponadto w przypadku rowerów ze wspomaganiem elektrycznym, oprócz warunków wskazanych wyżej za sprawny uznaje się rower, w którym poziom naładowania baterii jest nie niższy niż 15 % jej pojemności,

- stacja rowerowa – teren i zlokalizowane na nim urządzenia zorganizowane celem wypożyczania i zwrotu rowerów w systemie WRM, tj. stojaki rowerowe, totem,

- stacja wirtualna - stacja rowerowa opisana w załączniku nr 1 do Umowy, rozdział VIII ust. 14,

- stacja sprawna - stacja ze sprawnym totemem oraz sprawnymi stojakami rowerowymi (nie dotyczy stojaków udostępnionych przez Zamawiającego). W przypadku stacji wirtualnej uznaje się, że jest ona sprawna o ile jest zapewniona możliwość wypożyczenia i zdania roweru w obrębie strefy jaką ona obejmuje,

- stojak rowerowy –stanowisko do parkowania roweru (2 200 stojaków udostępnia Zamawiający),

- stojak rowerowy sprawny - stojak rowerowy będący w stanie technicznym z dnia rozruchu testowego, pogorszony o normalną eksploatację (nie dotyczy stojaków udostępnionych przez Zamawiającego),

- totem - urządzenie opisane w załączniku nr 1 do Umowy, rozdział III ust. 3 pkt 2,

- tydzień - okres 7 dni, przy czym poniedziałek jest pierwszym dniem tygodnia,

- Wrocławski Rower Miejski (WRM) – system ogólnodostępnej samoobsługowej wypożyczalni rowerów zapewniający jego klientom możliwość samodzielnego wypożyczenia i zwrotu roweru na stacji rowerowej na czas nie dłuższy niż 12 godz., działający na obszarze administracyjnym gminy Wrocław oraz określonym obszarze administracyjnym tych gmin ościennych, na terenie których udostępnione zostaną stacje rowerowe w ramach opcji,

- wykorzystana opłata – opłata pobrana za wypożyczenie roweru z systemu WRM.

Przedmiot Umowy

§ 2

- Przedmiotem Umowy jest usługa polegająca na uruchomieniu oraz kompleksowej eksploatacji samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych we Wrocławiu oraz w gminach ościennych w ramach opcji, które będą udostępnione na zasadach określonych niniejszą Umową, pod nazwą Wrocławski Rower Miejski, zwanej w dalszej części Umowy „WRM”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

50.10.00.00-6  - usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

- Realizując przedmiot Umowy Wykonawca w szczególności:

- wykona i uzgodni z Zamawiającym projekty:

          - rowerów, które będą udostępniane klientom systemu WRM,

          - stacji rowerowych systemu WRM umożliwiających dokonanie wypożyczenia lub zwrotu roweru,

          - dokumentów określających prawa i obowiązki klientów oraz Wykonawcy, w szczególności regulamin korzystania z systemu WRM oraz niezbędne dokumenty w zakresie polityki ochrony danych osobowych,

          - strony internetowej WRM,

          - lokalizacji stacji rowerowych oraz projekty zastępczej organizacji ruchu (o ile będą niezbędne).

- przygotuje i wyposaży system WRM w niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania infrastrukturę (w tym m. in.: stacje (totemy, stojaki rowerowe (nie dotyczy stojaków udostępnionych przez Zamawiającego)), utwardzenie nawierzchni kostką betonową, rowery, oprogramowanie),

- uruchomi i będzie prowadził Centrum Kontaktu (CK),

- przeszkoli wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania systemu WRM oraz kontroli i pozyskiwania danych z systemu informatycznego WRM,

- dokona rozruchu testowego, uruchomi i będzie eksploatował system WRM w okresie 51 miesięcy w trakcie obowiązywania Umowy z uwzględnieniem wymagań terminowych opisanych w § 5,

- dokona demontażu infrastruktury umieszczonej w przestrzeni publicznej Wrocławia z uwzględnieniem wymagań opisanych w § 3 ust. 3 Umowy,

- niezwłocznie po zakończeniu funkcjonowania systemu WRM poinformuje o zakończeniu działania systemu WRM drogą elektroniczną wszystkich klientów systemu WRM.

Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawiera załącznik nr 1 do Umowy (zwany dalej OPZ).

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej Umowy wykonać przedmiot Umowy zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, SWZ oraz złożoną ofertą.

- Wykonawca eksploatować będzie system WRM we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

- Wykonawca zapewni infrastrukturę systemu WRM, w ramach której możliwe będzie udostępnienie klientom nie mniej niż: 2 400 rowerów standardowych, 100 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym, 34 rowery niestandardowe, na 240 stacjach rowerowych z 2 400 stojakami rowerowymi (2 200 stojaków udostępnionych przez Zamawiającego) wyposażonych w 240 totemów, zwaną dalej „zamówieniem podstawowym”.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji na zasadach określonych w § 4 Umowy oraz w rozdziale XIV OPZ.

Okres obowiązywania Umowy i terminy

§ 3

    - Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia zawarcia Umowy, tj. ............ 2025 r. do dnia ……………….. 2029 r. (2 miesiące od dnia zawarcia Umowy + jeśli zawarcie umowy nastąpi w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca, uruchomienie I etapu nastąpi w pierwszy najbliższy dzień miesiąca, następujący po upływie 2 miesięcy + 51 miesięcy + 2 tygodnie).

    - Wykonawca uruchomi i będzie eksploatował system WRM w okresie od dnia ……………………… 2025 r. (2 miesiące od dnia zawarcia Umowy + jeśli zawarcie umowy nastąpi w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca, uruchomienie I etapu nastąpi w pierwszy najbliższy dzień miesiąca, następujący po upływie 2 miesięcy), w tym:

- I etap WRM – od dnia ……………………… 2025 r. (2 miesiące od dnia zawarcia Umowy + jeśli zawarcie umowy nastąpi w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca, uruchomienie I etapu nastąpi w pierwszy najbliższy dzień miesiąca, następujący po upływie 2 miesięcy) w liczbie 1 200 rowerów standardowych, 100 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym, 34 rowerów niestandardowych, na 240 stacjach z 2 400 stojakami (2 200 stojaków udostępnionych przez Zamawiającego) wyposażonych w 240 totemów,

- II etap WRM – od dnia ……………………. 2025 r. (1 miesiąc/ 2 / 3 miesiące* po uruchomieniu I etapu - na podstawie oferty) w liczbie 2 400 rowerów standardowych, 100 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym, 34 rowerów niestandardowych na 240 stacjach z 2 400 stojakami (2 200 stojaków udostępnionych przez Zamawiającego) wyposażonych w 240 totemów.

    - Wykonawca, nie później niż do dnia ………………………… 2029 r. (2 miesiące od dnia zawarcia Umowy + jeśli zawarcie umowy nastąpi w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca, uruchomienie I etapu nastąpi w pierwszy najbliższy dzień miesiąca, następujący po upływie 2 miesięcy + 51 miesięcy + 2 tygodnie) zdemontuje, usunie i zagospodaruje we własnym zakresie wszelką własną infrastrukturę umieszczoną w przestrzeni publicznej Wrocławia (a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji także przestrzeni publicznej gmin: Czernica, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Wisznia Mała) a wykorzystywaną do realizacji usługi.

Opcja

§ 4

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji polegającej na uruchomieniu i eksploatacji kolejnych stacji systemu WRM lub ich wskazanych elementów oraz rowerów.

  - O zamiarze skorzystania z opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnego oświadczenia zawierającego wartość i wielkość opcji na co najmniej 45 dni przed datą uruchomienia kolejnych stacji systemu WRM lub ich wskazanych elementów oraz rowerów.

  - Opcja realizowana i rozliczana będzie na takich samych zasadach i warunkach jak zamówienie podstawowe.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z opcji w całości, w części, bądź do rezygnacji ze skorzystania z opcji. Opcja nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania lub częściowego zrealizowania opcji.

  - W ramach opcji Zamawiający przewiduje możliwość:

- zamówienia do 3 stacji funkcjonujących najwcześniej od dnia 1 marca 2026 r. do końca działania systemu WRM objętego zamówieniem podstawowym: 3 totemów informacyjnych, 30 stojaków rowerowych i 30 rowerów standardowych, 3 utwardzenia nawierzchni kostką betonową pod stację rowerową,

- zamówienia do 2 stacji funkcjonujących najwcześniej od dnia 1 marca 2027 r. do końca działania systemu WRM objętego zamówieniem podstawowym: 2 totemów informacyjnych, 20 stojaków rowerowych i 20 rowerów standardowych, 2 utwardzenia nawierzchni kostką betonową pod stację rowerową

- zamówienia stacji lub ich wskazanych elementów oraz rowerów do uruchomienia w gminach sąsiadujących z Zamawiającym (Gminą Wrocław):

- Gmina Czernica:

- do 3 stacji funkcjonujących maksymalnie przez taki sam okres jak stacje objęte zamówieniem podstawowym: 3 totemy informacyjne, 3 pompki, 30 stojaków rowerowych i 30 rowerów standardowych,

- 1 stacji funkcjonującej najwcześniej od dnia 1 marca 2027 r. do końca działania systemu WRM objętego zamówieniem podstawowym: 1 totem informacyjny, 1 pompkę, 10 stojaków rowerowych i 10 rowerów standardowych,

- Gmina Kąty Wrocławskie:

- do 4 stacji funkcjonujących maksymalnie przez taki sam okres jak stacje objęte zamówieniem podstawowym: 4 totemy informacyjne, 40 stojaków rowerowych i 40 rowerów standardowych, 2 utwardzenia nawierzchni kostką betonową pod stację rowerową,

- do 3 stacji funkcjonujących najwcześniej od dnia 1 marca 2027 r. do końca działania systemu WRM objętego zamówieniem podstawowym: 3 totemy informacyjne, 30 stojaków rowerowych i 30 rowerów standardowych, 3 utwardzenia nawierzchni kostką betonową pod stację rowerową,

- Gmina Kobierzyce:

- do 4 stacji funkcjonujących maksymalnie przez taki sam okres jak stacje objęte zamówieniem podstawowym: 4 totemy informacyjne, 2 pompki, 20 stojaków rowerowych i 40 rowerów standardowych, 2 utwardzenia nawierzchni kostką betonową pod stację rowerową,

- do 5 stacji funkcjonujących najwcześniej od dnia 1 marca 2027 r. do końca działania systemu WRM objętego zamówieniem podstawowym: 5 totemów informacyjnych, 50 stojaków rowerowych i 50 rowerów standardowych, 3 utwardzenia nawierzchni kostką betonową pod stację rowerową,

- Gmina Siechnice:

- do 6 stacji funkcjonujących maksymalnie przez taki sam okres jak stacje objęte zamówieniem podstawowym: 6 totemów informacyjnych, 6 pompek, 60 stojaków rowerowych i 60 rowerów standardowych,

- do 2 stacji funkcjonujących najwcześniej od dnia 1 marca 2026 r. do końca działania systemu WRM objętego zamówieniem podstawowym: 2 totemy informacyjne, 2 pompki, 20 stojaków rowerowych i 20 rowerów standardowych,

- Gmina Wisznia Mała:

- do 5 stacji funkcjonujących maksymalnie przez taki sam okres jak stacje objęte zamówieniem podstawowym: 5 totemów informacyjnych, 5 pompek, 50 stojaków rowerowych i 50 rowerów standardowych, 4 utwardzenia nawierzchni kostką betonową pod stację rowerową,

- 1 stacji funkcjonującej najwcześniej od dnia 1 marca 2026 r. do końca działania systemu WRM objętego zamówieniem podstawowym: 1 totem informacyjny, 1 pompkę, 10 stojaków rowerowych i 10 rowerów.

  - Ceny jednostkowe opcji dla stacji systemu WRM lub ich wybranych elementów oraz rowerów i utwardzenia nawierzchni kostką betonową, a także ceny zarządzania i utrzymania poszczególnych elementów systemu WRM będą takie same jak określone w Formularzu cenowym (załącznik nr 4 do Umowy). Nie obejmuje to stacji uruchomionych w trybie § 8.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie objętym opcją nie przekroczy kwoty ………. zł brutto (słownie: …………………….), w tym …… zł netto (słownie: ………….). Zasady wyliczenia i wypłaty wynagrodzenia zostały określone w § 17 ust. 6.

  - Skorzystanie z opcji przez Zamawiającego będzie skutkowało obowiązkiem wykonania przez Wykonawcę świadczeń objętych opcją w terminie i za wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z powyższymi uregulowaniami.

  - Uchylanie się przez Wykonawcę z wykonania świadczeń objętych opcją skutkować będzie nałożeniem kary umownej.

  - Skorzystanie z opcji nie wymaga zawarcia dodatkowej umowy z Wykonawcą.

Wymagania dla systemu WRM

§ 5

- System WRM będzie publicznie dostępny, co oznacza zapewnienie wszystkim zainteresowanym tych samych reguł wstąpienia do niego, tj. uzyskania statusu klienta systemu WRM oraz jawność reguł korzystania z wypożyczalni ogłoszonych w szczególności w Regulaminie korzystania z systemu WRM.

- System WRM ma umożliwiać swoim klientom samoobsługowe wypożyczenie i zwrot roweru na stacjach rowerowych bez obowiązku dokonania zwrotu na tej samej stacji na której nastąpiło wypożyczenie.

- System WRM ma funkcjonować w systemie 24h/7dni co najmniej w okresie:

  - od dnia ……………… 2025 r. (2 miesiące od dnia zawarcia Umowy + jeśli zawarcie umowy nastąpi w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca, uruchomienie I etapu nastąpi w pierwszy najbliższy dzień miesiąca, następujący po upływie 2 miesięcy) do dnia ……………… 2025 r. (ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień uruchomienia II etapu – na podstawie oferty) – w liczbie 1 200 rowerów standardowych, 100 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym i 34 rowerów niestandardowych na 240 stacjach rowerowych z 2 400 stojakami rowerowymi (2 200 stojaków udostępnionych przez Zamawiającego) wyposażonych w 240 totemów oraz

  - od dnia ……………………. 2025 r. (1 miesiąc/ 2 / 3 miesiące* po uruchomieniu I etapu - na podstawie oferty) do dnia 30 listopada 2025 roku - w liczbie 2 400  rowerów standardowych, 100 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym i 34 rowerów niestandardowych, na 240 stacjach rowerowych z 2 400 stojakami rowerowymi (2 200 stojaków udostępnionych przez Zamawiającego) wyposażonych w 240 totemów oraz

  - od dnia 1 grudnia 2025 r. do dnia 28 lutego 2026 r., od dnia 1 grudnia 2026 r. do dnia 28 lutego 2027 r., od dnia 1 grudnia 2027 r. do dnia 29 lutego 2028 r. oraz od dnia 1 grudnia 2028 r. do dnia 28 lutego 2029 r. - w liczbie 1 200 rowerów standardowych, 100 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym i 34 rowerów niestandardowych, na 240 stacjach rowerowych z 2 400 stojakami rowerowymi (2 200 stojaków udostępnionych przez Zamawiającego) wyposażonych w 240 totemów oraz

  - od dnia 1 marca do dnia 30 listopada 2026 roku, od dnia 1 marca do dnia 30 listopada 2027 roku, od dnia 1 marca do dnia 30 listopada 2028 roku oraz od dnia 1 marca do dnia …………………….. 2029 roku (2 miesiące od dnia zawarcia Umowy + jeśli zawarcie umowy nastąpi w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca, uruchomienie I etapu nastąpi w pierwszy najbliższy dzień miesiąca, następujący po upływie 2 miesięcy + 51 miesięcy) – w liczbie 2 400 rowerów standardowych, 100 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym i 34 rowerów niestandardowych, na 240 stacjach rowerowych z 2 400 stojakami rowerowymi (2 200 stojaków udostępnionych przez Zamawiającego) wyposażonych w 240 totemów.

- Wykonawcy przysługuje prawo pobierania opłat od klientów systemu WRM pod warunkiem zachowania wymogów określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu.

- Co do zasady korzystanie z systemu WRM odbywa się za odpłatnością, jednak Wykonawca może stosować ulgi i zwolnienia, przy czym nie mogą być naruszone zasady określone w Załączniku nr 1 (rozdział XIII).

- Wykonawca ma prawo wprowadzić dodatkowe opłaty obowiązujące w przypadku naruszania Regulaminu korzystania z systemu WRM, w szczególności w odniesieniu do: używania rowerów ze wspomaganiem elektrycznym, niedokonania zwrotu roweru na stacji rowerowej w ciągu maksymalnego dopuszczalnego okresu dysponowania rowerem np. 12 godzin od chwili jego wypożyczenia.

- Lokalizacje stacji rowerowych określa Zamawiający. Wykaz stacji dla zamówienia podstawowego w granicach administracyjnych Gminy Wrocław zawiera załącznik nr 2a. Wykaz stacji objętych opcją na terenie poszczególnych gmin zawierają odpowiednio załączniki nr 2b – 2f.

- Podstawowe wymagania techniczne i funkcjonalne dla infrastruktury systemu WRM oraz umożliwiające Zamawiającemu bieżący monitoring i tworzenie statystyk wypożyczeń rowerów zawiera załącznik nr 1.

- Podstawowe wymagania dotyczące zasad obsługi klientów systemu WRM zawiera Załącznik nr 1 do Umowy.

- Infrastruktura systemu WRM (rowery, totemy, stojaki (nie dotyczy to stojaków udostępnionych przez Zamawiającego)) oraz pozostałe składniki systemu WRM (m.in. strona internetowa, regulaminy, zasady obsługi klientów w CK) a także lokalizacje stacji i sposób ich posadowienia muszą być zgodne z uzyskanymi przez Wykonawcę uzgodnieniami, pozwoleniami lub zatwierdzonymi projektami, niezależnie od trybu i podstaw prawnych pozyskiwania tego rodzaju uzgodnień lub zatwierdzeń, a także nie mogą naruszać wymagań określonych w SWZ, Umowie i załącznikach do niej.

Wymagania dotyczące harmonogramu i terminów

§ 6

            - Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy zgodnie z poniższym harmonogramem:

  - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekty rowerów, stacji rowerowych (w przypadku stacji, na których są stojaki udostępnione przez Zamawiającego, należy je uwzględnić w projekcie, a totemy i pompki powinny być zamontowane w miejscach, w których znajdowały się poprzednio), strony internetowej, aplikacji internetowych, w terminie do 21 dni od daty zawarcia Umowy,

  - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt dokumentu określającego prawa i obowiązki klientów systemu WRM, w szczególności regulamin korzystania z WRM w terminie do 21 dni od daty zawarcia Umowy,

  - Wykonawca dokona uzgodnień związanych z projektami lokalizacji stacji rowerowych, dołączy pisemne uzgodnienia z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta (lub innym podmiotem zarządzającym danym terenem), komórką Urzędu Miejskiego Wrocławia odpowiedzialną za estetykę miasta (aktualnie – Zespół Analiz i Estetyki w Wydziale Architektury i Zabytków), w terminie 30 dni przed rozpoczęciem uruchomienia I etapu WRM. Zamawiający zastrzega, że w pojedynczych przypadkach projekt lokalizacji może wymagać uzgodnienia z organem ochrony zabytków właściwym miejscowo dla Gminy Wrocław. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji Wykonawca dokona uzgodnień związanych z projektami lokalizacji stacji rowerowych (w tym uzgodnień związanych z ochroną zabytków, estetyką i ochroną przyrody – o ile będą niezbędne) w następujący sposób:

    - dla Gminy Czernica – opis w zał. nr 1 do Umowy - rozdział XIV, ust. 1, pkt 1.2,

    - dla Gminy Kąty Wrocławskie – opis w zał. nr 1 do Umowy - rozdział XIV, ust. 1, pkt 1.3,

    - dla Gminy Kobierzyce - opis w zał. nr 1 do Umowy – rozdział XIV, ust. 1, pkt 1.4,

    - dla Gminy Siechnice - opis w zał. nr 1 do Umowy - rozdział XIV, ust. 1, pkt 1.5,

    - dla Gminy Wisznia Mała - opis w zał. nr 1 do Umowy - rozdział XIV, ust. 1, pkt 1.6.

  - Wykonawca udostępni rowery do sprawdzenia oraz wykona montaż urządzeń stacji rowerowych (nie dotyczy to stojaków udostępnionych przez Zamawiającego), po uzyskaniu uzgodnień, o których mowa w pkt. 3 oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę wszelkich potrzebnych uzgodnień związanych z uruchomieniem I etapu, na co najmniej 7 dni przed przewidywanym terminem uruchomienia I etapu WRM.

  - po zakończeniu czynności opisanych w pkt. 4, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do uruchomienia I etapu WRM oraz przeprowadzenia testów sprawdzających funkcjonalność systemu WRM i jego zgodność z wymogami określonymi w Umowie,

  - w ramach zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 5, na co najmniej 7 dni przed przewidywanym uruchomieniem I etapu WRM zostanie wykonany rozruch testowy I etapu WRM:

- rozruch testowy może nastąpić po uruchomieniu Centrum Kontaktu oraz oprogramowania służącego do obsługi WRM,

- rozruch testowy I etapu WRM przeprowadzi komisja, powołana przez Wykonawcę z udziałem przedstawicieli Zamawiającego,

- rozruch testowy ma na celu sprawdzenie funkcjonowania systemu WRM, jego kompletności oraz spełnienia parametrów i właściwości określonych w Umowie, SWZ oraz ofercie Wykonawcy,

- rozruch testowy będzie polegać na uruchomieniu i ciągłym, trwającym co najmniej 8 godzin sprawdzeniu działania w pełni funkcjonalnego systemu wypożyczania, systemu informatycznego, strony internetowej systemu WRM oraz systemu rozliczeń oraz wykazaniu w tym czasie sprawnego funkcjonowania wszystkich stacji rowerowych i Centrum Kontaktu,

  - przed uruchomieniem I etapu WRM Wykonawca przeszkoli wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania systemu WRM oraz kontroli i pozyskiwania danych z systemu informatycznego WRM,

  - uruchomienie I etapu WRM może nastąpić wyłącznie po potwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowości działania systemu WRM i gotowości Wykonawcy do uruchomienia I etapu WRM, w dniu  …………….. 2025 roku,

  - udostępnienie do sprawdzenia rowerów II etapu WRM powinno nastąpić na co najmniej 7 dni przed przewidywanym terminem uruchomienia II etapu,

  - uruchomienie II etapu WRM może nastąpić wyłącznie po potwierdzeniu przez Zamawiającego włączenia do systemu WRM rowerów II etapu WRM, w dniu ……………….. 2025 r. (1 miesiąc/ 2 / 3 miesiące* po uruchomieniu I etapu - na podstawie oferty).

            - Potwierdzenie wykonania zadań opisanych w ust. 1 pkt. 1-2 będzie odbywać się na następujących zasadach:

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekty w 3 egzemplarzach. Do każdego egzemplarza należy dołączyć wersję elektroniczną na nośniku typu flash (USB),

- po otrzymaniu projektów, w terminie 7 dni Zamawiający dokonuje ich uzgodnienia lub w tym terminie zgłasza do projektów uwagi i zastrzeżenia. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, Wykonawca obowiązany jest do dokonania wymaganych zmian i poprawek projektów. Przy przedstawieniu przez Wykonawcę poprawionych projektów obowiązuje procedura określona w zdaniu pierwszym z uwzględnieniem wymogów, o których mowa w pkt 1. Potwierdzeniem przyjęcia projektu przez Zamawiającego jest podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń i uwag protokołu odbioru potwierdzającego wykonania zadań opisanych w ust. 1 pkt. 1-2 i wyrażenie zgody na uruchomienie WRM przez Wykonawcę,

- odmowa odbioru potwierdzenia wykonania projektu nie powoduje zmiany ustalonego terminu wykonania przedmiotu Umowy oraz jego poszczególnych etapów i nie znosi odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienie wykonania prac stanowiących przedmiot Umowy,

- Zamawiający dokonuje odbioru projektów wyłącznie pod względem formalnym i na podstawie oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego jej kompletność, brak wad i zgodność z Umową i wymogami SWZ. Za jakość i kompletność dokumentacji oraz za szkody wynikające z jej wad Wykonawca odpowiada bez ograniczeń.

            - Potwierdzenie wykonania zadań opisanych w ust. 1 pkt. 3 będzie odbywać się na następujących zasadach:

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekty w 3 kompletnych egzemplarzach ze wszystkimi załącznikami, przy czym do egzemplarza oznaczonego Nr 1 mają być dołączone oryginały wszystkich uzgodnień. Do pozostałych dwóch egzemplarzy projektów należy dołączyć kopie tych dokumentów. Do każdego egzemplarza projektu Wykonawca dołącza oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że projekty zostały wykonane zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Do każdego egzemplarza należy dołączyć wersję elektroniczną na nośniku typu flash (USB),

- po otrzymaniu projektów, w terminie do 7 dni Zamawiający dokonuje ich uzgodnienia lub w tym terminie zgłasza do projektów uwagi i zastrzeżenia. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, Wykonawca obowiązany jest do dokonania wymaganych zmian i poprawek projektów. Przy przedstawieniu przez Wykonawcę poprawionych projektów obowiązuje procedura określona w zdaniu pierwszym z uwzględnieniem wymogów, o których mowa w pkt 1. Potwierdzeniem przyjęcia projektu przez Zamawiającego jest podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń i uwag protokołu odbioru potwierdzającego wykonania zadań opisanych w ust. 1 pkt. 3 i wyrażenie zgody na uruchomienie WRM przez Wykonawcę,

- odmowa odbioru potwierdzenia wykonania projektu nie powoduje zmiany ustalonego terminu wykonania przedmiotu Umowy oraz jego poszczególnych etapów i nie znosi odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienie wykonania prac stanowiących przedmiot Umowy,

- przy odbiorze dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt. 1-2 Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonania sprawdzenia jej poprawności, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu roszczeń odszkodowawczych wynikających z wad dokumentacji, w tym wad projektów, systemów i oprogramowania. Zamawiający dokonuje odbioru dokumentacji wyłącznie pod względem formalnym i na podstawie oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego jej kompletność, brak wad i zgodność z Umową i wymogami SWZ. Za jakość i kompletność dokumentacji oraz za szkody wynikające z jej wad Wykonawca odpowiada bez ograniczeń.

            - Potwierdzenie gotowości do uruchomienia I etapu WRM będzie odbywać się na następujących zasadach:

- gotowość do uruchomienia I etapu WRM Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu, wskazując w zgłoszeniu:

- udostępnienie rowerów,

- zakończenie montażu stacji, o których mowa w ust. 1 pkt. 4,

- uruchomienie Centrum Kontaktu,

- uruchomienie strony internetowej co najmniej w wersji testowej,

- udostępnienie aplikacji mobilnych co najmniej w wersji testowej,

- datę i miejsce oraz proponowany sposób przeprowadzenia rozruchu testowego.

- Zamawiający dokonuje potwierdzenia gotowości I etapu WRM do uruchomienia po pozytywnym zakończeniu rozruchu testowego i stwierdzeniu poprawności wykonania prac, o których mowa w pkt. 1 lit. a i b,

- w razie stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu prac, o których mowa w pkt. 1 lit. a i/lub lit. b lub w przypadku negatywnego zakończenia rozruchu testowego, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości i ponownego zgłoszenia gotowości do uruchomienia I etapu WRM.

            - Wykonawca zapewni możliwość rejestracji klientów w systemie WRM poprzez stronę internetową WRM, nie później niż 2 dni przed terminem uruchomienia I etapu WRM.

            - Udostępnienie rowerów II etapu WRM oraz gotowość uruchomienia II etapu WRM Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu:

  - Zamawiający potwierdza włączenie elementów II etapu WRM do systemu WRM po stwierdzeniu kompletności i poprawności działania całego systemu WRM,

  - w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu całości WRM Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości.

Obowiązki Wykonawcy dotyczące eksploatacji systemu WRM

§ 7

- Uruchomienie systemu WRM (zarówno I jak i II etapu) może nastąpić wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego, że nie stwierdził nieprawidłowości będących podstawą do wstrzymania jego uruchomienia do czasu ich usunięcia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie systemu WRM, w szczególności:

- wszelkie czynności dot. kompleksowej eksploatacji systemu WRM, Wykonawca obowiązany jest realizować w okresie od daty uruchomienia I etapu WRM do dnia wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy, zgodnie z warunkami Umowy, SWZ i deklaracjami/oświadczeniami Wykonawcy zawartymi w złożonej ofercie,

- w ramach kompleksowej eksploatacji systemu WRM Wykonawca zapewni pełną obsługę systemu WRM w zakresie jego prawidłowego funkcjonowania, obsługi klientów i realizacji wszystkich obowiązków względem Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni w systemie WRM liczbę udostępnianych rowerów określoną jako wymagana dla systemu WRM z ewentualnym uwzględnieniem ustaleń wynikających ze skorzystania z opcji oraz dodatkowych rowerów udostępnionych zgodnie z wymaganiami § 8.

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej Umowy do:

  - uzyskania na własny koszt i ryzyko wszelkich niezbędnych oświadczeń, opinii, zgód, pozwoleń, uzgodnień oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy z wyłączeniem zapewnianego przez Zamawiającego prawa do korzystania z terenów udostępnianych przez Zamawiającego pod lokalizacje stacji systemu WRM,

  - zapewnienia i utrzymywania na własny koszt systemów łączności i oprogramowania niezbędnych dla funkcjonowania, nadzoru i rozliczania systemu WRM, w tym także aktualności i poprawności działania przekazanego lub udostępnionego Zamawiającemu oprogramowania umożliwiającego bieżący monitoring i tworzenie statystyk wypożyczeń rowerów,

  - zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt serwisu i naprawy wszystkich elementów wyposażenia systemu WRM – w szczególności rowerów, stacji rowerowych (nie dotyczy stojaków udostępnionych przez Zamawiającego), urządzeń i oprogramowania, elementów systemu łączności oraz systemu rozliczania i płatności,

  - utrzymania we własnym zakresie i na własny koszt rowerów i stacji rowerowych w należytym stanie estetycznym poprzez systematyczne czyszczenie i wymianę zniszczonych elementów (nie dotyczy stojaków udostępnionych przez Zamawiającego),

  - dokonywania wszelkich rozliczeń z klientami, w tym również rozliczeń końcowych i przekazywania Zamawiającemu okresowych raportów z realizacji usługi na rzecz klientów systemu WRM,

  - zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt magazynowania i konserwacji elementów systemu WRM.

- Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do zmiany lokalizacji wybranych stacji lub tylko stojaków, przy czym obowiązek ten zrealizuje:

- dla Gminy Wrocław:

- bezpłatnie w odniesieniu do maksymalnie 10 totemów oraz 100 stojaków rowerowych (dotyczy także stojaków udostępnionych przez Zamawiającego) w każdym roku kalendarzowym,

- za dodatkowym wynagrodzeniem w odniesieniu do:

- jedenastego i każdego następnego totemu w jednym roku kalendarzowym, należne wynagrodzenie ustala się w zryczałtowanej wysokości po 200,00 zł netto plus należny podatek VAT za 1 totem,

- sto pierwszego i każdego następnego stojaka rowerowego (dotyczy także stojaków udostępnionych przez Zamawiającego) w jednym roku kalendarzowym, należne wynagrodzenie ustala się w zryczałtowanej wysokości po 200,00 zł netto plus należny podatek VAT za 1 stojak,

- w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji dla Gminy Czernica:

- bezpłatnie w odniesieniu do maksymalnie 1 totemu oraz 10 stojaków rowerowych w okresie działania systemu WRM,

- za dodatkowym wynagrodzeniem w odniesieniu do:

- drugiego i każdego następnego totemu w jednym roku kalendarzowym, należne wynagrodzenie ustala się w zryczałtowanej wysokości po 200,00 zł netto plus należny podatek VAT za 1 totem,

- jedenastego i każdego następnego stojaka rowerowego w jednym roku kalendarzowym, należne wynagrodzenie ustala się w zryczałtowanej wysokości po 200,00 zł netto plus należny podatek VAT za 1 stojak.

- w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji dla Gminy Kąty Wrocławskie:

    - bezpłatnie w odniesieniu do maksymalnie 3 totemów oraz 30 stojaków rowerowych w okresie działania systemu WRM,

    - za dodatkowym wynagrodzeniem w odniesieniu do:

- czwartego i każdego następnego totemu w jednym roku kalendarzowym, należne wynagrodzenie ustala się w zryczałtowanej wysokości po 200,00 zł netto plus należny podatek VAT za 1 totem,

- trzydziestego pierwszego i każdego następnego stojaka rowerowego w jednym roku kalendarzowym, należne wynagrodzenie ustala się w zryczałtowanej wysokości po 200,00 zł netto plus należny podatek VAT za 1 stojak.

- w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji dla Gminy Kobierzyce:

    - bezpłatnie w odniesieniu do maksymalnie 3 totemów oraz 30 stojaków rowerowych w okresie działania systemu WRM,

    - za dodatkowym wynagrodzeniem w odniesieniu do:

- czwartego i każdego następnego totemu w jednym roku kalendarzowym, należne wynagrodzenie ustala się w zryczałtowanej wysokości po 200,00 zł netto plus należny podatek VAT za 1 totem,

- trzydziestego pierwszego i każdego następnego stojaka rowerowego w jednym roku kalendarzowym, należne wynagrodzenie ustala się w zryczałtowanej wysokości po 200,00 zł netto plus należny podatek VAT za 1 stojak.

- w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji dla Gminy Siechnice:

      - bezpłatnie w odniesieniu do maksymalnie 2 totemów oraz 20 stojaków rowerowych w okresie działania systemu WRM,

      - za dodatkowym wynagrodzeniem w odniesieniu do:

- trzeciego i każdego następnego totemu w jednym roku kalendarzowym, należne wynagrodzenie ustala się w zryczałtowanej wysokości po 200,00 zł netto plus należny podatek VAT za 1 totem,

- dwudziestego pierwszego i każdego następnego stojaka rowerowego w jednym roku kalendarzowym, należne wynagrodzenie ustala się w zryczałtowanej wysokości po 200,00 zł netto plus należny podatek VAT za 1 stojak.

- w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji dla Gminy Wisznia Mała:

a) 	bezpłatnie w odniesieniu do maksymalnie 1 totemu oraz 10 stojaków rowerowych w okresie działania systemu WRM,

b)	za dodatkowym wynagrodzeniem w odniesieniu do:

- drugiego i każdego następnego totemu w jednym roku kalendarzowym, należne wynagrodzenie ustala się w zryczałtowanej wysokości po 200,00 zł netto plus należny podatek VAT za 1 totem,

- jedenastego i każdego następnego stojaka rowerowego w jednym roku kalendarzowym, należne wynagrodzenie ustala się w zryczałtowanej wysokości po 200,00 zł netto plus należny podatek VAT za 1 stojak.

Dodatkowe rowery i stacje rowerowe

§ 8

- Wykonawcy przysługuje, każdorazowo wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego, prawo przyłączania do systemu WRM dodatkowych stacji rowerowych z zastrzeżeniem, że wszelkie koszty takich działań pokrywane będą wyłącznie ze środków Wykonawcy i nie będą powodować jakichkolwiek zobowiązań finansowych po stronie Zamawiającego.

- Wszystkie elementy przyłączone do systemu WRM zgodnie z postanowieniami ust. 1 muszą spełniać wymogi określone w Umowie i SWZ oraz w warunkach, jakie zostaną zawarte w zezwoleniach.

- Wszelkie przychody pozyskiwane od klientów systemu WRM oraz od podmiotów trzecich związane z eksploatacją systemu WRM, jego rozbudową, modernizacją lub promocją, w tym m.in. przychody z opłat, reklam i dofinansowywania infrastruktury (związane z funkcjonowaniem dodatkowych rowerów i stacji rowerowych) są przychodami Wykonawcy.

Inne uprawnienia i obowiązki Stron

§ 9

            - Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu Umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia.

            - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu możliwości samodzielnego monitorowania na bieżąco funkcjonowania systemu WRM oraz tworzenie wymaganych statystyk i zestawień.

            - Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu przygotowanych przez siebie danych statystycznych o funkcjonowaniu systemu WRM najpóźniej do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dane dotyczą, zawierających:

- liczbę klientów, którzy przystąpili i wystąpili z systemu WRM w danym okresie rozliczeniowym,

- dzienne i sumaryczne (w okresie rozliczeniowym) zestawienie liczby wypożyczeń w podziale na wypożyczenia zakończone w okresach bezpłatnych i wypożyczenia zakończone poza tymi okresami,

- liczby wypożyczeń i zwrotów rowerów na poszczególnych stacjach systemu WRM (w tym także ze wszystkich stacji włączonych do systemu WRM),

- liczbę zgłoszonych przez klientów w okresie rozliczeniowym reklamacji oraz opis przedmiotu reklamacji.

            - Zamawiającemu przysługuje prawo porównywania otrzymanych danych z własnymi zestawieniami statystycznymi pozyskanymi w trakcie monitorowania systemu WRM. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wyjaśnienia rozbieżności danych i usunięcia ewentualnych usterek w celu zapewnienia w następnych okresach rozliczeniowych zgodności danych pozyskiwanych z wymienionych wyżej dwóch źródeł.

            - Informacje, o których mowa w ust. 3 będą przekazywane drogą elektroniczną (format .xls lub inny równoważny, umożliwiający odczyt plików przez popularne programy typu arkusz kalkulacyjny) z wykorzystaniem ustalonych adresów mailowych Stron (§ 23 Umowy).

            - Wszelkie przychody pozyskiwane od klientów systemu WRM oraz od podmiotów trzecich związane z eksploatacją systemu WRM, jego rozbudową, modernizacją lub promocją, w tym m.in. przychody z opłat, reklam i dofinansowywania infrastruktury są przychodami Wykonawcy.

            - Wykonawca oświadcza, że strona internetowa oraz aplikacje mobilne WRM-u zostaną wykonane zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1440).

§ 10

- Wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszej Umowy ponosi Wykonawca, w szczególności Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokonuje zakupu wszelkich usług, materiałów, surowców, urządzeń, wyposażenia, projektów i oprogramowania, jak również ponosi koszty transportu i również opłaca pracowników i Podwykonawców* zatrudnionych przy realizacji przedmiotu Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się po zawarciu Umowy udostępnić Wykonawcy wydzielone części nieruchomości wskazane pod lokalizacje stacji rowerowych na czas trwania niniejszej Umowy.

- Lokalizując stacje w obszarze pasa drogowego, Wykonawca będzie ponosił wymagane opłaty za zajęcie pasa drogowego (zgodnie z Zarządzeniem Nr 4365/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i udostępniania nieruchomości stanowiących zasób Gminy Wrocław oraz ustalania wysokości stawek czynszu za nieruchomości oddawane w dzierżawę i stawek opłat za korzystanie i udostępnianie tych nieruchomości w innej formie oraz Zarządzeniem Nr 140/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 maja 2024 r. zmieniającego zarządzenie Nr 4365/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2020 r., w sprawie zasad wydzierżawiania i udostępniania nieruchomości stanowiących zasób Gminy Wrocław oraz ustalania wysokości stawek czynszu za nieruchomości oddawane w dzierżawę i stawek opłat za korzystanie i udostępnianie tych nieruchomości w innej formie) oraz wszelkie koszty związane z posadowieniem urządzeń na terenie stacji rowerowych.

- W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji Wykonawca będzie ponosił wymagane opłaty za grunt udostępniony pod stacje w następujący sposób:

- dla Gminy Czernica - 0,01 zł/m2/dzień (zał. nr 1 do Uumowy - rozdział XIV, ust. 1, pkt 1.2),

- dla Gminy Kąty Wrocławskie – 0,01 zł/m2/dzień (zał. nr 1 do Umowy - rozdział XIV, ust. 1, pkt 1.3),

- dla Gminy Kobierzyce 0,01 zł/m2/dzień (zał. nr 1 do Umowy - rozdział XIV, ust. 1, pkt 1.4),

- dla Gminy Siechnice  - bezpłatnie,

- dla Gminy Wisznia Mała – bezpłatnie.

- Jeżeli w związku z realizacją prac stanowiących przedmiot Umowy powstanie obowiązek uiszczenia jakiejkolwiek opłaty administracyjnej lub skarbowej, Wykonawca zobowiązuje się uiścić ją we właściwym urzędzie w terminie określonym w obowiązujących przepisach prawa.

- Użyte przy wykonywaniu przedmiotu Umowy urządzenia i materiały muszą posiadać wszystkie wymagane atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do ich stosowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski i Unii Europejskiej.

- Wykonawca gwarantuje, że urządzenia i wyposażenie, które będą udostępniane lub wykorzystywane w celu realizacji pPrzedmiotu Umowy będą: fabrycznie nowe, nieużywane, odpowiadać będą standardom jakościowym, bezpieczeństwa i ochrony środowiska dotyczącym materiałów i wykonawstwa. Wykonawca gwarantuje także, że udostępniane rowery oraz elementy wyposażenia stacji rowerowych wolne będą od jakichkolwiek wad produkcyjnych, konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z nienależytej jakości ich wykonania oraz będą zgodne z parametrami technicznymi podanymi przez producenta i zaakceptowanymi przez Zamawiającego projektami i OPZ.

§ 11

- Wykonawca oświadcza, że jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym, posiada niezbędną wiedzę i potencjał do wykonania prac objętych przedmiotem Umowy oraz posiada środki finansowe niezbędne dla realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że w związku z realizacją przedmiotu Umowy będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz działania i zaniechania swoich pracowników i osób trzecich, którymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu Umowy, to jest odpowiedzialność wobec Zamawiającego, klientów oraz osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez klientów w wyniku wadliwego działania systemu WRM lub jego poszczególnych elementów.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać i utrzymywać przez cały okres obowiązywania Umowy umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującą wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy. Umowa ubezpieczenia będzie obejmować szkody wyrządzone klientom oraz osobom trzecim oraz szkody wyrządzone Zamawiającemu na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a także szkody wyrządzone na terenie powierzonym Wykonawcy dla celów realizacji Umowy (stacje rowerowe).

- Nieredukcyjna suma ubezpieczenia umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 3, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy nie może być niższa niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).

- W dniu najpóźniej uruchomienia I etapu WRM (tj. ………. 2025 r.) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ważne ubezpieczenie OC i będzie przedkładał kolejne umowy ubezpieczenia przez cały okres trwania Umowy, z chwilą zawarcia kolejnych umów ubezpieczenia.

- Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania, na każde żądanie Zamawiającego, wykonania zobowiązań określonych w ust. 3 i 4. W przypadku braku wymaganego ubezpieczenia Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia w imieniu i na koszt Wykonawcy oraz obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami z tym związanymi, w tym także poprzez potrącenie tych kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy.

Personel

§ 12

- Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę* na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj.:

- naprawa/serwis rowerów,

- obsługa klientów w CK,

- obsługa księgowo – finansowa.

- Wykonawca lub Podwykonawca* oświadcza, że osoby, o których mowa w ust. 1 zatrudnione będą na okres realizacji zamówienia, tj. co najmniej na okres od dnia zgłoszenia systemu WRM do odbioru Zamawiającemu do dnia …………………….. 2029 roku (2 miesiące od dnia zawarcia Umowy + jeśli zawarcie umowy nastąpi w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca, uruchomienie I etapu nastąpi w pierwszy najbliższy dzień miesiąca, następujący po upływie 2 miesięcy + 51 miesięcy + 2 tygodnie). W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca* zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na te miejsca innych osób.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy oraz za pośrednictwem Wykonawcy, wobec Podwykonawcy*, odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę* wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:

  - dokumentacji w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, przez którą rozumie się w szczególności:

- oświadczenie zatrudnionego pracownika,

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy* o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- inne dokumenty

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika,

  - wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.

- Dokumenty oraz wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 5 dni.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów, o których mowa w ust. 3 w terminie, o którym mowa w ust. 4, albo jeżeli przedstawione dokumenty lub wyjaśnienia potwierdzają brak wymaganego zawarcia umowy o pracę z osobą wymienioną w ust. 1, Zamawiający jest uprawniony do:

  - naliczenia Wykonawcy kary umownej,

  - odstąpienia od Umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę osób, o których mowa w ust. 1 tego paragrafu Zmiana ww. osób nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, jednakże Wykonawca musi poinformować Zamawiającego na piśmie w terminie nie później niż 7 dni po wprowadzeniu niniejszej zmiany.

Warunki realizacji części przedmiotu zamówienia przez Podwykonawców

§ 13

Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy wykona bez udziału Podwykonawców.*

Lub

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy wykona z udziałem Podwykonawców.*

- Ustala się zakres rzeczowy części zamówienia realizowanych przez Podwykonawców:

- ………………………………… (nazwa Podwykonawcy (jeżeli już znany): ……………………………),

- ………………………………… (nazwa Podwykonawcy (jeżeli już znany): ……………………………).

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wobec Zamawiającego za należyte wykonanie niniejszego zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione) w takim stopniu, jakby to były działania, względnie uchybienia jego własne.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy.

- Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Jeżeli zachodzi przypadek, o którym mowa w ust. 7 art. 462 ustawy Prawo zamówień publicznych do zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy konieczna jest pisemna zgoda Zamawiającego.

- Zmiana Podwykonawcy następuje po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego, dokonanym co najmniej na 10 dni przed dokonaniem zmiany Podwykonawcy.

- Dokonanie wyżej opisanych zmian wymaga dla swej ważności formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Przekazanie WRM po zakończeniu trwania umowy

§ 14

- Na żądanie Zamawiającego zgłoszone nie później niż w terminie 60 dni od daty wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy lub w terminie nie krótszym niż 60 dni przed datą zakończenia Umowy Wykonawca zobowiązany jest sprzedać Zamawiającemu wskazane przez Zamawiającego stojaki rowerowe (nie dotyczy stojaków objętych opcją) za cenę brutto równą wartości księgowej lub rynkowej przedmiotu sprzedaży, pomniejszonej o koszty demontażu i odtworzenia nawierzchni, ustalonej na dzień wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy, lecz nie niższą niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) brutto i nie wyższą od ich wartości rynkowej.

- W przypadku sporu co do wartości księgowej lub rynkowej przedmiotów objętych żądaniem Zamawiającego wartość ta ustalona zostanie odpowiednio na podstawie opinii biegłego rewidenta (wartość księgowa) lub rzeczoznawcy (wartość rynkowa).

- W przypadku odmowy przez Wykonawcę wykonania określonego w ust. 1 zobowiązania do sprzedaży na rzecz Zamawiającego stojaków rowerowych Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości określonej w § 20 Umowy, karę w powyższej wysokości Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić na rzecz Zamawiającego również w przypadku odmowy udostępnienia:

- biegłemu rewidentowi ksiąg rachunkowych dla celów ustalenia wartości księgowej przedmiotu sprzedaży lub

- rzeczoznawcy do zbadania przedmiotów objętych zgłoszonym przez Zamawiającego żądaniem sprzedaży dla celów ustalenia ich wartości rynkowej.

W przypadku wątpliwości lub sporu co do wyliczeń Strony mogą poddać je badaniu biegłego rewidenta/rzeczoznawcy, który wyda opinię w zakresie ich rzetelności i prawidłowości (koszt sporządzenia opinii Strony ponoszą po połowie).

- Do chwili zawarcia umowy sprzedaży, o której mowa w ust. 1, która zostanie zawarta nie później niż w terminie 60 dni od daty wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy, Zamawiający może w każdym czasie zrezygnować z wykonywania uprawnień określonych w postanowieniach ust. 1, w tym także po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w ust. 1.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania przez Zamawiającego uprawnień określonych w ust. 1–3, jak również w przypadku rezygnacji z nabycia przedmiotów objętych wcześniej zgłoszonym żądaniem.

Reklamy

§ 15

      - Wykonawcy przysługuje prawo umieszczania reklam na rowerach i totemach stanowiących wyposażenie stacji pod warunkiem zachowania ograniczeń określonych w ust. 2 – 4 i uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego (formy graficznej i treści). Maksymalna dopuszczalna powierzchnia reklamowa wynosi 1,0 m2 dla każdego roweru. Nie jest dozwolone umieszczanie reklam na stojakach.

      - Zabronione jest umieszczanie reklam na totemach stacji zlokalizowanych w obszarze parku kulturowego „Stare Miasto”, o którym mowa w Uchwale Nr LVI/1465/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto” (z późn. zm.) (Obwieszczenie Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LVI/1465/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto”).

      - Zabronione jest umieszczanie reklam o treści sprzecznej z polskim prawem, które naruszają dobra osobiste osób trzecich, a w szczególności reklam:

  - zawierających treści powszechnie uważane za wulgarne i obraźliwe wobec innych, dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, narodowość, przekonania religijne lub polityczne, propagujące przemoc lub o cechach pornograficznych,

  - wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu,

  - napojów alkoholowych, a także produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego lub przedsiębiorców oraz innych podmiotów, które w swoim wizerunku reklamowym wykorzystują nazwę, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie związane z napojem alkoholowym, jego producentem lub dystrybutorem,

  - wszelkiego rodzaju używek (w tym tzw. „dopalaczy”) oraz innych towarów, których reklama jest zabroniona,

  - naruszających znaki towarowe osób trzecich,

  - niezgodnych z przepisami prawa autorskiego,

  - niezgodnych z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - naruszających dobra osobiste osób trzecich,

  - związanych z materiałami pirotechnicznymi,

      - Zabronione jest umieszczanie reklam o charakterze politycznym.

      - W przypadku umieszczenia reklam o treści naruszającej postanowienia zawarte w ust. 2, 3 lub 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie do usunięcia przedmiotowych reklam w terminie 24 godzin od doręczenia powiadomienia, a w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu Zamawiający ma prawo do usunięcia reklam na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

Dane osobowe

§ 16

- Jeżeli w związku z zawarciem lub/i wykonaniem Umowy, jedna ze Stron udostępni drugiej Stronie dane osobowe swoich reprezentantów, osób upoważnionych do określonych czynności albo osób kontaktowych, albo gdy jedna ze Stron uzyska bezpośrednio od tych osób fizycznych ich dane osobowe, w związku z zawarciem Umowy lub/i jej wykonywaniem, do przetwarzania tych danych zastosowanie znajdują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04 dalej jako RODO) oraz polskich ustaw uzupełniających RODO.

- Strony zgodnie potwierdzają, że dane osobowe osób upoważnionych przez Strony do określonych czynności w związku z wykonywaniem Umowy, Strony będą przetwarzały wyłącznie w zakresie i czasie niezbędnym do celów wynikających z odpowiedniego wykonywania Umowy oraz do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Stronach, jako administratorach danych, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.

- Każda ze Stron zobowiązana jest do poinformowania osób przez siebie upoważnionych do określonych czynności związanych z Umową oraz wyznaczonych przez siebie osób kontaktowych, o tym, że druga Strona będzie odbiorcą tych danych osobowych udostępnianych drugiej Stronie jako administratorowi danych w celach, o których mowa w ust. 2. Każda ze Stron zobowiązana jest spełnić należycie obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, a ponadto zawrzeć w tej informacji również informacje wymagane zgodnie z art. 14 RODO, tak aby druga Strona mogła powołać się na art. 14 ust. 1 lit. a) RODO.

- Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach świadczenia usługi działania systemu WRM jest Wykonawca, na którym ciążą wszelkie obowiązki wynikające z przepisów prawa, dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów systemu WRM.

- Zamawiający nie przewiduje przetwarzania danych, o których mowa w ust. 4 i nie będzie odbiorcą żadnych danych osobowych przetwarzanych przez Wykonawcę w ramach świadczenia usługi działania systemu WRM.

Wynagrodzenie

§ 17

            - Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie (łącznie z opcją), którego wysokość nie przekroczy kwoty ................. zł brutto (słownie: ....................... złotych 00/100), w tym netto …………………… zł (słownie: ....................... złotych 00/100), plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów – zgodnie ze stanem prawnym na dzień zawarcia Umowy podatek VAT wynosi ……%, czyli ………………….. zł (słownie: ....................... złotych 00/100):

- w roku 2025 nie przekroczy kwoty ............. zł brutto,

- w roku 2026 nie przekroczy kwoty ............. zł brutto,

- w roku 2027 nie przekroczy kwoty ............. zł brutto,

- w roku 2028 nie przekroczy kwoty ............. zł brutto,

- w roku 2029 nie przekroczy kwoty ............. zł brutto.

            - Czynniki cenotwórcze zostały opisane w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.

            - Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy w zakresie objętym zamówieniem podstawowym opisanym w § 2 ust. 5 wynosi ....................  zł brutto (słownie: ....................... złotych 00/100), w tym: netto .................... zł (słownie: ....................... złotych 00/100), plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów – zgodnie ze stanem prawnym na dzień zawarcia Umowy podatek VAT wynosi ...%, czyli ............ zł (słownie: .......................złotych 00/100):

- w roku 2025 nie przekroczy kwoty ............. zł brutto,

- w roku 2026 nie przekroczy kwoty ............. zł brutto,

- w roku 2027 nie przekroczy kwoty ............. zł brutto,

- w roku 2028 nie przekroczy kwoty ............. zł brutto,

- w roku 2029 nie przekroczy kwoty ............. zł brutto.

            - Wynagrodzenie określone ust. 1 i ust. 3 niniejszego paragrafu uwzględnia wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę związane z realizacją przedmiotu Umowy określonego w § 2 Umowy. Wykonawcy nie przysługuje żadna inna forma wynagrodzenia, za wyjątkiem wynagrodzenia określonego ust. 1 i ust. 3 niniejszego paragrafu.

            - Wynagrodzenie będzie płatne w miesięcznych równych ratach. Każda rata będzie wynosiła 1/51 (II etap - 1 miesiąc po uruchomieniu I etapu)  /  1/50 (II etap - 2 miesiące po uruchomieniu I etapu)  /  1/49 (II etap - 3 miesiące po uruchomieniu I etapu)* (na podstawie oferty) kwoty wynagrodzenia określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu, tj. brutto ……… zł, w tym netto ……… zł, plus podatek VAT ……… zł, za wyjątkiem ostatniej raty w wysokości brutto ……… zł, w tym netto ……… zł, plus podatek VAT ……… zł, począwszy od dnia uruchomienia systemu WRM na podstawie faktur wystawianych za każdy kolejny okres rozliczeniowy.

            - W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji:

- każdorazowo wynagrodzenie brutto za stacje lub ich wskazane elementy oraz rowery zlokalizowane na terenie Wrocławia i na terenie każdej z gmin wskazanych w § 4 Umowy zostanie określone na podstawie cen jednostkowych dla stacji systemu WRM lub ich wybranych elementów oraz rowerów i utwardzenia nawierzchni kostką betonową oraz cen zarządzania i utrzymania poszczególnych elementów systemu WRM wskazanych w Formularzu cenowym (załącznik nr 4 do Umowy) jako suma iloczynów udostępnianych poszczególnych elementów systemu WRM i ceny jednostkowej bez podatku VAT za udostępnienie danego elementu oraz iloczynów elementów systemu WRM i odpowiednio liczby miesięcy niezimowych i zimowych zarządzania i ceny jednostkowej bez podatku VAT za zarządzanie danym elementem, plus podatek VAT,

- każdorazowo wynagrodzenie będzie płatne w miesięcznych równych ratach. Każda rata będzie wynosiła 1/M (M- liczba miesięcy niezimowych i zimowych dla danej opcji) kwoty wynagrodzenia określonego w punkcie poprzednim, począwszy od dnia uruchomienia danej opcji systemu WRM na podstawie faktur wystawianych za każdy kolejny okres rozliczeniowy,

- Wykonawca będzie wystawiał oddzielne faktury za stacje lub ich wskazane elementy oraz rowery zlokalizowane na terenie Wrocławia i osobno za stacje lub ich wskazane elementy oraz rowery zlokalizowane na terenie każdej z gmin wskazanych w § 4 Umowy. Faktury będą zawierać wyszczególnione pozycje kosztowe.

            - W przypadku, gdy okres świadczenia usługi przez Wykonawcę nie będzie obejmował pełnego miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie Wykonawcy pomniejszone zostanie proporcjonalnie do okresu świadczenia usługi.

            - Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę pięćdziesięciu / czterdziestu dziewięciu / czterdziestu ośmiu* (na podstawie oferty) faktur stanowić będzie protokół potwierdzający realizację przedmiotu Umowy podpisany przez Strony.

            - Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę ostatniej, pięćdziesiątej pierwszej / pięćdziesiątej / czterdziestej dziewiątej* (na podstawie oferty) faktury stanowić będzie protokół końcowy potwierdzający zakończenie funkcjonowania wypożyczalni i wywiązania się przez Wykonawcę ze związanych z tym obowiązków końcowych.

            - Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie uregulowane przelewem, z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w banku ………………… o numerze .................... w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym w przypadku ostatniej pięćdziesiątej pierwszej / pięćdziesiątej / czterdziestej dziewiątej* (na podstawie oferty) faktury, nie później niż 28 grudnia 2029 r.

            - Wykonawca wystawi faktury na: Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.

            - Za termin dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.

            - Oryginał faktury Wykonawca będzie przesyłał pocztą tradycyjną na adres do korespondencji wskazany w § 23 ust. 5 pkt. 1. (zapis dotyczy faktury wystawionej w formie papierowej)*  /  Wykonawca po wystawieniu faktury w formie elektronicznej będzie przesyłał ją ze swojego adresu e-mail: ............................ na adres e-mail Zamawiającego wskazany w Załączniku nr 5 do Umowy. W przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwią Wykonawcy przesłanie danej faktury z faktur drogą elektroniczną, Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia faktury w formie papierowej. W takim przypadku Wykonawca niezwłocznie po wystawieniu danej faktury będzie przesyłał jej obraz elektroniczny za pomocą poczty elektronicznej na adresy ustalone w trybie roboczym po podpisaniu niniejszej Umowy. Oryginał faktury będzie następnie przesyłany pocztą tradycyjną na adres do korespondencji wskazany w § 23 ust. 5 pkt. 1. (zapis dotyczy faktury wystawionej w formie elektronicznej)*

            - Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.) istnieje możliwość wystawienia i przekazania Zamawiającemu faktury VAT drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania pod adresem: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/, adres PEF: NIP 8961003529.

            - W przypadku wystawiania faktury elektronicznej należy użyć następujących informacji:

NABYWCĄ TOWARU/USŁUGI jest: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 8971383551,

ODBIORCĄ TOWARU/USŁUGI jest: Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.

            - Zobowiązanie płatnicze na rzecz Wykonawcy wynikające z faktury VAT będzie dokonane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

            - Zapłata wynagrodzenia wyczerpuje roszczenia Wykonawcy do Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej Umowy.

            - Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP 897-13-83-551.

            - Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* podatnikiem podatku VAT – NIP ……………………….

            - Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych od nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia.

            - Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu Umowy.

            - Środki na realizację niniejszej Umowy zostały określone w wieloletniej prognozie finansowej (Uchwała Nr XI/171/24 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 listopada 2024 r. pozycja 1.3.1.71).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 18

- Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wniósł skutecznie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (zwane dalej „zabezpieczeniem”), w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 17 ust. 3 Umowy, tj. ………………. zł (słownie: …………………..złotych 00/100) wpłacone w formie pieniądza/zdeponowane w formie ................................................... *

- Każdorazowo w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji, o której mowa w § 4 Umowy, Wykonawca wniesie dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, określonego dla tej opcji, w terminie nie później niż 7 dni przed datą uruchomienia danej opcji.

- Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Zamawiający będzie upoważniony do pobrania części lub całości kwoty zabezpieczenia w każdym przypadku, gdy:

- Umowa zostanie rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- Wykonawca oświadczy, że nie będzie wykonywał Umowy lub zaniecha jej wykonywania.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. (zapis dotyczy zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu)*    /      Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w poręczeniach lub gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych*, poręczenie lub gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa* będzie nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na każde pierwsze żądanie Zamawiającego. Poręczenie lub gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ważna będzie od dnia ................ (data zawarcia Umowy) do dnia .................. (termin wykonania przedmiotu Umowy + 30 dni).   (zapis dotyczy zabezpieczenia wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu)*

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej Wykonawca ma obowiązek przedstawić treść takiej gwarancji Zamawiającemu do akceptacji przed podpisaniem umowy, bądź przed upływem okresu obowiązywania takiej gwarancji (na dalszy okres).

- W przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres niezbędny na realizację umowy po przesunięciu terminu.

Kontrola wykonania przedmiotu umowy

§ 19

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

- Kontrola, o której mowa w ust. 1 dotyczyć może w szczególności sprawdzania realizacji warunków Umowy odnoszących się do poprawnego i zgodnego z wymaganiami Umowy funkcjonowania systemu WRM i obejmować w szczególności:

- spełnianie wszystkich wymagań techniczno funkcjonalnych dla systemu WRM, w szczególności wymienionych w § 5 oraz w załączniku nr 1 do Umowy,

- sprawdzanie poziomu obsługi klientów systemu WRM,

- spełnianie wymogu dostarczania aktualnej i prawdziwej informacji dla klientów systemu WRM i Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Wykonawcę wymagań Umowy, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach i wyznaczy termin ich usunięcia.

Kary umowne

§ 20

- Zamawiającemu przysługiwać będą kary umowne w poniżej określonych przypadkach i wysokościach:

- z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 17 ust. 3,

- za zwłokę w uruchomieniu w obowiązującym terminie systemu WRM – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 17 ust. 3, za każdy dzień zwłoki (dotyczy każdego z uruchamianych etapów systemu WRM),

- z tytułu opóźnienia w usunięciu nieprawidłowości polegających na:

  - braku wymaganej liczby rowerów (zarówno standardowych jak i ze wspomaganiem elektrycznym i niestandardowych) – za każdy brakujący do wymaganej liczby rower – w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy rower za każdą dobę,

  - niesprawności innego elementu stacji (stojak (nie dotyczy stojaków udostępnionych przez Zamawiającego), totem) ponad 24 godz. – za każdy brakujący element do wymaganej liczby określonej w załączniku nr 1 – w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdą dobę niesprawności danego elementu,

  - nieusunięciu roweru w ciągu 12 godzin od momentu zgłoszenia jako niesprawny, ze stacji rowerowej – w wysokości 100,00 złotych (słownie: sto złotych 00/100) za każdy nieusunięty rower za każdą dobę,

  - za brak zapewnienia wymaganych standardów pracy Centrum Kontaktu – za każde naruszenie – w wysokości 100,00 złotych (słownie: sto złotych 00/100),

- z tytułu czasowego wstrzymania (powyżej 2 godzin do 24 godzin) funkcjonowania systemu WRM z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 17 ust. 3 za każdy dzień, w którym wystąpiła taka nieprawidłowość,

- z tytułu całodobowego niefunkcjonowania systemu WRM z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 17 ust. 3 za każdą dobę, w którym wystąpiła taka nieprawidłowość,

- za dostępność strony internetowej systemu WRM niższą niż 99% liczoną w godzinach w skali tygodnia – w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy tydzień,

- za dostępność aplikacji mobilnych niższą niż 99% liczoną w godzinach w skali tygodnia – w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy tydzień,

- za przerwę w działaniu Centrum Kontaktu (rozumianą jako brak możliwości kontaktu za pomocą połączenia telefonicznego, aplikacji mobilnej oraz poczty elektronicznej (e-mail)) - za każdą godzinę powyżej 1 godziny – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100),

- z tytułu naruszenia wytycznych określonych w załączniku nr 1 dot. rozmieszczenia rowerów (relokacja) – w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) za każde stwierdzone naruszenie dziennie za stację,

- za nieprzestrzeganie zakazu umieszczania reklamy na infrastrukturze systemu WRM lub na stronach internetowych określonego w Umowie – za każdy stwierdzony przypadek i za każdy dzień jej umieszczenia – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100),

- za brak utrzymania stacji rowerowych oraz rowerów systemu WRM w należytym stanie czystości i estetyki, zgodnie z wytycznymi z Umowy oraz załącznika nr 1– w wysokości 150,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) za każde naruszenie,

- z tytułu jakichkolwiek niezgodności z wymaganiami określonymi w Ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każde naruszenie.

- Wykonawcy przysługiwać będą kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 17 ust. 3 za wyjątkiem sytuacji, gdy odstąpienie nastąpiło w trybie art. 456 ustawy Pzp.

- Zamawiającemu przysługiwać będą kary umowne także:

- za niewykonanie we wskazanym terminie świadczeń objętych opcją – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), za dobę za każdą stację lub stację bez kompletu elementów (tj. totem, stojaki, pompka rowerowa) lub stację bez wszystkich rowerów,

- za każdy przypadek niewykazania faktu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby, co do której przewidziany jest taki obowiązek (również w przypadku wystąpienia takiej sytuacji u Podwykonawcy)* (§ 12 Umowy) – w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),

- za odmowę wykonania określonego w § 14 ust. 1 i/lub ust. 4 zobowiązania do sprzedaży na rzecz Zamawiającego stojaków rowerowych – w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100),

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek.*

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 17 ust. 3 Umowy.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych - do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Kara zostanie potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy, gdy zajdą okoliczności uzasadniające jej naliczenie, wymienione w niniejszym paragrafie, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia uwag do poszczególnych przypadków naliczenia kary w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o naliczeniu przez Zamawiającego kary.

- Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z należytego wykonania przedmiotu Umowy.

Odstąpienie od Umowy

§ 21

- Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy, w okolicznościach, o których mowa jest w art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 zostanie ustalone w oparciu o protokół określający zakres zrealizowanych przez Wykonawcę prac, których wykonanie zostanie potwierdzone przez Zamawiającego.

- Zamawiający odstąpi od Umowy, jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Umowy, po uprzednim wezwaniu go do podjęcia wykonywania tej Umowy i wyznaczenia terminu dla jego podjęcia.

- Zamawiający odstąpi od Umowy ze skutkiem na dzień zawiadomienia Wykonawcy o odstąpieniu od Umowy, jeżeli Wykonawca bez uzasadnionego powodu wstrzyma wykonywanie przedmiotu Umowy i nie podejmie wykonywania przedmiotu Umowy w ciągu 1 dnia po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego żądania dotyczącego kontynuowania wykonywania przedmiotu Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca nie realizuje Umowy zgodnie z jej treścią, po uprzednim pisemnym wezwaniu go do zaniechania stwierdzonych naruszeń.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku niewykazania przez Wykonawcę faktu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, co do których przewidziany jest taki obowiązek (również w przypadku wystąpienia takiej sytuacji u Podwykonawcy)*, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę wszystkich osób, o których mowa w § 12 Umowy, co do których przewidziany jest taki obowiązek i udokumentowania tego faktu w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni, z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy.

- Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym i bez potrzeby jej wypowiadania lub wyznaczania dodatkowych terminów, w przypadku gdy:

  - Wykonawca bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego zatrudni Podwykonawców przy realizacji przedmiotu Umowy,

  - stwierdzona w trakcie kontroli liczba sprawnych rowerów będzie niższa niż 50% liczby rowerów wymaganych w systemie WRM w zależności od etapu realizacji przedmiotu Umowy (I lub II etap, opcja).

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacjach opisanych w ust. 4 - 8 Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot świadczeń ani o odszkodowanie.

- Zamawiający, który odstąpił od Umowy z winy Wykonawcy lub z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci Wykonawcy jedynie tę część wynagrodzenia, która odpowiada zrealizowanemu bez zastrzeżeń zakresowi obowiązków umownych.

Zmiany Umowy

§ 22

- Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- zmiany przepisów prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację Umowy;

- zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- zmiany któregokolwiek z terminów realizacji Umowy, o których mowa w § 3 Umowy z przyczyn niezależnych od Stron Umowy,

- zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2 art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- dodatkowej, płatnej zmiany lokalizacji stacji (totemów i/lub stojaków).

- Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, 3 i 4, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjująca zmianę i wyrażenie zgody przez drugą Stronę umowy oraz sporządzenie przez Strony stosownego protokołu.

- Przez pojęcie „zmiany wysokości wynagrodzenia” należy rozumieć odpowiednio dla zmiany o której mowa w:

  - ust. 1 pkt. 2 ppkt b – sumę wzrostu kosztów Wykonawcy wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat,

  - ust. 1 pkt. 2 ppkt c – sumę wzrostu kosztów Wykonawcy oraz drugiej Strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób,

  - ust. 1 pkt. 2 ppkt d – zmianę wynagrodzenia rozumianą jako sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK przez podmioty zatrudniające uczestniczące w realizacji zamówienia publicznego.

- Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, gdy Strony Umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności, które mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić jedynie po ustaleniu stanu faktycznego i prawnego oraz po zbadaniu dokumentów, które Wykonawca dostarczy w celu udowodnienia wpływu zmiany przepisów na wysokość należnego mu wynagrodzenia. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio zwiększone/zmniejszone o kwotę odpowiadającą wzrostowi/obniżce udokumentowanych kosztów, o których mowa powyżej, od daty faktycznej zmiany kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Strony ustalą wysokość wzrostu/obniżenia wynagrodzenia za niewykonaną część przedmiotu Umowy, której w dniu zmiany zasad lub wysokości stawki jeszcze nie wykonano.

- Przewidziane w ust. 1 okoliczności stanowiące podstawę zmian do Umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego, nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.

- Zamawiający, stosownie do art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje dokonanie zmian wysokości wynagrodzenia (netto określonego w § 17 ust. 1 Umowy) należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, w następujących okolicznościach:

  - pierwsza zmiana wysokości wynagrodzenia będzie możliwa po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,

  - zmiana wysokości wynagrodzenia zostanie dokonana z użyciem :

  - wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika zmiany cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dalej „Wskaźnik”, za okres poprzednich 12 miesięcy lub

  - innych obiektywnych podstaw / danych wskazujących na zmianę ceny materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, np. poprzez przedstawienie dokumentów (ofert, cenników, itp.), którymi dysponowała Strona na dzień odpowiednio składania/otwarcia ofert oraz którymi będzie dysponowała na dzień wnioskowania o zmianę,

  - Strony przewidują kolejne zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nie częściej niż po upływie 12 miesięcy od poprzedniej zmiany i zostaną one dokonane z użyciem Wskaźnika lub innych obiektywnych podstaw / danych za okres 12 miesięcy, który upłynął od poprzedniej waloryzacji,

  - poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej +/- 10 % w stosunku do ceny materiałów lub kosztów obowiązujących odpowiednio na dzień składania ofert / na dzień poprzedniej waloryzacji, w każdym ze wskazanych okresów waloryzacji,

  - zmiana ceny materiałów lub kosztów musi mieć realny wpływ na zmianę wysokości wynagrodzenia. Oznacza to, że Strony będą zobowiązane do przedstawienia uzasadnienia zawierającego szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Zamawiający informuje, iż uwzględniany będzie wpływ zmian ceny materiałów lub kosztów, który będzie miał wpływ w szczególności na:

    - w zakresie zamówienia podstawowego - koszty zarządzania i utrzymania systemu WRM, w tym koszty dokonywania napraw i konserwacji infrastruktury, transportu – relokacji,

    - w zakresie zamówienia objętego opcją:

- dla opcji od 2025 roku – koszty zarządzania i utrzymania systemu WRM, w tym koszty dokonywania napraw i konserwacji infrastruktury, transportu – relokacji,

- dla opcji od 2026 i 2027 roku – koszty udostępnionej infrastruktury systemu WRM oraz koszty zarządzania i utrzymania systemu WRM, w tym koszty dokonywania napraw i konserwacji infrastruktury, transportu – relokacji.

W przypadku wątpliwości lub sporu co do wyliczeń Strony mogą poddać je badaniu biegłego rewidenta, który wyda opinię w zakresie ich rzetelności i prawidłowości (koszt sporządzenia opinii Strony ponoszą po połowie).

  - zmiana wynagrodzenia dotyczyć może zakresu jeszcze nie wykonanego,

  - maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia określonych w niniejszym paragrafie, nie przekroczy 30% wysokości wynagrodzenia netto określonego w § 17 ust. 1 obowiązującego w dniu zawarcia Umowy,

  - przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

- Warunkiem dokonania zmian jest złożenie uzasadnionego wniosku przez Stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania takiej zmiany.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, w przypadku określonym w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.*

- Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnego aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 10/9*.

- Dla potrzeb Umowy ustala się, iż nie stanowi zmiany Umowy:

- zmiana nr rachunku bankowego,

- zmiana danych teleadresowych,

- zmiana osób do kontaktu wskazanych w § 23 ust. 4 Umowy.

- Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 10/9* niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia pisemnego aneksu, a jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

- Nie wymagają zmiany w formie aneksu również zmiany określone w § 12 ust. 6 Umowy na warunkach tam określonych.

Pełnomocnictwo i osoby wyznaczone do kontaktów

§ 23

            - W ramach realizacji czynności i obowiązków niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień strony w postępowaniach administracyjnych z udziałem Wykonawcy jako pełnomocnika Zamawiającego. Przy wykonywaniu powyższych uprawnień Wykonawca, we własnym zakresie, dokonuje wszelkich czynności niezbędnych dla terminowego uzyskania koniecznych decyzji, pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień, dopuszczeń, informacji, opinii i raportów, w tym także poprzez składanie odpowiednich wniosków i środków zaskarżenia oraz monitorowanie przebiegu postępowania administracyjnego.

            - Zamawiający udzielać będzie Wykonawcy i/lub osobom wyznaczonym przez Wykonawcę pełnomocnictwa niezbędnego do występowania w jego imieniu w postępowaniu administracyjnym niezbędnym do wykonywania Umowy, w szczególności w postępowaniu o wydanie wszelkich opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji dotyczących systemu WRM.

            - Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku, w którym okaże się niezbędne dokonanie zmiany lub rozszerzenia pełnomocnictwa albo udzielenia nowego pełnomocnictwa koniecznego do zapewnienia wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

            - Strony wyznaczają do kontaktów:

- ze strony Zamawiającego: Pani/Pan ..................................................., tel. +48 .................., tel. kom. ......................., e-mail: ............................,

- ze strony Wykonawcy: Pani/Pan ..................................................., tel. +48 .................., tel. kom. ......................., e-mail: ............................

            - Korespondencja pomiędzy Stronami Umowy przekazywana w formie pisemnej będzie kierowana na wymienione poniżej adresy Stron:

- dla Zamawiającego: Wydział Inżynierii Miejskiej , 50-032 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4, e-mail: wim@um.wroc.pl, faks 71-777-75-79,

- dla Wykonawcy: ......................................, e-mail: ........................., faks ...................

Zakaz cesji

§ 24

Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść swych wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią (tj. dokonać przelewu wierzytelności).

Postanowienia końcowe

§ 25

            - Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.

            - W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie powszechnie wiążące przepisy prawa, a w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. (RODO), polskich ustaw uzupełniających RODO oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu umowy.

            - Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów, wynikłych na tle wykonywania Umowy jest właściwy sąd powszechny we Wrocławiu.

            - Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że dane go dotyczące, w tym dane osobowe (imię i nazwisko/nazwa), data Umowy, jej przedmiot, numer, data obowiązywania oraz wartość Umowy brutto mogą zostać udostępnione w Urzędowym Rejestrze Umów Urzędu Miejskiego Wrocławia, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

            - Zamawiający oświadcza, że może udostępniać treść Umowy w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

            - Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla Zamawiającego.

*  niewłaściwe skreślić

Wykaz załączników:

      - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1

      - Wykaz lokalizacji stacji rowerowych – załącznik nr 2

      - Parkingi rowerowe - wytyczne – załącznik nr 3

      - Formularz cenowy – załącznik nr 4

      - Oświadczenie Gminy Wrocław o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną – załącznik nr 5 *

Umowę sprawdzono pod względem legalności, celowości i gospodarności

###### Zamawiający						Wykonawca

Klasyfikacja budżetowa: Dz. 600 rozdz. 60022 par.4300+999, GW, WIM/B/06/W JUI-11

WPF – Uchwała nr XI/171/24 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia WPF Miasta pozycja nr 1.3.1.71). Środki na realizację niniejszej Umowy zostały określone w wieloletniej prognozie finansowej