# ZAPYTANIE OFERTOWE

Wrocław, dnia 02.04.2026 r.

Zamawiający - Gmina Wrocław z siedzibą pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław – WYDZIAŁ KLIMATU I ENERGII - zaprasza do złożenia oferty w ramach zamówienia nieprzekraczającego równowartości kwoty 170 000 zł, realizowanego w oparciu o przepisy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru terenów zieleni w ramach projektu „Budujemy klimat! – infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół”.

KOD CPV:	71700000-5

- Przedmiot i zakres zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru terenów zieleni w ramach projektu „Budujemy klimat! – infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół”.

- Placówki oświatowe Gminy Wrocław objęte realizacją zamówienia:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18, ul. Poznańska 26, Wrocław;

- Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych, ul. Haukego-Bosaka 21, Wrocław;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Zemska 16c, Wrocław;

- Elektroniczne Zakłady Naukowe, ul. Braniborska 57, Wrocław;

- Szkoła Podstawowa nr 71, ul. Podwale 57, Wrocław;

- Liceum Ogólnokształcące nr 1, ul. Poniatowskiego 9, Wrocław.

- Przedmiot zamówienia współfinansowany jest z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr FENX.02.04-IW.01-0063/24 w ramach Priorytetu FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, Działanie FENX.02.04. Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, Typ FENX.02.04.10 Edukacja w zakresie kwestii klimatycznych, adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony zasobów wodnych.

- Usługa nadzoru będzie dotyczyła realizacji robót objętych dokumentacją projektową pn. „Podnoszenie świadomości w zakresie kwestii klimatycznych adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony zasobów wodnych poprzez wdrożenie działań edukacyjno-informacyjno-inwestycyjnych w obszarze zielono-niebieskiej infrastruktury we wrocławskich placówkach oświatowych” opracowaną przez mgr inż. arch. kraj. Kinga Waszkiewicz w maju 2024 r. wraz z dokumentacją zamienną /z zastrzeżeniem zdania poniżej/ (dalej: „dokumentacja projektowa”). Zamawiający zastrzega, że dokumentacja projektowa ulegnie zmianie, z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 18 przy ul. Poznańskiej 26, dla którego zostanie wykonany projekt zamienny, co jednak nie wpłynie na zakres zleconych Wykonawcy zadań objętych zamówieniem. O dokonanej zmianie dokumentacji projektowej, Wykonawca zostanie poinformowany pisemne lub e-mailem nie później niż do dnia 30.09.2026 r.

- Do obowiązków inspektora nadzoru terenów zieleni będzie należało:

- na etapie przygotowania inwestycji:

- opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) w zakresie zieleni dla zakresu prac ujętych w dokumentacji projektowej pn. „Podnoszenie świadomości w zakresie kwestii klimatycznych adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony zasobów wodnych poprzez wdrożenie działań edukacyjno-informacyjno-inwestycyjnych w obszarze zielono-niebieskiej infrastruktury we wrocławskich placówkach oświatowych”,

- przygotowanie merytorycznej części dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac objętych dokumentacja projektową w zakresie zieleni i obiektów małej architektury ogrodowej wraz z udzielaniem odpowiedzi na pytania oferentów,

- weryfikacji dokumentacji projektowej w zakresie zieleni,

- na etapie prowadzenia prac:

- kierowanie i nadzór nad realizacją prac w zakresie zieleni i obiektów małej architektury ogrodowej,

- kontrola zgodności wykonawstwa z dokumentacją projektową,

- kontrola jakości materiałów takich jak sadzonki, nasiona, ziemia urodzajna itd.

- klasyfikacja materiału roślinnego i ewentualne rozwiązania w razie jego dyskwalifikacji,

- dokonanie oceny i zatwierdzenie poprawności (jakości) sposobu, prac i materiałów użytych do ochrony roślin,

- kontrola i dokumentowanie prac ulegających zanikowi np. zaprawianie dołów przed posadzeniem drzew, formowanie korzeni, stosowanie nawożenia,

- zatwierdzenie miejsca i sposobu składowania materiałów budowlanych, dróg technicznych, placu budowy przed rozpoczęciem prac budowlanych w celu odsunięcia wymienionych elementów od rzutu koron drzew i krzewów,

- kontrola prawidłowości zawieszenia tablic informacyjnych (o zakazach składowania, transportu, nienaruszalności wygrodzeń oraz wysokości kar w przypadku zniszczenia drzewa itd.),

- przedstawienie wymagań/przeszkolenia środowiskowego ekip wykonawczych m.in. na temat wprowadzonych zabezpieczeń zieleni i ich nienaruszalności oraz określenia zasad egzekwowania prawidłowej ochrony zieleni,

- stałe kontrolowanie i nadzór nad wszystkimi robotami budowlanymi różnych branż (w obrębie rzutu koron drzew) ingerującymi w jakikolwiek organ drzew/krzewów w tym podczas np. wykopów, wymiany gruntu, wykonywania fundamentów, podbudów, szalunków, rusztowań,

- rekomendacja i akceptacja w trakcie realizacji wyboru odpowiednich technologii oszczędnych dla systemu korzeniowego drzew/krzewów,

- dla istniejących drzew: zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości, np.: zamiar wykonania przez wykonawcę amputacji systemu korzeniowego przez obniżenie niwelety chodnika w pobliżu drzewa, oraz podejmowanie działań zmierzających do ich rozwiązania,

- kontrola zabezpieczenia odkrytych korzeni, w tym aprobata zaproponowanych rozwiązań zamiennych,

- zatwierdzanie proponowanych przez Wykonawcę zabiegów rehabilitacyjnych uszkodzonych drzewa,

- skontrolowanie stanu zieleni po inwestycji, usunięcia wygrodzeń, odeskowania, materiałów pobudowlanych itp., oraz stanu odtworzenia trawników,

- doradztwo dla inwestora związane z terenami zieleni,

- potwierdzanie konieczności wykonania dodatkowych prac w zakresie zieleni,

- bieżące rozwiązywanie problemów wykonawczych na etapie realizacji,

- prowadzenie dziennika prac oraz dokumentacji fotograficznej; przysyłanie tygodniowych raportów z realizacji prac,

- przygotowanie dokumentacji odbiorowej, udział w odbiorach.

- w ramach innych zadań w Projekcie "Budujemy klimat! - infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół": 12 konsultacji merytorycznych i udzielanie wsparcia w obszarze tematyki związanej z architekturą krajobrazu dla nauczycieli na etapie prowadzonych warsztatów stanowiących element Projektu w formie pisemnych wyjaśnień udzielanych elektronicznie (email).

- Realizacja przedmiotu zamówienia będzie przebiegała w pięciu etapach realizacji (dalej: „Etap/Etapy”):

- I etap – przygotowanie inwestycji dla placówek: Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Elektroniczne Zakłady Naukowe, Liceum Ogólnokształcące nr 1;

- II etap – nadzór nad prowadzeniem prac na terenie placówek: Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Elektroniczne Zakłady Naukowe, Liceum Ogólnokształcące nr 1;

- III etap – przygotowanie inwestycji dla placówek: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18, Szkoła Podstawowa nr 71;

- IV etap – nadzór nad prowadzeniem prac na terenie placówek: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18, Szkoła Podstawowa nr 71;

- V etap – konsultacje merytoryczne i udzielanie wsparcia dla nauczycieli z placówek objętych realizacją umowy.

- Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2028 r., z zastrzeżeniem, że poszczególne Etapy należy wykonać w następujących terminach:

- Etap I w terminie do 30.04.2026 r.,

- Etap II w terminie do 30.11.2026 r.;

- Etap III w terminie do 15.05.2027 r.;

- Etap IV w terminie do 30.11.2027 r.;

- Etap V w terminie od 01.09.2026 r. do 30.06.2028 r.

- Warunki udziału w postępowaniu

- Zapytanie ofertowe skierowane jest do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wpis do właściwego rejestru przedsiębiorstw), bądź jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną.

- O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

- w okresie ostatnich 3 lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej dwie usługi obejmujące: wykonanie nadzoru nad pracami w zakresie zieleni w inwestycjach lub wykonanie robót w zakresie zieleni i małej architektury;

- dysponuje lub będzie dysponował do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej jedną osobą - projektantem ds. zieleni, która:

        - legitymuje się wykształceniem wyższym o kierunku architektura krajobrazu lub kształtowanie terenów zieleni lub wykształceniem wyższym i ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie architektury krajobrazu lub kształtowania terenów zieleni,

        - posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonała co najmniej dwie usługi: nadzoru nad pracami w zakresie zieleni i małej architektury w inwestycjach lub wykonała dokumentację projektową zieleni obejmującą swoim zakresem wykonanie małej architektury.

- Z postępowania wyklucza się wykonawców w stosunku, do których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2025 r. poz. 514)1.

- Opis sposobu przygotowania

Oferta winna zawierać:

- Wypełniony „Formularz ofertowy” (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego). Podana kwota powinna pokrywać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać w PLN, z dokładnością do 1 grosza tj. w wartościach zaokrąglonych do 2 miejsc po przecinku i będzie ona niezmienna przez okres trwania umowy;

- Informację o wykonanych przez Wykonawcę, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługach – celem potwierdzenia warunku udziału, o którym mowa w pkt III.2.1) – zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego.

- Informację o osobie wskazanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją o jej wykształceniu i doświadczeniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, celem potwierdzenia warunku udziału, o którym mowa w pkt.III.2.2) (zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego) oraz w celu dokonania oceny ofert w oparciu o kryterium D - załącznik nr 5a;

- Oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 514)1;

- Oświadczenie o spełnieniu wobec Wykonawcy obowiązków określonych w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1),

Zamawiający załącza SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ WROCŁAW, zwane dalej „szczegółowymi informacjami” (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

UWAGA:

Powyższe szczegółowe informacje dotyczą wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

- Oświadczenie o wypełnieniu przez Wykonawcę obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

UWAGA:

Powyższe oświadczenie dotyczy Wykonawcy, który przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

Zamawiający załącza wzór Formularza ofertowego (załącznik nr 2 do zapytania) do wykorzystania.

- Miejsce oraz termin składania ofert

W przypadku Państwa zainteresowania niniejszym zamówieniem uprzejmie proszę o złożenie oferty (oferta podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź skan podpisanej oferty – oryginał doręczony Zamawiającemu):

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wke@um.wroc.pl lub,

- osobiście, w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Bogusławskiego 8,10, 50-031 Wrocław, pok. 524 sekretariat (V piętro) lub,

- za pośrednictwem usług pocztowych/kurierskich na adres: Wydział Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Bogusławskiego 8,10, 50-031 Wrocław,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.04.2026 r. do godz. 12:00.

W przypadku korzystania z usług pocztowych/kurierskich, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

- Kryteria oceny złożonych ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

- cena (C) - 60%

- doświadczenie osoby wskazanej do realizacji przedmiotu zamówienia (D) – 40%

- Kryterium Cena (C) - oferta z najniższą ceną za realizację przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów, natomiast pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:

C=Cof minCof b*W

C - liczba punktów w kryterium Cena

C of min - najniższa cena ofertowa w zbiorze ofert podlegających ocenie

C of b - cena ofertowa ocenianej oferty

W - waga kryterium = 60 %, gdzie 1 % = 1 punkt

- Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji przedmiotu zamówienia (D)

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 40 punktów

Zasady oceny według kryterium Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji przedmiotu zamówienia (D):

- oceniane będzie na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 5a do zapytania ofertowego;

- punkty w tym kryterium będą przyznawane za doświadczenie osoby wykazanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – maksymalnie 40 punktów - zgodnie z poniższą punktacją:

Za każdą kolejną usługę obejmującą: nadzor nad pracami w zakresie zieleni i małej architektury w inwestycjach lub wykonanie dokumentacji projektowej zieleni obejmującej swoim zakresem wykonanie małej architektury, wykonaną w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, osoba ta otrzyma odpowiednio 10 punktów

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która uzyska w sumie największą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert, obliczoną wg wzoru:

Wp=C+D

Wp – liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę

C – liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium cena

D – doświadczenie osoby wskazanej do realizacji przedmiotu zamówienia

- Sposób oceny ofert

- Oferty spełniające warunki udziału, o których mowa w pkt III zostaną poddane dalszej ocenie. Oferty nie spełniające któregokolwiek z warunków i wymagań zostaną odrzucone.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.

- Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą łączną punktację spośród ocenianych.

- W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który uzyskał najwięcej punktów lub odstąpienia od kontynuacji procedury zamówienia.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.

- Dodatkowe informacje:

- Z uwagi na to, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 170 000 zł Zamawiający, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje przepisów cytowanej ustawy.

- Termin związania ofertą do dnia 06.05.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Osobą wyznaczoną do kontaktu jest: Wioletta Witkowska, e-mail: wioletta.witkowska@um.wroc.pl.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

- W celu zapewnienia porównywalności ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się (telefonicznie, e-mail) z Wykonawcami, których dokumenty będą wymagały uzupełnienia, wyjaśnienia lub doprecyzowania. Dokumenty, co do których dany Wykonawca nie dokonał uzupełnień, wyjaśnień lub doprecyzowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie będą rozpatrywane.

- Do oferty powinien być załączony odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

- Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych, udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Podpisy winny być złożone w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego lub podpis nieczytelny winien być opatrzony pieczątką imienną osoby podpisującej.

- W przypadku pełnomocnictwa - powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie albo w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie.

- Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do organizacji spotkań z wybranymi Wykonawcami celem lepszego zrozumienia złożonej oferty podczas ich oceny, doprecyzowania Zapytania ofertowego po wstępnej ocenie w razie potrzeby oraz następnie do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych ofert. Negocjacje mogą odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w siedzibie Zamawiającego, poprzez osobiste stawienie się należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. O terminie spotkania oraz/lub negocjacji bezpośrednich w siedzibie Zamawiającego Wykonawcy zostaną zawiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Ostateczny wybór Wykonawcy nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji.

- Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania oferty ani udziału w postępowaniu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego.

Dyrektor Wydziału Klimatu i Energii

Małgorzata Brykarz

Załączniki:

- Projekt umowy – załącznik nr 1

- Formularz ofertowy – załącznik nr 2

- Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Wrocław – załącznik nr 3

- Doświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 4

- Doświadczenie osoby wskazanej w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu – Załącznik nr 5

- Doświadczenie osoby wskazanej w celu dokonania oceny ofert w kryterium D – Załącznik nr 5a

_______________________

1 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (t.j. Dz.U. 2025r. poz. 514) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 644) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.