Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia

WIELOLETNIEGO PLANU DZIAŁANIA SPÓŁKI -

WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
 I URZADZEŃ KANALIZACYJNYCH w latach 2011-2015

W dniu 20 grudnia 2010 roku MPWiK Spółka z o.o. przedłożyła  Prezydentowi miasta Wrocławia, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Wieloletni Plan Działania Spółki - Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych („WPRiMUWiUK”) na lata 2011-2015.

Plan opracowany został z uwzględnieniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta na lata
2011-2015 i jest zgodny z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Plan ten jest aktualizacją Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych 
i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata 2010-2014 i odpowiada wymogom Ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków. Plan zawiera zestawienie inwestycji 
w ujęciu wartościowym w poszczególnych latach z podziałem na sfery działalności i  wpisuje się w długofalową strategię rozwoju Spółki podporządkowaną osiągnięciu następujących celów:

- Zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków,

- Uczestnictwo w trwałym rozwoju aglomeracji miejskiej i rynku – budowa, remont 
i modernizacja sieci wod-kan w obszarach przeznaczonych pod przyszłe inwestycje,

- Poprawę jakości wody,

- Poprawę stanu środowiska naturalnego,

- Zwiększenie efektywności dostawy wody, odbioru i oczyszczania ścieków.

Łącznie planowane nakłady na rozwój i modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
 w okresie 2011-2015 wynoszą 656,2 mln zł.

Realizacja WPRiMUWiUK nakierowana będzie w głównej mierze na dalszą poprawę jakości świadczonych usług, rozbudowę systemów wodno-kanalizacyjnych w celu objęcia nimi jak największej liczby mieszkańców Wrocławia, a także na spełnienie wymagań Unii Europejskiej związanych 
z ochroną środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Znaczna część nakładów przypada 
na konieczne inwestycje odtworzeniowe, związane z naturalną eksploatacją i zużyciem oraz koniecznością utrzymania właściwego stanu technicznego obiektów i urządzeń.

Realizacja zaplanowanych zadań pozwoli osiągnąć obecny cel strategiczny firmy, jakim jest zaspokojenie potrzeb wodno - kanalizacyjnych Wrocławia poprzez zapewnienie najlepszej jakości usług przy racjonalnie niskim koszcie. Priorytety MPWiK łączą się z priorytetami Miasta w kluczowych obszarach obsługi klienta oraz rozwoju aglomeracji z dużym naciskiem na dbałość o środowisko. Wykonanie zadań objętych planem zwiększy komfort mieszkańców w zakresie możliwości dostępu do kanalizacji sanitarnej, a także pozwoli zwiększyć dynamikę rozwoju Miasta.

Inwestycje w podziale na sfery

- Ujęcia Wody Surowej

Najważniejsze działania inwestycyjne w tej sferze polegać będą na czyszczeniu i remoncie rurociągów wody surowej z pompowni Świątniki do ZPW Na Grobli, przebudowie ujęcia wody w Leśnicy, wykonaniu zasilania wodą infiltracyjną ZPW Mokry Dwór. W dalszej perspektywie planowane są między innymi: remont rurociągów lewarowych na wrocławskich terenach wodonośnych, budowa zastępczych studni infiltracyjnych. Zakres inwestycji w tej sferze działalności zapewnia utrzymanie poziomu ilościowego i jakościowego dostaw dla aglomeracji miejskiej.

Planowane do poniesienia nakłady : 15,9 mln zł (2,4%).

- Produkcja Wody (ZPW Mokry Dwór i ZPW Na Grobli)

Najważniejsze działania inwestycyjne tej sfery polegać będą przede wszystkim na kontynuowaniu prac zmierzających do budowy nowego budynku tzw. „Odżelaziacza” (ostatni, jeszcze nie zmodernizowany obiekt w całkowicie przebudowanym ZPW Na Grobli), przebudowie armatury filtrów piaskowych w ZPW Mokry Dwór, modernizacji systemów energetycznych. Inwestycje w tej sferze nakierowane są na dalszą poprawę jakości wody dostarczanej do sieci miejskiej, a przyjęte rozwiązania bazują na najnowszych osiągnięciach technicznych i technologicznych dostępnych w branży.

Planowane do poniesienia nakłady:  10,9 mln zł (1,7%).

- Dystrybucja Wody

Najważniejszymi inwestycjami w tej sferze będą:

- rozbudowa magistralnej sieci wodociągowej – Magistrala Północna, Magistrala Południowa, Magistrala Grodzka-Sikorskiego,

- renowacja i przebudowa sieci wodociągowych rozdzielczych na osiedlach w ramach projektu planowanego do współfinansowania z Funduszu Spójności – faza projektowa,

- przebudowa sieci wodociągowej w pasach drogowych we współpracy ze ZDiUM-em
i Wrocławskimi Inwestycjami ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji dotyczących budowy i przebudowy układów komunikacyjnych pod kątem EURO 2012 jak również zadań w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu piłkarskiego przy ulicy Drzymały,

- budowa sieci wodociągowej we współpracy z ZIM-em przy uzbrajaniu obszarów pod mieszkalnictwo, usługi,

- modernizacja pompowni i hydroforni na terenie miasta.

Planowane do poniesienia nakłady: 279,8 mln zł (42,6%).

- System Odbioru Ścieków

Podstawowe działania inwestycyjne :

- modernizacja pompowni Stary Port wraz z budową rurociągu tłocznego pod rzeką Odrą 
w ramach projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności, której celem jest przerzucenie wszystkich ścieków z północnej części Wrocławia na WOŚ,

- modernizacje pozostałych pompowni ścieków,

- przebudowa sieci kanalizacyjnych realizowanych we współpracy ze ZDiUM-em 
i Wrocławskimi Inwestycjami ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji dotyczących budowy i przebudowy układów komunikacyjnych pod kątem EURO 2012 jak również zadań w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu piłkarskiego przy ulicy Drzymały,

- budowa sieci kanalizacyjnych we współpracy z ZIM-em przy uzbrajaniu obszarów pod mieszkalnictwo, usługi,

- rozbudowa systemu kanalizacji w północno- wschodniej części miasta w ramach projektu planowanego do współfinansowania z Funduszu Spójności - faza projektowa.

Planowane do poniesienia nakłady: 200,3 mln zł (30,5 %).

- Oczyszczalnie Ścieków

Ścieki z Miasta Wrocławia oczyszczane są w dwóch głównych oczyszczalniach:

- Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków (WOŚ) – nowoczesnej mechaniczno biologicznej oczyszczalni  na której oczyszcza się około 80 tys. m3/d ścieków (dane roku 2009).

- Polach Irygowanych na terenie osiedla Osobowice– oczyszczalni założonej w XIX wieku, opartej na procesie naturalnego oczyszczania ścieków w gruncie o powierzchni pól wynoszącej ponad 1 000 ha, na których oczyszcza się około 50 tys. m3/d ścieków.

Podstawą działań inwestycyjnych w tej sferze jest konieczność znacznego ograniczenia funkcjonowania Pól Irygowanych oraz likwidacja małej oczyszczalni ścieków Ratyń i przejęcie tych funkcji przez Wrocławską Oczyszczalnię Ścieków. W tym celu realizowana jest rozbudowa oczyszczalni na Janówku, w efekcie której zwiększy się dwukrotnie jej przepustowość (z obecnej – 80 tys. m³/d do 140 tys. m³/d). Zadanie - współfinansowane z Funduszu Spójności - jest największym finansowo i organizacyjnie jednorazowym przedsięwzięciem w dotychczasowej  historii Spółki.

Planowane do poniesienia nakłady: 149,3 mln zł (22,8%).

Źródła finansowania

Plan przewiduje zaangażowanie środków z funduszy Unii Europejskiej przy realizacji największych przedsięwzięć. Aktualnie realizowany jest II etap programu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu” współfinansowanego z Funduszu Spójności, w ramach którego wykonane zostały renowacje magistralnych sieci wodociągowych oraz zadanie związane z budową kanalizacji 
i modernizacją sieci wodociągowej na osiedlu Strachocin Wojnów. Obecnie w trakcie realizacji jest modernizacja pompowni Stary Port oraz rozbudowa Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków.

Koszt zadań realizowanych w ramach Funduszu Spójności (etap II) wyniesie 506,4 mln zł, z czego dofinansowanie stanowi kwotę 124,0 mln zł. Na realizację tych zadań w okresie planowanym
(2011-2015) Spółka zamierza wydać 148,2 mln zł, przy dofinansowaniu w wysokości ok. 22,7 mln zł.

Uzupełnieniem środków własnych oraz dotacji z Unii Europejskiej na sfinansowanie planowanych zadań będą środki z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).