DOCHODY I WYDATKI MIASTA

Na koniec roku  2004 r.  planowane dochody według uchwały budżetowej wyniosły 1 731 405 601 zł a planowane wydatki                      1 757 878 001 zł. Planowany deficyt budżetowy Miasta wyniósł 26 472 400 zł    i został zmniejszony  o 5,8 % w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2004.

- W związku ze zmianą harmonogramu płatności zadań inwestycyjnych realizowanych przy współudziale Funduszu ISPA dokonano zmiany w źródłach finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach poprzez zwiększenie wysokości  pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy    i Rozwoju do kwoty 8 400 000 zł.

- Uzyskano również preferencyjny kredyt z Banku Ochrony Środowiska na finansowanie inwestycji  związanych z  ochroną środowiska.  Ponadto do budżetu Miasta wprowadzono  nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym, uzyskaną w wyniku rozliczenia roku 2003, którą przeznaczono między innymi na  wcześniejszą  spłatę kredytu w wysokości 17 227 115 zł oraz na zmniejszenie wysokości kredytu zaciągniętego na sfinansowanie  wydatków  nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach  w kwocie  10 248 343 zł.

Wykonanie budżetu Miasta Wrocławia za rok 2004 przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	-  	1 739 187 394 zł,

Wydatki ogółem 	-	1 720 290 635 zł.

Rok 2004 zamknął się nadwyżką w wysokości 18 896 759 zł.

W 2004 r. dokonano  spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych w  latach poprzednich  kredytów i pożyczek w kwocie 92 596 972 zł oraz udzielono pożyczki w wysokości 1 650 000 zł.

# Dochody i wydatki Miasta

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na koniec roku | Wskaźnik wykonania (4:3) w % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dochody ogółem | 1 731 405 601 | 1 739 187 394 | 100,4% |
| 2 | Wydatki ogółem | 1 757 878 001 | 1 720 290 635 | 97,9% |
| 3 | Nadwyżka / deficyt budżetowy | -26 472 400 | 18 896 759 |  |

Relacja pomiędzy wysokością planowanych i wykonanych

dochodów i wydatków  Miasta za  2004 r.

Na dochody Miasta złożyły się następujące źródła:

- dochody własne,

- subwencje, dotacje z budżetu państwa,

- środki z funduszu ISPA

- pozostałe dochody.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2003 | 2004 | Dynamika wykonania 4:3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody własne | 990 580 267 | 1 250 144 023 | 126,2 |
| 2. | Subwencje | 377 484 845 | 332 971 998 | 88,2 |
| 3. | Dotacje z budżetu państwa | 100 081 750 | 119 462 055 | 119,4 |
| 4. | Środki z funduszu ISPA | 12 339 412 | 29 598 866 | 239,9 |
| 5. | Pozostałe dochody | 2 290 908 | 7 010 452 | 306,0 |
|  | RAZEM | 1 482 777 182 | 1 739 187 394 | 117,3 |

Struktura dochodów Miasta ogółem zrealizowanych

w 2004 r.

Dochody własne stanowią podstawowe źródło dochodów ogółem Miasta – ich realizacja za rok 2004 r. stanowiła 71,9 % dochodów ogółem.

Dochody  własne  Miasta

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie 2004 r. | % wyk. planu ( 4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Wpływy z podatków | 269 935 000 | 270 461 737 | 100,2 |
| 2 | Wpływy z opłat | 43 800 000 | 44 852 715 | 102,4 |
| 3 | Dochody z majątku | 317 549 028 | 311 952 126 | 98,2 |
| 4 | Dochody z usług | 145 249 028 | 148 760 272 | 102,4 |
| 5 | Pozostałe dochody | 29 250 091 | 36 462 809 | 124,7 |
| 6 | Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 434 519 252 | 437 654 364 | 100,7 |
|  | Razem dochody własne | 1 240 302 557 | 1 250 144 023 | 100,8 |

Na dochody własne Miasta składają się:

- dochody z podatków i opłat,

- dochody z majątku,

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

- dochody z usług,

- pozostałe dochody.

Jedną z największych pozycji w dochodach własnych Miasta są dochody z podatków i opłat lokalnych, które stanowiły  25,2 % dochodów własnych ogółem.

Realizacja dochodów podatkowych Miasta za 2004 r. wyniosła 100,2 % planu rocznego i była  2,4 punkta procentowego wyższa od wykonania tych dochodów  za rok 2003.

Struktura dochodów podatkowych Miasta ogółem zrealizowanych

w 2004 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2003 | 2004 | Dynamika wykonania 4:3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | podatek od nieruchomości | 206 707 070 | 211 755 930 | 102,4 |
| 2. | podatek od czynności cywilnoprawnych | 27 740 028 | 33 355 457 | 120,2 |
| 3. | podatek od środków transportowych | 13 077 565 | 13 297 233 | 101,7 |
| 4. | podatek od spadków i darowizn | 6 326 152 | 7 775 005 | 122,9 |
| 5. | podatek z karty podatkowej | 3 891 652 | 3 158 177 | 81,2 |
| 6. | podatek rolny | 727 563 | 794 797 | 109,2 |
| 7. | podatek od posiadania psów | 274 014 | 301 041 | 109,9 |
| 8. | podatek leśny | 25 727 | 24 097 | 93,7 |

W 2004 r. zostały zrealizowane zadania wynikające ze strategicznych celów polityki gospodarczej i finansowej Miasta.

Przede wszystkim:

- uzyskano wysoki poziom wykonania dochodów Miasta,

- zmniejszono zadłużenie Miasta,

- przygotowano i przekazano projekty współfinansowne z funduszy Unii Europejskiej,

- zrealizowano plan inwestycji miejskich.

Na wysokość wykonanych dochodów i wydatków oraz na sytuację finansową Miasta w roku 2004 r. miały również wpływ inne ważne czynniki, takie jak:

- zmiany legislacyjne,

- polityka fiskalna,

- wstąpienie Polski do Unii Europejskiej,

- wysoki wzrost gospodarczy.

W 2004 r. zaczęła obowiązywać  Uchwała Nr XXII/1816/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2004 r.  w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami, przeznaczonego dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wrocław (Biuletyn Urzędowy RMW z 19 maja 2004 r. Nr 4, poz. 1323), która po zaakceptowaniu przez Komisję Europejską obowiązywać będzie do 2013 r. Stanowi ona jeden z elementów polityki Miasta w dziedzinie wspierania rozwoju inwestycji lokalnych i pozyskiwania kolejnych inwestorów.

Ponadto, na realizację dochodów Miasta wpłynęły działania związane ze zwiększeniem efektywności pozyskiwania dochodów własnych poprzez weryfikację systemu ściągania należności oraz monitorowanie wykonania planu dochodów. W ramach realizowanych zadań związanych z polityką podatkową Miasta  w 2004 r. wydano 110 102 decyzji administracyjnych związanych z wymiarem podatków, z tego 301 decyzji zaskarżono do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO). Po rozpatrzeniu przez SKO utrzymano w mocy 123 decyzji administracyjnych.

Dzięki tym działaniom dochody własne Miasta za 2004 r. zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu roku 2003 o 17,3 %. Ponadto wprowadzone zmiany w ustawach o podatkach dochodowych od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (PIT i CIT) korzystnie wpłynęły na wykonanie dochodów Miasta z tytułu udziałów we wpływach z podatków PIT i CIT.

Bieżące monitorowanie wykonania dochodów w powiązaniu z opracowanym  harmonogramem realizacji wydatków pozwoliło w pełni na utrzymanie wolnych środków na wysokim  poziomie w ciągu całego roku. Na koniec roku poziom wolnym środków Miasta wyniósł 387 400 464 zł i w pełni pokrył wydatki na obsługę zadłużenia oraz realizacje wydatków inwestycyjnych.

Z uwagi na wysoki poziom wolnych środków Miasta oraz wysoki poziom gotówki na rachunku bieżącym, nie było potrzeby uruchamiania kredytu w rachunku bieżącym. Wpłynęło to na zmniejszenie zrealizowanych wydatków związanych z obsługą zadłużenia (odsetek i prowizji)  o 4,3 % w stosunku do wydatków zaplanowanych na ten cel w budżecie Miasta.

Wskaźnik wolnych środków w stosunku do obsługi zadłużenia na koniec 2004 r. ukształtował się na poziomie 2,89 natomiast wskaźnik wolnych środków w stosunku do wydatków majątkowych wyniósł 1,07 (minimalny poziom tych wskaźników określa  umowa kredytowa z Europejskim Bankiem Odbudowy           i Rozwoju odpowiednio 1,2 i 0,5).

Uzyskanie dobrego wyniku finansowego za 2004 r. znalazło potwierdzenie w ocenie dokonanej przez niezależną agencja ratingową Standard & Poor's, która podkreśliła stabilizację gospodarki Miasta          i konsekwentną realizację przyjmowanych w kolejnych latach założeń społeczno – gospodarczych. Agencja wysoko oceniła bieżącą kontrolę wydatków budżetowych i efektywne działania w zakresie redukcji zadłużenia.

W roku 2004 realizowane były główne założenia dotyczące polityki finansowej Miasta:

- został opracowany i uchwalony budżet Miasta na 2004 r. oraz sporządzono sprawozdanie z wykonania budżetu za rok poprzedni,

- przystąpiono do przetargu na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Wrocław oraz rozstrzygnięto przetarg na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach,

- przeprowadzona została przez agencję ratingowa Standard & Poor’s ocena  sytuacji finansowej i zdolności kredytowej, w wyniku której potwierdzono wysoką wiarygodność kredytową Miasta,

- w ramach realizacji nowych rozwiązań w zakresie planowania wydatków budżetowych wdrożony został I etap budżetowania zadaniowego,

- w zakresie wprowadzania nowych źródeł finansowania zadań Miasta:

- rozpoczęta została współpraca z Bankiem Ochrony Środowiska dotycząca preferencyjnego finansowania zadań Miasta z zakresu ochrony środowiska (w 2004 r. współpraca objęła likwidację nielegalnych wysypisk na terenie Miasta),

- rozpoczęte zostały negocjacje z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w zakresie możliwości przygotowania i realizacji 3-letniego programu finansowania inwestycji Miasta Wrocławia w latach 2005 – 2007,

- działania mające na celu poprawę wyniku finansowego oraz zwiększanie płynności finansowej w trakcie roku budżetowego, przyniosły następujące efekty:

- zmianę struktury zadłużenia Miasta - wcześniejszą spłatę jednego z kredytów o stosunkowo wysokim oprocentowaniu,

- zmniejszenie wydatków w obsłudze zadłużenia Miasta w stosunku do planowanych - dzięki prowadzeniu bieżącej analizy płynności Miasta zwiększono efektywność wydatkowanych środków, w wyniku czego w trakcie całego roku budżetowego Gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym,

- uzyskanie dodatkowych dochodów z lokat terminowych środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu poprzez efektywne zarządzanie środkami finansowymi Miasta,

- bieżący monitoring danych gromadzonych w Centralnym Rejestrze Zobowiązań, co stanowiło dodatkowe zabezpieczenie zaplanowanego w budżecie sposobu realizacji zadań,

- zmniejszenie  poziomu wskaźników finansowych  – wynikających z ustaw oraz wskaźników stosowanych przez instytucje finansowe. Poziom ich  utrzymywany był na bezpiecznym poziomie, gwarantującym właściwą realizację zadań w zakresie polityki finansowej w 2004 r.

BUDŻET ZADANIOWY

W 2004 r. wdrożony został kolejny etap budżetowania zadaniowego, zgodnie z Zarządzeniem nr 21/04 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 maja 2004 roku. W ramach tego etapu przeprowadzone zostały następujące działania:

- objęcie budżetowaniem zadaniowym komórek organizacyjnych Urzędu oraz Zarządu Dróg i Komunikacji we Wrocławiu,

- opracowanie wspólnie z firmą doradczą „Wolska & Jefremienko S.C. – municypalne usługi doradcze” z Warszawy dokumentacji prac wdrożeniowych (harmonogram, instrukcje, procedury i formularze),

- powołanie Zespołu Wdrożeniowego ds. Budżetowania Zadaniowego, nadzorującego przebieg wdrażania,

- przeprowadzenie  serii szkoleń dla pracowników komórek organizacyjnych Urzędu dotyczących identyfikacji  procesów i zadań oraz czasu ich trwania, a także identyfikacji tzw. czasu pozostałego, obejmującego pozostałe czynności wykonywane przez pracowników,

- identyfikacja realizowanych zadań w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu oraz ZDiK,

- stworzenie komputerowej bazy danych, która  umożliwi kalkulacje kosztów zadań oraz obliczenie jednostkowego kosztu roboczogodziny i całkowitego kosztu realizacji poszczególnych procesów/zadań (w oparciu o bazę danych oraz skalkulowane dla każdej komórki organizacyjnej Urzędu koszty rzeczowe i osobowe, a także liczbę etatów),

- zestawienia zadań realizowanych przez wybrane komórki organizacyjne Urzędu wraz z ich kosztami zostały ujęte w informacji dodatkowej do projektu budżetu na 2005 rok.

PLANOWANIE I POZYSKIWANIE KRAJOWYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r. umożliwiło ubieganie się o przyznanie środków z funduszy unijnych. W 2004 r. podjęto działania  mające na celu pozyskanie krajowych i zagranicznych źródeł finansowania, w wyniku których Miasto Wrocław uzyskało dofinansowanie na zadania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zgodnie z Ustawą o zasadach wspierania rozwoju regionalnego z dnia 12 maja 2000 r., Rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na rok 2004 oraz Kontraktu dla Województwa Dolnośląskiego na rok 2004 podpisanego dnia 29 kwietnia 2004 r. pomiędzy Radą Ministrów                     i Samorządem Województwa Dolnośląskiego, do dnia 21 czerwca 2004 r. otworzył konkurs na zadania współfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa. W drugim półroczu 2004  cztery zadania, na które otrzymano dofinansowanie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego  zostały zrealizowane        i rozliczone.

Zadania kwalifikowane, w których Gmina Wrocław aplikowała o wsparcie, dotyczą dwóch obszarów tematycznych, w ramach Priorytetu I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w regionie:

- Działanie 5 – Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy oświatowo-wychowawczej,

- Działanie 6 – Modernizacja bazy i podnoszenie standardu instrumentów pomocy społecznej.

- Zadania Gminy Wrocław w ramach działania 5:

Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy oświatowo – wychowawczej

| Nazwa zadania | wartość całkowita zadania (zł) | Środki własne budżetowe (zł) | Środki zewnętrzne KW (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| SUMA | 701 482 | 351 482 | 350 000 |
| Doposażenie pracowni specjalistycznych CKP | 701 482 | 351 482 | 350 000 |

- Zadania Gminy w ramach działania 6:

Modernizacja bazy i podnoszenie standardu instrumentów pomocy społecznej

| nazwa zadania | wartość całkowita zadania (zł) | Środki własne budżetowe (zł) | Środki zewnętrzne KW |
| --- | --- | --- | --- |
| #### SUMA | 1 048 037 | 702 857 | 328 570 |
| Adaptacja byłego żłobka przy ul. Kniaziewicza 29 na samodzielną siedzibę dwóch Zespołów Terenowej Pracy Socjalnej | 547 380 | 377 380 | 186 109 |
| Budowa lokalnej biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków dla DPS przy ul. Kaletniczej 8 | 233 747 | 128 567 | 72 461 |
| Modernizacja dachu w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelowej 25/27 | 266 910 | 196 910 | 70 000 |

Zakres prac dotyczący zadań Gminy Wrocław składanych w ramach Kontraktu dla Województwa Dolnośląskiego obejmował: prowadzenie korespondencji i wymiany informacji z Urzędem Marszałkowskim oraz Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej w sprawie wytycznych obowiązujących projektodawców, kompletowanie niezbędnej dokumentacji, nadzorowanie pracy przy przygotowywaniu wniosków o płatność, sprawozdań kwartalnych i końcowych oraz sprawozdań finansowo-rzeczowych rozliczających realizowane zadania.

PLANOWANIE I POZYSKIWANIE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Środki europejskie obsługują programy o charakterze międzynarodowym, jak również programy, które powstały na poziomie krajowym. Gmina Wrocław może partycypować w projektach, które wpisują się zarówno w jedne, jak i w drugie programy.

Projekty, które zostały zgłoszone do współfinansowania w ramach funduszy europejskich w 2004 r. wpisują się w następujące programy:

| charakter programu | nazwa programu |
| --- | --- |
| programy krajowe infrastruktury twardej | - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego |
|  | - Sektorowy Program Operacyjny – Transport |
| programy krajowe infrastruktury miękkiej | - Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich |
|  | - II Priorytet Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego |
| programy międzynarodowe | - Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIB i INTERREG IIIC - Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL |

PROJEKTY O CHARAKTERZE MIĘDZYNARODOWYM

Gmina Wrocław przystąpiła w kwietniu 2004 jako partner do projektu liderowanego przez Brytyjską Agencję Ochrony Środowiska. Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu tego roku.

| nazwa zadania | lata realizacji | wkład własny budżetowy (zł) | wkład UE (zł) | wartość całkowita projektu (zł) | program | działanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRDP-Green Regional Developement Programme Wymiana doświadczeń w zakresie ochrony środowiska | 2004 2007 | 104 881 | 4 869 585 | 7 313 364 | INTERREG IIIC GRDP | wymiana doświa-dczeń konfere-ncje |

- Opis projektu

Liderem projektu jest Brytyjska Agencja Ochrony Środowiska. Gmina Wrocław jest jednym z 16  legalnych partnerów w projekcie. Projekt realizowany będzie przez 3 lata (2004-2007), a jego celem jest międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie ochrony środowiska, zdobywanie nowych doświadczeń     i wyprowadzanie ich na teren kraju. W efekcie wspólnych spotkań oraz wymiany doświadczeń planowana jest publikacja poradnika z zakresu ochrony środowiska. Całkowity budżet projektu wynosi 1 625 192 EURO, natomiast budżet Wrocławia na lata realizacji projektu (2004-2007) wynosi 23 307,80 EURO.  W rozbiciu na lata koszty realizacji projektu w roku 2004 wynoszą: 5 303, 80 EURO x 4,70 = 24 927,86 zł, z czego 25% (6 232,00 zł) to wkład własny Gminy Wrocław, który nie zostanie zrefundowany ze środków europejskich.

- Stan realizacji

Pierwsze pół roku realizacji projektu zostało rozliczone, Gmina Wrocław otrzymała Certyfikat kwalifikowalności wydatków potrzebny do uzyskania refundacji wydatków.

W 2004 r. Gmina Wrocław przystąpiła również do innych projektów międzynarodowych, w ramach INTERREG III i Town Twinning.

| nazwa zadania | lata realiza-cji | wkład własny budżetowy (zł) | wkład UE (zł) | wartość całkowita projektu (zł) | program | działanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model symulacji ruchu pieszego w centrach miast | 2004 2005 | 417 977 | 1 253 940 | 1 671 917 | INTERREG IIIB CADSES | Projekt ruchu pieszego |

| nazwa zadania | lata realizacji | wkład własny budżetowy (zł) | wartość całkowita projektu (zł) | program | #### działanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Via Regia | 2005 2007 | 30 000 | 8 281 267 | INTERREG IIIC EAST | prace studialne |

| nazwa zadania | lata realizacji | wkład własny budżetowy (zł) | wkład UE (zł) | wartość całkowita projektu (zł) | program | działanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Międzyregionalna współpraca miast i regionów w oparciu o naukę i ekonomię w celu wykształcenia społeczeństwa opartego na wiedzy | 2005 2007 | 64 500 | 193 500 | 258 000 | INTERREG IIIC EAST | Wymiana doświadczeń |

| nazwa zadania | lata realiza-cji | wkład własny budżetowy (zł) | wkład UE (zł) | wartość całkowita projektu (zł) | program | #### działanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| współpraca między Miastami Partnerskimi Wrocławia | 2005 | 14 738,8 | 14 738,8 | 29 477,0 | TOWN TWINNING | Wymiana mieszkańców |

PROJEKTY O CHARAKTERZE KRAJOWYM

(1) środki przedakcesyjne

W ramach krajowych programów współfinansowanych ze środków europejskich Gmina Wrocław korzysta ze środków funduszy przedakcesyjnych.

W drugim półroczu Wrocław wdrażał projekt w ramach PHARE 2002 Spójność Społeczno-Gospodarcza (PHARE 2002 SSG) na działania aktywizujące bezrobotnych na rynku pracy. Projekt będzie realizowany w latach 2004 – 2005.

PHARE 2002

| ##### nazwa zadania | lata realizacji | wkład UE (zł) | wartość całkowita projektu (zł) | program | działanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu długotrwale bezrobotnych | 2004 2005 | 142 799 | 237 999 | PHARE 2002 SSG | aktywne formy zwalczania bezrobocia 2004 projekt otrzymał dofinansowanie |

- Opis projektu

Celem ogólnym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej, a przez to zapobieganie wykluczeniu społecznemu przez zmianę statusu uczestników z długotrwale bezrobotnych, klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na pracujących lub gotowych do podjęcia pracy.

- Cele szczegółowe projektu

- nabycie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie budowlanej, ochroniarskiej, kelnerskiej, opieki i pielęgnacji osób starszych i potrzebujących (podział na grupy szkoleniowe związane z poszczególnymi terenami),

- udzielenie kompleksowego wsparcia, przyczyniającego się do aktywności społecznej i wyjścia z sytuacji izolacji uczestników przedsięwzięcia,

- stworzenie indywidualnych planów zawodowych uczestników, pozwalających na ukierunkowanie zawodowe, poznanie swoich słabych       i mocnych punktów, aktywniejsze poszukiwanie zajęcia i poruszanie się na rynku pracy, a więc zmianę postaw osób długotrwale bezrobotnych z biernej zawodowo na postawę aktywniejszą,

- wzrost samooceny uczestników projektu,

- wzrost poczucia własnej wartości i wiary we własne siły potrzebne do poznania barier fizycznych i psychologicznych,

- rozwijanie umiejętności psychospołecznych (interpersonalnych                   i komunikacyjnych),

- wyposażenie w umiejętności zwiększające szansę znalezienia zatrudnienia (np. sporządzanie dokumentów aplikacyjnych),

- umożliwienie zmiany lub uzupełnienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

- Stan realizacji

Projekt ten został złożony do współfinansowania ze środków PHARE w marcu 2004 r. na zaproszenie konkursowe Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Decyzją z lipca 2004 r. Gmina Wrocław otrzymała dofinansowanie projektu w wysokości 31 733,28 EURO.

Również w ramach programu PHARE 2002 Gmina Wrocław realizuje od 2003 r. projekt pt. „Trasa Przemysłowa we Wrocławiu”:

| ##### nazwa zadania | lata realizacji | wkład UE (zł) | wartość całkowita projektu (zł) | program | działanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trasa Przemysłowa we Wrocławiu | 2003 2005 | 5 598 000 | 11 196 000 | PHARE 2002 SSG | budowa ulic w obszarze południowo-zachodniego pasma aktywności gospodarczej |

- Opis projektu

Celem strategicznym zadania jest zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego przez poprawę istniejącej infrastruktury transportowej.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w poszczególnych dokumentach operacyjnych programu Phare SSG2002 Gmina Wrocław zobowiązana jest do sporządzania raportów z wykonania zadania.

- Wykonane prace

W okresie sprawozdawczym dokonywany był monitoring okresowych sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadania. Prace obejmowały również kontakt      i wymianę informacji w sprawie wytycznych z Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim, Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim oraz Władzą Wdrażającą. Ponadto rozpoczęte zostały prace nad procedurą dotyczącą obsługi finansowej oraz monitoringu zadań Projektu. Dokonano również płatności zaliczki dla wykonawcy zadania w wysokości 2,5% całkowitej kwoty projektu (2 488 000 EURO), co stanowi 62 200 EURO. Płatność nastąpiła ze środków własnych Gminy Wrocław.

Gmina Wrocław złożyła wniosek w sprawie dofinansowania w ramach PHARE 2002 SSG dla projektu „Trasa Przemysłowa we Wrocławiu – badanie uzupełniające”:

| ##### nazwa zadania | lata realizacji | wkład UE (zł) | wartość całkowita projektu (zł) | program | działanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trasa Przemysłowa we Wrocławiu – zadanie uzupełniające | 2004 2005 | 7 632 828 | 15 265 656 | PHARE 2002 SSG | budowa układu wspomagającego i kanałów deszczowych |

- Opis projektu

W okresie sprawozdawczym Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław, złożył do Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej PHARE wniosek o dofinansowanie, zawierający rozszerzony zakres zadania „Trasa Przemysłowa we Wrocławiu” o dodatkowe elementy dotyczące infrastruktury technicznej Miasta:

- układ wspomagający w obszarze południowo –zachodniego pasma aktywności gospodarczej,

- budowę kanałów deszczowych w obszarze południowo –zachodniego pasma aktywności gospodarczej.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania zapadła w lipcu 2004 r.

- Wykonane prace

- prowadzono monitoring działań dokonywanych przez Zarząd Dróg                    i Komunikacji,

- prowadzono korespondencję i wymianę informacji odnośnie wytycznych z Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim.

ISPA/FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Zgodnie z podpisanymi 14 marca 2001 r. Memorandami Finansowania dotyczącymi środków pomocowych z Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA) oraz na podstawie zawartych 15 kwietnia 2002 r. Porozumień o realizacji Projektów ISPA Nr 2000/PL/16/P/PE/019 „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” oraz ISPA Nr 2000/PL/16/P/PE/018 „Gospodarka odpadami stałymi we Wrocławiu, etap I” w roku 2004 kontynuowana była realizacja projektów.

W momencie przystąpienia Polski do UE zadaniowym i finansowym przedłużeniem funduszu ISPA stał się Fundusz Spójności, który jest elementem polityki strukturalnej Unii Europejskiej.

W oparciu o podpisane Porozumienia dokonywany był bieżący monitoring finansowy zadań realizowanych w ramach Projektu poprzez:

- nadzór nad gospodarowaniem i rozliczaniem środków finansowych pozyskiwanych w ramach realizacji Projektów,

- przygotowywanie miesięcznych sprawozdań z realizacji Projektów, obejmujących operacje dokonywane w Gminie na poziomie subkont rachunku Projektów,

- przygotowanie projektu procedury dot. obsługi finansowej oraz monitoringu zadań realizowanych w ramach Projektów.

Ponadto stosownie do wymogów instytucji pośredniczącej w zarządzaniu Funduszem Spójności II stopnia - NFOŚ i GW - przekazywane były kopie następujących dokumentów:

- wyciągi bankowe wraz z dyspozycjami wystawienia polecenia wypłaty,

- kopie opłaconych faktur,

- zaświadczenia o stanie sald,

- miesięczne historie rachunków Projektów oraz pozostałe wymagane przez NFOŚ i GW materiały.

(2) środki Funduszy Strukturalnych

Od 1 stycznia 2004 r. Gmina Wrocław – jak również inne uprawnione podmioty krajowe – ma możliwość korzystania ze środków Funduszy Strukturalnych. Gmina Wrocław może korzystać przede wszystkim z zasobów dwóch funduszy:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- Europejskiego Funduszu Społecznego

Charakter tych dwóch instrumentów finansowych wskazuje, iż projekty zasilane z ich środków odpowiednio dotyczą projektów infrastruktury twardej (tradycyjnej) oraz projektów wspierających zasoby ludzkie (infrastruktura miękka).

PROJEKTY INFRASTRUKTURY MIĘKKIEJ REALIZOWANE

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

| Tytuł projektu | szacowane koszty ogólne projektu (w zł) |
| --- | --- |
| Programy stypendialne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych II ZPORR 2.2. | 1 360 218,31 |

- Opis projektu

Przedmiotem projektu jest zorganizowanie systemu stypendiów dla uczniów szkół ponadgimazjalnych. Celem projektu jest wyrównywanie szans w dostępie do kształcenia na poziomie ponadgimnalzalnym dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich. Programem zostaną objęci uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, mieszkający na terenach wiejskich, podejmujący naukę w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego, dla których Miasto Wrocław jest organem prowadzącym bądź dotującym. Przyznana pomoc stypendialna umożliwi młodzieży kontynuację nauki w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

- Stan realizacji:

Projekt na etapie wdrażania

| Programy stypendialne dla studentów II ZPORR 2.2. | 212 800 |
| --- | --- |

- Opis projektu

Projekt dotyczy systemu stypendiów dla studentów

- Stan realizacji

Projekt na etapie wdrażania

| Transfer wiedzy do przedsiębiorstw Dolnego Śląska poprzez Staże Absolwentów Politechniki Wrocławskiej ZPORR 2.6 | 1 600 000,00 |
| --- | --- |

- Opis projektu

- Projekt przewiduje zorganizowanie 55 staży w 13 przedsiębiorstwach Dolnego Śląska reprezentujących dziedziny wskazane jako innowacyjne w raporcie "Wnioski końcowe z wyniku prac pierwszego etapu RSI oraz w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego". Czas trwania staży – 12 miesięcy. Wezmą w nich udział najlepsi absolwenci Politechniki Wrocławskiej nie zarejestrowani jako bezrobotni, którzy w wyniku pozytywnego przejścia przez procedurę aplikacyjną zakwalifikowani zostaną  do odbycia stażu.

- Stan realizacji

Projekt otrzymał dofinansowanie

| Projekt badania rynku pracy Aglomeracji Wrocławskiej ZPORR 2.1 | 1 077 217,00 |
| --- | --- |

- Opis projektu

Projekt planowany do złożenia w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy we Wrocławiu, z Akademią Ekonomiczną oraz Głównym Instytutem Górniczym z Katowic. Gmina Wrocław ma być liderem w projekcie.

Głównym uzasadnieniem realizacji projektu jest konieczność dostosowania regionalnych instytucji rynku pracy do wymogów i standardów związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Bezpośrednim celem projektu jest diagnoza rynku pracy i edukacji aglomeracji wrocławskiej zawierająca analizę i kierunki rozwoju tego rynku. Przewidywanym efektem projektu ma być rozpoznanie aktualnych potrzeb, a także prognoza nisz gospodarczych pozwalających na dostosowanie oferty edukacyjno-szkoleniowej, regionalnych instytucji rynku pracy i edukacji.

- Stan realizacji

Projekt na etapie wdrażania

| EQUAL, Partnerstwo dla Zawidawia – program Zakrzów. Peryferie lokomotywą dla Wrocławia | 10 283 720,00 |
| --- | --- |

- Opis projektu

  - diagnoza społeczna na podstawie ankiety (500 domostw),

  - ocena jakości życia na Zawidawiu,

  - zdobywanie nowych umiejętności przez osoby bezrobotne (450 - 500),

  - 200 osób - zaangażowanie w staże,

  - seminarium - wymiana doświadczeń.

## Stan realizacji

## Gmina Wrocław partnerem dla Fundacji "Dolnośląski Projekt Społeczny", projekt wdrażany

| EQUAL, Wyprowadź na prostą | 5 348 000,00 |
| --- | --- |

- Opis projektu

- diagnoza grupy osób bezdomnych,

- przygotowanie oferty szkoleniowej,

- zapewnienie wsparcia (warsztaty, treningi, zajęcia grupowe),

- zorganizowanie na najwcześniejszym etapie szkoleń komputerowych,

- testowanie modelu towarzyszenia w grupie osób bezdomnych,

- rozpoczęcie cyklu szkoleń, kursów, podjęcie samozatrudnienia, uruchomienie zatrudnienia subsydiowanego,

- stworzenie Forum Pracodawców Socjalnych.

- Stan realizacji

- Wniosek otrzymał dofinansowanie z Fundacji Fundusz Współpracy, Gmina Wrocław partnerem dla Fundacji im. Brata Alberta

| EQUAL, Cyber-Ręka Lidera – wspieranie liderów społecznych przemian w Polsce | 4 853 036,95 |
| --- | --- |

- Opis projektu

- wsparcie grupy 100 bezrobotnych w wieku do 30 lat,

- zatrudnienie bezrobotnych w III sektorze jako asystentów liderów,

- ewentualne tworzenie przez młodych bezrobotnych organizacji pozarządowych i samozatrudnienie przy realizacji projektów społecznych.

- Stan realizacji:

- Projekt wdrażany, Gmina Wrocław partnerem  Stowarzyszenia TRATWA

- W Programie Wrocławskiego Zespołu ds. Rynku Pracy realizowany jest również projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W projekcie Gmina Wrocław jest gwarantem części wkładu własnego (12,5%).

| Tytuł projektu | - wartość całkowita zadania |
| --- | --- |
| - Park Technologiczny – tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm 1.3 SPO-WKP | 24 945 830 |

- Opis projektu

- Przedmiotem projektu jest budowa budynku Inkubatora – Centrum Technologii wraz z infrastrukturą oraz wyposażeniem laboratoriów. Jest to kolejny etap rozbudowy Wrocławskiego Parku Technologicznego. Podstawowym celem tego działania jest pomoc w rozwoju proinnowacyjnych podmiotów gospodarczych wykorzystujących zaawansowane technologie         i wyniki prac badawczo-nukowych.

- Stan realizacji

- projekt w fazie opracowywania,

- budżet  projektu jeszcze nie gotowy;

- trwają rozmowy co do formy przystąpienia Gminy Wrocław do projektu: programowo Gmina jest obowiązana zabezpieczyć 12,5% wkładu własnego,

- 10.08.2004 r. podpisano oświadczenie Gminy Wrocław w sprawie zabezpieczenia proceduralnych środków w wysokości 2 500 000 zł do projektu składanego przez WPT

- EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKTY INFRASTRUKTURY TWARDEJ

W zakresie projektów wspierających infrastrukturę „twardą”  zajmowano się przede wszystkim:

- wspólną analizą formularzy aplikacyjnych oraz niezbędnych dokumentów, przeprowadzaną we współpracy ze ZDiK,

- organizowaniem i uczestniczeniem w spotkaniach monitorujących,

- prowadzeniem korespondencji i wymianą informacji z Instytucjami Wdrażającymi dla projektów w celu poznania wszystkich niezbędnych wytycznych,

- współpracą ze ZDiK nad ostatecznym kształtem wniosków aplikacyjnych,

- kompletowaniem załączników do wniosków oraz dbaniem o formalną poprawność wniosków.

| L.p. | Nazwa | Nr wniosku | Całkowity koszt projektu (w tys. zł) | Koszt dofinansowania ze środków UE (w tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Projekty zgłoszone do ZPORR w lipcu 2004 |  |  |  |  |
| 1. | Przebudowa ul. Sienkiewicza we Wrocławiu | - Z/2.02/I/1.1.1/192/04 | - 20 808 677 | - 10 932 923 |

- Opis projektu

- Ul. Sienkiewicza stanowi fragment podstawowego układu komunikacyjnego Miasta doprowadzającego ruch kołowy do drogi krajowej nr 8 w kierunku na Warszawę z centralnych rejonów Miasta, stanowi także alternatywny ciąg dla drogi krajowej. Obecnie nawierzchnia jezdni oraz biegnące po niej torowisko, znajdują się w bardzo złym stanie technicznym i wymagają natychmiastowej przebudowy. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy przejezdności Miasta z centrum w kierunku północno-wschodnim.

- Zakres prac

Przebudowa ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Sępa-Szarzyńskiego do ul. Bujwida.

- Harmonogram

- początek realizacji projektu: 10.2004 r.; zakończenie: 06.2006 r.;

- Stan realizacji

  - wniosek został złożony 23 lipca 2004 r.,

  - uzyskał pozytywną ocenę pod względem formalnym oraz  Panelu Ekspertów,

  - projekt na etapie wdrażania.

| 2. | ###### Przebudowa ###### ul. Wyszyńskiego ###### we Wrocławiu | - Z/2.02/I/1.1.1/193/04 | - 20 909 892 | - 10 688 596 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Opis projektu

Będąca częścią Obwodnicy Staromiejskiej Wrocławia ul. Wyszyńskiego stanowi kluczowy element ciągu komunikacyjnego doprowadzającego ruch kołowy z kierunku Warszawy do północnych i centralnych rejonów Miasta, stanowiąc jednocześnie alternatywę dla przebiegającej w pobliżu drogi krajowej nr 8. Duże natężenie ruchu powoduje ciągłe pogarszanie i tak już bardzo złego stanu nawierzchni tej ulicy. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia spójności transportowej Miasta, będąc ponadto stymulatorem rozwoju gospodarczego         i ładu przestrzennego Miasta.

- Zakres prac

- przebudowa ul. Wyszyńskiego od skrzyżowania z ul. Benedyktyńską do nr 62,

- przebudowę dwóch wlotów ul. Sienkiewicza i skrzyżowania z ul. Matejki po stronie zachodniej do skrzyżowania z ul. Ukrytą po stronie wschodniej.

- Harmonogram prac

Początek realizacji projektu: 09.2004 r.; zakończenie: 01.2006 r.

- Stan realizacji

- wniosek został złożony 23 lipca 2004 r.,

- uzyskał pozytywną ocenę pod względem formalnym oraz Panelu Ekspertów,

- projekt na etapie wdrażania.

| 3. | Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - droga nr 347 | - Z/2.02/I/1.1.1/191/04 | - 22 028 873 | - 13 465 494 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Opis projektu

- Wiadukt ten jest kluczowym elementem sieci komunikacyjnej Miasta włączającym w Obwodnicę Śródmiejską Wrocławia ruch tranzytowy z południowego wschodu kraju (droga krajowa nr 94 - pojazdy z Krakowa, Górnego Śląska, Opola) i tworzy element korytarza transportowego doprowadzającego ruch drogowy do dróg krajowych nr 5, 8 i Autostrady A4, jak również do południowych dzielnic Miasta. Przebudowa podyktowana jest złym stanem technicznym obiektu. Realizacja projektu przyczyni się do ułatwienia dojazdu do różnych punktów Miasta dla ruchu regionalnego, oraz przyczyni się do wyprowadzenia ruchu na główne drogi tranzytowe.

- Zakres prac

- Przebudowa wiaduktu i estakady stanowiącej południowy fragment Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia.

- Harmonogram

Planowany początek realizacji projektu: 11.2004 r.; zakończenie: 10.2006 r.;

- Stan realizacji

- wniosek został złożony 23 lipca 2004 r.,

- uzyskał pozytywną ocenionę pod względem formalnym oraz Panelu Ekspertów i Komitetu Sterującego.

| 4. | Przebudowa ciągu ulic Kromera - Krzywoustego we Wrocławiu (od pl. Kromera do ul. Brücknera) | - Z/2.02/I/1.1.1/190/04 | - 37 596 903 | - 9 336 965 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Opis projektu

- Realizacja tego projektu jest elementem usprawnienia ciągu komunikacyjnego będącego alternatywą dla drogi krajowej nr 8. Ul. Krzywoustego wyprowadza ruch kołowy z centrum miasta w kierunku Warszawy. Obecny bardzo zły stan techniczny nawierzchni oraz warunki techniczne ruchu powoduje powstawanie zatorów oraz spowolnienie płynności ruchu. Przepustowość drogi, podwyższona w wyniku realizacji zadania, przyczyni się do zwiększenia efektu komunikacyjnego inwestycji już realizowanych lub planowanych do realizacji, oraz usprawnienia dojazdu do różnych punktów miasta dla ruchu regionalnego;

- Zakres prac

- Przebudowa ciągu ul. Kromera - Krzywoustego (od pl. Kromera do ul. Brücknera).

- Harmonogram

- Planowany początek realizacji projektu: 01.2005 r.; zakończenie: 02.2007 r.

- Stan realizacji

- wniosek został złożony 23 lipca 2004 r.,

- uzyskał pozytywną ocenionę pod względem formalnym oraz Panelu Ekspertów i Komitetu Sterującego.

| 5. | Przebudowa średnicowej linii tramwajowej Północ - Południe we Wrocławiu | - Z/2.02/I/1.6/6/04 | - 154 832 157 | - 57 944 267,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Opis projektu

- W wyniku realizacji projektu zostanie stworzona linia tramwajowa dostosowana na długości 23,96 km do ruchu nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych, łącząca południowe i północne krańce Miasta Wrocławia, przebiegając w pobliżu dworców PKP i PKS. Jednocześnie linia ta umożliwi integrację różnych form transportu funkcjonujących na terenie aglomeracji (obie pętle końcowe linii stanowią równocześnie pętle miejskiej komunikacji autobusowej).

- Zakres prac

- przebudowa i modernizacja istniejących torów tramwajowych w ciągu ulic Świdnicka - Pl. Teatralny - Widok - Szewska – Grodzka,

- dobudowanie drugiego toru tramwajowego w ul. Widok oraz budowa dodatkowego toru na pl. Teatralnym dla linii tramwaju zabytkowego,

- przebudowa nawierzchni dróg na odcinkach, na których będzie odbywał się ruch kołowy,

- przekształcenie większej części ul. Szewskiej w ciąg pieszo-tramwajowy.

- Harmonogram

- Planowany początek realizacji projektu: 10.2004 r.; zakończenie: 07.2007 r.;

- Stan realizacji

- wniosek został złożony 16 lipca 2004 r.,

- otrzymał dofinansowanie,

- pozytywna ocena Panelu Ekspertów i Komitetu Sterującego

| - PROJEKTY ZGŁOSZONE DO SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – TRANSPORT W MAJU 2004 R. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej | - SK-2/0832/SPOT/29/2004 | - 64 603 060 | - 39 641 225 |

- Opis projektu

- Budowa fragmentu Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej będzie przebiegać po śladzie ul. Klecińskiej. Docelowo fragment ten ma spełniać rolę podstawowego układu komunikacyjnego Miasta, przenosząc ruch tranzytowy drogi krajowej nr 94 (Zielona Góra – Opole, Kraków), jak również doprowadzając ruch kołowy do dróg krajowych nr 8, 5 i Autostrady A4 stanowiących drogową sieć transeuropejską. Droga ta jednocześnie przenosi ruch międzydzielnicowy na  kierunku wschód- zachód.

- Zakres prac

- Zakres projektu obejmuje wybudowanie dwóch nitek nowej drogi (długość jednej nitki 1,4km), wraz z dwoma nitkami estakady (długość jednej nitki – 0,435 km).

- Harmonogram

- Planowany początek realizacji projektu: 08.2004 r.; zakończenie: 08.2006 r.

- Stan realizacji

- wniosek został złożony 04.05.2004 r.,

- otrzymał pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczno-techniczną Panelu Ekspertów i Komitetu Sterującego

| 7. | Przebudowa Mostu Szczytnickiego we Wrocławiu – ciąg drogi krajowej nr 8 | - SK-2/0832/SPOT/27/2004 | - 33 095 620 | 13 065 750 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Opis projektu

- Most Szczytnicki stanowi jeden z elementów przebiegu drogi krajowej nr 8, łączącej wschodnią i południową granicę kraju. Konieczność realizacji projektu wynika ze złego stanu technicznego mostu (rok bud. 1890), złego stanu nawierzchni jezdni, co w znacznym stopniu przyczynia się do niewydolności przepustowej. Ekspertyzy techniczne przeprowadzane przez Politechnikę Wrocławską wskazują na konieczność pilnego remontu Mostu Szczytnickiego.

- Zakres prac

- Zakres projektu obejmuje budowę odcinka drogi krajowej nr 8 (długości 0,4 km odcinków ulic), w tym przebudowę Mostu Szczytnickiego (długość 0,0664 km) wraz z przyległymi dwoma skrzyżowaniami oraz przebudowę torowiska tramwajowego i jezdni.

- Harmonogram

- Planowany początek realizacji projektu: 08.2004 r.; zakończenie: 08.2006 r.

- Stan realizacji

- wniosek został złożony 04.05.2004 r.,

- otrzymał pozytywne oceny formalną oraz merytoryczno-techniczną przez Panel Ekspertów i Komitet Sterujący.

| 8. | Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi nr 5 | - SK-2/0832/SPOT/28/2004 | - 44 914 445 | - 17 157 470 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Opis projektu

- Celem bezpośrednim Projektu jest przebudowa ul. Żmigrodzkiej na odcinku od ul. Irysowej do Bałtyckiej polegająca na dobudowaniu drugiej jezdni po stronie zachodniej ul. Żmigrodzkiej z pozostawieniem torowiska w pasie rozdziału. Dzięki realizacji Projektu udrożniona zostanie główna trasa wyprowadzającą ruch w kierunku Poznania oraz w kierunku południowym. Przebudowa ul. Żmigrodzkiej przyczynia się także do zwiększenia dostępności terenów inwestycyjnych, tj. Północne Pasmo Aktywności Gospodarczej w obrębie ul. Wołowskiej oraz zakładów pracy (Wrozamet         i ZREMB).

- Zakres prac

- Planowane działania obejmują: - budowę drugiej jezdni (G2x2 z rezerwą do G2x3) na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Irysowej (dł. 1,8 km), przystosowanej do przenoszenia nacisku 11,5 T/oś; przebudowę wszystkich skrzyżowań znajdujących się na przedmiotowym odcinku ulicy (szt. 7); - 3 km chodnika (szer. 3,0 m) i 2,2 km ścieżki rowerowej (szer. 3,5 m),  przebudowę torowiska tramwajowego (dł. 0,802 km), przebudowanie 2 przejazdów kolejowych oraz 6 zatok autobusowych.

- Harmonogram

- Planowany początek realizacji projektu: 09.2004 r.; zakończenie: 07.2006 r.

- Stan realizacji

- wniosek został złożony 04.05.2004 r.,

- otrzymał pozytywne oceny - formalną oraz merytoryczno-techniczną Panelu Ekspertów i Komitetu Sterującego

| - PROJEKTY PRZYGPOTOWYWANE DO ZGŁOSZENIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | - Nazwa | Całkowity koszt projektu - (w tys. zł) | Koszt dofinansowania ze środków UE (w tys. zł) |
| Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego – projekty drogowe |  |  |  |
| 1. | ##### Przebudowa Mostów Warszawskich | - 64 451 000 | - 39 738 000 |

- Opis projektu

- Planowana inwestycja stanowić będzie podstawowy element układu komunikacyjnego Miasta doprowadzającego ruch kołowy z kierunku Warszawy do północnych i centralnych dzielnic Miasta. Długość odcinka do przebudowy wraz z mostami około 1 000 m (350 m obiekt mostowy i 650 m odcinek jezdni). Projekt jest kontynuacją zgłoszonej do wspołfinansowania przebudowy ciągu ul. Kromera – Krzywoustego oraz realizowanej obecnie ze środków gminnych przebudowy ul. Jedności Narodowej od ul. Poniatowskiego do ul. Wyszyńskiego.

- Zakres prac

- Budowa nowych Mostów Warszawskich (drogowego i tramwajowego),

- przebudowa istniejącego mostu oraz odcinka dojazdowego (odcinek       al. Kromera od Mostów Warszawskich do pl. Kromera wraz z remontem     pl. Kromera).

- Harmonogram

- Planowany początek realizacji projektu: 2005 r.; zakończenie: 2007 r.

- Stan realizacji

- projekt jest przygotowywany do zgłoszenia,

- kończą się prace nad przygotowaniem dokumentacji – planowany termin ich zakończenia -  marzec 2005 r.

| 2. | Przebudowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia z nową Akademią Medyczną | - 22 714 583 | - 11 551 165 |
| --- | --- | --- | --- |

- Opis projektu

- W chwili obecnej ul. Borowska na odcinku od al. Armii Krajowej do Akademii Medycznej posiada jedną jezdnię o nawierzchni w złym stanie technicznym. Przebudowa jezdni na w/w odcinku polegać będzie na dobudowaniu drugiej jezdni na długości około 1 400 m, wraz z budową chodników i ścieżek rowerowych oraz remoncie istniejącej jezdni ul. Borowskiej. Pozwoli to na usprawnienie dojazdu do kompleksu szpitalnego Nowej Akademii Medycznej oraz nowych osiedli mieszkaniowych w tym rejonie Miasta.

- Zakres prac

- Przebudowa części ul. Borowskiej od Obwodnicy Śródmiejskiej do kompleksu nowej Akademii Medycznej.

- Harmonogram

- Planowany początek realizacji projektu: 2005 r.; zakończenie: 2007 r.

- Stan realizacji

- projekt jest przygotowywany do zgłoszenia,

- kończą się prace nad przygotowaniem dokumentacji – planowany termin ich zakończenia prac przygotowawczych to marzec 2005 r.

| - Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | ###### Remont i modernizacja ###### Muzeum Miejskiego Wrocławia – etap II | - 7 455 880,79 | - 5 567 754,59 |

- Opis projektu

- Zabytkowy pałac mieszczący się przy ul. Kazimierza Wielkiego jest remontowany i adaptowany na siedzibę Muzeum Miejskiego Wrocławia. Niniejszy projekt obejmuje kompleksowy remont, przebudowę i adaptacje obiektu polegające generalnie na przystosowaniu go do wymagań stawianych nowoczesnej placówce muzealnej.

- Zakres prac

- budowa barokowego ogrodu budynku Muzeum Miejskiego (Pałacu Spetgena),

- zakup i montaż wyposażenia sal muzealnych i magazynowych,

- zakup i montaż systemu rozgłoszeniowego w salach wystawienniczych,

- zakup systemu audio - wizualnego do sali konferencyjnej.

- Harmonogram

- Planowany początek realizacji projektu: IV kwartał 2005 r., zakończenie: II kwartał 2006 r.

- Stan realizacji

- Wniosek zgłoszony do Urzędu Marszałkowskiego 15.11.2004 r.

| 4. | Remont i Modernizacja Centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu | - 12 315 801,21 | - 9 236 849 |
| --- | --- | --- | --- |

- Opis projektu

- Budynek Centrum Kultury „ZAMEK” wymaga szybkiej modernizacji. Centrum jest jedynym w promieniu kilku kilometrów oraz najdalej wysuniętym na zachód ośrodkiem kultury we Wrocławiu. W zasięgu bezpośredniego oddziaływania znajduje się cała zachodnia – prężna urbanizacyjnie oraz demograficznie - część Miasta, jak i obszary zachodniej części aglomeracji Wrocławskiej.

- Zakres prac

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace remontowo-budowlane, dzięki którym, w wyniku przebudowy wnętrz, jak i uruchomieniu dotąd nie używanych pomieszczeń, powierzchnia użytkowa obiektu ulegnie zwiększeniu o 440 m2 Przeprowadzone zostaną prace remontowo-instalacyjne w budynku.

- Harmonogram

- Planowany początek realizacji projektu: II kwartał 2005 r.; zakończenie: IV kwartał 2006 r.

- Stan realizacji

Wniosek zgłoszony do Urzędu Marszałkowskiego 15.11.2004 r.

| 5. | Remont i Modernizacja Muzeum Architektury we Wrocławiu | - 19 077 000 | - 13 970 000 |
| --- | --- | --- | --- |

- Opis projektu

- Przedmiotem realizacji projektu jest modernizacja i przywrócenie do pierwotnego stanu, jedynego zachowanego na Śląsku gotyckiego obiektu poklasztornego, w którym znajduje się obecnie wrocławskie Muzeum Architektury. Celem modernizacji jest zwiększenie powierzchni wystawienniczej i magazynowej, a także pracowni muzealnych bez potrzeby dalszej rozbudowy dotychczasowego obiektu. Dzięki realizacji tego projektu Miasto i region uzyska  nowoczesną, wielofunkcyjną placówkę kultury, która poza spełnianiem statutowych funkcji muzealnych, będzie przystosowana do organizowania konferencji i średniej wielkości kongresów (dla ok. 700 osób), różnego rodzaju koncertów, inscenizacji i pokazów, a ze względu na charakter obiektu również imprez, przyjęć i uroczystości dla gości Miasta        i regionu.

- Stan realizacji

W chwili obecnej zmieniany jest projekt architektoniczny, co odsuwa w czasie zgłoszenie tego projektu do współfinansowania.

| 6. | Zintegrowany system zarządzania kryzysowego w sytuacjach zagrożenia Wrocławia powodzią | - 36 100 000 | - 26 500 000 |
| --- | --- | --- | --- |

- Opis projektu

Stworzenie systemu informatyczno-technicznego funkcjonującego na trzech poziomach:

- Poziom Centrum Zarządzania Kryzysowego - system informatyczny ma za zadanie stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania w sytuacji zagrożenia powodzią dla Miasta Wrocławia,

- Poziom Jednostek interwencyjnych służb ratowniczych - na tym poziomie zadaniem dla systemu byłoby przesłanie w systemie informatycznym właściwego komunikatu o konieczności interwencji z poziomu pierwszego do siedzib jednostek interwencyjnych.

- Poziom obiektów, w których funkcjonują służby ratownicze wymaga modernizacji i remontów aby można było w nich zainstalować technologię informatyczno-techniczną.

Proponowany program daje możliwość kompleksowego zrealizowania     i zamknięcia problemów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem Wrocławia we wszystkich jego aspektach.

- Stan realizacji

Projekt jest wciąż w fazie koncepcyjnej.

| 7. | Budowa kolektorów deszczowych osiedli Krzyki i Grabiszynek we Wrocławiu | - 31 231 000 | - 23 423 000 |
| --- | --- | --- | --- |

- Opis projektu

- Przedmiotem projektu jest modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzenia wód deszczowych z terenu południowych osiedli mieszkaniowych Krzyki i Grabiszynek. Generalnym celem projektu, zgodnym z założeniami „Strategii Rozwoju Wrocławia - Wrocław 2000 plus” jest poprawa warunków życia i zdrowia ludności poprzez rozwój infrastruktury ochrony środowiska. Szczegółowym celem inwestycji jest poprawienie odpływu wód deszczowych z terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz stworzenie warunków dla odwodnienia nowoprojektowanych ciągów komunikacji międzyosiedlowej.

- Stan realizacji

Projekt jest wciąż w fazie opracowywania dokumentacji technicznej.

| 8. | Teatr Muzyczny we Wrocławiu – rozbudowa wraz z modernizacja | - 39 060 000 | - 28 088 000 |
| --- | --- | --- | --- |

- Opis projektu

- Celem generalnym realizacji projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę gmachu użyteczności publicznej dawnego kina „Capitol”, oraz rozbudowa wraz z modernizacją istniejącej sceny            i zaplecza. Szczegółowy zakres zadania obejmuje rozbudowę i modernizację obiektu wpisanego do rejestru zabytków o podstawowym znaczeniu dla kultury narodowej i regionalnej.

- Modernizacja Teatru Muzycznego - Operetki Wrocławskiej to inwestycja o charakterze ponadlokalnym, w prestiżowym punkcie Wrocławia, przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Świdnickiej (centrum).

- Stan realizacji

Projekt jest w fazie koncepcyjnej.

| 9. | Modernizacja pl. Grunwaldzkiego – ciąg drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu | - 53 500 000 | - 29 250 000 |
| --- | --- | --- | --- |

- Opis projektu

- Plac Grunwaldzki leży w ciągu drogi krajowej nr 8 i jest elementem podstawowego układu komunikacyjnego Miasta. Celem generalnym projektu jest zwiększenie spójności transportowej w ciągu drogi krajowej nr 8 poprzez zwiększenie przepustowości, stworzenie korytarza przelotowego przez Miasto i połączenie z planowaną drogą ekspresowa S 8. Celem szczegółowym jest uporządkowanie i usprawnienie komunikacji tranzytowej, komunikacji miejskiej, ruchu pieszego oraz zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu a także zwiększenie przepustowości skrzyżowania - poprawa warunków i płynności ruchu, poprawa parametrów technicznych (stan nawierzchni – D) i dostosowanie do norm unijnych oraz udostępnienie terenów inwestycyjnych przy Pl. Grunwaldzkim.

- Stan realizacji

Projekt przygotowywany do złożenia do 28.02.2005 r.

| 10. | Obszar aktywności gospodarczej "Drzymały" w zachodniej części Wrocławia. Budowa infrastruktury drogowej | - 22 790 000 | - 14 490 000 |
| --- | --- | --- | --- |

- Opis projektu

- Celem projektu jest stworzenie infrastruktury niezbędnej dla wykreowania nowego obszaru aktywności gospodarczej w zachodniej części Wrocławia. Jednym z głównych celów długoterminowej polityki rozwoju Miasta jest utworzenie nowych dużych centrów rozwoju m.in. w zachodniej części Miasta, pomiędzy ulicami Lotniczą /Kosmonautów – Szczecińską – Konińską oraz Lotniczą - Drzymały - Królewiecką. Centrum usytuowane będzie przy węzłach autostradowych, a sieć drogowa jest tak zaplanowana, aby osiągnąć dla niego jak największą dostępność. Stworzenie zachodniego centrum, a przy nim kompleksu targowo - wystawienniczego, kompleksu budynków uniwersyteckich, centrum biznesu oraz hali sportowo - widowiskowej z zapleczem ma stanowić impuls pobudzający rozwój zachodniej części Miasta, gdzie znajdują się największe tereny inwestycyjne.

- Stan realizacji

Projekt jest w fazie przygotowywania.

| 11. | Budowa drogi łączącej Autostradę A-4 z Portem Lotniczym we Wrocławiu (Oś Inkubacji) | - 69 965 000 | - 45 492 000 |
| --- | --- | --- | --- |

- Opis projektu

Planowana inwestycja stanowi fragment podstawowego elementu układu komunikacyjnego Miasta. Celem generalnym projektu jest rozbudowa infrastruktury służącej konkurencyjności regionu poprzez dostosowanie jakości i funkcjonalności ulic do standardów Unii Europejskiej.

- Zgodnie z planami przestrzennymi obszary zlokalizowane w południowo-zachodniej części Wrocławia przeznaczone są pod aktywizację gospodarczą. Ulokowanie obszarów inwestycyjnych na obrzeżach Miasta, w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych (drogi krajowe nr 5 i 8 oraz autostrada A-4) jest bardzo korzystne z uwagi na dostępność z całego regionu. Teren planowanych obszarów inwestycyjnych stanowią obecnie grunty użytkowane rolniczo, nie posiadające komunikacji drogowej. Zrealizowanie odcinka Osi Inkubacji od ul. Mokronoskiej do ul. Granicznej zapewni dogodny dojazd do Portu Lotniczego z południowych rejonów województwa dolnośląskiego, obsługę komunikacyjną terenów inwestycyjnych na obszarze ok. 40 ha oraz dojazd do planowanego Wrocławskiego Centrum Logistycznego, które powstanie na obszarze ok. 150 ha w pobliżu lotniska i ul. Granicznej.

- Stan realizacji

Projekt jest w fazie opracowywania dokumentacji technicznej.

| Budowa Obwodnicy Staromiejskiej – łącznik Szpitalna – Robotnicza we Wrocławiu | - 40 800 000 | - 22 999 000 |
| --- | --- | --- |

- Opis projektu

- Celem generalnym projektu jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej konkurencyjności regionu poprzez dostosowanie jakości                  i funkcjonalności ulic do standardów Unii Europejskiej, a co za tym idzie wzrastającego natężenia ruchu oraz wyprowadzenie części ruchu z historycznego centrum Wrocławia. W wyniku realizacji projektu nastąpi znacząca poprawa systemu komunikacyjnego Miasta poprzez budowę długo oczekiwanego połączenia międzydzielnicowego. Realizacja tego projektu odciąży najbliższe skrzyżowania, które obecnie koncentrują ruch pojazdów przemieszczających się w relacjach północ – południe oraz wschód – zachód, zmniejszy się czas i ulegnie poprawi komfort przejazdu. Planowana inwestycja stanowi fragment podstawowego elementu układu komunikacyjnego Miasta i jest częścią planowanej Obwodnicy Staromiejskiej.

- Stan realizacji

Projekt jest w fazie opracowywania dokumentacji technicznej.

| Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia - od ul. Osobowickiej do ul. Żmigrodzkiej | - 10 2253 000 | - 6 0825 000 |
| --- | --- | --- |

- Opis projektu

- Celem generalnym projektu jest zwiększenie spójności transportowej w ciągu drogi krajowej nr 5 /S5/ poprzez stworzenie odsuniętego od centrum Miasta korytarza tranzytowego. Planowana inwestycja jest bardzo ważnym, brakującym ogniwem północno - zachodniej części Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia. Ma ona stanowić podstawowy element układu komunikacyjnego Miasta i pełnić funkcję trasy głównej ruchu przyspieszonego na większości odcinków. Po realizacji wnioskowanego odcinka powstanie nowa alternatywna trasa z centrum Miasta w kierunku północnym. Celem szczegółowym jest uporządkowanie i usprawnienie komunikacji tranzytowej, komunikacji miejskiej, ruchu pieszego oraz zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu. Ponadto nastąpi zwiększenie przepustowości, poprawa warunków i płynności ruchu, poprawa parametrów technicznych                    i dostosowanie do norm unijnych oraz udostępnienie terenów inwestycyjnych.

- Stan realizacji

Projekt jest w fazie opracowywania dokumentacji techniczne.

| Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia od ul. Żmigrodzkiej do ul. Krzywoustego | - 8 4072 000 | - 3 5662 000 |
| --- | --- | --- |

- Opis projektu

Budowa jednej Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ul. Bolesława Krzywoustego do ul. Żmigrodzkiej jest bardzo istotnym elementem północnej części Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia, który umożliwi uzyskanie połączenia pomiędzy drogami krajowymi nr 5 /S5/ i 8 /S8/, przeprowadzi ruch tranzytowy z ominięciem obszaru śródmieścia Wrocławia. Celem szczegółowym jest uporządkowanie i usprawnienie komunikacji tranzytowej, komunikacji miejskiej oraz zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu. Budowa nowej trasy o parametrach technicznych dostosowanych do norm unijnych, spowoduje udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych.

- Stan realizacji

Projekt jest w fazie opracowywania dokumentacji technicznej.

PRACE ORGANIZACYJNE I PROCEDURALNE

- Opracowywanie podstaw zarządzania projektami

Od 2004 r. podjęte zostały działania w sprawie tworzenia i opracowywania systemu zarządzania projektami w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Miasta. Efektem pierwszych prac było ustalenie podstawowych obszarów istotnych z punktu widzenia zarządzania projektami i specyfiki tych obszarów w kontekście struktury organizacyjnej Gminy Wrocław.

- Zespół Koordynatorów

W 2004 r. podejmowano ścisłą współpracę z Eurokordynatorami powołanymi Zarządzeniem Prezydenta Nr 3105/04 z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie powołania „Zespołu koordynującego pozyskiwanie i zarządzanie zewnętrznymi pomocowymi środkami finansowymi, w tym pozyskiwanie z UE, dla Gminy Wrocław. Zostało przygotowane szkolenie dla Zespołu Eurokoordynatorów nt. pozyskiwania środków z Funduszy Strukturalnych dla Gminy Wrocław, które odbyło się we wrześniu 2004 r.

Przygotowano również warsztaty, tzw. EUROFUTUROSCOPE, poświęcone tematyce Funduszy Pomocowych. Celem spotkania z zagranicznymi gośćmi (przedstawiciele partnerów zagranicznych Wrocławia) była wymiana dobrych praktyk pomiędzy różnymi przedstawicielami europejskich regionów w zakresie pozyskiwania środków funduszy europejskich.

INNE PRACE ZWIĄZANE Z POZYSKIWANIEM ŚRODKÓW FUNUDSZY EUROPEJSKICH

- Wsparcie konsultacyjne wrocławskich inwestorów

W okresie sprawozdawczym podejmowane były działania w kierunku wsparcia wrocławskich inwestorów w zakresie pozyskiwania funduszy środków europejskich. Odbyto szereg  spotkań z inwestorami wrocławskimi, takimi jak: Siemens, Wrozamet S.A., CapGemini Sp. Z o.o., MacoPharma oraz BOSCH, którym udzielono konsultacji w zakresie pozyskiwania środków z funduszu europejskich wspierających zatrudnienie absolwentów wrocławskich szkół wyższych, jak i osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu. Dzięki pracom nawiązano również współpracę z uczelniami wyższymi, tj. Politechniką Wrocławską.

W ramach prac zorganizowano także szkolenie pt. „Biznes, administracja, edukacja – jak aplikować o środki funduszy europejskich?”, skierowane do pracowników Urzędu, jednostek organizacyjnych Miasta, jak również do właściwych inwestorów wrocławskich. W założeniu efektem szkolenia miało być poznanie obszarów interwencyjnych środków europejskich, łączących sektor administracji publicznej (samorządowej), edukacyjnej i biznesu.

- Prace konsultacyjne i opiniodawcze

W okresie sprawozdawczym prowadzono na bieżąco konsultacje dla komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie możliwości aplikowania o środki funduszy europejskich. W ramach tych prac dokonywano przekazywania informacji do właściwych komórek o otwarciach konkursów aplikacyjnych bądź w sprawie zapoznania się z tematyką odpowiednich programów. Dokonano konsultacji i analizy następujących projektów:

- projekt Straży Miejskiej w sprawie zakupu fotoradarów,

- projekt dotyczący Hali Widowiskowej,

- projekt dotyczący Mathesianum,

- projekt pt. „Ambasadorzy Wrocławia”,

- projekt dla Wrocławskiego Centrum SPA w sprawie dofinansowania inwestycji,

- projekt Sióstr Franciszkanek dotyczący przystosowania sali do potrzeb szkoleniowych.

W ramach prac konsultacyjnych dokonano również szczegółowej analizy wniosku, Studium wykonalności projektu Poprawa jakości wody we Wrocławiu – Faza II wykonanego w oparciu o finansowanie z funduszy ISPA. Opracowanie wykonane zostało przez PLANCENTER Ltd. w partnerstwie z Scott Wilson Kirkpatrik & Co Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Analiza obejmowała koszty projektu, harmonogram wydatków, źródła finansowania oraz konieczność zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie Gminy i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

Przeanalizowano także Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu (planem został objęty okres 2004-2008), w powiązaniu z niniejszym projektem.

Ustalono, że cały projekt Poprawy jakości wody we Wrocławiu składa się z 2 faz:

- Faza I projektu jest obecnie realizowana w ramach Programu ISPA,

- realizacja Fazy II planowana jest z udziałem Funduszu Spójności. Stanowi ona grupę dwóch projektów, których realizacja ma nastąpić w latach 2006-2013 o następującym zakresie: Projekt 1 – Infrastruktura osiedlowa; Projekt 2 – Oczyszczanie ścieków i wodociągi; Faza II, która jest przedmiotem opisywanego wniosku, realizowana będzie jako przedsięwzięcie niezależne od Fazy I.

Projekty międzynarodowe są wyrażane w EURO. Wartość całkowita projektów oraz wkład własny został przeliczony po kursie uśrednionym – 1 EURO = 4,5 PLN.