KOMUNIKACJA

BUDOWA NOWYCH POWIĄZAŃ

- zakończono budowę Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Legnickiej do ul. Osobowickiej (wraz z budową Mostu Tysiąclecia),

- przebudowano ul. Osobowicką (od Mostu Tysiąclecia do ul. Bałtyckiej),

- kontynuowano budowę Południowo – Zachodniego Pasma Aktywności Gospodarczej (zad. Nr 2 – Trasa Przemysłowa) - PHARE – zaawansowanie prac w robotach kanalizacyjnych wyniosło 95 % i w drogowych 65 %,

- zakończono budowę Południowo – Zachodniego Pasma Aktywności Gospodarczej (zad. Nr 3 – ul. Mokronoska).

MODERNIZACJA PODSTAWOWEGO UKŁADU DROGOWEGO

- zakończono przebudowę ul. Jedności Narodowej,

- zrealizowano w 80 % przebudowę ul. Poniatowskiego,

- zrealizowano I etap modernizacji przejścia podziemnego pod pl. 1 Maja,

- rozpoczęto realizację zadania - Przebudowa odcinka ul. Wyszyńskiego,

- realizację zadania - Przebudowa ul. Sienkiewicza – przesunięto na 2005 r.,

- w zakresie modernizacji ul. Świdnickiej od ul. Kazimierza Wielkiego do ul.Modrzejewskiej – z wydzielonych 2 zadań: zakończono przebudowę ul. Świdnickiej od przejścia podziemnego do ul. Modrzejewskiej, rozpoczęto przebudowę ul. Menniczej od ul. Świdnickiej do ul. Widok.

REMONTY POPRAWIAJĄCE STAN NAWIERZCHNI I TOROWISK

- w ramach „Programu 14,5 mln”:

- zakończono remont ul. Powstańców Śl. od ul. Hallera do ul. Orlej (jezdnia zachodnia),

- zakończono remont ciągu trasy W-Z od Mostu Grunwaldzkiego do ul.Krupniczej (wybrane odcinki – pl. Społeczny i Traugutta),

- zakończono remont ciągu Al. Jana III Sobieskiego (wybrane odcinki),

- rozpoczęto remont ciągu ul. Swobodna – Zielińskiego,

- zakończono prace przy ul. Krzywoustego od pl. Kromera do ul. Czajkowskiego,

- remont ul. Broniewskiego - z uwagi na zorganizowanie objazdu przez tą ulicę na czas przebudowy ul. Osobowickiej - został przesunięty na 2005 r.,

- zakończono remont ciągu ul. Sienkiewicza – Drobnera,

- w ramach remontów sieci i torowisk tramwajowych:

- wymieniono rozjazd na pl. Orląt Lwowskich,

- wykonano dwa rozjazdy na ul. Drobnera – Dubois,

- wymieniono szyny i podkłady w torowisku wydzielonym na ul. Ślężnej         i Robotniczej,

- wykonano wymianę zwrotnicy zjazdowej na ul. Wróblewskiego,

- wymieniono szyny, podkłady i 2 zwrotnice najazdowe na ul. Osobowickiej.

WYBRANE DZIAŁANIA PODJĘTE NA RZECZ POPRAWY

WARUNKÓW RUCHU

- dla zwiększenia płynności ruchu:

- wdrożono korekty programów sygnalizacji świetlnej na 29 skrzyżowaniach,

- wprowadzono nowe projekty pracy sygnalizacji na 3 skrzyżowaniach,

- zmodernizowano 2 skrzyżowania,

- wymieniono sygnalizatory na 7 skrzyżowaniach,

- dla poprawy bezpieczeństwa ruchu i dostosowania do wymogów nowej instrukcji oznakowania:

- dokonano korekty oznakowania przejść dla pieszych na 53 obiektach,

- ograniczono prędkość pojazdów na 20 obiektach,

- dokonano ochrony ciągów pieszych, peronów i torowisk – 40 lokalizacji,

- ustanowiono 6 stref ruchu uspokojonego,

- uporządkowano oznakowania na 23 ciągach ulic,

- podniesiono standard oznakowania ścieżek rowerowych poprzez wykonanie piktogramów w ilości 2.300 szt.,

- wprowadzono ograniczenie w ruchu pojazdów ciężarowych – 10 lokalizacji,

- wyznaczono i oznakowano 2 nowe trasy rowerowe,

- oznakowano „60” progów spowalniających,

- w ramach „akcja szkoła” wymalowano 330 przejść dla pieszych i 100 piktogramów, wymieniono 148 mb ram szkolnych,

- zorganizowano ruch zastępczy na czas imprez tj. Wyścigu Pokoju, Grand Prix Europy na żużlu, wybory do Europarlamentu oraz na czas Wszystkich Świętych w rejonach 11 cmentarzy,

- obsługa komunikacyjna cmentarzy w okresie święta Wszystkich Świętych

Dział Zarządzania Ruchem (do 15.11.2004 r w Biurze Rozwoju Wrocławia, po tej dacie w Wydziale Inwestycyjno - Technicznym) corocznie podejmuje działania związane z organizacją ruchu w rejonie cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych. W 2004 r. działania te obejmowały między innymi:

- organizację spotkania w sprawie podziału zadań związanych z organizacją ruchu zastępczego, komunikację zbiorową, organizację parkingów i handlu oraz zabezpieczenia rejonów cmentarzy,

- opracowanie projektu organizacji ruchu zastępczego dla cmentarza Grabiszyńskiego,

- opracowanie harmonogramu wdrożenia organizacji ruchu zastępczego w rejonie cmentarzy,

- opracowanie materiałów na konferencję prasową na temat organizacji ruchu i parkowania w rejonie cmentarzy oraz funkcjonowania komunikacji specjalnej MPK w tym okresie,

- udział w komisjach odbiorowych związanych z wdrożeniem organizacji ruchu zastępczego,

- nadzorowanie prawidłowości funkcjonowania organizacji ruchu w okresie święta Wszystkich Świętych - udział w pracy Zespołu Koordynacyjnego,

- wydanie 127 identyfikatorów na dojazd do cmentarzy w celach zaopatrzeniowych stoisk handlowych zorganizowanych w ramach kiermaszu świątecznego oraz punktów stałych (dowóz kwiatów, zniczy, itp.)

- bezpieczna droga dzieci do szkoły

W roku 2004 poświęcono wiele uwagi bezpieczeństwu dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych. Do głównych zadań należało, za pomocą środków inżynierii ruchu stworzenie dzieciom możliwości bezpiecznego dojścia z domu do szkoły i z powrotem. Pod uwagę wzięto 41 gimnazjów, w tym 14 specjalnych i 70 szkół podstawowych, w tym 15 specjalnych oraz 2 szkoły podstawowe i gimnazja niepubliczne.

W dniu 25.08.2004r. przed rozpoczęciem roku szkolnego 2004/2005 przedstawiciele Działu Zarządzania Ruchem wraz z przedstawicielami Zarządu Dróg i Komunikacji, Straży Miejskiej Wrocławia oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji wzięli udział w komisyjnym przeglądzie stanu zabezpieczenia „Drogi dojścia do szkoły”. Przeglądowi poddano 35 wybranych placówek z zakresu szkół podstawowych, w tym 15 gimnazjalnych.

Uwagi i zalecenia uczestników komisji dotyczące stanu przygotowania dróg dojścia do szkoły pod kątem inżynierii ruchu, Zarząd Dróg i Komunikacji przedłożył do omówienia na Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 26 sierpnia 2004r. Zalecenia zapisane w protokole, Zarząd Dróg i Komunikacji zobowiązał się wykonać przed rozpoczęciem roku szkolnego. Poza bieżącą pracą, związaną z działalnością na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły, Dział Zarządzania Ruchem zajął dodatkowo stanowisko w sprawie 14 wystąpień Dyrekcji szkół, Rad Rodziców, Rad Osiedli dotyczących wniosków o poprawę bezpieczeństwa drogowego uczniów w drodze do szkoły.

W wyniku wizji w terenie oraz powyższych wystąpień Dział Zarządzania Ruchem wykonał i przekazał do realizacji w terenie przez Zarząd Dróg               i Komunikacji 15 projektów z zakresu organizacji ruchu, mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów.

DZIAŁANIA W ZAKRESIE USPRAWNIENIA LOKALNEGO TRANSPORTU DROGOWEGO

- w obszarze sieci komunikacyjnej:

- w związku z otwarciem mostu Milenijnego i remontem ul. Osobowickiej:

- uruchomiono nowe połączenia międzyosiedlowe i trasy komunikacji autobusowej przez most Milenijny – linie 119, 129 i 319,

- uruchomiono 5 nowych zintegrowanych przystanków autobusowo-tramwajowych na ul. Osobowickiej,

  - w ramach przebudowy ul. Jedności Narodowej:

- uruchomiono węzeł przesiadkowy z zintegrowanymi przystankami autobusowo-tramwajowymi na ul. Jedności Narodowej pomiędzy ul.Nowowiejską a Słowiańską,

- utworzono dodatkową tramwajową relację skrętną na skrzyżowaniu ul. Jedności Narodowej i Słowiańskiej (od strony pl. Bema do ul. Słowiańskiej i w kierunku przeciwnym),

- dla poprawy wyposażenia przystanków i informacji pasażerskiej:

  - zmodernizowano 40 wiat przystankowych ZDiK (wymiana dachów, remont konstrukcji, szklenie, naprawa nawierzchni pod wiatami),

  - zamontowano 131 nowych ławek wolnostojących,

  - zainstalowano 28 nowych słupków kompaktowych z dużymi gablotami na informację pasażerską,

  - ustawiono 36 nowych gablot na informację pasażerską na wiatach ZDiK,

  - wymieniono 66 znaków przystankowych na znaki z folii odblaskowej I generacji,

- w taborze:

  - kontynuowano wymianę taboru autobusowego w ramach umów przewozowych z MPK – wprowadzono do ruchu nowe autobusy niskopodłogowe VOLVO,

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Polityka gospodarcza Miasta, realizowana na podstawie „Programu Wpierania Rozwoju Gospodarczego przez Gminę Wrocław na lata 2003 – 2005”, przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, a następnie Biuro Rozwoju Gospodarczego (w związku z Zarządzeniem Nr 3671/04 Prezydenta Wrocławia z dnia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Wrocławia), w 2004 r. opierała się na zadaniach z zakresu:

- wspierania i promowania działalności Małych i Średnich Przedsiębiorstw działających we Wrocławiu,

- przygotowania do organizacji we Wrocławiu Międzynarodowego Forum Przedsiębiorców Futurallia w 2006 r.

Podstawowym celem tej polityki jest utrzymanie istniejących i generowanie nowych miejsc pracy w Mieście.

ROZWÓJ GOSPODARCZY W OBSZARZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MSP) REALIZOWANO POPRZEZ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

- tworzenie i dystrybucję informacji gospodarczej:

- opracowano kompleksową informację ułatwiającą przedsiębiorcom podjęcie decyzji inwestycyjnych (aktualizacja publikacji: „Raport o sytuacji społeczno – gospodarczej Wrocławia”, „Kapitał zagraniczny we Wrocławiu”, „Jak inwestować i prowadzić działalność gospodarczą we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku”, „Biuletyn Inwestycyjny”– wszystkie w 4 wersjach językowych) oraz „Informator Bankowy”,

- przeprowadzono ok. 50 różnorodnych, indywidualnie adresowanych, prezentacji multimedialnych promujących Wrocław oraz Międzynarodowe Forum Przedsiębiorców Futurallia, a także informujących przedsiębiorców o dostępnych instrumentach wsparcia działalności gospodarczej,

- stale udzielano informacji skierowanej do MŚP (rejestrowanie                    i prowadzenie działalności gospodarczej, źródła finansowania bankowe         i pozabankowe, instytucje okołobiznesowe i doradcze na terenie Miasta, możliwości uzyskania finansowania ze środków UE),

- współorganizowanie konferencji (pod patronatem Prezydenta Wrocławia):

- „Mały Wielki Biznes - Wrocławska Przedsiębiorczość dzisiaj i jutro”  (24.03.2004r.) - zorganizowano przez Fundusz Mikro, we współpracy z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego, bezpłatne seminarium połączone z prezentacją osiągnięć przedsiębiorców; seminarium adresowane było do mikro przedsiębiorców wrocławskich, którzy w trakcie jego trwania mieli okazję zapoznać się z instrumentami wspierania ich działalności zarówno ze strony Miasta, jak i instytucji okołobiznesowych, takich jak: Fundusz Mikro, Wrocławski Fundusz Poręczeń Kredytowych, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii. W seminarium wzięło udział 65 mikroprzedsiębiorców,

- „Dni Tajwanu” - konferencja organizowana przez Biuro Gospodarcze     i Kulturalne Tajpej w Polsce, Wydział Rozwoju Gospodarczego oraz Biuro Prezydenta; celem była m.in. prezentacja możliwości współpracy z Tajwanem,

- „Logistyka a Infrastruktura Miejska” (7-8.10.2004 r.) - konferencja naukowo - techniczna współorganizowana z Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu, mająca na celu przedstawienie nowych wymagań logistycznych wobec Miasta przez rozwijające się firmy, prezentację rozwiązań europejskich w zakresie logistyki miejskiej, identyfikację tendencji rozwojowej infrastruktury aglomeracji miejskich oraz udział Miasta w planowaniu infrastruktury transportowej i magazynowej,

- promowanie na rynkach krajowych i zagranicznych wrocławskich produktów i przedsiębiorstw:

- rekomendowano firmy wrocławskie do organizowanego przez Zachodnią Izbę Gospodarczą konkursu Złoty Gryf – Dolnośląska Nagroda Gospodarcza,

- umożliwiono udział wrocławskich firm w IX Polskiej Wystawie Narodowej POLEXPORT w Kaliningradzie (18-24.05.2004r.). Była to największa pod względem zajmowanej powierzchni i liczby uczestniczących firm (około 200) polska impreza gospodarcza na terenie Rosji. Przez 4 dni wystawę odwiedziło ponad 25 tysięcy osób. Wrocław reprezentowały 4 firmy (Firma Elektryczna KARWASZ, Zakład Elektroniczny TATAREK, IZOTERMA i LAMBDA Sp. z o.o.),

- zorganizowano udział wraz z Convention Bureau Wrocław                     i przedsiębiorstwami (42 polskie firmy, głównie z Dolnego Śląska) w kolejnej edycji Międzynarodowego Forum Przedsiębiorców Futurallia w Poitiers we Francji (2-4.06.2004r.),

- w dniach 11-15.10.2004 r., w ramach XIV Międzynarodowych Targów Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych INVEX w Brnie (Czechy), stoisko Wrocławia zostało udostępnione firmom z branży IT do prowadzenia rozmów handlowych, a załoga Wrocławia promowała potencjał gospodarczy Miasta, program e-Wrocław oraz Międzynarodowe Forum Przedsiębiorców Futurallia. W ubiegłorocznej edycji targów uczestniczyło blisko 600 wystawców z 21 państw, którzy zajęli łącznie 30 200 m2 powierzchni wystawienniczej. Targi odwiedziło ponad        130 000 osób, relacje zdawało 1 251 akredytowanych dziennikarzy,

- w dniach 11-15.10.2004r. w Kownie na Litwie odbyła się XI Polska Wystawa Narodowa POLEXPORT. Na stoisku Wrocławia, uatrakcyjniając  ekspozycję, zaprezentowały się firmy: BARMED, OLEOFARM, MAMUT oraz IZOTERMA. Podczas Polsko-Litewskiego Forum Gospodarczego, które odbyło się w ramach Wystawy, zaprezentowano Wrocław oraz zaproszono firmy litewskie oraz izby gospodarcze do udziału w Międzynarodowym Forum Przedsiębiorców Futurallia,

- w dniach 8-10.10.2004 r. we Lwowie na Ukrainie odbyło się IV Międzynarodowe Forum Gospodarcze połączone z Targami Inwestycyjnymi. Podczas Sesji Plenarnej Forum została zaprezentowana idea Międzynarodowego Forum Przedsiębiorstw Futurallia oraz przedstawiony Wrocław – pierwszy w tej części Europy organizator tak prestiżowego wydarzenia. W Forum uczestniczyło ponad 500 osób, reprezentujących kraje z całego świata. Stoisko Wrocławia było oblegane głównie przez ukraińskich przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem kontaktów z wrocławskimi partnerami,

- ułatwianie kontaktów gospodarczych:

- współorganizowano misje gospodarcze firm z Luksemburga i Belgii (8-10.03.2004 r.) przy współpracy z Izbą Handlu Luksemburga, Biurem Attache Handlowego Regionu Flandrii przy Ambasadzie Belgii oraz Przedstawicielstwa Ekonomicznego i Handlowego Regionu Walonii przy Ambasadzie Belgii a także Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. W misji uczestniczyło 18 firm reprezentujących branże: budowlaną, transportową, nieruchomości, produkcyjną. Odbyło się kilkadziesiąt spotkań z potencjalnymi partnerami z Wrocławia i Dolnego Śląska,

- w dniach 12-14.05.2004 r. odbyło się Niemiecko – Polskie Spotkanie Współpracy czyli VI giełda kooperacyjna przedsiębiorców z Polski i Niemiec. W konferencji wzięło udział 350 firm, w tym 150 z Niemiec, z branż: budownictwo, informatyka, elektronika, budowa maszyn, doradztwo i szkolenia. Odbyło się ok. 270 spotkań biznesowych. Organizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie Brücke – Osteuropa, Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Politechnika Wrocławska, Dolnośląska Izba Gospodarcza oraz Wydział Rozwoju Gospodarczego,

- uczestniczono wraz z Operą Dolnośląską i wrocławskimi przedsiębiorcami w targach „Gminy Zjednoczonej Europy”                     (18.09.2004 r.) organizowanych przez Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego we Wrocławiu,

- Futurallia 2006 we Wrocławiu:

- zaangażowano się w organizację we Wrocławiu międzynarodowego forum biznesu w 2006 roku, co  już teraz pozwala na ustalenie coraz lepszej pozycji potencjału gospodarczego Wrocławia na arenie międzynarodowej,

- w ramach międzynarodowego kongresu EUROFUTUROSCOPE 2004 (15-19.09.2004 r.) odbył się panel Futurallia, którego celem było wypracowanie przez sieć Miast Partnerskich, modelu pozyskiwania firm do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Podpisano także porozumienie partnerskie pomiędzy Gminą Wrocław a Grupą Euro Info Centrum z Belgii dotyczące X edycji Futurallia w 2005 roku w Louvauin la Neuve w Belgii,

- w październiku 2004 r. Gmina Wrocław otrzymała zaszczytny tytuł - EUROPRODUKT 2004 w kategorii: Inicjatywa za przedsięwzięcie Futurallia 2006 we Wrocławiu. Tytuł jest wynikiem konkursu realizowanego już po raz siódmy przez Polskie Towarzystwo Handlowe Sp. z o.o. pod patronatem: Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i dziennika „Rzeczpospolita”,

- w listopadzie delegacja Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu                i Convention Bureau Wrocław uczestniczyli w komitecie pilotażowym Futurallia 2005. Organizatorem spotkania była Grupa Euro Info Centrum Wallonii – organizator Futurallia 2005. Głównym tematem spotkania było omówienie form prezentacji Wrocławia jako organizatora kolejnej edycji Forum m.in. uroczystego Wieczoru Polskiego,

- w dniu 31.12.2004 r. została podpisana umowa z Convention Bureau – Wrocław o zorganizowanie Międzynarodowego Forum Przedsiębiorców Futurallia 2006 we Wrocławiu, w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław,

- przygotowanie 5 projektów (rozpoczęcie wdrażania trzech z nich)  
 współfinansowanych ze  środków Unii Europejskiej:

- Budowa Centrum Naukowo – Technologicznego - współpracowano przy pozyskaniu dotacji ze środków strukturalnych (program SPO WKP -Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1.3. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm) w wysokości prawie 20 000 000 zł, na budowę inkubatora na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego, wkład Gminy –              2 500 000 zł,

- Biuro Rozwoju Wrocławia było  projektodawcą i liderem projektu      pt.: „Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej – stan i perspektywy” finansowanego w 100% ze środków ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie), wartość projektu: 1 100 000 zł,

- partnerstwo w projekcie: „INNOVINT – wspieranie międzynarodowego rozwoju nowych innowacyjnych przedsiębiorców” w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG III C, wartość projektu: 6 813 300 zł. Gmina Wrocław nie musi wnieść udziału własnego,

- Wrocławski Park Przemysłowy - Gmina Wrocław w ramach wspierania lokalnego rozwoju gospodarczego oraz tworzenia atrakcyjnego klimatu inwestycyjnego, rozpoczęła w 2004 r. działania zmierzające do utworzenia Wrocławskiego Parku Przemysłowego. W założeniu Park zostanie zlokalizowany w rejonie ulic: Strzegomskiej, Robotniczej i Góralskiej. Obecnie finalizowana jest umowa  o utworzeniu Parku,  a także przygotowywany zarys projektu do programu SPO-WKP  (Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, działanie 1.3. – tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm), który umożliwi pozyskanie ze środków UE ponad 50 000 000 zł na inwestycje infrastrukturalne na terenie Parku,

- wprowadzenie systemowych rozwiązań porządkujących legalną działalność w zakresie handlu:

- przygotowano i wprowadzono w życie regulacje prawne dotyczące istniejących i nowych miejsc pracy dla przedsiębiorców prowadzących działalność handlową poza lokalami użytkowymi – uporządkowanie przestrzenne i estetyczne handlu poza lokalami użytkowymi, (tzw. handlu okrężnego, ulicznego),

- zaprojektowano i wykonano 200 szt. jednolitych stoisk handlowych oraz udostępniono je przedsiębiorcom na zasadach licytacji (cyklicznie),

- utworzono ok. 200 nowych miejsc pracy poprzez zorganizowanie na terenie Wrocławia trzech minitargowisk,

- prowadzenie kompleksowej stałej obsługi kilkudziesięciu inwestorów dot.  działalności reklamowej, tj.:

- firm outdoorowych umieszczających na nieruchomościach Gminy sieci nośników reklamowych (w celu wynajmowania powierzchni reklamowej innym podmiotom) oraz inwestorów różnych branż umieszczających autoreklamę /obsługa ta polega na rozpatrywaniu ofert, sporządzaniu        i realizacji umów cywilnoprawnych, tj. uzyskiwaniu zabezpieczenia wierzytelności Gminy z tytułu umów „reklamowych” (poręczonego weksla in blanco lub kaucji), wystawianiu faktur, uzgadnianiu lokalizacji nośników reklamowych/,

- właścicieli (najemców) lokali gastronomicznych, zainteresowanych organizacją ogródków gastronomicznych przed lokalami (sporządzono      i zrealizowano 57 umów, podpisanych na czas określony od 1 do 7 miesięcy, regulujących zasady udostępnienia gruntu komunalnego),

- rozpoczęcie prac przygotowawczych (na przełomie listopada i grudnia 2004 r.) w celu uruchomienia Punktu Informacji Gospodarczej dla przedsiębiorców,

- budowa infrastruktury dla Wrocławskiego Parku Technologicznego – zadanie zrealizowano w 70%,

- budowa łącznika ul. Avicenny z Nowym Centrum pocztowym – rozpoczęto realizację zadania (przygotowano dokumentację projektową),

- ogrodzenie terenu przy ul. Żmigrodzkiej – Broniewskiego w celu urządzenia mini targowiska - zakończono zadanie,

Dochody uzyskane z działań dotyczących rozwoju gospodarczego wyniosły 2 541 227,11 zł, natomiast wydatki kształtowały się na poziomie                 1 335 653,608 zł. Wpływy z umów dzierżawy gruntu na prowadzenie placów targowych w 2004 r. wyniosły 978 500,00 zł, z dzierżawy za ogródki gastronomiczne - 326 061,73 zł, wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy wyniosły            1 131 755,38 zł.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

PROJEKT ISPA NR 2000/PL/16/P/PE/019 „POPRAWA JAKOŚCI WODY WE WROCŁAWIU"

Do najważniejszych wydarzeń w minionym roku w ramach projektu  2000/PL/16/P/PE/019 należy zaliczyć rozpoczęcie realizacji kolejnego kontraktu nr 2000/PL/16/P/PE/019-03.1 - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej – Stabłowice. Efektem realizacji powyższego projektu będzie odbiór ścieków sanitarnych z terenu osiedli Wojszyce, Partynice, Ołtaszyn, Brochów, Jagodno, Krzyki Południe oraz likwidacja zbiorników bezodpływowych, poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa sanitarnego.

### W roku 2004 w ramach zawartych kontraktów realizowano:

- Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/019-02.2  Budowa głównego kolektora Ślęza VI - Budowa ostatniego 5-cio kilometrowego odcinka kolektora ściekowego od ul.Sudeckiej do pompowni Brochów o cenie kontraktowej 4 486 833,34 euro. Kontrakt jest w końcowej fazie realizacji – stan zaawansowania rzeczowego całego kontraktu wynosi 99,63%. Od początku trwania kontraktu zrealizowano 4 941,86 m rurociągu, w  2004 r. wykonano 1 048,50 m rurociągu. Roboty zostały zakończone w grudniu 2004 r.,

- Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/019-03.1 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Stabłowice – uzbrojenie terenu osiedla o cenie kontraktowej 10 880 018,52 euro. W dniu 12.02.2004 r. został podpisany kontrakt z wykonawcą – konsorcjum: Hydrobudowa 9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Sp. z o.o. Poznań-Polska oraz „MAXER” S.A. Poznań-Polska. Roboty rozpoczęto 5.03.2004r. Czas realizacji robót wynosi 25 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji. Termin zakończenia robót określono na 4.04.2006r.

W 2004 r. w ramach kontraktu wykonano:

- ok. 3.224 mb kanalizacji sanitarnej,

- ok. 512 mb kanalizacji deszczowej,

- ok. 381 mb sieci wodociągowej,

  - Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/019-03.3 Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej - etap I [Muchobór, Oporów I,            Klecina I] – uzbrojenie terenu osiedli o cenie kontraktowej 5 346 458,51 euro. Kontrakt z Wykonawcą został podpisany 21.11.2003r. Termin zakończenia robót określono na 1.09.2005 r.

W 2004 r. w ramach kontraktu wykonano:

- ok. 8.630 mb kanalizacji sanitarnej,

- ok. 3.993 mb kanalizacji deszczowej,

- ok. 1.100 mb sieci wodociągowej,

  - Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/019-04 Inżynier Kontraktu o cenie kontraktowej 2 997 350,00 euro. Inżynier Kontraktu odbywał comiesięczne narady z Zamawiającym w sprawach realizacyjnych, cotygodniowe narady na budowie i rozwiązywał problemy techniczne związane z realizacją.

- W roku 2004 trwały prace przygotowawcze związane z następującymi kontraktami:

  - Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/019-03.2 Rozbudowa kanalizacji osiedla Złotniki - całkowity szacowany budżet - 16 992 000 euro. Kontrakt nie został podpisany, otwarcie ofert  w przetargu na wyłonienie wykonawcy nastąpiło 29.07.2004 r. Przetarg został unieważniony zgodnie z pismem NFOŚiGW nr NF/DS.-GJ/12305/2004 z dnia 04.10.2004 r. z powodu błędów proceduralnych. Informacje o unieważnieniu przetargu zamieszczono na stronie http://europa.eu.int. Zapadła decyzja o ponownym rozpisaniu przetargu, który odbędzie się zgodnie z procedurą Prawa Zamówień Publicznych. Beneficjent rozpoczął działania zmierzające do otwarcia procedury przetargowej zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. W chwili obecnej opracowywana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

  - Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/019-03.4 Rozbudowa kanalizacji osiedla Oporów II - całkowity szacowany budżet-  8 083 100 euro; kontrakt w trakcie projektowania. W 2004 r. planowane były płatności za prace projektowe oraz część płatności za przygotowanie materiałów przetargowych,

  - Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/019-03.5 Rozbudowa kanalizacji osiedla Ołtaszyn - całkowity szacowany budżet 15 099 300 euro; kontrakt w trakcie projektowania. W 2004 r. planowane były płatności za prace projektowe oraz część płatności za przygotowanie materiałów przetargowych. Na osiedlu realizowana jest sieć na obszarach objętych nowymi planami miejscowymi, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wykupów terenów pod nowoprojektowane ciągi komunikacyjne, w których będzie zlokalizowana sieć.  Negocjacje z właścicielami terenów są w toku,  jednak procedury związane z wydzieleniem gruntów pod wykup i osiągnięcie porozumienia w kwestii wysokości ceny gruntu są długotrwałe. Z powodu wystąpienia powyższych problemów prawnych biuro projektowe nie zakończyło opracowania projektu technicznego,

  - Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/019-03.6 Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej – etap II [Wojszyce i Partynice, Krzyki Południe, Klecina] - całkowity szacowany budżet - 9 834 100 euro. Kontrakt nie został podpisany, otwarcie ofert w przetargu na wyłonienie wykonawcy nastąpiło 09.08.2004 r. Przetarg został unieważniony zgodnie z pismem NFOŚiGW nr NF/WP-TZ/7166/04 z dn.15.11.2004 r. z powodu błędów proceduralnych. Informacje o unieważnieniu przetargu zamieszczono na stronie http://europa.eu.int. Zapadła decyzja o ponownym rozpisaniu przetargu, który odbędzie się zgodnie z procedurą Prawa Zamówień Publicznych. Beneficjent rozpoczął działania zmierzające do otwarcia procedury przetargowej zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. W chwili obecnej opracowywana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

  - Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/019-03.7 - Rozbudowa kanalizacji osiedlowej – etap III [Brochów, Jagodno] - całkowity szacowany budżet – 21 777 500 euro; kontrakt w trakcie projektowania. W 2004 r. planowane były płatności za prace projektowe, jednak z uwagi na występujące problemy terenowo prawne (problemy z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - dotyczy terenu zajmowanego przez ogrody działkowe i osoby fizyczne) biuro projektów nie dostarczyło dokumentacji projektowej, więc płatność nie mogła nastąpić.

- Działania informacyjne w 2004 r.:

W 2004 roku odbyły się w obecności zaproszonych dziennikarzy spotkania władz Gminy, MAO i zespołu PIU z mieszkańcami osiedli: Muchoboru Wielkiego 3.03.2004r. oraz Stabłowic 20.04.2004r.

Zaprezentowano w formie wizualnej informację o funduszu ISPA/FS, finansowaniu realizowanych we Wrocławiu zadań, zakresie i terminach planowanych prac oraz przedstawiono organizację ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót.

ROZWIĄZANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ WE WROCŁAWIU - FAZA II

W 2004 r. przygotowano we współpracy z konsultantem - konsorcjum firm Plancenter i Scott Wilson wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności przedsięwzięcia  „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Faza II”

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia:

  - rozbudowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz systemu wodociągowego wraz z odbudową dróg i oświetleniem na terenie osiedla Strachocin-Wojnów,

  - rozbudowa i modernizacja układu doprowadzania ścieków na Wrocławską Oczyszczalnię Ścieków i jej modernizacja,

  - renowacja i modernizacja wodociągów magistralnych.

W grudniu 2004 r. Komisja Europejska zadecydowała o przyznaniu dotacji dla projektu.

Łączne nakłady inwestycyjne stanowiące sumę kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych dla  przedsięwzięcia oszacowano na 51 212 000  euro z tego koszty kwalifikowane 50 251 000 euro, dotacja Unii Europejskiej wynosi 62%.

INICJATYWY LOKALNE

Zespół ds. podziału środków na wspieranie inicjatyw lokalnych odbył 3 posiedzenia, na których przyznano środki finansowe na realizacje zadań, w tym:

- infrastruktura techniczna	- 10 zadań

- zadania drogowe 		- 37 zadań

Ogółem w ramach inicjatyw lokalnych wykonano:

- kanalizację sanitarną 	– 	L = 2.810 mb = 2,81 km

- sieć wodociągową  	– 	L = 440 mb  0,5 km

- kanalizację deszczową 	–	L = 2.389 mb = 2,39 km

- nawierzchnię 		– 	L = 6.833 mb = 6,83 km

- oświetlenie 			– 	słupy oświetleniowe 36 szt.

kable L = 790 mb = 0,80 km

GOSPODARKA KOMUNALNA

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW

Zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. art.19 ust. 1 firma ENERGOEKSPERT z Katowic opracowała na zlecenie „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław”.

Termin wykonania zadania 16.07.2003r. do 31.12.2004r; kwota wynagrodzenia brutto 990 602,00zł.

Projekt ten został zaopiniowany przez Samorząd Województwa w zakresie koordynacji i współpracy z innymi gminami oraz przez Wojewodę w zakresie zgodności z założeniami polityki energetycznej państwa. Zgodnie z przepisem art. 19 ust. 6 Ustawy Energetycznej projekt założeń był udostępniony do publicznego wglądu, aby jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy mogły do niego składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi. Po ich rozpatrzeniu Rada Miejska Wrocławia uchwaliła na sesji RM w dniu 9.12.2004 r. założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław.

REWALORYZACJA WYSP ODRZAŃSKICH

Po rozstrzygnięciu konkursu na iluminację nadbrzeży rzeki Odry firma ES-SYSTEM z Krakowa, która wygrała konkurs, podpisała umowę na wykonanie „Szczegółowych wytycznych oświetleniowych” do projektu budowlanego    i wykonawczego dla iluminacji nadbrzeży Odry dla obszaru objętego konkursem.

Jest to projekt koncepcyjny, a dokumentacja jest opracowana oddzielnie dla 47 obiektów w taki sposób, że przetargi na projekty budowlane i wykonawcze oraz wykonawstwo iluminacji poszczególnych obiektów można wykonywać niezależnie jeden obiekt od drugiego.

Całość opracowania zgodnie z zawartą umową z ES-SYSTEM wynosiła          97 777 zł. Termin wykonania zgodnie z umową: 5.05.2003 r. do 9.08.2004 r.

GOSPODARKA ODPADAMI

### Rekultywacja składowiska odpadów Maślice

Efektem realizacji kontraktu będzie ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych w okolicach składowiska, powstrzymanie migracji zanieczyszczeń do rzeki Odry, eliminacja emisji gazów do atmosfery, przywrócenie naturalnych walorów środowiskowych i lokalizacja nowego składowiska odpadów dla Wrocławia. Do najważniejszych wydarzeń w minionym roku należy zaliczyć rozpoczęcie realizacji ostatniego z kontraktów   Nr 2000/PL/16/P/PE/018-TA2 Inżynier Kontraktu, który przejął nadzór nad kontraktem „Rekultywacja składowiska odpadów Maślice” od sprawujących tę funkcję tymczasowo. Obecnie realizowane są wszystkie z 3 kontraktów objętych Projektem ISPA/FS Nr 2000/PL/16/P/PE/018:

- Kontrakt Nr 2000/PL/16/P/PE/018-W1 – Rekultywacja składowiska odpadów Maślice o koszcie kwalifikowanym – 9 757 268,41 euro. Kontrakt z wykonawcą podpisano 19.03.2003 r. Czas realizacji robót wynosi 33 miesiące. Termin zakończenia robót określono na 11.12.2005 r. Prace zrealizowane na koniec okresu sprawozdawczego to montaż ścianki szczelinowej (ekran wodoszczelny oraz przesłona szczelinowa). W okresie sprawozdawczym prace skupione były na wykonaniu okrywy rekultywacyjnej oraz przetwarzaniu materiału na terenie „Górki Legnickiej". Rozpoczęto dodatkowo układanie drenażu składowiska oraz prace przygotowawcze przebudowy napowietrznej linii energetycznej wraz z likwidacją istniejącej stacji transformatorowej. W listopadzie 2004 r. ze względu na fakt zawieszenia przewozu materiału z terenu „Górki Legnickiej” roboty przy rekultywacji  składowiska odpadów Maślice uległy znacznemu spowolnieniu. W niewielkim stopniu prowadzono tylko prace polegające na wbudowywaniu w okrywę rekultywacyjną materiału wcześniej złożonego na magazyn wewnętrzny,

- Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/018-TA 1 - Inżynier Kontraktu o cenie kontraktowej – 399 740,00 euro. W okresie sprawozdawczym Inżynier Kontaktu dokonał przejęcia obowiązków nadzoru nad Kontraktem 2000/PL16/P/PE/018-W1 od Zespołu IK, przedłożył Raport Wstępny, który jest w trakcie weryfikacji przez Gminę oraz nadzorował Kontrakt „Rekultywacja składowiska odpadów Maślice”. Odbywał narady z Zamawiającym i Wykonawcą w sprawach powstałych problemów związanych ze spadkiem tempa realizacji kontraktu, narady z Zamawiającym w sprawach realizacyjnych oraz narady na budowie w celu rozwiązywania problemów technicznych związanych z realizacją,

- Kontrakt nr TA 2 - Pomoc techniczna dla fazy II o koszcie kwalifikowanym 1 300 000 euro. W okresie sprawozdawczym Konsultant przekazał Zamawiającemu i uzyskał akceptację dla „Programu Gospodarki Odpadami Stałymi dla Miasta Wrocławia na okres 2001-2020” oraz „Koncepcji Techniczno-Ekonomicznej”. Ponadto zakończono fazę dokumentacyjną „Programu instytucjonalnego rozwoju systemu gospodarki odpadami” a także zakończono fazę wstępną Studium Wykonalności dla systemu gospodarki odpadami stałymi. Konsultant przedłożył 5 raportów przejściowych. Przyjęte zostały cztery raporty, piąty jest analizowany przez Zamawiającego,

- działania związane z rekultywacją składowiska Maślice we Wrocławiu prowadził również Zarząd Gospodarki Odpadami poprzez:

- pomoc w zorganizowaniu placu budowy

- zapewnienie obsługi wagi, przebudowanej i zmodernizowanej przez ZGO w 2003 r., wykorzystywanej do ewidencji przywożonych materiałów na potrzeby prowadzonej przez Miasto inwestycji (rekultywacji składowiska Maślnice),

- bieżącą konserwację sieci elektroenergetycznej,

- zapewnienie na potrzeby rekultywacji składowiska Maślice materiału frakcjonowanego, ilości ok. 1 000 000 Mg, zgromadzonego w obrębie Wzgórza Mikołajskiego.

- Działania w ramach budowy systemu gospodarki odpadami

- Gminny i powiatowy plan gospodarki odpadami – w ramach współpracy i konsultacji pomiędzy ZGO oraz wykonawcą, opracowującym projekt gminnego i powiatowego planu gospodarki odpadami, podejmowane były przez ZGO następujące działania:

- kompletowanie oraz przekazywanie Wykonawcy danych źródłowych do projektu planu,

- uzgadnianie z Wykonawcą  projektów finansowania przedsięwzięć związanych z gospodarowaniem odpadami.

- Organizowano oraz prowadzono systemu selektywnej zbiórki     i segregacji odpadów przydatnych do odzysku oraz odzysk odpadów, w tym:

- odpadów opakowaniowych (szkło, tworzywa sztuczne, metal)

Na terenie Wrocławia funkcjonuje począwszy od 1998 r., prowadzony przez Miasto, za pośrednictwem ZGO – system selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych przydatnych do odzysku. System selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, systematycznie, w miarę posiadanych środków finansowych jest rozbudowywany, modyfikowany i usprawniany, także w aspekcie obniżenia kosztów jego funkcjonowania. W celu rozbudowy systemu, zaplanowanej na rok 2004 zakupiono 186 pojemników i dwa samochody wyładowcze.

Funkcjonujący na terenie Miasta system selektywnej zbiórki i segregacji odpadów opakowaniowych obsługiwany jest przez pracowników ZGO przy wykorzystaniu sprzętu będącego w dyspozycji ZGO. Obsługa systemu we własnym zakresie przez ZGO zaowocowała uzyskaniem dla budżetu Miasta oszczędności z tytułu prowadzonej selektywnej zbiórki.

Osiągnięte efekty prowadzonej przez ZGO na terenie Miasta selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych:

- finansowe - osiągnięto wpływy do budżetu łącznie w wysokości 282 045,36 zł brutto (sprzedaż surowców wtórnych, dopłaty z Organizacji Odzysku, opłaty produktowe). Zmniejszyły się koszty funkcjonowania systemu, poprzez pozyskanie w/w środków do budżetu,

- środowiskowe i edukacyjne - zmniejszyła się ilość odpadów trafiających na składowisko. W 2004 r. zebrano łącznie 1 183 Mg odpadów opakowaniowych, z których po wysegregowaniu przekazano do recyklingu (sprzedano) około 90%. Efektywność wrocławskiego systemu selektywnej zbiórki oceniona została pozytywnie w ramach ogólnopolskiego konkursu o Puchar Recyklingu „Przeglądu Komunalnego”; za 2004 r. Gmina Wrocław otrzymała wyróżnienie w kategorii „Szklana Statuetka”. Aspekt edukacyjny polegał na wskazaniu mieszkańcom prawidłowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi, w celu ograniczenia uciążliwości środowiskowych.

- odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Od grudnia 2000 r., Miasto prowadzi odzysk odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, polegający na przetworzeniu odpadów na materiał frakcjonowany, wykorzystywany w celach inwestycyjnych                       i rekultywacyjnych. Zarządzanie systemem zostało powierzone ZGO. W okresie od 2000 r.  do końca lipca 2003 r., tego rodzaju usługi, prowadzone były bezpośrednio na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta.

Począwszy od 1.08.2003 r., na mocy Zarządzenia Nr 1088/03 Prezydenta Wrocławia z dnia 22.07.2003 r., Miasto rozpoczęło działalność o charakterze użyteczności publicznej, polegającą na odpłatnym przyjmowaniu odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej, w celu ich (odzysku) przetworzenia na materiał frakcjonowany. Usługą objęte są wyłącznie odpady pochodzące z Wrocławia.

Uzyskany z przerobu odpadów materiał frakcjonowany wykorzystywany jest w prowadzonych przez jednostki organizacyjne Miasta przedsięwzięciach inwestycyjnych lub rekultywacyjnych, w tym głównie przy modernizacji i budowie wałów przeciwpowodziowych na terenie Wrocławia oraz przy rekultywacji składowiska Maślice, przy ul. Koziej we Wrocławiu. Miasto prowadzi również sprzedaż w/w materiału frakcjonowanego.

Osiągnięte efekty prowadzonego przez Miasto odzysku odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej:

- finansowe - wpływy do budżetu z opłat za przyjęcie odpadów, z przerobu i odzysku oraz ze sprzedaży materiału frakcjonowanego na koniec roku 2004 wynosiły 4 262 010 zł brutto. Zmniejszyły się koszty frakcjonowania systemu, poprzez pozyskanie środków do budżetu. Zmniejszyły się koszty inwestycji prowadzonych przez Miasto, o wartość materiałów uzyskanych nieodpłatnie przez jednostki Miasta,

- środowiskowe – zmniejszyła się ilość odpadów trafiających na składowisko. W 2004 r. na teren bazy przy ul. Jerzmanowskiej przyjęto do przerobu 143 777,59Mg odpadów budowlanych. Do końca 2004 r. zlecono przerób 265 830,15 Mg odpadów na frakcje użyteczne. W ilości tej znalazły się także odpady dostarczone przed rokiem 2004. W wyniku realizacji zadań zleconych przez ZGO uzyskano 254 592,65 Mg materiałów frakcjonowanych. Z wyprodukowanych w 2004 r. ilości sprzedano 76 096,81Mg tych materiałów. Jednocześnie na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta nieodpłatnie przekazano materiały w ilości 1 747,68Mg. Ponadto z terenu tzw. „Wzgórza Mikołajskiego” sprzedano           1 375,37Mg materiałów frakcjonowanych, przerobionych i zmagazynowanych w latach ubiegłych. Ponownie wykorzystywano materiały uzyskane z przerobu odpadów. Usunięto odpady składowane na terenie nieruchomości gminnych i przywrócono grunty do stanu pierwotnego umożliwiającego ich ponowne zagospodarowanie w celach inwestycyjnych.

- Działania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta – opracowanie oraz wdrożenie systemu prac porządkowych na terenie Miasta

- likwidowano istniejące na terenie Miasta nielegalne wysypiska odpadów, a ponadto zapobiegano powstawaniu nowych wysypisk,

- inwentaryzacja i monitoring nielegalnych wysypisk

W 2004 r. kontynuowane były prace obejmujące inwentaryzację       i monitoring nielegalnych wysypisk powstających na terenie Miasta.

Równolegle ZGO prowadził stały monitoring około 100 już istniejących nielegalnych wysypisk. Uzyskane dane stanowiły podstawę do typowania i realizacji prac porządkowych w zakresie likwidacji nielegalnych wysypisk znajdujących się na terenach stanowiących własność Gminy Wrocław. Celem przeciwdziałania temu zjawisku ZGO współpracował ze służbami ochrony środowiska a w szczególności z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa Urzędu oraz Strażą Miejską, podejmując wspólne działania, które wpłynęły na ograniczenie ilości odpadów gromadzonych na nielegalnych wysypiskach.

- likwidacja nielegalnych wysypisk

W 2004 r. ZGO przy pomocy własnych służb technicznych wykonał prace porządkowe, których efektem było usunięcie 82 nielegalnych wysypisk z terenów należących do Gminy Wrocław. W wyniku zrealizowanych prac porządkowych wywieziono 14 722,80 Mg różnych odpadów. Porządkowanie terenów siłami i środkami własnymi ZGO ograniczyło konieczność pozyskiwania na te cele dodatkowych środków z budżetu Gminy. Na usuwanie większych wysypisk ogłoszone zostały przetargi.

- utrzymywano czystość i porządek, poprzez zapobieganie powstawaniu nielegalnych wysypisk:

- zorganizowano akcję pn. „Czyste osiedla”

Z uwagi na ustawowy obowiązek utrzymania czystości i porządku w Gminie, oraz w celu zapobiegania powstawaniu nielegalnych wysypisk zorganizowana została przez ZGO, wiosenna i jesienna akcja pn. „Czyste osiedla”. W ramach tej akcji we wskazane przez Rady Osiedla miejsca podstawiane były kontenery na odpady o minimalnej wielkości 8 m³. W akcji uczestniczyły 35 Rady i Zarządy Osiedli (pomimo powiadomienia, 12 Rad i Zarządów Osiedli nie wyraziło chęci uczestniczenia w akcji). Łącznie zrealizowano 540 wywozów kontenerów z terenu Wrocławia. Z uwagi na znaczną ilość odpadów przywożonych przez mieszkańców dodatkowo w niektóre miejsca kontenery podstawione były wielokrotnie. Łącznie mieszkańcy zgromadzili w tych kontenerach 805,85 Mg różnych odpadów. Odpady te były segregowane, część z tych odpadów przekazano do recyklingu a część  do unieszkodliwiania.

Szczegółowa analiza ilościowo-jakościowa akcji „Czyste Osiedla”.

| Rodzaj i masa usuniętych odpadów [Mg] |  |  |  |  | Liczba lokalizacji z których usunięto odpady | Liczba wywiezionych kontenerów o pojemności 8 m3 [szt.] | Kwota usunięcia i podstawienia jednego kontenera [zł netto] | Wartość wywiezionego jednego Mg odpadów [zł brutto] K /E | Średnia masa odpadów przypadająca na jeden kontener [Mg/szt.] G/E | Łączna wartość zlecenia [zł brutto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nie segregowane odpady komunalne (20 03 01) | Odpady betonu oraz gruz betonowy (17 01 01) | Drewno inne niż wymienione w 200137 (20013) | Zużyte opony (16 0103) | Łączna masa usuniętych odpadów [Mg] A+B+C+D |  |  |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 281,83 | 117,02 | 379,91 | 27,09 | 805,85 | 481 | 540 | 88,20 (+7%VAT) | 63,24 | 0,67 | 50 961,96 |

- współuczestniczono w jednorazowej wiosennej akcji sprzątania Miasta - ZGO był współorganizatorem zainicjowanej wspólnie ze Strażą Miejską Wrocławia wiosennej akcji sprzątania niektórych wybranych nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wrocław. Na potrzeby tej akcji ZGO zakupiło worki na odpady i rękawice ochronne. W akcji uczestniczyli uczniowie z gimnazjów, szkół podstawowych i średnich. Ilość zebranych odpadów wyniosła 9,64 Mg. Koszty poniesione przez ZGO na obsługę akcji wyniosły 1 321,24 zł.,

- organizowano oraz prowadzono roboty publiczne -

w ramach robót publicznych organizowanych przez ZGO w 2004 r., zostało zatrudnionych piętnaście osób (bezrobotnych) do prac przy sortowaniu odpadów opakowaniowych oraz prac przy usuwaniu na terenie Miasta „dzikich wysypisk”.

- Działania edukacyjne w zakresie gospodarowania odpadami

W związku z wprowadzeniem i modyfikacją systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, prowadzona była na terenie Miasta akcja edukacyjna na temat selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, organizowana zarówno przez ZGO, jak i przez różne podmioty gospodarcze i instytucje, z którymi bezpośrednio współpracuje ZGO.

- Utrzymanie czystości na terenie Miasta prowadzone przez ZDIK

- prowadzono prace oczyszczania jezdni, chodników, przystanków, parkingów i torowisk tramwajowych w sezonie letnim i zimowym oraz dzierżawiono i opróżniano kosze,

- dokonano naprawy i malowania ławek na ul. Świdnickiej, w Rynku i na   pl. Gołębim,

- sprzątano i likwidowano wskazane „nielegalne” wysypiska.

UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ

- Zadania inwestycyjne realizowane w 2004 r.:

- rewaloryzacja Parku Południowego – kontynuowano remont oświetlenia parkowego, prowadzono prace zabezpieczające i pielęgnacje głównych wejść do parku, zrewaloryzowano otoczenie pomnika Chopina, wykonano polanę hippiczną dla koni, wyremontowano altanę na wzgórzu,

- budowa Parku Milenijnego – realizowano budowę drogi technologicznej w części leśnej parku oraz zagospodarowano teren zieleni części parku z przystosowaniem na organizację imprez plenerowo-rekreacyjno-sportowych,

- Program rewitalizacji zieleni miejskiej – w ramach programu zrealizowano remont i rewaloryzację placu Nankiera, placu Św. Macieja oraz placu Polskiego, a także części Parku Południowego,

- Program zieleni rozproszonej – w ramach programu posadzono:

- rośliny sezonowe	     - 14 723 szt.

- drzewa liściaste 		- 676 szt.

- krzewy liściaste	     - 40 148 szt.

- drzewa i krzewy iglaste - 1 531 szt.

- Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych – w ramach programu wykonano projekty, modernizacje, przeglądy placów zabaw,  terenów zieleni i boisk, zakupiono elementy małej architektury, zorganizowano konkurs studencki na projekt placu zabaw dla dzieci, ubezpieczono place zabaw znajdujące się na terenach zieleni utrzymywanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM),

- Program rewitalizacji Wysp Odrzańskich – w ramach programu wykonano prace przygotowawcze dotyczące projektu zagospodarowania terenu zieleni, remontu muru oporowego i koncepcji programowo-przestrzennej amfiteatru na Wyspie Słodowej oraz projektu remontu nawierzchni drogi na Wyspie Piaskowej.

- Pozostała działalność:

- bieżąca konserwacja parków i zieleńców o pow. 636,49 ha oraz likwidacja szkodników drzew – w ramach zadania wykonano m.in. remont fontanny w parku Brochowskim, alejki w parku Zachodnim, stopnie kamienne przy zejściach do wody w parku Wschodnim, naprawę ogrodzeń w parku Szczytnickim,

- bieżąca konserwacja, pielęgnacja i zagospodarowanie powierzchni leśnych – w ramach tego zadania przeprowadzono konserwację terenów lasów starszych w rejonach: Psie Pole, Zachód, Południe, pielęgnację i zagospodarowanie zalesień w rejonie Stabłowic, Nowego Dworu, Kuźnik i ul. Maślickiej oraz kontynuowano monitoring upraw leśnych w rejonie ul.Kosmonautów,

- nasadzenia i ukwiecenia terenów zieleni miejskiej – w ramach zadania posadzono:

- Drzew liściastych		- 1 336 szt.

- Drzew iglastych		   - 177 szt.

- Krzewów liściastych       - 67 594 szt.

- Krzewów iglastych		   - 863 szt.

- Roślin rabatowych	      - 197 202 szt.

- konserwacja i rewaloryzacja zieleni przyulicznej – w ramach zadania przeprowadzono na pow. 429 ha prace pielęgnacyjne                i pielęgnacyjno-sanitarne na drzewostanie w rejonie Psiego Pola, Fabrycznej, Krzyków, Śródmieścia oraz nasadzenia uzupełniające,

- zadania remontowe związane z utrzymaniem urządzeń melioracji – w ramach zadania wykonano konserwację urządzeń melioracyjnych, oczyszczanie i udrażnianie kanalizacji deszczowej, bieżące utrzymanie fosy miejskiej, utrzymanie przepompowni wód drenażowych       i deszczowych, konserwację i drobne remonty studni kopanych,

- eksploatacja oświetlenia parkowego – w ramach zadania prowadzono konserwację urządzeń oświetlenia parkowego i iluminacji obiektów zabytkowych, będących w zarządzie ZZM,

- dozór i funkcjonowanie Ogrodu Japońskiego.

DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH

W 2004 r. Zarząd zrealizował 108 zadań na rzecz Gminy Wrocław, w tym 52 oświatowe. Poniżej przedstawiono graficznie wykonanie zadań na rzecz Gminy Wrocław w 2004 r., w tym zadania finansowane bezpośrednio przez Zarząd i zadania nadzorowane w ramach inwestorstwa zstępczego na rzecz jednostek Gminy Wrocław.

- Najważniejsze zadania realizowane w 2004 r.:

- inwestycje związane z infrastrukturą techniczną

Efektem tych inwestycji jest  poprawa stanu ochrony środowiska, uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej, poprawa stanu sanitarnego, poprawa estetyki osiedli, przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych przyczyniających się do wyższego wzrostu gospodarczego. W zakresie tych inwestycji:

- zakończono budowę drogi, kanalizacji deszczowej i oświetlenia przy  ul.Włościańskiej,

- kontynuowano budowę kanalizacji i drogi na osiedlu Kowale Ogrody – etap II,

- zakończono budowę kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową      i budowę oświetlenia w ulicach: Ałunowej, Skocznej i Kamieńskiego,

- wykonano budowy kanalizacji sanitarnej i nawierzchni drogowej w ulicach: Bielawskiej i Dzierżoniowskiej,

- rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Żernickiej,

- wykonano modernizację nadbrzeża Portu Popowice,

- inwestycje związane z mieszkaniami komunalnymi

Inwestycje te pozwalają na zwiększenie zasobu komunalnego, poprawiają stan techniczny i standard lokali, modernizują gminny zasób mieszkaniowy. W ramach inwestycji:

- rozpoczęto budowę budynków mieszkalnych przy ulicy Górniczej,

- rozpoczęto program modernizacji gminnego zasobu mieszkaniowego,

- inwestycje związane z remontami i modernizacją obiektów

Efektem tych inwestycji jest poprawa stanu technicznego i standardu siedzib Rad Osiedli, dostosowanie do obowiązujących przepisów, poprawa stanu technicznego i standardu budynków oświatowych, przystosowanie budynków dla osób niepełnosprawnych, zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci w zakresie bazy sportowej.  W zakresie tego rodzaju inwestycji:

- wykonano remonty siedzib Rad i Zarządów, Osiedli m.in.: RO Brochów, RO Kleczków, RO Krzyki, RO Pilczyce-Kozanów-Popowice, RO Psie Pole, ZO Sołtysowice, ZO Świniary, RO Wojszyce,

- realizowano remonty i modernizacje w 51 budynkach oświatowych       i sportowych na terenie Miasta,

  - inwestycje realizowane w ramach inwestorstwa zastępczego na rzecz Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Inwestycje te umożliwiają stworzenie warunków dla szerszej gospodarczej, obywatelskiej i społecznej aktywności wrocławian, dostosowanie do obowiązujących przepisów, umożliwienie prawidłowego funkcjonowania obiektów.

DZIAŁALNOŚĆ WROCŁAWSKIEGO TORU WYŚCIGÓW

- Inwestycje realizowane w 2004 r. :

- zakończono remont stajni wyścigowych (Bogusławice i Mieczownica),

- wykonano modernizację budynku portierni przy bramie wjazdowej,

- pokryto dach kasy totalizatora (kasa wrocławska) obok budynku administracyjnego WTWK –Partynice,

- dokonano melioracji terenu przy stajniach wyścigowych WTWK – Partynice (Bogusławice i Mieczownica) - inwestycja będzie kontynuowana w kolejnych latach,

- zrealizowano małą architekturę w rejonie trybun i budynku biurowego -wykonano drogi i ścieżki -  inwestycja będzie kontynuowana w kolejnych latach,

- zmieniono wewnętrzną organizację ruchu etap I – zrealizowano prace projektowe,

- wykonano nowe ogrodzenie oraz rekonstrukcję i modernizację starego wzdłuż ul. Ołtaszyńskiej – inwestycja będzie kontynuowana w kolejnych latach,

- zmodernizowano trybuny zarządu – trwają prace wykończeniowe i modernizacyjne.

# Działalność bieżąca

Podstawową i bieżącą działalnością WTWK - Partynice jest trening i próby wyścigowe koni szlachetnych (półkrwi angielskiej i czystej krwi arabskiej), organizowanie imprez o charakterze sportowym, obejmujących głównie sporty konne, w różnych dyscyplinach (ujeżdżenia, skoków przez przeszkody, wszechstronnego konkursu konia wierzchowego) oraz innych sportów profesjonalnych i amatorskich.

Sezon wyścigowy 2004 r. rozpoczął się w dniu 18.04.2004 r. i zakończył się w dniu 17.10.2004 r. Imprezy sportowe w 2004 r.:

- 16 dni wyścigowych, w trakcie których rozegrano 104 gonitwy na łączną kwotę 523 640,00 zł

- 12 zawodów jeździeckich, w tym 2 imprezy o randze ogólnopolskiej.

WTWK – Partynice prowadzi na swoim terenie działalność rekreacyjną (szkółka jeździecka) oraz organizuje aktywny wypoczynek dzieci i dorosłych poprzez przygotowywanie i przeprowadzanie półkolonii, pikników oraz imprez integracyjnych i spotkań na świeżym powietrzu. Od 1999 r. WTWK – Partynice we współpracy z PPM „OTTO-PRODENT prowadzi zajęcia hipoterapeutyczne. W roku 2004 wykonanych zostało 2 140 zabiegów u 84 pacjentów.

- Pozostała działalność

- udział w Targach Zoologiczno – Botanicznych,

- organizacja wraz z totalizatorem pierwszych oficjalnych wyścigów kłusaków – współpraca ze Stowarzyszeniem Wspomagającym Hodowlę Konia Francuskiego (SECE) we Francji oraz Polskim Stowarzyszeniem Kłusaczym i Stowarzyszeniem Hodowców i Użytkowników Kłusaków w Polsce,

- zawody Western i Rodeo- zorganizowano III Mistrzostwa Polskiej Ligi  Western i Rodeo (1-3.10.2004 r.) na terenie WTWK  Partynice,

- WTWK – Partynice bierze udział w rozmowach oraz pracach projektowych dotyczących utworzenia stylizowanego miasteczka; prace w toku,

- Gród Wczesnośredniowieczny - miejsce rodzinnego wypoczynku – otwarty pod koniec czerwca 2004r.

DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH

- Zadania inwestycyjne i remontowe zrealizowane w 2004 r.:

- modernizacja sieci wody płytkiej na terenie Cmentarza Komunalnego oddział Grabiszyn - zadanie polegało na  wykonaniu modernizacji sieci wody płytkiej na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział GRABISZYN na łączną kwotę 280 340,36 zł. Zakres prac obejmował ułożenie nowej sieci wody płytkiej z rur polietylenowych o łącznej długości 3 305,5 mb, w miejsce starej, skorodowanej instalacji z rur stalowych. Celem tego zadania  było wyeliminowanie  corocznych kosztów związanych z usuwaniem awarii 70 letniej sieci wody płytkiej. Umożliwi to również zapewnienie ciągłości dostaw wody do punktów poboru wody dla celów gospodarczych. Zrealizowanie tego zadania pozwoli w następnych latach na modernizację i utwardzenie istniejących alejek ziemnych na tym cmentarzu,

- modernizacja dróg i alejek na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice - zadanie obejmowało utwardzenie alejek ziemnych na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział OSOBOWICE w strefie wejściowej na cmentarzu od strony ul. Łużyckiej, jak również alejki przy nowym wejściu na cmentarz od strony nowo wybudowanego parkingu. Koszt zadania wyniósł 236 352,27 zł.,

- wykonanie projektu odwodnienia Cmentarza Komunalnego Oddział Pawłowice – zadanie obejmowało przygotowanie projektu wykonawczego odwodnienia ww. nekropolii. Wykonanie przedmiotowej dokumentacji pozwoli na przystąpienie w roku 2005 do realizacji robót, a tym samym zapewni wykonanie pochówków na terenie rozbudowanego Cmentarza Pawłowice,

- zagospodarowanie pola grzebalnego od strony ul. Łużyckiej na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice – w ramach tego zadania w 2004 r. sfinansowany został projekt wykonawczy zagospodarowanie pola grzebalnego grobami urnowymi. Projekt ten został zaakceptowany przez Miejskiego Konserwatora Zabytków i przystąpiono do realizacji etapu I zadania. Łączny koszt I etapu zadania wyniósł      29 542,29 zł.

- W ramach zadań własnych Zarządu wykonano:

- na Cmentarzu OSOBOWICE

- zagospodarowano nowe pole grzebalne grobów pojedynczych ziemnych o powierzchni 0,63 ha na terenie pozyskanym od MPWiK (po byłej przepompowni ścieków). Obecnie na omawianym terenie wykonywane są pochówki,

- na terenie zlikwidowanego tymczasowego składowiska odpadów przystąpiono do budowy grobów murowanych dwu i cztero miejscowych w łącznej ilości 510 sztuk z przeznaczeniem na wykonywanie bieżących pochówków,

- zagospodarowano nowe pola grzebalne nr 141 i 144 z przeznaczeniem na groby ziemne urnowe w łącznej ilości 464 szt., celem zabezpieczenia zwiększonego zapotrzebowania na tego typu pochówki,

- na Cmentarzu GRABISZYN

- zagospodarowano i przekazano do użytku nowe pole nr 37 grobów urnowych ziemnych, na którym usytuowano 268 sztuk grobów urnowych.

Wykonanie tych zadań umożliwi ciągłość pochówków na tych cmentarzach.

DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO

- Na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w 2004 r. przeprowadzono inwestycje i remonty zmierzające do podniesienia atrakcyjności turystycznej obiektu:

- zakończono prace remontowe wybiegu zebry górskiej, pawilonu słoniarni, akwarium, czaplińca,

- wykonano basen na wybiegu hipopotama karłowatego,

- wykonano nowy wybieg dla tygrysów,

- wyremontowano szklarnie Domu Biologa,

- w dniu 5.03.2004 r. otwarto na terenie Ogrodu pierwszy w Polsce azyl dla zwierząt zatrzymanych przez służby celne.

- Prowadzono również szereg działań o charakterze dydaktyczno – kulturalnym oraz promocyjnym:

- w dniu 26.04.2004 r. otwarto „Leśną szkołę” ufundowaną przez MOZ         i ośrodek Edukacji Ekologicznej przy Wydziale Środowiska Urzędu,

- specjalny program edukacyjny – program wizyt  w ZOO dla dzieci ociemniałych i poruszających się na wózkach połączonych z możliwością dotykania zwierząt,

- zorganizowano „Dzień bociana” - impreza plenerowa dla dzieci w ramach programu edukacyjnego „Bocian” oraz wystawa prac plastycznych „Nasze boćki”,

- zorganizowano wystawę „Fotografia dzikiej przyrody 2003” – ekspozycja prac fotograficznych nagrodzonych w konkursie organizowanym przez BBC Wildlife Magazine oraz Muzeum Historii Naturalnej w Londynie,

- nasadzono „Aleję Jodłową Ekoświata” – nasadzenia zostały wykonane przez uczestników międzynarodowego sympozjum ekologicznego „Dzień dobry przyrodo, dzień dobry Europo” przy współudziale miesięcznika ekologicznego „Ekoświat” oraz Nadleśnictwa „Śnieżka” z Kowar, które przekazało sadzonki jodły,

- współpracowano z Fundacją Mam Marzenie,

- uczestniczono w targach ZOO-Botanica – ekspozycja wybranych gatunków zwierząt połączona z doradztwem w zakresie lekarsko-weterynaryjnym      i hodowlanym,

- przekazano zwierzęta do żywej szopki bożonarodzeniowej przy kościele oo. Redemptorystów oraz z okazji niedzieli palmowej,

- przejęto pod opiekę świnkę „Rebeli” i utworzono na rzecz jej utrzymania specjalne konto dla darczyńców.

PROJEKTY PUBLICZNO - PRYWATNE

BUDOWA CENTRUM REKREACJI AQUAPARK

W 2004 r. podjęto działania w celu wybudowania we Wrocławiu parku wodnego. Z założenia ma to być obiekt o parametrach porównywalnych z najnowocześniejszymi i najlepiej wyposażonymi aquaparkami w Europie.

Jako lokalizację obiektu wybrano działkę zlokalizowaną u zbiegu ulic Borowskiej   i Wesołej, przy Wzgórzu Andersa.

Dla realizacji tego celu  Rada Miejska Wrocławia w dniu 30.09.2004 r. podjęła uchwałę o utworzeniu przez Gminę Wrocław i niemiecką firmę InterSPA GmbH - spółki pod nazwą Wrocławski Park Wodny S.A.

Następnie w dniu 18.10.2004 r. nastąpiło notarialne podpisanie statutu spółki przez Prezydenta Wrocławia oraz Prezesa InteSpa - Pana Volkera Kurza.

Koszt inwestycji wyniesie około 23 000 000 euro.

Koncepcja wrocławskiego parku wodnego została oparta na „sześciu filarach”: przygodzie i przeżyciu, sporcie, wypoczynku, zdrowiu, zabawie w plenerze i gastronomii. W aquaparku znajdzie się miejsce dla dwóch basenów pływackich, basenu ze sztucznymi falami, zjeżdżalni, płynącej rzeki, centrum fitness i placu zabaw. W parku wodnym będzie można także skorzystać z kąpieli leczniczych, solankowych, sauny i zabiegów rehabilitacyjnych.

Powierzchnia użytkowa aquaparku zajmie około 12 000 m2, kubatura obiektu wyniesie około 95 000 m3, a powierzchnia lustra wody 2 290 m2.

Planowane otwarcie parku wodnego nastąpi we wrześniu 2006 r.

MODERNIZACJA STADIONU PRZY UL. OPOROWSKIEJ

Na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej remontu i rozbudowy Stadionu Piłkarskiego przy ul. Oporowskiej w celu dostosowania go do wymogów UEFA dla stadionów piłkarskich I ligowych zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 410 000 zł.

Ze względu na późniejsze, niż zakładano, podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji na remont i rozbudowę obiektu (3.09.2004 r.) nastąpiło niższe niż planowano wykorzystanie środków. Spowodowane to było długim oczekiwaniem na zgodę Prezesa UZP na wykonanie projektu w trybie z wolnej ręki (zgodę uzyskano 8.07.2004 r.). Zapłata za projekt została podzielona na 10 rat. W 2004 r. zrealizowano IV raty na łączną kwotę 216 084 zł.