##### POLITYKA FINANSOWA MIASTA

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA

Relacja pomiędzy wysokością planowanych i wykonanych

dochodów i wydatków Miasta za rok 2005

W roku 2005 dochody budżetu Miasta Wrocławia zaplanowane w wysokości            2 082 979 485 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 141 964 973 zł, co stanowi      102,8 % planu, natomiast zaplanowane wydatki w kwocie 1 943 028 500 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 903 879 993 zł , tj. w 98%.

Planowana na koniec roku 2005 nadwyżka budżetowa w wysokości             139 950 985 zł wykonana została w 170,1 % i wyniosła 238 084 980 zł.

Na korzystne wykonanie budżetu miała wpływ zakończona sukcesem prywatyzacja MPEC Wrocław S.A. Dzięki środkom finansowym uzyskanym ze sprzedaży akcji spółki zmniejszone zostało zadłużenie Miasta – spłacono jeden z kredytów, którego warunki były mniej korzystne od uzyskiwanych obecnie na rynku finansowym.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na koniec roku | Wskaźnik wykonania (4:3) w % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dochody ogółem | 2 082 979 485 | 2 141 964 973 | 102,8 |
| 2 | Wydatki ogółem | 1 943 028 500 | 1 903 879 994 | 98,0 |
| 3 | Nadwyżka / deficyt budżetowy | 139 950 985 | 238 084 979 | 170,1 |

Realizacja zadań Miasta i jego rozwój zależą od poziomu uzyskanych dochodów. Istotną rolę w gospodarce finansowej odgrywają dochody własne. Wśród dochodów własnych największą pozycję stanowiły wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z majątku oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Wpływy  z podatków i opłat lokalnych, do których należą: podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów, opłaty skarbowej i targowej oraz dochodów z mienia komunalnego, pozwalają na realizowanie zadań Miasta na odpowiednim poziomie i o stosunkowo wysokim standardzie.

Porównanie realizacji dochodów ogółem Miasta

w latach 2004 i 2005 (w tys. zł)

Na dochody Miasta złożyły się następujące źródła: dochody własne, subwencje, dotacje z budżetu państwa, środki z funduszów UE oraz pozostałe dochody.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | Dynamika wykonania 4:3 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody własne | 1 250 144 023 | 1 627 275 207 | 130,2 |
| 2. | Subwencje | 332 971 998 | 334 775 760 | 100,5 |
| 3. | Dotacje z budżetu państwa | 119 462 055 | 127 687 321 | 106,9 |
| 4. | Środki z funduszu UE | 29 598 866 | 32 358 254 | 109,3 |
| 5. | Pozostałe dochody | 7 010 849 | 19 868 431 | 283,4 |

Wśród dochodów własnych największą pozycje stanowiły dochody z podatków i opłat lokalnych, dochody z majątku, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z usług oraz pozostałe dochody.

Realizacja dochodów podatkowych za 2005 wyniosła 102,3 % planu rocznego i jest  9,0 punkta  procentowego wyższa od wykonania za rok 2004.

W celu uzyskania wysokich wskaźników wykonania budżetu, zostały podjęte następujące działania:

- wydano 113 284 decyzji podatkowych;

- wydano 31 416 dokumentów i innych aktów wynikających z przepisów Ordynacji podatkowej;

- wysłano 131 862 zawiadomień i wezwań do zapłaty należności cywilnoprawnych;

- wystawiono 6 233 tytułów wykonawczych;

- przeprowadzono 192 kontrole podatkowe

- wystąpiono z 53 wnioskami o ustanowienie hipotek na łączną kwotę              6 754 291 zł.

Ponadto wyegzekwowano zaległości publicznoprawne w kwocie 4 625 919 zł oraz zaległości cywilnoprawne w kwocie 906 152 zł

Wykonanie dochodów z tytułu podatków za lata 2004 i 2005 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | Dynamika wykonania 4:3 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | podatek od nieruchomości | 211 755 930 | 222 074 197 | 104,9 |
| 2. | podatek od czynności cywilnoprawnych | 33 355 457 | 42 356 796 | 127,0 |
| 3. | podatek od środków transportowych | 13 297 233 | 13 881 693 | 104,4 |
| 4. | podatek od spadków i darowizn | 7 775 005 | 12 121 540 | 155,9 |
| 5. | podatek z karty podatkowej | 3 158 177 | 3 057 794 | 96,8 |
| 6. | podatek rolny | 794 797 | 829 964 | 104,4 |
| 7. | podatek od posiadania psów | 301 041 | 348 255 | 115,7 |
| 8. | podatek leśny | 24 097 | 27 680 | 114,9 |

Niezwykle istotnym zadaniem, realizowanym przez Departament Finansów Publicznych jest tworzenie i koordynowanie programów w zakresie pomocy publicznej udzielanej przez Miasto Wrocław – w rozumieniu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004 r.

W 2005 roku współpracowano przy przygotowywaniu do realizacji dużych projektów inwestycyjnych (m.in. LG Philips wraz z poddostawcami), istotnych dla Miasta przede wszystkim w aspekcie rozwoju gospodarczego oraz przeciwdziałania bezrobociu nie tylko w samym Wrocławiu, ale również w całym regionie.

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ W ZAKRESIE POLITYKI FINANSOWEJ MIASTA

#### W roku 2005 zrealizowane zostały główne z zaplanowanych założeń dotyczących polityki finansowej Miasta. Zmniejszone zostało zadłużenie Miasta i znacznej poprawie uległy wskaźniki finansowe odnoszące się do kondycji finansowej, co w efekcie przyniosło zmianę prognozy finansowej i oceny ratingowej Miasta ze Stabilnej na Pozytywną.

W ramach realizacji nowych rozwiązań w zakresie planowania wydatków budżetowych zakończono wdrożenie I etapu budżetowania zadaniowego, a zgodnie z Zarządzeniem Nr 5382/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 maja 2005 roku rozpoczęty został kolejny etap budżetowania zadaniowego – obejmujący wdrożenie w jednostkach budżetowych, takich jak: Zarząd Zasobu Komunalnego, Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich, Zarząd Gospodarki Odpadami, Zarząd Inwestycji Miejskich oraz Zarząd Zieleni Miejskiej.

W zakresie wprowadzania nowych źródeł finansowania zadań Miasta sfinalizowane zostały negocjacje z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i dnia 8 grudnia 2005 roku podpisana została umowa kredytowa, na podstawie której Wrocław otrzyma                 100 000 000 EURO preferencyjnego kredytu, wypłacanego w latach 2005 – 2007 na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

Dnia 22 listopada 2005 roku zawarta została umowa na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta z Bankiem Zachodnim WBK S.A., wyłonionym w drodze postępowania przetargowego. Usługą objęte zostały wszystkie jednostki organizacyjne oraz zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze Miasta.

W 2005 roku kontynuowane były działania mające na celu poprawę wyniku finansowego oraz zwiększanie płynności finansowej w trakcie roku budżetowego:

- poprzez spłatę jednego niekorzystnego zobowiązania, a także restrukturyzację kredytu odnawialnego (zaciągnięcie nowego zobowiązania na spłatę zaciągniętego wcześniej), nastąpiła więc zmiana struktury zadłużenia Miasta – zmniejszone zostało zadłużenie Miasta ogółem i poprawie uległy wskaźniki zadłużenia,

- w ramach bieżącej analizy płynności -  dokonywane były lokaty o zmiennej długości i kwotowaniach – na bieżąco prowadzony był monitoring potrzeb finansowych w ramach planu wydatków, w wyniku czego uzyskano dodatkowe efekty w postaci dochodów z lokat terminowych środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu,

- w wyniku uzyskanej nadwyżki Miasto nie skorzystało z kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu (przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne, jednak nie było konieczności uruchomienia środków z kredytu),

- w 2005 roku zakończone zostały przygotowania do wdrożenia nowego systemu finansowo–księgowego, tak że od dnia 1 stycznia 2006 roku możliwe było rozpoczęcie działań w ramach I etapu wdrażania systemu SAP w Departamencie Finansów Publicznych. Systemem objęto podstawowe obszary działalności Departamentu, takie jak:

- budżet Miasta Wrocławia na 2006 rok,

- księgowość i rachunkowość budżetową,

- Centralną Obsługę Finansową,

- Centralny Rejestr Zobowiązań,

- kontroling;

- na bieżąco monitorowane były poziomy wskaźników finansowych – formalnych, ustalonych ustawowo oraz wskaźników stosowanych przez instytucje finansowe. Wskaźniki te utrzymywane były na bardzo bezpiecznym poziomie, gwarantującym właściwą realizację zadań w zakresie polityki finansowej w 2005 roku,

- dobre wykonanie planu dochodów, a także bieżące monitorowanie sytuacji finansowej pozwoliły na nieuruchamianie kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach, ponadto możliwa była realizacja założonych działań pozwalających na zmniejszenie poziomu zadłużenia i poprawę poziomu wskaźników.

Wskaźnik zadłużenia Miasta Wrocławia

do dochodów ogółem w latach 2004-2005

# BUDŻETOWANIE ZADANIOWE

W roku 2005 wdrożony został kolejny etap budżetowania zadaniowego, zgodnie     z Zarządzeniem nr 5382/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 maja 2005 roku. W ramach tego etapu przeprowadzone zostały następujące działania:

    - objęcie budżetowaniem zadaniowym kolejnych jednostek organizacyjnych Miasta tj. Zarządu Zasobu Komunalnego, Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich, Zarządu Gospodarki Odpadami, Zarządu Inwestycji Miejskich oraz Zarządu Zieleni Miejskiej,

    - kontynuowanie procesu budżetowania zadaniowego w Zarządzie Dróg           i Komunikacji w zakresie wydatków operacyjnych (bieżących) jednostki,

    - przeprowadzenie szkolenia dla pracowników ww. jednostek dotyczącego identyfikacji zadań oraz sposobu kalkulacji kosztów ich realizacji,

Zestawienia zadań realizowanych przez wybrane komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego wraz z ich kosztami zostały ujęte w informacji dodatkowej do projektu budżetu na 2006 rok.

REALIZACJA ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Pozyskiwanie środków unijnych stanowiło jeden z podstawowych priorytetów roku 2004 i roku 2005. Uzyskanie statusu najlepszego Miasta pod względem efektywności w pozyskiwaniu środków europejskich stanowi najlepszy dowód na to, iż to priorytetowe przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Rok 2005 był pierwszym pełnym rokiem budżetowym realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej. Środki UE przyznane były na realizację zadań z zakresu infrastruktury i z zakresu rozwoju zasobów ludzkich. Miasto Wrocław korzysta z tych możliwości i skutecznie ubiega się o środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów międzynarodowych.

Wdrażane projekty, współfinansowane w ramach funduszy europejskich w roku 2005 realizowane są w ramach następujących programów:

    - programy infrastruktury twardej

- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,

- Sektorowy Program Operacyjny – Transport,

- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweski Mechanizm Finansowy,

    - programy infrastruktury miękkiej

- Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów  Ludzkich,

- II Priorytet Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweski Mechanizm Finansowy,

    - programy międzynarodowe

- Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIB i INTERREG IIIC,

- Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL,

- Leonardo da Vinci,

- Socrates-Comenius.

- SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY – TRANSPORT:

| ##### L.p. | ##### Tytuł projektu | Lata realizacji | Wkład UE (zł) | Wartość całkowita projektu (zł) | Program | Działanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu | 2005 2007 | 39 641 225 | 64 603 060 | SPOT | Budowa brakującej części Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej; |

    - Opis projektu

- Budowa fragmentu Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej będzie przebiegać po śladzie ul. Klecińskiej. Docelowo fragment ten ma spełniać rolę podstawowego układu komunikacyjnego Miasta, przenosząc ruch tranzytowy drogi krajowej nr 94 (Zielona Góra – Opole, Kraków), jak również doprowadzając ruch kołowy do dróg krajowych nr 8, 5 i Autostrady A4 (stanowiących drogową sieć transeuropejską TEN-T). Ulica ta jednocześnie przenosi ruch międzydzielnicowy na kierunku wschód- zachód.

    - Zakres prac

Zakres projektu obejmuje wybudowanie dwóch nitek nowej drogi (długość jednej nitki 1,4 km), wraz z dwoma nitkami estakady (długość jednej nitki estakady – 0,435 km).

    - Wykonane prace

  - przygotowano wszelkie niezbędne dokumenty konieczne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu; w maju 2005 r. zawarto umowę i rozpoczęto procedury przetargowe, które zostały zgłoszone do kontroli ex ante Instytucji Zarządzającej,

  - monitorowano postępy procedur, interweniowano w przypadku pojawienia się trudności,

  - opracowano Podręcznik Procedur Wdrażania Projektu, który następnie przesłano do akceptacji Instytucji Zarządzającej,

  - prowadzono sprawozdawczość zgodnie z zasadami SPOT,

  - wybrano wykonawcę nadzoru inwestorskiego oraz promocji i rozpoczęto działania związane z promocją projektu,

  - do końca okresu sprawozdawczego nie zakończono procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych.

| ##### L.p. | ##### Tytuł projektu | Lata realizacji | Wkład UE (zł) | Wartość całkowita projektu (zł) | Program | Działanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5 | 2005 2007 | 17 157 471 | 44 437 251 | SPOT | Budowa drugiej jezdni w ciągu ul. Żmigrodzkiej; |

    - Opis projektu

- Celem bezpośrednim Projektu jest przebudowa ul. Żmigrodzkiej na odcinku od  ul. Irysowej do Bałtyckiej, polegająca na dobudowaniu drugiej jezdni po zachodniej stronie ulicy Żmigrodzkiej z pozostawieniem torowiska w pasie rozdziału. Dzięki realizacji Projektu udrożniona zostanie główna trasa wyprowadzającą ruch w kierunku Poznania oraz w kierunku południowym. Przebudowa ul. Żmigrodzkiej przyczyni się także do zwiększenia dostępności terenów inwestycyjnych, tj. Północne Pasmo Aktywności Gospodarczej w obrębie ul. Wołowskiej oraz zakładów pracy (Wrozamet i ZREMB).

    - Zakres prac

Planowane działania obejmują:

- budowę drugiej jezdni (G2x2 z rezerwą do G2x3) na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Irysowej (dł. 1,8 km), przystosowanej do przenoszenia nacisku 11,5 T/oś,

- przebudowę wszystkich skrzyżowań znajdujących się na przedmiotowym odcinku ulicy (szt. 7) oraz 3 km chodnika (szer. 3,0 m) i 2,2 km ścieżki rowerowej (szer. 3,5 m),

- przebudowę torowiska tramwajowego (dł. 0,802 km),

- przebudowę 2 przejazdów kolejowych oraz 6 zatok autobusowych.

    - Wykonane prace

  - przygotowano wszelkie niezbędne dokumenty konieczne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu; umowę zawarto w lipcu 2005 r.

  - w maju 2005 r. rozpoczęto procedury przetargowe, które zostały zgłoszone do kontroli ex ante Instytucji Zarządzającej; monitorowano postępy procedur, interweniowano w przypadku pojawienia się trudności,

  - opracowano Podręcznik Procedur Wdrażania Projektu, który został przesłany do akceptacji Instytucji Zarządzającej,

  - prowadzono sprawozdawczość zgodnie z zasadami SPOT,

  - wybrano wykonawców wszystkich kontraktów w ramach projektu: robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz promocji; rozpoczęto rzeczowa realizacja projektu; rozpoczęto prace budowlane (prace przygotowawcze oraz przebudowa uzbrojenia podziemnego),

  - rozpoczęto działania związane z promocją projektu.

| ##### L.p. | ##### Tytuł projektu | Lata realizacji | Wkład UE (zł) | Wartość całkowita projektu (zł) | Program | działanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Przebudowa Mostu Szczytnickiego we Wrocławiu – ciąg drogi krajowej nr 8 | 2005 2007 | 13 065 750 | 33 095 620 | SPOT | Przebudowa obiektu mostowego oraz przylegającego układu drogowego; |

    - Opis projektu

- Most Szczytnicki stanowi jeden z elementów przebiegu drogi krajowej nr 8, łączącej wschodnią i południową granicę kraju. Konieczność realizacji projektu wynika ze złego stanu technicznego mostu (rok bud. 1890) oraz złego stanu nawierzchni jezdni, co w znacznym stopniu przyczynia się do niewydolności przepustowej. Ekspertyzy techniczne przeprowadzane przez Politechnikę Wrocławską wskazują na konieczność pilnego remontu mostu Szczytnickiego.

    - Zakres prac

- Zakres projektu obejmuje budowę odcinka drogi krajowej nr 8 (długości 0,4 km odcinków ulic), w tym przebudowę mostu Szczytnickiego (długość 0,0664 km) wraz z przyległymi dwoma skrzyżowaniami oraz przebudowę torowiska tramwajowego i jezdni.

    - Wykonane prace

  - przygotowano wszelkie niezbędne dokumenty konieczne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu; umowa zawarto w maju 2005 r.,

  - w lipcu 2005 r. rozpoczęto procedury przetargowe, które zostały zgłoszone do kontroli ex ante Instytucji Zarządzającej; monitorowano postępy procedur, interweniowano w przypadku pojawienia się trudności,

  - opracowano Podręcznik Procedur Wdrażania Projektu, który został przesłany do akceptacji Instytucji Zarządzającej,

  - prowadzono sprawozdawczość zgodnie z zasadami SPOT,

  - wybrano wykonawcę działań promocyjnych i rozpoczęto się działania związane z promocją projektu,

  - do końca okresu sprawozdawczego nie zakończono procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego.

# FUNDUSZ SPÓJNOŚCI/ISPA

Zgodnie z podpisanymi 14 marca 2001 r. Memorandami Finansowania dotyczącymi środków pomocowych z Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA) oraz na podstawie zawartych 15 kwietnia 2002 r. Porozumień o realizacji Projektów ISPA Nr 2000/PL/16/P/PE/019 „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” (ze zmianami) oraz ISPA Nr 2000/PL/16/P/PE/018 „Gospodarka odpadami stałymi we Wrocławiu, etap I”  - w roku 2005 kontynuowana była realizacja ww. projektów.

W momencie przystąpienia Polski do UE, zadaniowym i finansowym przedłużeniem funduszu ISPA stał się Fundusz Spójności, który jest elementem polityki strukturalnej Unii Europejskiej.

    - Opis projektów

Zakres projektu „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” obejmuje budowę i modernizację kolektorów ściekowych na obszarach zlewni Bystrzycy i Ślęzy oraz podłączenie tych obszarów do głównych oczyszczalni ścieków. Komponent przedsięwzięcia dotyczący wody pitnej polega na odbudowie zakładu oczyszczania wody Na Grobli, po uszkodzeniach jakie spowodowała  powódź. Ponadto I faza realizacji projektu dotyczy również budowy kanalizacji sanitarnej w następujących osiedlach: Stabłowice, Złotniki, Muchobór Wielki, Oporów, Ołtaszyn, Wojszyce, Brochów, Krzyki Południe, Jagodno, Partynice i Klecina. Dodatkowo w ramach zaakceptowanej zmiany Memorandum Finansowego (przyjętej decyzją Komisji Europejskiej w grudniu 2003 roku) przewiduje się modernizację i rozbudowę także sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg.

Zakres „Programu gospodarki odpadami” dotyczy rekultywacji terenu wysypiska „Maślice” łącznie z jego stabilizacją, a także budowy nowego wysypiska             i stacji przeładunkowej odpadów, wdrożenia minimalizacji, segregacji i recyclingu odpadów oraz budowę kompostowni.

    - Wykonane prace

W oparciu o podpisane Porozumienia dokonywano bieżącego monitoringu finansowego zadań realizowanych w ramach Projektu poprzez:

  - nadzór nad gospodarowaniem i rozliczaniem środków finansowych pozyskiwanych w ramach realizacji Projektów,

  - przygotowywanie miesięcznych sprawozdań z realizacji Projektów, obejmujących operacje dokonywane w Mieście na poziomie subkont rachunku Projektów,

  - opiniowanie projektu procedury dot. obsługi finansowej oraz monitoringu zadań realizowanych w ramach Projektów,

Ponadto stosownie do wymogów Jednostki Pośredniczącej w obsłudze Funduszu Spójności II stopnia - NFOŚ i GW - przekazywane były kopie następujących dokumentów:

  - wyciągi bankowe wraz z dyspozycjami wystawienia polecenia wypłaty,

  - kopie opłaconych faktur,

  - zaświadczenia o stanie sald,

  - miesięczne historie rachunków Projektów oraz pozostałe wymagane przez NFOŚ i GW materiały.

Dodatkowo opinii i ocenie poddane zostały: projekty aneksów do Porozumienia o realizacji projektu „wodnego”, a także addenda oraz porozumienia kontraktowe dotyczące zadań realizowanych w ramach projektu „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”.

ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO

| L.p. | Nazwa |  | Nr wniosku | Całkowity koszt projektu (w tys. zł) | Koszt dofinansowania ze środków UE (w tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Przebudowa Mostów Warszawskich we Wrocławiu | - Z/2.02/I/1.1.1/544/05 | - 94 398 373,52 | - 58 031 787,00 |

    - Opis projektu

Celem ogólnym projektu jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej zwiększeniu konkurencyjności regionu poprzez dostosowanie jakości i funkcjonalności istniejących ulic i mostów do potrzeb wynikających z rozwoju regionu. Polepszy się m.in. dostęp do sieci dróg krajowych. Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie spójności transportowej  w ciągu drogi powiatowej, stanowiącej element podstawowego układu komunikacyjnego Miasta.

    - Zakres prac

Szczegółowy zakres projektu obejmuje powstanie następujących produktów:

      - budowa 2 nowych mostów (na których będzie się odbywał ruch tramwajowy oraz samochodowy), o łącznej długości 0,262 km;

      - przebudowa 2 istniejących mostów, o łącznej długości 0,262 km;

      - przebudowa istniejącej jezdni na łącznej długości 1,143 km;

      - budowa nowych pasów ruchu o łącznej długości 0,910 km;

      - przebudowa pl. Kromera z pętlą tramwajowo-autobusową, która może Stanowić zakończenie m.in. dla linii stanowiących Średnicową Linię Tramwajową Północ Południe (linia nr 6);

      - budowa systemu ścieżek rowerowych, o długości 1,530 km, oraz budowa i przebudowa chodników dla pieszych o łącznej długości 2,540 km;

      - budowa ekranów akustycznych o długości 0,190 km dla zapewnienia odpowiedniego klimatu akustycznego w pobliskich budynkach;

      - przebudowa sygnalizacji świetlnych na 2 skrzyżowaniach;

      - ukształtowanie krajobrazu zieleni.

    - Wykonane prace

      - projekt przygotowywano do zgłoszenia do współfinansowania ze środków ZPORR. W celu monitorowania procesu przygotowania projektu organizowano spotkania monitorujące, na których na bieżąco rozwiązywano pojawiające się trudności (wykupy terenów, wydawanie decyzji, przygotowanie projektu),

      - w lipcu 2005 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Wniosek przeszedł pomyślnie wszelkie etapy oceny: formalną, merytoryczną i Panel Ekspertów,

      - Zarząd Województwa podjął decyzję o przyznaniu środków na realizację projektu,

      - przygotowano wszystkie wymagane przez Instytucję Pośredniczącą dokumenty konieczne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu,

      - we wrześniu rozpoczęto procedury przetargowe na realizację robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego.

| L.p. | Nazwa | Nr wniosku | Całkowity koszt projektu (w tys. zł) | Koszt dofinansowania ze środków UE (w tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Przebudowa ul. Sienkiewicza we Wrocławiu (od ul. Sępa Szarzyńskiego do ul. Bujwida) | - Z/2.02/I/1.1.1/192/04/U/2/05 | - 21 568 | - 10 915 |

    - Opis projektu

- Ulica Sienkiewicza stanowi fragment podstawowego układu komunikacyjnego Miasta doprowadzającego ruch kołowy do drogi krajowej nr 8 w kierunku na Warszawę z centralnych rejonów Miasta, stanowi także alternatywny ciąg dla drogi krajowej. Obecnie nawierzchnia jezdni oraz biegnące po niej torowisko, znajdują się w bardzo złym stanie technicznym i wymagają natychmiastowej przebudowy. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy przejezdności Miasta  z centrum w kierunku północno-wschodnim,

    - Zakres prac

Przebudowa ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Sępa-Szarzyńskiego do ul. Bujwida,

    - Harmonogram

- Początek realizacji projektu: styczeń 2005 r.; zakończenie: kwiecień 2006 r.,

    - Stan realizacji

  - projekt jest w trakcie realizacji,

  - umowa o dofinansowanie podpisana z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim w dniu 14 lutego 2005 r.;

  - w ramach realizacji Projektu Dolnośląski Urząd Wojewódzki zwrócił na konto Miasta Wrocław kwotę 5 720 202,94 PLN (19 i 29 grudnia 2005 r.).

| L.p. | Nazwa | Nr wniosku | Całkowity koszt projektu (w tys. zł) | Koszt dofinansowania ze środków UE (w tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | ###### Przebudowa ###### ul. Wyszyńskiego ###### we Wrocławiu | - Z/2.02/I/1.1.1/193/04/U/1/05 | - 18 036 | - 10 640 |

    - Opis projektu

Będąca częścią Obwodnicy Staromiejskiej Wrocławia ul. Wyszyńskiego stanowi kluczowy element ciągu komunikacyjnego doprowadzającego ruch kołowy z kierunku Warszawy do północnych i centralnych rejonów Miasta, stanowiąc jednocześnie alternatywę dla przebiegającej w pobliżu drogi krajowej nr 8. Duże natężenie ruchu powoduje ciągłe pogarszanie i tak już bardzo złego stanu nawierzchni tej ulicy. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia spójności transportowej Miasta, będąc ponadto stymulatorem rozwoju gospodarczego i ładu przestrzennego Miasta.

    - Zakres prac

- przebudowa ul. Wyszyńskiego od skrzyżowania z ul. Benedyktyńską do nr 62,

- przebudowa dwóch wlotów ul. Sienkiewicza i skrzyżowania z ul. Matejki po stronie zachodniej do skrzyżowania z ul. Ukrytą po stronie wschodniej.

    - Harmonogram prac

Początek realizacji projektu: listopad 2004 r.; zakończenie: kwiecień 2006 r.

    - Stan realizacji

  - projekt jest w trakcie realizacji,

  - umowa o dofinansowanie podpisana z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim    w dniu 14 luty 2005 r.,

  - w ramach realizacji Projektu Dolnośląski Urząd Wojewódzki zwrócił na konto Miasta Wrocław kwotę 7 824 536,98 PLN (22 i 30 grudnia 2005 r.)

| L.p. | Nazwa | Nr wniosku | Całkowity koszt projektu (w tys. zł) | Koszt dofinansowania ze środków UE (w tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - droga nr 347 | - Z/2.02/I/1.1.1/191/04/U/26/05 | - 22 760 | - 13 914 |

    - Opis projektu

- Wiadukt ten jest kluczowym elementem sieci komunikacyjnej Miasta włączającym w Obwodnicę Śródmiejską Wrocławia ruch tranzytowy z południowego wschodu kraju (droga krajowa nr 94 - pojazdy z Krakowa, Górnego Śląska, Opola) i tworzy element korytarza transportowego doprowadzającego ruch drogowy do dróg krajowych nr 5, 8 i Autostrady A4, jak również do południowych dzielnic Miasta. Przebudowa podyktowana jest złym stanem technicznym obiektu. Realizacja projektu przyczyni się do ułatwienia dojazdu do różnych punktów Miasta dla ruchu regionalnego, oraz przyczyni się do wyprowadzenia ruchu na główne drogi tranzytowe.

    - Zakres prac

- Przebudowa wiaduktu i estakady stanowiącej południowy fragment Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia.

    - Harmonogram

Początek realizacji projektu: czerwiec 2005 r.; zakończenie: październik 2006 r.;

    - Stan realizacji

  - projekt jest w trakcie realizacji,

  - umowa o dofinansowanie podpisana z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim w dniu 28 czerwca 2005 r.;

| L.p. | Nazwa | Nr wniosku | Całkowity koszt projektu (w tys. zł) | Koszt dofinansowania ze środków UE (w tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Przebudowa ciągu ulic Kromera - Krzywoustego we Wrocławiu (od pl. Kromera do ul. Brucknera) | - Z/2.02/I/1.1.1/190/04/U/5/05 | - 25 424 | - 9 323 |

    - Opis projektu

- Realizacja tego projektu jest elementem usprawnienia ciągu komunikacyjnego będącego alternatywą dla drogi krajowej nr 8. Ulica Krzywoustego wyprowadza ruch kołowy z centrum Miasta w kierunku Warszawy. Obecny bardzo zły stan techniczny nawierzchni oraz warunki techniczne ruchu powoduje powstawanie zatorów oraz spowolnienie płynności ruchu. Przepustowość drogi, podwyższona w wyniku realizacji zadania, przyczyni się do zwiększenia efektu komunikacyjnego inwestycji już realizowanych lub planowanych do realizacji, oraz usprawnienia dojazdu do różnych punktów Miasta dla ruchu regionalnego.

    - Zakres prac

- Przebudowa ciągu ul. Kromera - Krzywoustego (od pl. Kromera do ul. Brücknera).

    - Harmonogram

- Początek realizacji projektu: czerwiec 2005 r.; zakończenie: luty 2007 r.

    - Stan realizacji

  - projekt jest w trakcie realizacji,

  - umowa o dofinansowanie podpisana z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim 15 marca 2005 r.;

  - w dniu 16 grudnia 2005 r. Miasto wystąpiło, w ramach realizowanego projektu, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwrot 1 445 979,61 zł.

| L.p. | Nazwa | Nr wniosku | Całkowity koszt projektu (w tys. zł) | Koszt dofinansowania ze środków UE (w tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ - Południe we Wrocławiu | - Z/2.02/I/1.6/6/04 | - 121 737 176, 20 | - 46 636 355, 54 |

    - Opis projektu

- W wyniku realizacji projektu zostanie stworzona linia tramwajowa dostosowana na długości 23,96 km do ruchu nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych, łącząca południowe i północne krańce Miasta Wrocławia, przebiegając w pobliżu dworców PKP i PKS. Jednocześnie linia ta umożliwi integrację różnych form transportu funkcjonujących na terenie aglomeracji (obie pętle końcowe linii stanowią równocześnie pętle miejskiej komunikacji autobusowej).

    - Zakres prac

- przebudowa i modernizacja istniejących torów tramwajowych w ciągu ulic Świdnicka - pl. Teatralny - Widok - Szewska – Grodzka,

- dobudowanie drugiego toru tramwajowego w ul. Widok oraz budowa dodatkowego toru na pl. Teatralnym dla linii tramwaju zabytkowego,

- przebudowa nawierzchni dróg na odcinkach, na których będzie odbywał się ruch kołowy,

- przekształcenie większej części ul. Szewskiej w ciąg pieszo-tramwajowy.

    - Harmonogram

- Planowany początek realizacji projektu: kwiecień 2005 r.; zakończenie: czerwiec 2007 r.;

    - Stan realizacji

- umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 22 lipca 2005 r., aneks uwzględniający kwoty po przetargach podpisany 12 grudnia 2005 r.

- projekt jest w trakcie realizacji,

- w dniu 30 grudnia 2005 r. nastąpiła pierwsza refundacja środków na kwotę          1 536 380,17 zł.

| L.p. | Nazwa | Nr wniosku | Całkowity koszt projektu (w tys. zł) | Koszt dofinansowania ze środków UE (w tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego Pl. Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu etapy 1-2. | - Z/2.02/I/1.6/16/05 | - 120 647 700 | - 48 234 455 |

    - Opis projektu

- W wyniku realizacji projektu przebudowany zostanie plac Powstańców Wielkopolskich, stanowiący jeden z kluczowych węzłów komunikacyjnych Wrocławia.

- Plac Powstańców Wielkopolskich stanowi punkt przesiadkowy dla publicznej i prywatnej komunikacji autobusowej obsługującej aglomeracyjny i regionalny ruch pasażerski.

    - Zakres prac

- przebudowa i modernizacja istniejących torów tramwajowych w obrębie pl. Powstańców Wlkp. o łącznej długości 1,87 km,

- przebudowa placu (3403 m2), chodników, jezdni, nawierzchni dróg na odcinkach, na których będzie odbywał się również ruch kołowy (5044 m2); w tym niezbędnych fragmentów ulic przyległych do przebudowanego placu;

- stworzenie pilotażowego systemu informacji pasażerskiej obejmującego wszystkie grupy pasażerów w tym rejonie;

- zakup 9 szt. niskopodłogowych, energooszczędnych tramwajów.

    - Harmonogram

- Planowany początek realizacji projektu: grudzień 2005 r.; zakończenie: grudzień 2007 r.;

    - Stan realizacji

- umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 10 listopada 2005 r.,

- projekt w trakcie realizacji.

| L.p. | Nazwa | Nr wniosku | Całkowity koszt projektu (w tys. zł) | Koszt dofinansowania ze środków UE (w tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej | - Z/2/02/I/1.5/521/04/U/146/05 | - 3 961 | - 2 877 |

    - Zakres prac

- W ramach projektu zostanie wdrożony pierwszy etap budowy Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej. W tym pierwszym etapie prac powstaną referencyjne bazy danych systemu oraz dedykowane na potrzeby administracji Urzędu, głównie Departamentu Architektury i Rozwoju platformy GIS zintegrowane z systemem obiegu dokumentów, specjalizujące się w prowadzeniu graficznych rejestrów wydanych decyzji i spraw. Wdrożone zostaną zasadnicze, dla racji bytu WPSIP moduły obsługi punktów adresowych oraz standaryzacji zapisu i prezentacji planów zagospodarowania przestrzennego.

    - Harmonogram

- Początek realizacji projektu: wrzesień 2005 r.; zakończenie: wrzesień 2007 r.

    - Stan realizacji

  - projekt jest w trakcie realizacji,

  - umowa o dofinansowanie podpisana z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim w dniu 02 grudnia 2005 r.

| L.p. | Nazwa |  | Nr wniosku | Całkowity koszt projektu (w tys. zł) | Koszt dofinansowania ze środków UE (w tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. |  | Rewitalizacja kamienic przy ul. Księcia Witolda 45 i 47 we Wrocławiu. | Z/2.02/III/3.3.1/683/05 | - 4 508 466 | - 728 033,25 |

    - Opis projektu

- Przedmiotem niniejszego Projektu jest remont i przebudowa kamienic zlokalizowanych przy ul. Księcia Witolda 45 i 47 w celu poprawy stanu technicznego obiektu oraz utworzenia nowych miejsc pracy poprzez wydzielenie lokali usługowych. Kompleksowy remont obu budynków wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów oraz podwórek stanowi pierwszy element na drodze do uporządkowania „starej tkanki” urbanistycznej. Remont obu budynków podniesie jakość życia ich mieszkańców, co w efekcie przyczyni się do ich wizerunku i zwiększenia poczucia tożsamości lokalnej. Ponadto realizacja inwestycji w pełni wpisującej się w działania rewitalizacyjne Władz Miasta przyczynia się także do ochrony dziedzictw kulturowego Miasta i Regionu – oba budynki znajdują się w „Wykazie zabytków Wrocławia”, a jako jedyne ocalałe z dawnej zwartej zabudowy ul. Księcia Witolda posiadają niewątpliwą wartości architektoniczną i znaczenie historyczne.

    - Harmonogram

- Planowany początek realizacji projektu: IV kwartał 2005 r.; zakończenie:                 IV kwartał 2006 r.

    - Stan realizacji

Wniosek zgłoszony do Urzędu Marszałkowskiego w ramach priorytetu 3.3.1 Rewitalizacja Obszarów Miejskich w dniu 1 grudnia 2005 r.

| L.p. | Nazwa | Nr wniosku | Całkowity koszt projektu (w tys. zł) | Koszt dofinansowania ze środków UE (w tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Przebudowa pl. Grunwaldzkiego we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 8. | - SPOT/2.2/122/05 | - 68 262 020 | 23 496 167 |

    - Opis projektu

- Plac Grunwaldzki leży w ciągu drogi krajowej nr 8 i jest elementem podstawowego układu komunikacyjnego Miasta. Celem generalnym projektu jest zwiększenie spójności transportowej w ciągu drogi krajowej nr 8 poprzez zwiększenie przepustowości, stworzenie korytarza przelotowego przez Miasto i połączenie z planowaną drogą ekspresowa S8. Celem szczegółowym jest uporządkowanie i usprawnienie komunikacji tranzytowej, komunikacji miejskiej, ruchu pieszego oraz zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu, a także zwiększenie przepustowości skrzyżowania - poprawa warunków i płynności ruchu, poprawa parametrów technicznych (stan nawierzchni – D) i dostosowanie do norm unijnych oraz udostępnienie terenów inwestycyjnych przy pl. Grunwaldzkim.

    - Harmonogram

- Planowany początek realizacji projektu: kwiecień 2005 r.; zakończenie: luty 2007r.

    - Stan realizacji

- Wniosek o dofinansowanie złożono 28 lutego 2005 r. W dniu 14 września wpłynęły uwagi Zespołu Roboczego ds. działań 2.1, 2.2 ,2.3 SPO-T, na które odpowiedź wraz z poprawionym wnioskiem i wymaganymi załącznikami dostarczono do Ministerstwa Infrastruktury w dniu 19 września 2005 r.

- W dniu 20 września 2005 r. na posiedzeniu Komitetu Sterującego SPOT w Ministerstwie Infrastruktury projekt został wybrany do dofinansowania.

| L.p. | Nazwa | Nr wniosku | Całkowity koszt projektu (w tys. zł) | Koszt dofinansowania ze środków UE (w tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Przebudowa ul. Ślężnej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 8. | - SPOT/2.2/121/05 | - 20 533 025 | 12 116 203 |

    - Opis projektu

- Ulica Ślężna stanowi jeden z elementów przebiegu drogi krajowej nr 8, łączącej wschodnią i południową granicę kraju. Prowadzi nie tylko ruch tranzytowy przez Miasto Wrocław, lecz także krzyżując się z innymi drogami uczestniczy w wymianie ruchu m.in. z autostradą A4. Oprócz tego stanowi istotne połączenie w relacjach wewnątrzmiejskich, doprowadzając ruch kołowy do południowych dzielnic Miasta. Konieczność realizacji projektu wynika ze złego stanu nawierzchni drogi znacznie obniżającego poziom bezpieczeństwa i komfortu podróżnych oraz znacznie zmniejszającego płynność ruchu.

    - Zakres projektu

- Projekt obejmuje przebudowanie drogi krajowej nr 8 na odcinku pod. ul. Sudeckiej do Obwodnicy Śródmiejskiej wraz ze skrzyżowaniami znajdującymi się w ciągu przedmiotowego odcinka.

    - Harmonogram

- Planowany początek realizacji projektu: listopad 2005 r.; zakończenie: październik 2007 r.

    - Stan realizacji

- Wniosek o dofinansowanie złożono 28 lutego 2005 r. W dniu 14 września wpłynęły uwagi Zespołu Roboczego ds. działań 2.1, 2.2 ,2.3 SPO-T, na które odpowiedź wraz z poprawionym wnioskiem i wymaganymi załącznikami dostarczono do Ministerstwa Infrastruktury w dniu 19 września 2005 r.

- W dniu 20 września 2005 r. na posiedzeniu Komitetu Sterującego SPOT w Ministerstwie Infrastruktury projekt został wybrany do dofinansowania.

PHARE 2002

| ##### Nazwa zadania | Lata realizacji | Wkład UE (zł) | Wartość całkowita projektu (zł) | Program | Działanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trasa Przemysłowa we Wrocławiu | 2003 2005 | 5 598 000 | 11 196 000 | PHARE 2002 SSG | Budowa ulic w obszarze południowo-zachodniego pasma aktywności gospodarczej |

    - Opis projektu

Celem strategicznym zadania jest zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego przez poprawę istniejącej infrastruktury transportowej.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w poszczególnych dokumentach operacyjnych programu Phare SSG2002 Miasto Wrocław zobowiązane jest do sporządzania raportów z wykonania zadania.

    - Stan realizacji

W okresie sprawozdawczym dokonywano monitoringu okresowych sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadania. Prace obejmowały również kontakt      i wymianę informacji w sprawie wytycznych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim oraz Władzą Wdrażającą Współpracy Przygranicznej Programu Phare. Dokonywano również płatności dla wykonawcy zadania ze środków UE oraz ze środków własnych Miasta Wrocław.

Zakończenie zadania nastąpiło w dniu 30 września 2005 r.

| Nazwa zadania | Lata realizacji | Wkład UE (zł) | Wartość całkowita projektu (zł) | Program | Działanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trasa Przemysłowa we Wrocławiu – zadanie uzupełniające | 2004 2005 | 7 632 828 | 15 265 656 | PHARE 2002 SSG | Budowa układu wspomagającego i kanałów deszczowych |

    - Opis projektu

W 2004 r. Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu w imieniu i na rzecz Miasta Wrocław, złożył do Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej PHARE wniosek o dofinansowanie, zawierający rozszerzony zakres zadania „Trasa Przemysłowa we Wrocławiu” o dodatkowe elementy dotyczące infrastruktury technicznej Miasta:

- układ wspomagający w obszarze południowo –zachodniego pasma aktywności gospodarczej,

- budowę kanałów deszczowych w obszarze południowo –zachodniego pasma aktywności gospodarczej.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania zapadła w lipcu 2004 r.

    - Stan realizacji

W okresie sprawozdawczym dokonywano monitoringu okresowych sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadania. Prace obejmowały również kontakt      i wymianę informacji w sprawie wytycznych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim oraz Władzą Wdrażającą Współpracy Przygranicznej Programu Phare. Dokonywano również płatności dla wykonawcy zadania ze środków UE oraz ze środków własnych Miasta Wrocław, z których również był finansowany Nadzór Inwestorski.

Zakończenie zadania nastąpiło w dniu 30 listopada 2005 r.

- MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODAR-CZEGO NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

| L.p. | Nazwa | Całkowity koszt projektu (w tys. zł) | Koszt dofinansowania ze środków UE (w tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Remont i Modernizacja Centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu | - 12 156 230 | - 10 332 797, 02 |

    - Opis projektu

- Budynek Centrum Kultury „ZAMEK” wymaga szybkiej modernizacji. Centrum jest jedynym w promieniu kilku kilometrów oraz najdalej wysuniętym na zachód ośrodkiem kultury we Wrocławiu. W zasięgu bezpośredniego oddziaływania znajduje się cała zachodnia – prężna urbanizacyjnie oraz demograficznie - część Miasta, jak i obszary zachodniej części aglomeracji Wrocławskiej.

    - Zakres prac

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace remontowo-budowlane, dzięki którym, w wyniku przebudowy wnętrz, jak i uruchomieniu dotąd nie używanych pomieszczeń, powierzchnia użytkowa obiektu ulegnie zwiększeniu o 440m2. Przeprowadzone zostaną prace remontowo-instalacyjne w budynku.

    - Harmonogram

- Planowany początek realizacji projektu: IV kwartał 2005 r.; zakończenie: III kwartał 2008 r.

    - Stan realizacji

Wniosek zgłoszono do Ministerstwa Kultury i Sztuki Instytucji Pośredniczącej w ramach priorytetu 3 Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Norweskiego Mechanizmu Finansowego w dniu 30 listopada 2005r.

KONTRAKT WOJEWÓDZKI

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zgodnie z założeniami Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2005-2006, do dnia 30 maja 2005r. otworzył konkurs na zadania współfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa. W drugim półroczu 2005 r. cztery zadania, na które otrzymano dofinansowanie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego zostały zrealizowane i rozliczone.

Zadania kwalifikowane, w których Miasto Wrocław aplikowało o wsparcie, dotyczą dwóch obszarów tematycznych, w ramach Priorytetu III – Rozwój lokalny:

- Lokalna infrastruktura edukacyjna (Działanie  3.5.1),

- Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia (w zakresie pomocy społecznej- Działanie 3.5.2).

Zadania Miasta w ramach działania 3.5.1:

Lokalna infrastruktura edukacyjna

| Projekt | Wartość całkowita zadania (zł) | Środki własne budżetowe (zł) | Środki zewnętrzne KW (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15 we Wrocławiu przy ul. Solskiego 13 na potrzeby Zespołu Szkolno Przedszkolnego” | 1 474 989,18 | 1 284 989,18 | 190 000,00 |

Zadania Miasta w ramach działania 3.5.2:

Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia (w zakresie pomocy społecznej)

| Projekt | Wartość całkowita zadania (zł) | Środki własne budżetowe (zł) | Środki zewnętrzne KW (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| „Adaptacja pomieszczeń byłego przedszkola przy pl. Św. Macieja 4 we Wrocławiu z przeznaczeniem na biura Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej Nr VII” | 225 796,23 | 180 840,20 | 44 956,03 |

Zakres prac dotyczący zadań Miasta, składanych w ramach Kontraktu dla Województwa Dolnośląskiego, obejmował prowadzenie korespondencji i wymiany informacji z Urzędem Marszałkowskim oraz Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim w sprawie wytycznych obowiązujących projektodawców, kompletowanie niezbędnej dokumentacji, nadzorowanie pracy przy przygotowywaniu wniosków o płatność, sprawozdań kwartalnych i końcowych oraz sprawozdań finansowo-rzeczowych rozliczających realizowane zadania.

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY–ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

| Nazwa zadania | lata realizacji | wkład UE (zł) | wartość całkowita projektu (zł) | program | działanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu uzupełnieniem systemu pomocy bezrobotnym | 2006 2008 | 2 736 085,47 | 3 422 085,81 | SPO-RZL | 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka |

    - Opis projektu

Celem ogólnym projektu jest ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej poprzez wzmocnienie efektywności funkcjonowania MOPS w zakresie pomocy niematerialnej. Celem bezpośrednim projektu jest podniesienie kwalifikacji oraz wsparcie psychospołeczne pracowników pracujących z osobami wykluczonymi/ zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W wyniku realizacji projektu pracownicy MOPS uzyskają wiedzę merytoryczną z zakresu różnorodnych obszarów pracy socjalnej, pogłębią umiejętności interpersonalne niezbędne w pracy z klientem pomocy społecznej, otrzymają wsparcie psychospołeczne w wykonywanej pracy. Dostarczone wsparcie będzie dostosowane indywidualnie do pełnionej przez wybranego pracownika roli, posiadanego poziomu wiedzy i umiejętności oraz zgodne z jego predyspozycjami.

    - Stan realizacji:

Wniosek został złożony w dniu 29 lipca 2005 r. do Instytucji Wdrażającej (IW) – Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, który decyzją z dnia 21 października 2005 r. został przyjęty do dofinansowania.

| SPO-RZL 1.5, Wszechstronne edukowanie-efektywne pomaganie | 1 266 308,90 |
| --- | --- |

    - Opis projektu

Celem ogólnym projektu jest ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej poprzez wzmocnienie efektywności funkcjonowania MOPS w zakresie pomocy niematerialnej. Celem bezpośrednim projektu jest podniesienie kwalifikacji oraz wsparcie psychospołeczne pracowników pracujących z osobami wykluczonymi/ zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W wyniku realizacji projektu pracownicy MOPS uzyskają wiedzę merytoryczną z zakresu różnorodnych obszarów pracy socjalnej, pogłębią umiejętności interpersonalne niezbędne w pracy z klientem pomocy społecznej, otrzymają wsparcie psychospołeczne w wykonywanej pracy. Dostarczone wsparcie będzie dostosowane indywidualnie do pełnionej przez wybranego pracownika roli, posiadanego poziomu wiedzy i umiejętności oraz zgodne z jego predyspozycjami.

    - Stan realizacji

Projekt został złożony w lipcu 2005 r., otrzymał dofinansowanie i od stycznia 2006 r. wkroczy w fazę wdrożeniową.

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO

| Nazwa zadania | Lata realizacji | Wkład UE (zł) | Wartość całkowita projektu (zł) | Program | Działanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomoc stypendialna dla uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych | 2004 2006 | 1 360 218,31 | 1 370 339.03 | ZPORR | 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. |

    - Opis projektu

Przedmiotem projektu jest zorganizowanie systemu stypendiów dla uczniów szkół ponadgimazjalnych. Celem projektu jest wyrównywanie szans w dostępie do kształcenia na poziomie ponadgimnalzalnym dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich. Programem zostali objęci uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, mieszkający na terenach wiejskich, podejmujący naukę w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego, dla których Miasto Wrocław jest organem prowadzącym bądź dotującym. Przyznana pomoc stypendialna umożliwi młodzieży kontynuację nauki w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

    - Stan realizacji:

Pomocą stypendialną objęto 1065 uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali stypendium na okres 8 miesięcy w wysokości 150 zł miesięcznie. W okresie sprawozdawczym dokonywano monitoringu okresowych sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadania oraz przedkładanych wniosków beneficjenta do Instytucji Wdrażającej (IW) – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Prace obejmowały również kontakt i wymianę informacji w sprawie wytycznych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego a także z jednostką realizującą projekt – Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu.

W związku z opóźnieniami otrzymania od IW kolejnej transzy dofinansowania, płatności dla stypendystów zostały w II kwartale 2005 r. przekazane z środków własnych natomiast na koniec roku 2005 r. zostały wypłacone z środków otrzymanych z IW.

W okresie  sprawozdawczym podpisano aneks do umowy dofinansowania o przedłużeniu terminu realizacji projektu z 31 lipca 2005 r. do 28 lutego 2006 r.

| Nazwa zadania | lata realizacji | wkład UE (zł) | wartość całkowita projektu (zł) | Program | działanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomoc stypendialna dla uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych | 2005 2006 | 2 604 418,21 | 2 604 418,21 | ZPORR | 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. |

    - Opis projektu

Przedmiotem projektu jest zorganizowanie systemu stypendiów dla uczniów szkół ponadgimazjalnych. Celem projektu jest wyrównywanie szans w dostępie do kształcenia na poziomie ponadgimnalzalnym dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich. Programem zostali objęci uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, mieszkający na terenach wiejskich, podejmujący naukę w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego, dla których Miasto Wrocław jest organem prowadzącym bądź dotującym. Przyznana pomoc stypendialna umożliwi młodzieży kontynuację nauki w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

    - Stan realizacji:

Pomocą stypendialną objęto 1042 uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali stypendium na okres 10 miesięcy w wysokości 225 zł miesięcznie. W okresie sprawozdawczym prowadzono monitoring okresowych sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadania oraz przedłożonego wniosków beneficjenta o płatność zaliczkową do Instytucji Wdrażającej (IW) – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Prace obejmowały również kontakt i wymianę informacji w sprawie wytycznych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, a także z jednostką realizującą projekt – Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu.

W grudniu 2005 roku wypłacono stypendia za okres od września 2005 r. do grudnia 2005 r. oraz zaliczkę na styczeń 2005 r.

| Nazwa zadania | lata realizacji | wkład UE (zł) | wartość całkowita projektu (zł) | program | działanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej stan i perspektywy | 2004 2006 | 1 005 576 | 1 013 408 | ZPORR | 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. |

    - Opis projektu

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Wrocławskim, Akademią Ekonomiczną oraz Głównym Instytutem Górniczym z Katowic. Miasto Wrocław jest liderem w projekcie.

Głównym uzasadnieniem realizacji projektu jest konieczność dostosowania regionalnych instytucji rynku pracy do wymogów i standardów związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Bezpośrednim celem projektu jest diagnoza rynku pracy i edukacji aglomeracji wrocławskiej zawierająca analizę i kierunki rozwoju tego rynku. Przewidywanym efektem projektu ma być rozpoznanie aktualnych potrzeb, a także prognoza nisz gospodarczych pozwalających na dostosowanie oferty edukacyjno-szkoleniowej, regionalnych instytucji rynku pracy i edukacji.

    - Stan realizacji:

W okresie sprawozdawczym prowadzono monitoring okresowych sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadania oraz przedkładanych wniosków beneficjenta do Instytucji Wdrażającej (IW) – Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. W I kwartale 2005 r. otrzymano z IW zaliczkę, którą zgodnie z budżetem projektu przekazano do poszczególnych partnerów, w celu pokrycia wydatków kwalifikowanych.

W okresie  sprawozdawczym został podpisany aneks do umowy dofinansowania o przedłużeniu terminu realizacji projektu z 31 grudnia 2005 r. do 28 lutego 2006 r.

| Transfer wiedzy do przedsiębiorstw Dolnego Śląska poprzez Staże Absolwentów Politechniki Wrocławskiej ZPORR 2.6 | 1 600 000,00 |
| --- | --- |

    - Opis projektu

- Projekt przewiduje zorganizowanie 55 staży w 13 przedsiębiorstwach Dolnego Śląska reprezentujących dziedziny wskazane jako innowacyjne w raporcie "Wnioski końcowe z wyniku prac pierwszego etapu RSI oraz w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego". Czas trwania staży – 12 miesięcy. Wezmą w nich udział najlepsi absolwenci Politechniki Wrocławskiej nie zarejestrowani jako bezrobotni, którzy w wyniku pozytywnego przejścia przez procedurę aplikacyjną zakwalifikowani zostaną  do odbycia stażu. Miasto Wrocław jest partnerem Politechniki Wrocławskiej,

    - Stan realizacji

Projekt jest na etapie wdrażania.

- EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO

| Nazwa zadania | Lata realizacji | Wkład UE (zł) | Wartość całkowita projektu (zł) | Program | Działanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promocja turystyki biznesowej jako markowego produktu Wrocławia i Dolnego Śląska | 2006 2008 | 1 053 379,31 | 1 506 613,48 | ZPORR | 1.4 Rozwój turystyki i kultury |

    - Opis projektu

Przedmiotem projektu jest promocja Wrocławia i Dolnego Śląska jako centrum turystyki biznesowej – sektora turystyki, który stanowi niszę, charakteryzującą się wysoką dochodowością i perspektywą rozwoju. Realizacja projektu ma na celu przyciągnięcie do Wrocławia organizatorów konferencji i kongresów, dzięki czemu zostanie wykorzystany istniejący potencjał Miasta do organizowania tego typu imprez.

    - Cele szczegółowe

- głównym celem projektu jest wzrost znaczenia turystyki biznesowej jako czynnika stymulującego rozwój gospodarczy Wrocławia i Dolnego Śląska. Może się to również przyczynić do wzrostu zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski,

- dzięki realizacji projektu nastąpi upowszechnienie wizerunku Wrocławia jako Miasta atrakcyjnego turystycznie, w którym warto organizować wszelkiego rodzaju imprezy biznesowe oraz Dolnego Śląska, jako miejsca doskonałego do organizacji wszelkiego rodzaju imprez korporacyjnych. Turystyka biznesowa stanie się łącznikiem regionu i Miasta.

    - Stan realizacji:

W grudniu 2005 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniosek aplikacyjny o dofinansowanie realizacji projektu pt: ”Promocja turystyki biznesowej jako markowego produktu Wrocławia i Dolnego Śląska”, który obecnie podlega ocenie formalnej a następnie merytorycznej.

PHARE 2002

| Nazwa zadania | Lata realizacji | Wkład UE (zł) | Wartość całkowita projektu (zł) | Program | Działanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zatrudnienie przez szkolenie | 2004 2005 | 142 799 | 237 999 | PHARE 2002 SSG | aktywne formy zwalczania bezrobocia 2004 projekt otrzymał dofinansowanie |

    - Opis projektu

Celem ogólnym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej, a przez to zapobieganie wykluczeniu społecznemu przez zmianę statusu uczestników długotrwale bezrobotnych, klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na pracujących lub gotowych do podjęcia pracy.

    - Cele szczegółowe projektu

- nabycie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie budowlanej, ochroniarskiej, kelnerskiej, opieki i pielęgnacji osób starszych i potrzebujących,

- udzielenie kompleksowego wsparcia, przyczyniającego się do aktywności społecznej i wyjścia z sytuacji izolacji uczestników przedsięwzięcia,

- stworzenie indywidualnych planów zawodowych uczestników, pozwalających na ukierunkowanie zawodowe, poznanie swoich słabych i mocnych punktów, aktywniejsze poszukiwanie zajęcia i poruszanie się na rynku pracy, a więc zmianę postaw osób długotrwale bezrobotnych z biernej zawodowo na postawę aktywniejszą,

- wzrost samooceny uczestników projektu,

- wzrost poczucia własnej wartości i wiary we własne siły potrzebne do poznania barier fizycznych i psychologicznych,

- rozwijanie umiejętności psychospołecznych (interpersonalnych i komunikacyjnych),

- wyposażenie w umiejętności zwiększające szansę znalezienia zatrudnienia (np. sporządzanie dokumentów aplikacyjnych),

- umożliwienie zmiany lub uzupełnienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

    - Stan realizacji

- projekt złożono do współfinansowania ze środków PHARE w marcu 2004 r. na zaproszenie konkursowe Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

- Miasto otrzymało dofinansowanie projektu w wysokości 31 733,28 EURO,

- dokonywano monitoringu okresowych sprawozdań z realizacji zadania a także raportu końcowego. Prace obejmowały również kontakt i wymianę informacji w sprawie wytycznych IK - PARP. Dokonywano również płatności wstępnej       z środków własnych a następnie z dotacji,

- w pierwszym kwartale 2005 r. została przekazana przez Jednostkę Kontraktującą (IK) – Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zaliczka w wysokości 80% przyznanej kwoty dotacji tj. 25 386,62 Euro (101 787.65 PLN).

- realizacja projektu zakończono w dniu 31 lipca 2005 r. Zgodnie z wytycznymi, do IK przekazano Raport końcowy z realizacji projektu i wniosek o wypłatę dotacji na kwotę 6 346,66 Euro. Przedmiotowa płatność końcowa zostanie przez IK przekazana Beneficjentowi w 2006 r. po zaakceptowaniu przekazanego raportu.

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

INICJATYWA WSPÓLNOTOWA EQUAL

| IW EQUAL, WANT2LEARN-Chcę się uczyć | 9 153 600,00 |
| --- | --- |

    - Opis projektu

- wyrównywanie szans na znalezienie zatrudnienia przez młodzież uciekającą ze szkół i wielokrotnie powtarzającą naukę w tej samej klasie, poprzez podniesienie poziomu kwalifikacji z wykorzystaniem nowych technologii edukacyjnych (e-learning) i narzędzi ICT,

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży,

- stworzenie modeli pracy z grupą docelową oraz modeli wspierania ich integracji na rynku pracy,

- zapobieganie bezrobociu,

    - Stan realizacji

Projekt jest na etapie wdrażania - Miasto w lipcu 2005 r. konwalidowało projekt i jest jego liderem.

| IW EQUAL, Partnerstwo dla Zawidawia – program Zakrzów. Peryferie lokomotywą dla Wrocławia | 100 520 950,00 |
| --- | --- |

    - Opis projektu

- diagnoza społeczna na podstawie ankiety (500 domostw),

- ocena jakości życia na Zawidawiu,

- zdobywanie nowych umiejętności przez osoby bezrobotne (450 - 500),

- 200 osób - zaangażowanie w staże,

- seminarium - wymiana doświadczeń,

    - Stan realizacji

## Miasto jest partnerem dla Fundacji "Dolnośląski Projekt Społeczny", projekt jest wdrażany.

| IW EQUAL, Wyprowadź na prostą | 5 576 794,23 |
| --- | --- |

    - Opis projektu

- diagnoza grupy osób bezdomnych,

- przygotowanie oferty szkoleniowej,

- zapewnienie wsparcia (warsztaty, treningi, zajęcia grupowe),

- zorganizowanie na najwcześniejszym etapie szkoleń komputerowych,

- testowanie modelu towarzyszenia w grupie osób bezdomnych,

- rozpoczęcie cyklu szkoleń, kursów, podjęcie samozatrudnienia, uruchomienie zatrudnienia subsydiowanego,

- stworzenie Forum Pracodawców Socjalnych.

    - Stan realizacji

- Miasto jest partnerem dla Fundacji im. Brata Alberta; projekt jest wdrażany.

| IW EQUAL, Cyber-Ręka Lidera – wspieranie liderów społecznych przemian w Polsce | 4 65 406,95 |
| --- | --- |

    - Opis projektu

- wsparcie grupy 100 bezrobotnych w wieku do 30 lat,

- zatrudnienie bezrobotnych w III sektorze jako asystentów liderów,

- ewentualne tworzenie przez młodych bezrobotnych organizacji pozarządowych i samozatrudnienie przy realizacji projektów społecznych.

    - Stan realizacji:

- Projekt jest wdrażany; Miasto jest partnerem Stowarzyszenia TRATWA.

# MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU

- GOSPODARCZEGO NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

| L.p. | Nazwa | Całkowity koszt projektu (w tys. zł) | Koszt dofinansowania ze środków UE (w tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ##### Nowoczesny pracownik administracji samorządowej - podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego i innych jednostek organizacyjnych Miasta | - 2 330 000 | - 1 980 499 |

    - Opis projektu

- Projekt polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu 4 edycji studiów podyplomowych pt.: "Nowoczesne zarządzanie jednostką administracji publicznej". Celem takich studiów jest wykreowanie nowocześnie myślącej i działającej kadry zarządzającej jednostką administracji samorządowej, która poprzez swoje działania podniesie efektywność funkcjonowania jednostki oraz zwiększy satysfakcję i jakość obsługi klientów jednostki. Ponadto w ramach projektu realizowane będą kursy z języka angielskiego przeprowadzone na różnych poziomach zaawansowania (w zależności od potrzeb uczestników), kładące szczególny nacisk na słownictwo związane z tematyką unijną. Dodatkowo przeprowadzony zostanie cykl szkoleń e-learningowych z zakresu obsługi pakietu MS Office i Lotus Notes, SAP, standardów obsługi mieszkańca oraz zostaną opracowane karty opisu stanowisk pracowniczych.

    - Harmonogram

- Planowany początek realizacji projektu: IV kwartał 2006 r.; zakończenie:          II kwartał 2009 r.

    - Stan realizacji

- Wniosek zgłoszony do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Instytucji Pośredniczącej w ramach priorytetu 4 Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Norweskiego Mechanizmu Finansowego w dniu 30 listopada 2005r.

PROJEKTY O CHARAKTERZE MIĘDZYNARODOWYM

Od lipca 2004 r., Miasto jako jeden z partnerów Brytyjskiej Agencji Ochrony Środowiska, realizuje projekt pt. „Greening Regional Development Programme” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC

| Nazwa zadania | Lata realizacji | Wkład własny budżetowy (zł) | Wkład UE (zł) | Wartość całkowita projektu (zł) | Program | Działanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRDP-Greenning Regional Development Programme | 2004 2007 | 27 386,70 | 82 159,82 | 109 546,52 | INTERREG IIIC GRDP | wymiana doświa-dczeń konfere-ncje |

    - Opis projektu

Liderem projektu jest Brytyjska Agencja Ochrony Środowiska. Miasto Wrocław jest jednym z 16 legalnych partnerów w projekcie. Projekt realizowany będzie przez 3 lata (2004-2007), a jego celem jest międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie ochrony środowiska, zdobywanie nowych doświadczeń i wyprowadzanie ich na teren kraju. W efekcie wspólnych spotkań oraz wymiany doświadczeń planowana jest publikacja poradnika z zakresu ochrony środowiska. Całkowity budżet projektu wynosi 1 625 192 EURO, natomiast budżet Wrocławia na lata realizacji projektu (2004-2007) wynosi 23 307,80 EURO.

    - Stan realizacji

Dwa pierwsze półrocza realizacji projektu zostało rozliczone, Miasto Wrocław otrzymało Certyfikaty kwalifikowalności wydatków potrzebny do uzyskania refundacji wydatków. W grudniu 2005 do budżetu Miasta wpłynęła pierwsza refundacja poniesionych wydatków.

W drugim półroczu 2005 r. Miasto przystąpiło także do innych projektów międzynarodowych, w ramach INTERREG III, Leonardo da Vinci, Socrates-Comenius.

| Nazwa zadania | Lata realizacji | Wkład własny budżetowy (zł) | Wkład UE (zł) | Wartość całkowita projektu (zł) | Program | Działanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model symulacji ruchu pieszego w centrach miast | 2006 2007 | 169 620,00 | 508 860,00 | 678 480,00 | INTERREG IIIB CADSES | Projekt ruchu pieszego |

| Nazwa zadania | Lata realizacji | Wkład własny budżetowy (zł) | Wartość całkowita projektu (zł) | Program | #### Działanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Via Regia | 2005 2007 | 30 000 | 8 281 267 | INTERREG III B CADESES | prace studialne |

| Nazwa zadania | Lata realizacji | Wkład własny budżetowy (zł) | Wkład UE (zł) | Wartość całkowita projektu (zł) | Program | Działanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFT – Rozwój europejskiego programu szkoleń opiekunów zastępczych | 2005 2007 | 27 568,35 | 82 701,00 | 110 269,35 | Leonardo da Vinci | Wymiana doświadczeń |

Miasto wycofało się z tego projektu w listopadzie 2005 r. w wyniku rezygnacji z roli Lidera projektu.

| Nazwa zadania | Lata realizacji | Wkład własny budżetowy (zł) | Wkład UE (zł) | Wartość całkowita projektu (zł) | Program | #### Działanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Od kultury narodowej ku integracji europejskiej - G 16 | 2005 2006 | 5 292,00 | 21 168,00 | 26 460,00 | Socrates-Comenius | wymiana doświadczeń i dobrych praktyk |
| Dziko rosnące rośliny w Europie - LO VII | 2005 2006 | 4 838,40 | 19 353,60 | 24 192,00 | Socrates-Comenius | wymiana doświadczeń i dobrych praktyk |
| Reading is fun - SP76 | 2005 2006 | 2 284,80 | 9 139,20 | 11 424,00 | Socrates-Comenius | wymiana doświadczeń i dobrych praktyk |
| Smaki kultury w kalendarzu narodów Europy - ZSZ 5 | 2005 2006 | 3 685,92 | 14 743,68 | 18 429,60 | Socrates-Comenius | wymiana doświadczeń i dobrych praktyk |
| Migracja w Europie - G2 | 2005 2006 | 3 528,00 | 14 112,00 | 17 640,00 | Socrates-Comenius | wymiana doświadczeń i dobrych praktyk |
| Wspólne życie w Europie na przykładzie historii - ZSO 3 | 2005 2006 | 2 923,20 | 11 692,80 | 14 616,00 | Socrates-Comenius | wymiana doświadczeń i dobrych praktyk |
| Dziedzictwo w naszych krajach - SP 63 | 2005 2006 | 5 090,40 | 20 361,60 | 25 452,00 | Socrates-Comenius | wymiana doświadczeń i dobrych praktyk |
| Wychowanie młodych ludzi w kierunku demokratycznego obywatela - G22 | 2005 2006 | 5 313,00 | 21 252,00 | 26 565,00 | Socrates-Comenius | wymiana doświadczeń i dobrych praktyk |
| Od Europy do Oceanu Indyjskiego - SP 113 | 2005 2006 | 3 838,80 | 15 355,20 | 19 194,00 | Socrates-Comenius | wymiana doświadczeń i dobrych praktyk |
| Pamiętnik pokoleń - życie codzienne po obu stronach "Żelaznej kurtyny" - ZS 6 | 2005 2006 | 2 990,40 | 11 961,60 | 14 952,00 | Socrates-Comenius | wymiana doświadczeń i dobrych praktyk |
| Tajemnicze i dziwne miejsca w moim regionie - G24 | 2005 2006 | 3 608,64 | 14 434,56 | 18 043,20 | Socrates-Comenius | wymiana doświadczeń i dobrych praktyk |
| Nazwa zadania | Lata realizacji | Wkład własny budżetowy (zł) | Wkład UE (zł) | Wartość całkowita projektu (zł) | Program | #### Działanie |
| Nauka przez zabawę - G18 | 2005 2006 | 3 561,60 | 14 246,40 | 17 808,00 | Socrates-Comenius | wymiana doświadczeń i dobrych praktyk |
| Słońce, wiatr, woda - SP 80 | 2005 2006 | 3 519,60 | 14 078,40 | 17 598,00 | Socrates-Comenius | wymiana doświadczeń i dobrych praktyk |
| Our culture @our Europa -SP 91 | 2005 2006 | 4 267,20 | 17 068,80 | 21 336,00 | Socrates-Comenius | wymiana doświadczeń i dobrych praktyk |
| Migracja w Europie - LO IV | 2005 2006 | 2 335,20 | 9 340,80 | 11 676,00 | Socrates-Comenius | wymiana doświadczeń i dobrych praktyk |
| Mein Nachbar - G12 | 2005 2006 | 3 536,40 | 14 145,60 | 17 682,00 | Socrates-Comenius | wymiana doświadczeń i dobrych praktyk |

Projekty w/w realizowane są przez placówki edukacyjne.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Departament Finansów Publicznych bierze czynny udział w pracach związanych z aktualizacją i monitoringiem projektów przewidywanych do realizacji w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego - figurujących w  załączniku nr 2 „Zestawienie zadań inwestycyjnych przewidzianych do aplikowania o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE, Funduszu Spójności, Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego”.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany w załączniku nr 2 wynikające z konieczności dostosowania się do wymogów dotyczących procedur składania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR (m.in. konieczność udokumentowania możliwości finansowania inwestycji przewidywanych do współfinansowania ze źródeł pomocowych, aktualizacja harmonogramów realizacji projektów). Dodatkowo, w perspektywie kolejnego okresu programowania 2007-2013, zidentyfikowane zostały obszary podlegające możliwościom wsparcia ze źródeł pomocowych poprzez uwzględnienie kolejnych zadań (w ramach opracowywania nowej edycji na lata 2006- 2010 załącznika nr 2).