KOMUNIKACJA

BUDOWA NOWYCH POWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH

- zakończono budowę Trasy Przemysłowej oraz Trasy Przemysłowej L002,

- zakończono budowę łącznika od ul. Szwajcarskiej do ul. Duńskiej – etap II,

- zrealizowano w 63% budowę łącznika pomiędzy ulicami Kołobrzeską 
i Koszalińską, który będzie służył jako pętla autobusowa.

# Budowa Trasy Przemysłowej zapoczątkowała budowę połączenia Węzła Bielańskiego z zachodnimi dzielnicami Wrocławia z pominięciem osiedli mieszkaniowych: Kleciny i Oporowa. Dzięki poprowadzeniu ruchu w terenie niezabudowanym, w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej, zmniejszeniu uległa uciążliwość wywołana hałasem, wibracjami i spalinami. Ponadto realizacja w/w zadań, za wyjątkiem połączenia ul. Koszalińska – Kołobrzeska, umożliwiła udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych.

MODERNIZACJA PODSTAWOWEGO UKŁADU DROGOWEGO

- przebudowano odcinek ul. Wyszyńskiego,

- przebudowano ul. Sienkiewicza,

- przebudowano skrzyżowanie ul. Sołtysowickiej z ul. Poprzeczną,

- przebudowano ul. Poniatowskiego,

- przebudowano łącznik od mostu Grunwaldzkiego do ul. Wrońskiego oraz odcinek Osi Grunwaldzkiej,

- wybudowano zatokę postojową, chodnik i pętlę autobusową przy Cmentarzu Grabiszyńskim,

- wybudowano sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach ul. Karwińskiej – Krakowskiej oraz Armii Krajowej – Widnej – Krynickiej,

- wybudowano ścieżki rowerowe przy ul. Jedności Narodowej,

- zrealizowano w 98% przebudowę pl. 1 Maja,

- zrealizowano w 90% przebudowę ul. Skarbowców na odcinku od ul. Sowiej do ul. Róży Wiatrów,

- zrealizowano w 70% budowę oświetlenia ulicznego na ul. Karwińskiej, Mościckiego i Gazowej,

- zrealizowano w 50% przebudowę ul. Oławskiej,

- zrealizowano w 30 % przebudowę ciągu ul. Kromera – Krzywoustego,

- zrealizowano w 14% przebudowę Średnicowej linii tramwajowej Północ – Południe,

- zrealizowano w 5% przebudowę wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej,

- zrealizowano w 4% przebudowę ul. Żmigrodzkiej.

Realizacja w/w zadań w przewidywanym zakresie ma na celu segregację ruchu kołowego, pieszego i rowerowego, poprawę płynności ruchu oraz bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych, a także ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego (zmniejszenie emisji spalin, hałasu, drgań).

REMONTY POPRAWIAJĄCE STAN NAWIERZCHNI I TOROWISK

W ramach „Programu 14,5 mln” zrealizowano remonty następujących ulic:

- ul. Broniewskiego - 0,32 km,

- ul. Swobodnej od ul. Zielińskiego do ul. Powstańców Śląskich - 0,44 km,

- ul. Karkonoskiej - od granicy miasta do ul. Zwycięskiej – 1,2 km,

- skrzyżowanie ul. Świdnickiej i Piłsudskiego - rozjazdy tramwajowe wraz z wymianą nawierzchni ,

- wybrane odcinki jezdni północnej i południowej ul. Kazimierza Wielkiego - o łącznej długości 1,057 km,

- ul. Mickiewicza od ul. Parkowej do ul. Sowińskiego – 2,1 km,

- ul. Granicznej - od ul. Zagłoby do ul. Skarżyńskiego i ul. Skarżyńskiego,

- ul. Karkonoskiej od granicy miasta do ul. Jeździeckiej – zakończono zadanie,

- nawierzchni ul. Mickiewicza od ul. Parkowej do ul. Sowińskiego – zakończono zadanie,

- nawierzchni ul. Granicznej i Skarżyńskiego od Mińskiej do portu lotniczego. – zadanie zakończono,

- wymianę 3 rozjazdów na skrzyżowaniu ul. Świdnickiej i Piłsudskiego – zakończono zadanie,

- wymianę szyn na ul. Dubois – zakończono zadanie.

W wyniku realizacji zadań w ramach „Programu 14,5” poprawił się stan nawierzchni dróg, co zmniejszyło koszty bieżącego utrzymania nawierzchni oraz znacznie poprawiło komfort jazdy. Wyeliminowane zostały zagrożenia związane z ewentualnym uszkodzeniem pojazdów w związku z występowaniem ubytków nawierzchni.

- W ramach remontów sieci i torowisk tramwajowych wykonano:

- na ul. Podwale - wymianę na płyty typu „węgierskiego”,

- na ul. Legnicka od ul. Sokolniczej do ul. Zachodniej – wymianę szyn kolejowych i tramwajowych, wymianę podkładów drewnianych, wymianę mocowania szyny, regulację i podbijanie torów plasserem,

- na moście Grunwaldzkim – wymianę szyn oraz styków dylatacyjnych –tramwajowych, na podlewie ciągłym z żywicy poliuretanowej,

- na pl. Społecznym – wymianę rozjazdu dwutorowego, pojedynczego z 6 krzyżownic wraz ze zwrotnicami od strony mostu Grunwaldzkiego, wymianę szyn na torowisku wydzielonym, naprawę nawierzchni,

- na pl. Wróblewskiego – wymianę rozjazdu dwutorowego pojedynczego z 6 krzyżownic oraz zwrotnic tramwajowych i szyn na łuku,

- w ramach remontów sieci trakcyjnej – wykonano usuwanie skutków kataklizmu pogodowego na pętli Tarnogaj, pętla Krzyki, pętla Stadion Olimpijski, Pętla Klecina, pętla Kopernika.

- Szlifowanie szyn wykonano na ulicach:

  - ul. Traugutta od pl. Wróblewskiego do ul. Krasińskiego,

  - ul. Chrobrego – Łokietka od pl. Powstańców Wielkopolskich do ul. Drobnera,

  - ul. Powstańców Śląskich,

  - ul. Grabiszyńskiej od wiaduktu do Transbudu,

  - oś Grunwaldzką od pl. Grunwaldzkiego do mostu Szczytnickiego.

  - ul. Nowowiejskiej od ul. Prusa do ul. Wygodnej.

- Napawanie szyn wykonano na ulicach:

  - ul. Grodzkiej do mostu Pomorskiego (rozjazd),

  - ul. Piłsudskiego – ul. Stawowej (rozjazd),

  - ul. Grabiszyńskiej – ul. Hallera (rozjazd),

  - ul. Paderewskiego – ul. Różyckiego (przy Stadionie Olimpijskim).

WYBRANE DZIAŁANIA PODJĘTE NA RZECZ POPRAWY

WARUNKÓW RUCHU

- Dla zwiększenia płynności ruchu:

- wdrożono korekty programów sygnalizacji świetlnej na 23 skrzyżowaniach,

- wprowadzono nowe projekty pracy sygnalizacji na 9 skrzyżowaniach,

- zmodernizowano 2 skrzyżowania – wymieniono sterownik,

- wymieniono sygnalizatory na 5 skrzyżowaniach,

- wymieniono 165 latarń różnego rodzaju,

- zamontowano 36 ekranów kontrastowych,

- przeprowadzono kompleksową modernizację 2 skrzyżowań,

- Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu i dostosowania do wymogów nowej instrukcji oznakowania:

- wybudowano na przejściach dla pieszych 11 azyli, w tym w ramach „Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach” wykonano 3 azyle dla pieszych,

- dokonano korekty oznakowania przejść dla pieszych na 115 lokalizacjach,

- wprowadzono ograniczenie prędkości pojazdów na 8 obiektach,

- wprowadzoną ochronę ciągów pieszych, peronów i torowisk – 33 lokalizacje,

- ustanowiono 7 stref ruchu uspokojonego,

- wprowadzono zmiany w docelowej organizacji ruchu na 19 obiektach,

- wyznaczono 9 zastrzeżonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych,

- podniesiono standard oznakowania ścieżek rowerowych oraz wykonano piktogramy w ilości 2 200 szt. i przejazdy kolorowe,

- wprowadzono ograniczenie w ruchu pojazdów ciężarowych - 9 lokalizacji,

- wyznaczono i oznakowano 1 nową trasę rowerową oraz skorygowano przebieg 5 tras,

- wyznaczono 2 kontrapasy dla rowerzystów,

- zamontowano 96 mb ramek dla rowerzystów,

- oznakowano 8 „progów” spowalniających,

- w ramach „akcja szkoła” wymalowano 300 przejść dla pieszych i 90 piktogramów,

- w ramach „akcja szkoła” wymieniono 44 mb ram szkolnych, pomalowano 263 mb ram, 22 mb bariery łańcuchowej, zamontowano 31 mb ram szkolnych,

- zorganizowano ruch zastępczy na czas imprez tj. uroczystości związanych ze śmiercią Papieża, Wyścigiem Pokoju, wyborami do parlamentu, oraz organizacje ruchu zastępczego na Wszystkich Świętych w rejonach 11 cmentarzy.

- Obsługa komunikacyjna cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych

Dział Zarządzania Ruchem w Biurze Rozwoju Wrocławia corocznie podejmuje działania związane z organizacją ruchu w rejonie cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych. W 2005 r. obejmowały one między innymi:

- organizację spotkania w sprawie podziału zadań związanych z organizacją ruchu zastępczego, komunikacją zbiorową, organizacją parkingów i handlu oraz zabezpieczenia rejonów cmentarzy,

- opracowanie projektu organizacji ruchu zastępczego dla cmentarza Grabiszyńskiego,

- opracowanie harmonogramu wdrożenia organizacji ruchu zastępczego w rejonie cmentarzy,

- opracowanie materiałów na konferencję prasową na temat organizacji ruchu i parkowania w rejonie cmentarzy oraz funkcjonowania komunikacji specjalnej MPK w tym okresie,

- udział w komisjach odbiorowych związanych z wdrożeniem organizacji ruchu zastępczego,

- nadzorowanie prawidłowości funkcjonowania organizacji ruchu w okresie święta Wszystkich Świętych - udział w pracy Zespołu Koordynacyjnego,

- wydanie 132 identyfikatorów na dojazd do cmentarzy w celach zaopatrzeniowych stoisk handlowych zorganizowanych w ramach kiermaszu świątecznego oraz punktów stałych (dowóz kwiatów, zniczy, itp.).

- Bezpieczna droga dzieci do szkoły

W roku 2005 poświęcono wiele uwagi bezpieczeństwu dzieci szkół podstawowych, jak i gimnazjalnych w drodze do szkoły, jak i ze szkoły do domu.

Do głównych zadań należało za pomocą środków inżynierii ruchu  stworzenie dzieciom możliwości bezpiecznego dojścia z domu do szkoły i z powrotem.

Pod uwagę wzięto 41 gimnazjów, w tym 14 specjalnych i 70 szkół podstawowych, w tym 15 specjalnych oraz 2 szkoły podstawowe i gimnazja niepubliczne.

W dniu 24 sierpnia 2005 r. przed rozpoczęciem roku szkolnego 2005/2006 przedstawiciele Działu Zarządzania Ruchem – Biura Rozwoju Wrocławia wraz z przedstawicielami Zarządu Dróg i Komunikacji, Straży Miejskiej Wrocławia oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji wzięli udział w komisyjnym przeglądzie stanu zabezpieczenia „Drogi dojścia do szkoły”. Przeglądowi poddano 37 wybranych placówek z zakresu szkoły podstawowej w tym 16 gimnazjalnych.

Poza bieżącą pracą, związaną z działalnością na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły Dział Zarządzania Ruchem zajął dodatkowo stanowisko w sprawie 8 wystąpień dyrekcji szkół, rad rodziców, Rad Osiedli dotyczących wniosków o poprawę bezpieczeństwa drogowego uczniów w drodze do szkoły.

W wyniku wizji w terenie oraz powyższych wystąpień Dział Zarządzania Ruchem wykonał i przekazał do realizacji w terenie przez Zarząd Dróg i Komunikacji 4 projekty z zakresu organizacji ruchu, mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów.

Projekty poprawy bezpieczeństwa ruchu w rejonie szkół:

- skrzyżowanie ul. Armii Krajowej i Ziębickiej (SP Nr 9 ul. Nyska 9) - korekta organizacji ruchu,

- ul. Gajowicka (SP Nr 76) – opracowanie projektu z azylami w rejonie skrzyżowania z ul. Sztabową,

- ul. Gwiaździsta  - korekta oznakowania przed Szkołą Placówek Społecznych,

- ul. Przystankowa i ul. Pawia SP Nr 23 - korekta oznakowania przejść dla pieszych,

- ul. Wieczysta zatwierdzenie projektu – budowa progów zwalniających przed SP Nr 17.

DZIAŁANIA W ZAKRESIE USPRAWNIENIA LOKALNEGO TRANSPORTU DROGOWEGO

- W ramach sieci komunikacyjnej

- przebudowano:

- pl. Jana Pawła II:

- uruchomiono pas autobusowo-tramwajowy na ul. Św. Mikołaja, co wpłynęło na skrócenie czasu przejazdu autobusu,

- uruchomiono przystanek awaryjny na ul. Legnickiej umożliwiający obsługę relacji awaryjnej z ul. Podwala (od strony pl. Orląt Lwowskich) w lewo w ul. Legnicką (poprzednia lokalizacja na ul. Podwale zagrażała bezpieczeństwu ruchu) - zadanie realizowano w ramach przebudowy byłego pl. 1 Maja,

- ul. Sienkiewicza wraz ze skrzyżowaniami z ul. Wyszyńskiego 
i Piastowską:

- odbudowano torowiska, co  poprawiło bezpieczeństwo i przyspieszyło przejazd tramwajów,

- wybudowano nowe przystanki w wygodniejszej lokalizacji dla pasażerów oraz podwyższono perony umożliwiające łatwiejsze korzystanie z tramwajów przez osoby niepełnosprawne - zadanie realizowano w ramach przebudowy ul. Sienkiewicza,

  - ul. Mińską i Stanisławowską:

- wybudowano rondo i zatoki przystankowe,

- poprawiono bezpieczeństwa ruchu autobusowego - zadanie realizowano na zlecenie Wydziału Inwestycyjno-Technicznego,

  - ul. Zielińskiego i Swobodną:

- poprawiono parametry skrętu autobusów na tym skrzyżowaniu - zadanie realizowano w ramach przebudowy  ul. Zielińskiego i Swobodnej,

- przeprowadzono postępowania przetargowe na:

  - obsługę komunikacyjną Gminy Święta Katarzyna w ramach pilotażowego programu „Integracja komunikacji zbiorowej pomiędzy Wrocławiem a Gminą Św. Katarzyna” – wdrożenie od 1.01.2006 r.,

  - „Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie autobusowego transportu zbiorowego pomiędzy Wrocławiem a gminami: Długołęka, Wisznia Mała, Miękinia, Czernica i Kąty Wrocławskie” – postępowanie unieważnione (aktualnie wdrożono nowe postępowanie).

- W zakresie wyposażenia przystanków i informacji pasażerskiej

- zmodernizowano 42 wiaty przystankowe ZDiK (remont konstrukcji, wymiana dachów, szklenie, naprawa nawierzchni pod wiatami),

- zamontowano 16 nowych ławek wolnostojących,

- zainstalowano 58 nowych słupków kompaktowych z dużymi gablotami na informację pasażerska,

- zamontowano 168 nowych tablic znaku przystankowego i nazwy przystanku z zastosowaniem folii odblaskowej.

- W taborze

- kontynuowano wymianę taboru autobusowego – MPK Sp. z o.o. zakupiło 
20 nowych autobusów niskopodłogowych.

- w obszarze rozwój transportu szynowego

- opracowano wstępne założenia do systemu Rozwoju Transportu Szynowego we Wrocławiu i Aglomeracji, składającego się z 3 zasadniczych elementów:

- Szybka Kolej Miejska (LCR),

- Wrocławska Kolej Aglomeracyjna (WKA),

- Budowa Średnicowych Tras Tramwajowych.

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Polityka gospodarcza Miasta na podstawie „Programu Wpierania Rozwoju Gospodarczego przez Gminę Wrocław na lata 2003–2005” opierała się na zadaniach z zakresu:

- wspierania i promowania działalności Małych i Średnich Przedsiębiorstw działających we Wrocławiu,

- promowania Międzynarodowego Forum Przedsiębiorców Futurallia 2006 we Wrocławiu i przygotowania do organizacji przedmiotowego wydarzenia.

Podstawowym celem tej polityki jest utrzymanie istniejących i generowanie nowych miejsc pracy.

ROZWÓJ GOSPODARCZY W OBSZARZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MSP)

- Prowadzenie Punktu Informacji Gospodarczej

Od stycznia 2005 r. uruchomiono w Biurze Rozwoju Gospodarczego PUNKT INFORMACJI GOSPODARCZEJ, w którym zainteresowani mogą uzyskać informacje z zakresu następujących dziedzin: założenie własnej firmy, poszukiwanie partnerów biznesowych, rozwój własnej firmy. Wydano broszurę informacyjną dystrybuowaną na początku roku w Gazecie Wyborczej, oraz w trakcie całego roku podczas wszelkich wydarzeń gospodarczych, w których Biuro uczestniczyło.

- Tworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjnych dot. gospodarki i warunków prowadzenia działalności gospodarczej we Wrocławiu

- opracowano kompleksową informację ułatwiającą przedsiębiorcom podjęcie decyzji inwestycyjnych (aktualizacja publikacji: „Raport o sytuacji społeczno – gospodarczej Wrocławia”, „Kapitał zagraniczny we Wrocławiu”, „Jak inwestować i prowadzić działalność gospodarczą we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku”, „Biuletyn inwestycyjny”– wszystkie w 4 wersjach językowych) oraz „Informator Bankowy”,

- przygotowano ok. 30 różnorodnych, indywidualnie adresowanych, prezentacji multimedialnych promujących Wrocław, informujących przedsiębiorców o dostępnych instrumentach wsparcia działalności gospodarczej, o wydarzeniu FUTURALLIA 2006, o sytuacji społeczno - gospodarczej Wrocławia (na płytach CD).

- Współorganizowanie i uczestnictwo w konferencjach, seminariach         i debatach gospodarczych

- „Zdobądź z nami czeski rynek” 9.03.2005 r. - organizatorem konferencji było Biuro Rozwoju Gospodarczego we współpracy z Agencją Promocji Eksportu z Częstochowy. Dzięki konferencji wrocławskie małe i średnie firmy mogły poznać specyfikę rynku czeskiego oraz możliwości pomocy przedsiębiorcom w nawiązaniu międzynarodowych kontaktów handlowych. Konferencja skierowana była przede wszystkim do firm z branż: IT, logistycznej oraz firm reprezentujących branże przemysłu maszynowego.

- „Wsparcie z Funduszy Strukturalnych i Przedakcesyjnych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 2005 roku” 19.03.2005 r. - organizatorem seminarium było Biuro Rozwoju Gospodarczego wraz z Wrocławskim Przedsiębiorstwem Hala Ludowa Sp. z o.o. oraz Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego. Uczestnicy seminarium pozyskali praktyczne informacje z zakresu dotacji unijnych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

- „Zdobądź z nami litewski rynek” 28.04.2005 r. - organizatorem przedsięwzięcia było Biuro Rozwoju Gospodarczego wraz z Izbą Gospodarczą Rynków Wschodnich z Suwałk. Seminarium przeznaczone było dla przedsiębiorców zainteresowanych podjęciem współpracy gospodarczej z Litwą. Uczestnicy seminarium pozyskali informacje dotyczące charakterystyki rynku litewskiego, form prowadzenia działalności gospodarczej na Litwie, jak również wysłuchali praktycznych doświadczeń przedsiębiorców polskich i litewskich na temat wzajemnej współpracy.

- „Forum Gospodarcze dla małych i średnich przedsiębiorstw” 17.05.2005 r. -  organizatorami przedsięwzięcia była Gazeta Prawna oraz Biuro Rozwoju Gospodarczego. Podczas Forum odbył się panel dyskusyjny na temat „Czy region skorzystał na wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej”, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, akademickich oraz organizacji przedsiębiorców. Głównym celem debaty była wymiana doświadczeń i podsumowanie pierwszego roku działalności gospodarczej po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej. W drugiej części spotkania przedsiębiorcy uczestniczyli w warsztatach dotyczących szeroko rozumianych finansów firmy, w tym pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.

- Konferencja w ramach Projektu: „JOB – FIT dla Europy – Sąsiedzi stają się partnerami” 22.06.2005 r. - organizatorem konferencji było Biuro Rozwoju Gospodarczego wspólnie z przedstawicielami regionu Hanower. Konferencja miała na celu poszerzenie i utrwalenie wiedzy zdobytej przez niemieckich przedsiębiorców na temat współpracy z polskimi przedsiębiorcami (m.in. na temat warunków i przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, nabywania nieruchomości przez cudzoziemców czy zasad funkcjonowania administracji publicznej). W projekcie we Wrocławiu brało udział 22 przedstawicieli firm niemieckich z regionu Hanower.

- „Partnerstwo władz lokalnych i przedsiębiorców szansą dla Gmin i Powiatów oraz dla Unii Europejskiej” 14.12.2005 r. - organizatorem seminarium była firma UNICORN International Business Consulting, która jest oficjalnym przedstawicielem polskich małych i średnich przedsiębiorstw przy Parlamencie Europejskim. Współorganizatorem konferencji było Biuro Rozwoju Gospodarczego. Spotkanie odbyło się w ramach komisji pilotażowej Europejskiego Programu "Aktywizacji i Integracji Podregionów SMEnterREG". Uczestnicy seminarium zapoznali się z założeniami programu SMEnterReg, pozyskali informacje o powstałych możliwościach współpracy sektorów samorządu terytorialnego z przedsiębiorcami w świetle ustawy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, jak również o możliwości pozyskania zagranicznych partnerów i inwestorów poprzez struktury SME Union czyli Europejskiej Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy Parlamencie Europejskim.

- „Inauguracja powstania Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości” 12.04.2005 r. - konferencja odbyła się na Akademii Ekonomicznej, wzięli w niej udział przedstawiciele samorządów gospodarczych, przedsiębiorcy, członkowie organizacji studenckich oraz studenci zainteresowani prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

- II Międzynarodowa Konferencja pt. „Europejska certyfikacja kompetencji pracowników a korzyści dla gospodarki” 21.10.2005 r. - organizatorem konferencji była firma In Media Polska oraz Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu. Konferencja objęta została patronatem honorowym Prezydenta  Wrocławia. Celem konferencji było zainicjowanie skupiającego pracodawców stowarzyszenia będącego forum wymiany doświadczeń w zakresie certyfikacji kompetencji pracowników w gospodarce. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali m.in. reprezentanci władz rządowych i samorządowych, uczelni wyższych, urzędów pracy oraz izb handlowych i gospodarczych oraz największych polskich i zagranicznych pracodawców.

- „Polska atrakcyjny partner gospodarczy i inwestycyjny” 16.11.2005 r. - organizatorami seminarium, które odbyło się w Pradze byli: Ambasada RP w Czechach, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Czeska Izba Gospodarcza. W seminarium udział wzięło ok. 50 przedsiębiorców czeskich, a także przedstawiciele Czeskiego Ministerstwa Rolnictwa, Przemysłu i Handlu, Agencji Czech Trade oraz mediów.

- „Drogi rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw IT na Dolnym Śląsku” 07.12.2005 r. - inicjatorem debaty była firma Power Media Sp z o.o. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska naukowego, instytucji gospodarczych, urzędnicy oraz przedsiębiorcy małych i średnich firm branży IT. W dyskusji poruszono najistotniejsze tematy dotyczące: infrastruktury dla MSP, promocji MSP w kontekście promocji „Doliny krzemowej” oraz kadry i rekrutacji w MSP. Znaczącym punktem spotkania była próba określenia tego, co dla rozwoju sektora IT jest wspólne i wypracowanie takiej propozycji programowej działania, która pozwoli na rozwój tej branży.

- Promocja wrocławskich przedsiębiorców w kraju i za granicą

- XVIII Targi Budownictwa TARBUD Wiosna 2005 – 18-20.03.2005 r. W targach uczestniczyli pracownicy Biura Rozwoju Gospodarczego. Stoisko zorganizowane pod hasłem „Horyzonty eksportowe dla Wrocławskich Firm” stanowiło Punkt Informacji Gospodarczej dla przedsiębiorców.

- Udział w Wystawie Narodowej BIZNES POLSKA 2005 07–09.06.2005 r. Rydze. W Polskiej Wystawie Narodowej BIZNES POLSKA wzięły udział łącznie 33 polskie przedsiębiorstwa reprezentujące różnorodne branże. Na wrocławskim stoisku zaprezentowały się wrocławskie przedsiębiorstwa: Inter Mind, Archimedes oraz Mamut, które przekazały swoje materiały promocyjne oraz produkty. Na stoisku Miasta gościła przez cały okres trwania wystawy firma TATAREK, która odbyła kilkanaście bardzo konkretnych i dobrze rokujących biznesowo spotkań. Odbyło się również Polsko – Łotewskie Forum Gospodarcze, podczas którego przedstawiono Miasto Wrocław oraz ofertę skierowaną do małych i średnich firm. Ponadto przedstawiciel Convention Bureau Wrocław zaprezentował ideę Międzynarodowego Forum Przedsiębiorstw FUTURALLIA oraz zaprosił zebrane firmy do uczestnictwa w przyszłorocznej edycji tego przedsięwzięcia, które odbędzie się we Wrocławiu.

- Udział w III Edycji „Prezentacji Gmin i Producentów Zjednoczonej Europy’’  10.09.2005 r. W przedsięwzięciu obok gmin dolnośląskich, uczestniczyli goście z zaprzyjaźnionych regionów Niemiec, Czech i Holandii. Imprezie patronował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na stoisku Miasta prezentowali się rzemieślnicy reprezentujący branże: wikliniarstwo, szkło, ceramikę oraz spożywczą (ZPC MAMUT). Ponadto udzielano informacji na temat małej i średniej przedsiębiorczości oraz prowadzono akcję promocyjną Międzynarodowego Forum Przedsiębiorstw „FUTURALLIA 2006’’ we Wrocławiu. Wrocławskie stoisko otrzymało nagrodę za zajęcie II miejsca w konkursie „Prezentacje Gmin i Producentów Zjednoczonej Europy”.

- Udział w 81 Jesiennych Międzynarodowych Targach Dóbr Konsumpcyjnych i Technologii 13-18.09.2005 r. w Zagrzebiu. W targach uczestniczyło ponad 2 000 wystawców z 46 krajów świata. Miasto Wrocław reprezentowali pracownicy Biura Rozwoju Gospodarczego na terenie wystawy innowacyjnej ARCA. W związku z prezentacją Wrocławia i Międzynarodowego Forum Przedsiębiorstw FUTURALLIA na stoisku Miasta  odbyły się spotkania, m.in. z ambasadorem RP w Zagrzebiu oraz radcą handlowym, zainicjowane zostały wstępne rozmowy na temat misji gospodarczej wrocławskich przedsiębiorców do Zagrzebia. Szczególne znaczenie nadane zostało promocji Wrocławskiego Parku Technologicznego, który za całokształt swoich osiągnięć i formę prezentacji otrzymał medal ARCA, będący dowodem uznania dla jego aktywności.

- Udział w Międzynarodowych Targach Technicznych  26.09. - 1.10.2005 r. w Plovdiv. Wrocław po raz pierwszy wziął udział w Międzynarodowych Targów Technicznych w Plovdiv. Głównym celem uczestnictwa było przedstawienie bułgarskim małym i średnim firmom idei Międzynarodowego Forum Przedsiębiorstw FUTURALLIA, które odbędzie się w 2006 r. we Wrocławiu. Podczas targów nawiązano kontakty z bułgarskimi izbami i środowiskami gospodarczymi.

- 47 Międzynarodowe Targi Maszynowe MSV  3–5.10.2005 r. w Brnie. Targi „MSV” to największe i najbardziej prestiżowe targi branżowe w Republice Czeskiej. Prezentacja Miasta odbyła w ramach oficjalnego stoiska Ambasady RP w Czechach. Wspólnie zorganizowano polsko–czeskie seminarium gospodarcze, podczas którego zaprezentowano walory inwestycyjne i klimat biznesowy Wrocławia oraz ideę Międzynarodowego Forum Przedsiębiorstw FUTURALLIA wraz z zaproszeniem do uczestnictwa w edycji wrocławskiej. Ponadto delegacja Wrocławia odbyła spotkanie z Zarządem Targów Brneńskich, którego przedmiotem było zainteresowanie ofertą targów w Brnie wrocławskich przedsiębiorców oraz ewentualna współpraca mająca na celu zainteresowanie przedsiębiorców biorących udział w tych targach ofertą FUTURALLIA 2006.

- Udział w Międzynarodowych Targach Meblowych BUTORVILAG w Budapeszcie 9-13.11.2005 r. W targach Butorvilag wzięło udział kilkanaście polskich przedsiębiorstw reprezentujących szeroko pojętą branże meblarską. Na wrocławskim stoisku zaprezentowały się 3 wrocławskie przedsiębiorstwa: Mebbel, Almi Decor oraz Haste, które przekazały swoje materiały promocyjne. Wspólnie z Ambasadą RP w Budapeszcie zorganizowano seminarium dla przedstawicieli izb gospodarczych oraz organizacji okołobiznesowych, podczas którego zaprezentowano Wrocław oraz ideę Międzynarodowego Forum Przedsiębiorstw FUTURALLIA. Nawiązano ciekawe kontakty z Izbami Przemysłu i Handlu okręgu Györ oraz okręgu Nógráol, jak również Węgierskim Stowarzyszeniem Przemysłu Drzewnego i Mebli.

- Ułatwianie kontaktów gospodarczych

- Spotkanie z Izbą Przemysłowo – Handlową z Magdeburga 17.02.2005 r. -  spotkanie dotyczyło nawiązania współpracy z firmami transportowymi i spedycyjnymi z Wrocławia i Dolnego Śląska. Podczas spotkań zapowiedziano wizytę niemieckich przedsiębiorców we Wrocławiu oraz polskich w Magdeburgu.

- „WORKSHOP BRESLAVIA 2005” 17-18.05.2005 r. - w misji gospodarczej uczestniczyły małe i średnie przedsiębiorstwa z prowincji  Modena we Włoszech, reprezentujące branżę spożywczą. Patronat nad misją objął Urząd Miejski w Modenie, a głównymi organizatorami były włoskie zrzeszenia przedsiębiorstw: Promec i Expomodena współpracujący z Włosko–Polską Izbą Handlowo –  Przemysłową oraz firmą Glińska & Co. Jednym z organizatorów po stronie polskiej był Urząd Miejski Wrocławia.

- Giełda kooperacyjna Japanese Component Buyers Exhibition (JCBE) Wrocław 2005 – 23.11.2005 r. - organizatorem giełdy była Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego JETRO Warszawa. Wydarzenie miało na celu umożliwienie nawiązania współpracy pomiędzy polskimi i europejskimi dostawcami, a firmami japońskimi obecnymi w Europie. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w formie ekspozycji targowej, która połączona była ze spotkaniami biznesowymi. Został zorganizowany punkt informacyjny dla uczestniczących przedsiębiorców, w którym można było uzyskać informację na temat klimatu biznesowego we Wrocławiu oraz FUTURALLIÓW Wrocław 2006.

- Wrocławski Park Przemysłowy

W dniu 15.03.2005 r. została podpisana umowa powołująca Wrocławski Park Przemysłowy, który objął swym zasięgiem obszar ograniczonym ulicami: Strzegomską, Robotniczą, Góralską oraz torami kolejowymi. Stronami umowy zostali: Gmina Wrocław, Dozamel Sp. z o.o., Archimedes S.A. oraz WPT S.A. Celem utworzenia Wrocławskiego Parku Przemysłowego jest ożywienie i rewitalizacja terenów poprzemysłowych w celu ich efektywnego wykorzystania na rzecz inwestorów i nowotworzonych miejsc pracy dla MSP. W dniu 27.10.2005 r. został podpisany list intencyjny powołujący Radę Właścicieli. Rozpoczęto prace nad przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do programu SPO-WKP Działanie 1.3., a także prace projektowe związane z planowanymi na terenie parku inwestycjami. Uzyskane fundusze zostaną przeznaczone na projekty inwestycyjne w nowoczesną infrastrukturę techniczną parku. Efektem planowanego projektu jest rozwój obecnych i przyciągnięcie nowych inwestorów i producentów przemysłowych na teren Parku oraz utworzenie ok. 8 000 nowych miejsc pracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

- Pilczycki Park Biznesu

Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej na terenach ograniczonych ul. Metalowców, linią kolejową, rzeka Ślęzą i ul. Lotniczą, które obejmuje swym zasięgiem Pilczycki Park Biznesu. Na projekt składają się dwa postulaty: przebudowa skrzyżowania przy ul. Metalowców i Stargardzkiej oraz przebudowa ul. Stargardzkiej (w tej inwestycji partycypowaliby również wnioskodawcy). Projekt prezentowano na Kolegium Prezydenta wraz  z wnioskami o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz ujęcie w/w inwestycji drogowych w wieloletnich planach inwestycyjnych. Odbyły się również spotkania w ZDIK dotyczące opracowania kosztorysów inwestycji.

- Wrocławski Medyczny Park Naukowo – Technologiczny

Spółka WROCŁAWSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY Sp. z o.o. została utworzona w październiku 2005 r. z inicjatywy Akademii Medycznej we Wrocławiu. Udziałowcami spółki są: Akademia Medyczna (65%) oraz Instytut Zarządzania i Samorządności (35%). Do głównych celów powołania spółki należy m.in.: transfer wiedzy i technologii do przemysłu medycznego, promocja innowacji i nowych technologii w obszarze medycyny, rozwój współpracy miedzy Akademią Medyczną we Wrocławiu a branżą przemysłu medycznego na terenie Dolnego Śląska, współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo – badawczymi. Przedstawiciele Parku zaproponowali Gminie przystąpienie do Porozumienia na rzecz rozwoju Parku oraz zwrócili się o finansowe wsparcie przedsięwzięci.

- FUTURALLIA 2006

- Uczestnictwo w komitecie pilotażowym Futurallia 2005 – 31.01-2.02.       2005 r. - organizatorem spotkania była Grupa Euro Info Centrum Wallonii – organizator Futurallia 2005. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele  59 instytucji partnerskich z 21 krajów. Głównym tematem spotkania było omówienie zmodyfikowanego portalu Futurallia 2005. Wprowadzone do systemu zmiany pozwalają partnerom takim jak Convention Bureau Wrocław i Urząd Miejski Wrocławia na monitoring stanu przygotowań do edycji Futurallia poszczególnych uczestników (przedsiębiorstw). Spotkania i rozmowy kuluarowe pozwoliły na zapoznanie się z działaniami marketingowymi i promocyjnymi prowadzonymi przez innych partnerów. Spotkanie pozwoliło nie tylko na wymianę doświadczeń, ale dało podwaliny do podpisywania umów partnerskich na wrocławską edycję Futurallia 2006.

- FUTURALLIA 2005 w Louvain – Neuve w Belgii - 1-3.06.2005 r., X Jubileuszowe Międzynarodowe Forum Przedsiębiorców FUTURALLIA. Delegacji Urzędu Miejskiego i Convention Bureau Wrocław  towarzyszyło 36 przedsiębiorców nie tylko z Wrocławia, ale także z Dolnego Śląska i całej Polski. Futurallia 2005 to: 777 przedsiębiorstw, ponad 1 100 uczestników z 42 krajów i ponad  8 000 zaplanowanych spotkań. Dla Miasta była to edycja szczególna, poprzedzająca organizację FUTURALLIÓW we Wrocławiu. Podczas ceremonii zamknięcia wszyscy uczestnicy obejrzeli film prezentujący urodę i potencjał Wrocławia. W ramach promocji zorganizowano, w ramach wieczoru międzynarodowego, wieczór polski. Uczestnicy mogli przy polskiej muzyce skosztować tradycyjnej polskiej kuchni przygotowanej i podanej przez wrocławskie firmy. Każdy uczestnik Forum otrzymał materiały zapraszające na 11, wrocławską edycję FUTURALLIA.

- Nadzór nad umową zawartą z Convention Bureau - Wrocław – na mocy umowy Gmina powierzyła Convention Bureau – Wrocław organizację FUTURALLIA 2006. W roku 2005 miała miejsce intensywna promocja FUTURALLIÓW 2006 we Wrocławiu wśród przedsiębiorców, ich organizacji w kraju i za granicą, a także przetargi na poszczególne zadania związane z organizacją wydarzenia.

- Projekty unijne na działania związane ze wspieraniem przedsiębiorczości

- "Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej stan i perspektywy" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.1 ZPORR oraz budżetu państwa. Projekt realizowany był w ramach partnerstwa: Gminy Wrocław - Biura Rozwoju Gospodarczego jako lidera, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach i Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Celem Projektu było dostarczenie władzom samorządowym, urzędom pracy oraz instytucjom edukacji szkolnej i pozaszkolnej wiedzy na temat aktualnego stanu i kierunków rozwoju rynku pracy aglomeracji wrocławskiej w perspektywie do 2007 r. Zakres badań objął trzy spójne obszary problemowe: potrzeby kadrowe, system edukacji i mobilność pracowników na terenie aglomeracji wrocławskiej, obejmującej powiaty: Miasto Wrocław, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski i wrocławski.

W ramach promocji i upowszechnienia wyników projektu 22.04.2005 r. zorganizowana została konferencja prasowa, mająca na celu przybliżenie mediom celów, potrzeby i przebiegu realizacji projektu. Wzięli w niej udział przedstawiciele lidera i partnerów projektu. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem mediów.

Pod koniec 2005 r. rozpoczęto prace przygotowujące konferencję podsumowującą realizację projektu. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki badań w poszczególnych obszarach. Udział w niej wezmą partnerzy Projektu oraz przedstawiciele instytucji rynku pracy, placówek edukacji szkolnej i pozaszkolnej.

- TWIPSA – projekt dotyczący staży dla absolwentów szkół wyższych nie zarejestrowanych jako bezrobotni, służących transferowi wiedzy i innowacji między sektorem badawczo-rozwojowym a przedsiębiorstwami. W projekcie przewidziano  46 staży o długości 12-miesięcy. W sierpniu i wrześniu rozpoczęto podpisywanie umów ze stażystami i z przedsiębiorstwami - podpisano 45 umów z firmami i 45 umów ze stażystami. Rozpoczęto realizację staży: 27 absolwentów rozpoczęło 12-mies. staż we wrześniu, w październiku rozpoczęło staż 18 osób, w listopadzie 1 osoba. Projekt promowany był poprzez plakaty i stronę www.

- INNOVINT - projekt ma za zadanie wspieranie międzynarodowego rozwoju nowych innowacyjnych przedsiębiorców. Głównym Partnerem Projektu jest Uniwersytet Wrocławski. Biuro Rozwoju Gospodarczego jest jednym z partnerów regionalnych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2005 r. przeprowadzono na Dolnym Śląsku badania ankietowe w celu wyłonienia młodych innowacyjnych firm do eksperymentu pilotażowego Projektu. Celem udziału firm w eksperymentach pilotażowych jest wyjazd na staż do innych regionów Partnerów Projektu i zapoznanie się z najlepszymi praktykami towarzyszącymi wspieraniu działalności firm innowacyjnych o podobnym profilu w celu nawiązania kooperacji i zintensyfikowania procesów internacjonalizacji swojej działalności. Do eksperymentu zakwalifikowały się dwie firmy z Wrocławia: Apanet s.c. i Syngen Biotech Sp. z o.o. Biuro Rozwoju Gospodarczego w latach 2006 – 2007 będzie współorganizować konferencje i seminaria związane z Projektem oraz udostępni bazę danych firm.

- Obsługa działalności reklamowej na nieruchomościach Gminy Wrocław

- Prowadzono kompleksową bieżącą obsługę inwestorów, w tym firm outdoorowych umieszczających na nieruchomościach Gminy sieci nośników reklamowych oraz inwestorów różnych branż umieszczających autoreklamę; obsługa ta polegała na udzielaniu informacji dotyczących funkcjonowania reklam, rozpatrywaniu ofert, sporządzaniu i realizacji umów cywilnoprawnych (realizowano 22 umowy, sporządzono 44 aneksy do umów oraz 1 porozumienie rozwiązujące umowę), uzyskiwaniu zabezpieczenia wierzytelności Gminy z tytułu umów „reklamowych”, wystawianiu faktur, uzgadnianiu lokalizacji nośników reklamowych.

- Prowadzono Centralny Rejestr Reklam w celu inwentaryzacji reklam umieszczonych legalnie; rejestr prowadzony jest przy współpracy Zarządu Dróg i Komunikacji, Wydziału Edukacji oraz Działu Mienia Skarbu Państwa – Wydziału Mienia i Geodezji.

- Kontynuowano oznakowywanie legalnych nośników reklamowych znakami holograficznymi, sprzedano  78 hologramów na sumę 1 427,40 zł (brutto).

- Udzielano pomocy w przeprowadzeniu promocji wyjątkowych wydarzeń z kręgu kultury, sportu i biznesu, przyczyniających się do promocji Miasta na arenie międzynarodowej tj. Grand Prix na Żużlu (maj 2005 r.), Europejskiego Szczytu Regionów i Miast (maj 2005 r.), Mistrzostw Świata na Żużlu (sierpień 2005 r.), Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans (wrzesień 2005 r.).

- Organizowanie handlu okrężnego poza lokalami użytkowymi

- Prowadzono bieżącą obsługę przedsiębiorców prowadzących handel okrężny poza lokalami użytkowymi; obsługa ta polegała na udzielaniu informacji dotyczących zasad prowadzenia handlu, organizacji i przeprowadzeniu        11 przetargów na wysokość opłaty za korzystanie ze stoiska – celem prowadzenia sprzedaży całorocznej lub sezonowo-okolicznościowej w miejscach wyznaczonych poza placami targowymi, realizacji 221 umów regulujących zasady korzystania z gminnego stoiska handlowego z parasolem, wystawianiu faktur, uzgadnianiu lokalizacji stoisk oraz branż.

- Zorganizowano i przeprowadzono konkurs ofert na:

-	organizację Jarmarku Świętojańskiego i Bożonarodzeniowego w latach 2005-2007 - sporządzono i realizowano umowę, określającą zasady współpracy między stronami w zakresie organizacji handlu okolicznościowego z okazji w/w jarmarków,

-	organizację okolicznościowej sprzedaży kwiatów i zniczy przy czterech cmentarzach we Wrocławiu.

- Prowadzono sprawę organizacji Jarmarków Ekologicznych, które odbywały się na placu Nowy Targ w okresie marzec – czerwiec 2005 r.

- Uczestniczono w seminarium na temat „Możliwości sprzedaży bezpośredniej na terenie Wrocławia”, na którym przedstawiono prezentację targowisk wrocławskich.

- Organizowano obsługę mini targowisk w zakresie sprzątania (współpraca 
z ZDiK), ustawienia kubłów na śmieci i wywozu nieczystości (współpraca 
z ZGO), realizacji umowy na dzierżawę eksploatację kabin TOI-TOI.

- realizowano 6 umów dotyczących zorganizowanych targowisk oraz 
12 umów o inkaso – pobór opłaty targowej.

- Kontynuowano działania zmierzające do likwidacji targowiska przy ul. Zielińskiego - przeniesienia handlujących przedsiębiorców w inne miejsce, w tym celu wyznaczono nową lokalizację w kwartale ulic Nasypowa – Swobodna - Powstańców Śląskich - Zielińskiego, na którym kupcy mają wybudować halę.

- Zawarto z PKP S.A. porozumienie o współdziałaniu w celu utworzenia we Wrocławiu „niedzielnego” targowiska na terenie stanowiącym przedmiot władania PKP przy ul. Paczkowskiej oraz likwidacja targowiska na Niskich Łąkach.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

PROJEKT NR 2000/PL/16/P/PE/019 "POPRAWA JAKOŚCI WODY WE WROCŁAWIU" WSPÓŁFINANSOWANY Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI /ISPA

Do najważniejszych wydarzeń w minionym roku w ramach projektu 2000/PL/16/P/PE/019 „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” należy zaliczyć:

- zakończenie realizacji kontraktów nr 2000/PL/16/P/PE/019-02.2 „Budowa głównego kolektora Ślęza VI” oraz 2000/PL/16/P/PE/019-03.3 „Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej – etap I (Muchobór, Oporów I, Klecina,

- rozpoczęcie procedur przetargowych dla zadań: Nr 2000/PL/16/P/PE/019-03.2 Rozbudowa kanalizacji osiedla Złotniki - podpisano Umowę z Wykonawcą 06.01.2006 r.; nr 2000/PL/16/P/PE/019-03.6 Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej – etap II (Wojszyce i Partynice, Krzyki Południe, Klecina); Nr 2000/PL/16/P/PE/019-03.4 Rozbudowa kanalizacji osiedla Oporów II.

### W roku 2005 w ramach zawartych kontraktów zrealizowano:

- Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/019-02.2 Budowa głównego kolektora Ślęza VI – Kontrakt z wykonawcą – Hydrobudową 9 Przedsiębiorstwem Inzynieryjno-Budowlanym Sp. z o.o. Poznań - został podpisany 20.02.2003 r. Roboty zakończono 13.01.2006 r. Zrealizowano 4 943,90 m rurociągu, w tym rurociąg tłoczny (w wykopie otwartym) 2 539 m, rurociąg grawitacyjny (mikrotuneling) 2 404,90 m oraz 5 przewiertów pod drogami. Wartość kwalifikowana zadania wynosi 4 030 739,05 euro.

- Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/019-03.3 Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej - etap I (Muchobór, Oporów I, Klecina I) – uzbrojenie terenu osiedli o cenie kontraktowej 5 346 458,51 euro. Kontrakt z wykonawcą – Hydrobudowa – Włocławek S.A. i PPU Eko-Wark  Sp. z o.o. - został podpisany 21.11.2003 r. Roboty zakończono 02.12.2005 r. W okresie sprawozdawczym prowadzono na osiedlu roboty ziemne i montażowe w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej i odtworzenia nawierzchni. W ramach kontraktu wykonano ponad  17 km kanalizacji sanitarnej, ponad 9 km kanalizacji deszczowej, prawie 7 km sieci wodociągowej, ponad 20 km dróg.

- Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/019-03.1 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Stabłowice – uzbrojenie terenu osiedla o cenie kontraktowej    10 880 018,52 euro. W dniu 12.02.2004 r. został podpisany kontrakt z wykonawcą – konsorcjum: Hydrobudowa 9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Sp. z o.o. Poznań-Polska oraz „MAXER” S.A. Poznań-Polska. Roboty rozpoczęto 5.03.2004 r. Czas realizacji robót wynosi 25 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji. Termin zakończenia robót określono na 4.04.2006 r.  W okresie sprawozdawczym prowadzono na osiedlu roboty ziemne i montażowe w zakresie:

- kanalizacji sanitarnej w 47 ulicach – wykonano ponad 21 km (planowane ponad 33 km),

- kanalizacji deszczowej w 26 ulicach – wykonano ponad 7 km (planowane ponad 17 km),

- sieci wodociągowej w 20 ulicach – wykonano ponad 7 km (planowane ponad 15 km),

- odtworzenie nawierzchni w 22 ulicach – wykonano ponad 7 km dróg (planowane ponad 42 km).

- Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/019-04 Inżynier Kontraktu o cenie kontraktowej 2 997 350,00 euro. Inżynier Kontraktu wykonywał standardowe czynności dla realizowanych zadań nr: 2000/PL16/P/PE/019-02.2, 2000/PL16/P/PE/019-03.1, 2000/PL16/P/PE/019-03.3, tj. odbywał comiesię-czne narady z Zamawiającym w sprawach realizacyjnych, cotygodniowe narady na budowie i rozwiązywał problemy techniczne związane z realizacją.

- Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/019-03.2 Rozbudowa kanalizacji osiedla Złotniki - całkowity szacowany budżet 16 992 000,00 euro. W listopadzie 2005 r. wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę na wykonanie robót. W dniu 6.01.2006 r. podpisano umowę z wykonawcą korsoncjum - Hydrobudowa Wrocław Sp. z o.o. i TORPOL sp. z o.o. Poznań. Zakończenie robót planowane jest na wrzesień 2007 r. Zakres rzeczowy prac do wykonania:

- ponad 22 km kanalizacji sanitarnej,

- ponad 14 km kanalizacji deszczowej,

- ponad 12 km sieci wodociągowej,

- ponad 30 km dróg.

W roku 2005 trwały procedury przetargowe i prace przygotowawcze związane z następującymi kontraktami:

- Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/019-03.4 Rozbudowa kanalizacji osiedla Oporów II - całkowity szacowany budżet 8 083 100,00 euro. Gmina posiada dokumentację projektową i komplet pozwoleń na budowę dla zadania. W maju 2005 r. zakończono przygotowania materiałów przetargowych. W dniu 16.12.2005 r. nastąpiło publiczne otwarcie ofert i rozpoczęła pracę komisja przetargowa.

- Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/019-03.5 Rozbudowa kanalizacji osiedla Ołtaszyn - całkowity szacowany budżet 15 099 300,00 euro. Gmina posiada komplet pozwoleń na budowę dla zadania. Trwają prace nad przygotowaniem materiałów przetargowych. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) z uwzględnieniem wytycznych EBOiR, z uwagi na wykorzystanie kredytu EBOiR do współfinansowania tego kontraktu.

- Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/019-03.6 Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej - etap II (Wojszyce i Partynice, Krzyki Południe, Klecina) - całkowity szacowany budżet 9 834 100,00 euro. W dniu 13.09.2005 r. nastąpiło publiczne otwarcie ofert. Protokół komisji przetargowej został przesłany do Urzędu Zamówień Publicznych, który po kontroli uprzedniej w listopadzie 2005 r. zalecił ponowną ocenę wykluczonej wcześniej oferty. Procedura przetargowa nie została nadal zakończona, po odrzuceniu protestu jednej z firm zostało złożone odwołanie do Prezesa UZP. Arbitraż zaplanowano na 10.01.2006 r.

- Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/019-03.7 - Rozbudowa kanalizacji osiedlowej – etap III (Brochów, Jagodno) - całkowity szacowany budżet – 21 777 500 euro. Gmina posiada dokumentację projektową dla zadania i pozwolenia na budowę dla osiedla Jagodno i na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Buforowej. Trwa procedura uzyskania brakującego pozwolenia na budowę dla osiedla Brochów. Materiały przetargowe zostały przekazane w celu weryfikacji do NFOŚiGW w dniu 8.08.2005 r.

Działania informacyjne  w 2005 r.:

- zamieniono wcześniej postawione tablice, na zgodne ze wzorem określonym w aktualnych wytycznych,

- zorganizowano konferencję prasową zorganizowaną w celu poinformowania o zakończeniu realizacji zadania nr 2000/PL/16/P/PE/019-02.2-Budowa głównego kolektora Ślęza IV,

- przekazywano dziennikarzom lokalnych mediów informacje prasowe o Projekcie, o otwarciu procedur przetargowych dla kolejnych Zadań,

- zorganizowano spotkania z mieszkańcami Muchoboru Wielkiego i Ołtaszyna na temat przyszłej inwestycji w ramach Funduszu Spójności/ISPA,

- wykonano broszurę informacyjną (1 000 sztuk) o realizowanym we Wrocławiu Projekcie, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności/ISPA,

- wykonano i rozwieszono w jednostkach oświatowych oraz Urzędzie Miejskim Wrocławia plakat informujący opinię publiczną o Projekcie, jego zakresie i celach realizacji, roli Unii Europejskiej i korzyściach dla mieszkańców,

- okresowo aktualizowano informacje dotyczące Projektu Funduszu Spójności/ISPA umieszczone na stronie internetowej www.um.wroc.pl,

- publikowano informacje prasowe dotyczące Projektu Funduszu Spójności/ISPA w newsletterze gospodarczym Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz artykuł na stronach www.gazeta.pl.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

W ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego:

Projekt WPI na lata 2006-2010 jest czwartą edycją planu i został w 2005 r. opracowany i przekazany na Sesję Rady Miejskiej Wrocławia (do I czytania) w dniu  12.01.2006 r.

Projekt WPI na lata 2006-2010 skonstruowany został w oparciu o:

- Ustawę z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym oraz Zarządzenie Prezydenta Wrocławia z dnia 01.08.2005 r w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2006 rok,

- wieloletnie prognozy finansowe,

- wiedzę o możliwości pozyskania funduszy unijnych na realizację projektów inwestycyjnych w ramach programów wdrażających unijną politykę spójności w latach 2007-2013,

- dokumenty o charakterze strategicznym:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia,

- założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia,

- sektorowe plany i programy rozwojowe.

Priorytety wprowadzania zadań do WPI stanowiły:

- zadania kontynuowane,

- zadania, na które jest zapewnione współfinansowanie ze środków UE,

- projekty, na które są podjęte zobowiązania,

- nowe wnioski inwestycyjne jednostek organizacyjnych Miasta.

Zadania WPI na lata 2006-2010 określone zostały w n/w załącznikach:

- NR 1 - Zadania inwestycyjne na lata 2006 – 2010 w tym zadania, które otrzymały dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE, Funduszu Spójności, Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego:

-	załącznik nr 1 obejmuje 163 zadania w 14-tu sektorach na łączną kwotę w latach planu – 2 281 830 zł.

- NR 2 - Zestawienie zadań inwestycyjnych przewidzianych do aplikowania o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE, Funduszu Spójności, Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego:

-	załącznik nr 2 obejmuje 45 zadań w 6-ciu sektorach na łączną kwotę          1 730 101 zł.

Ogółem plan WPI na lata 2006-2010 obejmuje zadania na kwotę: 4 011 931 zł.

Dane dotyczące 2006 r. ze skutkami na lata 2007 i 2008 w Projekcie WPI na lata 2006-2010 zgodne są z projektem budżetu przedłożonym do zatwierdzenia przez Radę Miejską Wrocławia na Sesji w dniu 29.12.2005 r.

Istotne zmiany w stosunku do poprzedniej edycji WPI to:

- inny układ sektorów (dostosowany do budżetowego),

- wprowadzenie 22 programów grupujących zamierzenia inwestycyjne w obrębie danego zagadnienia,

- wprowadzenie 66 nowych zadań do załącznika nr 1 i 27 do załącznika nr 2,

- wzrost nakładów ogółem na inwestycje o ok. 43%,

- wzrost wartości zadań planowanych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej o 55%.

Projekt WPI nie obejmuje zadań prowadzonych i w całości finansowanych przez spółki miejskie.

REALIZACJA ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW NA WSPIERANIE INICJATYW LOKALNYCH

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/2281/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30.12.2004 r. w sprawie budżetu miasta na 2005 r. wraz z późniejszymi zmianami na zadania realizowane w ramach inicjatyw lokalnych w  2005 r. przeznaczono środki finansowe w wysokości 5 770 000 zł - program inicjatyw lokalnych. Do rozdysponowania tych środków upoważniony był Zespół do spraw podziału środków na inicjatywy lokalne, powołany Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr 369/03 z dnia 27.02.2003 r.

Skład Zespołu stanowili przedstawiciele Rady Miejskiej Wrocławia, Urzędu oraz Rad Osiedli.

Zespół odbył 3 posiedzenia przyznając dofinansowanie do 42 zadań.

W planie ujęto:

- 8 zadań z zakresu infrastruktury technicznej,

- 34 zadania drogowe.

Zasadą prowadzenia działalności w zakresie inicjatyw lokalnych jest deklaracja, a następnie dobrowolna wpłata, w wysokości ustalonej przez Zespół, udziału własnego wnioskodawców w kosztach realizacji zadania.

Ogółem w roku 2005 wpłaty te wyniosły - 640 000 zł, co stanowiło 98,5% założonego planu dochodów.

ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZYZNANYCH NA WSPIERANIE INICJATYW LOKALNYCH W 2005 r.

| Nazwa zadania | #### Plan | Wykonanie | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| # Program inicjatyw lokalnych /Dz.600 Rozdz.60016/ - realizowane przez ZIM b) realizowane przez ZDiK | 5 770 000 800 000 4 970 000 | 5 763 000 800 000 4 963 000 | 99,9% 100% 99,9% |

W zakresie inicjatyw lokalnych zrealizowanych w 2005 r. zakończono realizację 15 zadań i opracowano 8 dokumentacji projektowych.

W ramach inicjatyw lokalnych w zakresie infrastruktury technicznej zrealizowano:

- przy ul. Ludowa	– sieć wodociągową 		   125 mm,	L = 152 mb

- przy ul. Dożynkowej – sieć wodociągową 		   160 mm,	L = 279 mb

- przy ul. Konrada Wallenroda – sieć wodociągową  125 mm,	L =   44mb

- Kowale Ogrody etap III – kanalizację deszczową  400 mm, L = 484 mb

 315 mm,	L = 213 mb

- wpusty			   160 mm,	L =   89 mb

- kanalizację sanitarną     200 mm,	L = 715 mb

 150 mm,	L = 193 mb

- nawierzchnię drogową 	 	L = 900 mb

Wykonano następujące zadania drogowe:

- ul. Nasienna – nawierzchnię z kostki betonowej l=280mb, odwodnienie l = 14mb,

- ul. Myszkowska – nawierzchnię z kostki betonowej l=323 mb, chodnik i wjazdy 964 m2, kanalizację deszczową - 143mb, oświetlenie - 12 pkt. świetlnych,

- ul. Dubrownicka –nawierzchnię z kostki betonowej l=268 mb, chodnik 338m2, odwodnienie - przykanaliki 19 mb,

- ul. Sarajewska – nawierzchnię z kostki betonowej l=124 mb, chodnik 217m2, odwodnienie - przykanaliki 7 mb, oświetlenie - 5 pkt. świetlnych,

- ul. Głubczycka – nawierzchnię z kostki betonowej l=191 mb, chodnik 520m2, odwodnienie – przykanaliki 12 mb, sieć wodociągową 198 mb, kanalizację deszczową – 170mb,

- ul. Sadownicza – nawierzchnię z bloczków betonowych – l=296 mb,

- ul. Ostródzka – nawierzchnia z kostki betonowej l=362mb, odwodnienie 76mb,

- ul. Pasłęcka – nawierzchnia z kostki betonowej l=179mb, odwodnienie 43mb,

- ul. Tolkmicka -  nawierzchnia z kostki betonowej l=70mb, parking 300 m2,

- os. Muchobór Wielki – nawierzchnia z kostki betonowej l=245 mb,

- ul. Przednia - oświetlenie 3 pkt.

Wnioski składane przez podmioty do Programu inicjatyw lokalnych dotyczyły głównie budowy sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych oraz budowy dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Zadania z zakresu infrastruktury technicznej były przygotowywane i prowadzone bezpośrednio przez Zarząd Inwestycji Miejskich, natomiast zadania drogowe w większości przez Zarząd Dróg i Komunikacji.

Wydatkowanie środków następowało w oparciu o procedury określone w Ustawie o zamówieniach publicznych.

PRZYGOTOWANIE BUDŻETU MIASTA W ZAKRESIE INWESTYCJI

NA 2006 ROK

W roku sprawozdawczym:

- wdrożono elektroniczną formę przyjmowania wniosków inwestycyjnych w programie Lotus Notes:

- opracowano formę kart małych i dużych projektów inwestycyjnych,

- opracowano, we współpracy z Wydziałem Finansów i Budżetu, instrukcję wypełniania w/w kart,

- wytypowano osoby odpowiedzialne za wypełnianie kart projektów inwestycyjnych z jednostek Miasta i przy udziale Wydziału Informatyki przeprowadzono szkolenia,

- współpracowano w przygotowaniu zarządzenia o materiałach planistycznych do projektu budżetu Miasta na 2006 r.,

- uczestniczono w cyklicznych spotkaniach z Wydziałem Informatyki i firmą Domino w sprawie tworzenia aplikacji Kart projektów inwestycyjnych i Planu inwestycyjnego,

- przyjęto 400 wniosków, złożonych przez jednostki, w tym:

  - 129 dużych wniosków inwestycyjnych na łączną kwotę 1 334 210 zł,

  - 271 małych wniosków inwestycyjnych na łączną kwotę 1 334 210 zł,

  - przyjmowano również wnioski w wersji papierowej.

Po przeanalizowaniu wszystkich złożonych do Wydziału Inwestycyjno – Technicznego Kart projektów inwestycyjnych zgłoszonych do realizacji w roku 2006 – pod względem zasadności i możliwości realizacji oraz po konsultacjach z przedstawicielami poszczególnych Departamentów i podległych im jednostek opracowano i przekazano do Skarbnika Miasta projekt budżetu Miasta na 2006 rok, w postaci dwóch załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 3 obejmujący 133 zadania na łączną kwotę 39 400 zł,

- Załącznik nr 11 obejmujący 127 zadań na łączną kwotę  324 104 zł w 2006 r. (środków własnych Miasta) ze skutkami na lata 2007 i 2008.

MONITORING INWESTYCJI

Oprócz stałego monitorowania stanu realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych przeprowadzono 6 monitoringów głównych w oparciu o przesłane przez jednostki Karty monitoringowe inwestycji, wg stanu na dzień: 31 stycznia, 30 marca, 31 maja, 31 lipca, 30 września, 30 listopada.

Monitoringowi w 2005 r. podlegało 115 dużych zadań inwestycyjnych i 156 zadań drobnych (stan z ostatniego monitoringu na dzień 30.11.2005).

W wyniku monitoringu zostało przeprowadzonych wiele zmian budżetowych na wniosek Wydziału Inwestycyjno-Technicznego. Część tych zmian (dla zadań ujętych w WPI) była zaakceptowana na Sesjach Rady Miejskiej natomiast pozostałe zmiany wprowadzane były Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia.

Opiniowano również zmiany budżetowe proponowane przez inne jednostki.

Rozpoczęto prace nad wprowadzeniem aplikacji monitoringu online zadań inwestycyjnych, ujętych w budżecie Miasta, który zostanie wdrożony w 2006 r:

### rozpoczęto prace nad utworzeniem elektronicznej wersji karty monitorigowej,

- dokonano częściowych uzgodnień w w/w zakresie z Wydziałem Finansów i Budżetu oraz Biurem Zarządzania Funduszami Europejskimi,

- przeprowadzono modyfikację wyglądu aplikacji Planu inwestycyjnego z dostosowaniem do monitoringu online.

INFRASTRUKTURA OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH

Wrocławski Park Wodny

Wydział Inwestycyjno-Techniczny sprawował pośredni nadzór nad realizacją budowy Wrocławskiego Parku Wodnego we Wrocławiu.

Przedstawiciele Wydziału brali udział w procedurach przetargowych związanych 
z wyłonieniem wykonawców poszczególnych robót budowlano-montażowych oraz uczestniczyli w posiedzeniach Rad Budowy i spotkaniach Rady Nadzorczej, służąc konsultacjami dot. zagadnień technicznych i formalno-prawnych wykonania procesu inwestycyjnego.

Dzięki wspólnym staraniom z Zarządem WPW S.A. uzyskano w miesiącu maju 2005 r. decyzję pozwolenia na budowę Wrocławskiego Parku Wodnego.

W czerwcu 2005r. rozpoczęto budowę stanu surowego obiektów Parku Wodnego.

W ramach przyjętych zasad współpracy wynegocjowano najkorzystniejsze możliwości wykonania - przez jednostki organizacyjne Miasta i miejskie przedsiębiorstwa - doprowadzenia czynników energetycznych oraz możliwość wybudowania dróg dojazdowych i parkingów zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie terenu Parku dla samochodów osobowych i autokarów.

GOSPODARKA KOMUNALNA

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAPOTRZEBOWANIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW

Zgodnie z art.19 ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2003 roku Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.), firma ENERGOEKSPERT z Katowic opracowała na zlecenie „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław”.

Po uchwaleniu przez Radę Miejską Wrocławia w dniu 9.12.2004 r. „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław” (uchwała nr XXXI/2275/04) przeprowadzono szereg prezentacji projektu przedstawicielom firm energetycznych (Energia Pro Koncern Energetyczny S.A., Kogeneracja S.A., Dolnośląska Spółka Gazownictwa 
Sp. z o.o.), jednostek miejskich (ZIM, ZDiK, MPWiK, ZZM) i organizacji pozarządowych (Polski Klub Ekologiczny). Jednocześnie analizowano rozwiązania organizacyjne w zarządzaniu infrastrukturą w Mieście.

REWALORYZACJA WYSP ODRZAŃSKICH

Po opracowaniu w 2004 r. przez firmę ES-SYSTEM z Krakowa szczegółowych wytycznych oświetleniowych dla iluminacji nabrzeży Odry, przygotowano harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji w latach 2006-2008.  Nawiązano  współpracę z właścicielami obiektów: Urzędem Wojewódzkim, MPWiK, Muzeum Narodowym, Uniwersytetem Wrocławskim, Energia Pro w celu koordynacji działań zmierzających do „rozświetlenia” Odry.

GOSPODARKA ODPADAMI

### Rekultywacja składowiska odpadów Maślice

Efektem realizacji kontraktu będzie ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych w okolicach składowiska, powstrzymanie migracji zanieczyszczeń do rzeki Odry, eliminacja emisji gazów do atmosfery, przywrócenie naturalnych walorów środowiskowych i lokalizacja nowego składowiska odpadów dla Wrocławia.

Najważniejszym wydarzeniem związanym z realizowanym przez Gminę Wrocław Projektem było odstąpienie od Kontraktu W-1, upadłość Wykonawcy, przerwanie realizacji Zadania oraz związana z tym konieczność wydłużenia terminu Memorandum Finansowego do 31.12.2007 r. W kwietniu 2005 r. został przerwany kontrakt W1 „Rekultywacja składowiska odpadów Maślice”. W maju 2005 r. złożono wniosek o przedłużenie terminu realizacji Projektu nr 2000/PL/16/P/PE/018 do 31.12.2007 r., na co Beneficjent uzyskał zgodę Komisji Europejskiej.

Obecnie realizowane są 3 kontrakty objętych Projektem nr 2000/PL/16/P/PE/018:

- Kontrakt Nr 2000/PL/16/P/PE/018-W1 - Rekultywacja składowiska odpadów Maślice o cenie kontraktowej netto – 9 757 268,41 euro. W dniu 19.03.2003 r. podpisano kontrakt z Wykonawcą – firmą MAXER S.A. z Poznania. Umowny termin zakończenia realizacji przewidziany był na dzień 11.12.2005 r. Firma realizowała prace do jesieni 2004 r., po czym je przerwała. W marcu 2005 r. MAXER ogłosił upadłość, a w kwietniu 2005 r. Gmina Wrocław zerwała kontrakt. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji prac wykonanych, przystąpiono do prac przygotowawczych mających na celu opracowanie zamiennej dokumentacji technicznej uwzględniającej zakres wykonany. Projekt zamienny będzie podstawą do sporządzenia materiałów przetargowych na wyłonienie nowego wykonawcy robót. Planowany termin rozpoczęcia robót – III kw. 2006 r.

- Kontrakt nr 2000/PL/16/P/PE/018-TA 1 Inżynier Kontraktu o cenie kontraktowej – 399 740,00 euro. Inżynier Kontraktu odbywał narady 
z przedstawicielami Jednostki Realizującej Projekt w sprawach realizacyjnych, narady techniczne na budowie, w sprawach powstałych problemów związanych z zahamowaniem realizacji zadania, zgodnie z klauzulami Porozumienia Kontraktowego wydawał polecenie przyspieszenia robót, polecenia przedłożenia aktualizacji harmonogramu robót, polecenia przedłożenia aktualizacji planu płatności, wezwania do przedstawienia sytuacji wykonawcy. Inżynier Kontraktu przygotowywał dokumenty do rozwiązania Porozumienia Kontraktowego z wykonawcą. W związku z zakończeniem zatrudnienia wykonawcy, Inżynier Kontraktu uczestniczył w pracach Komisji przerwania i odstąpienia od kontraktu na roboty.

- Kontrakt nr TA 2 - Pomoc techniczna dla fazy II o koszcie kwalifikowanym 1 300 000,00 euro. Konsultant dokonał prezentacji podstawowych założeń „Koncepcji gospodarki odpadami dla Miasta Wrocławia”. Konsultant dokonał rozpoznania i analizy dodatkowej lokalizacji dla składowiska odpadów wskazanej przez zamawiającego, dokonał uzupełnień do koncepcji techniczno- ekonomicznej. Konsultant przesłał aktualizację „Przeglądu potencjalnych lokalizacji istotnych elementów systemu gospodarki odpadami komunalnymi” oraz "Studium transportu odpadów stałych ze stacji transferowych we Wrocławiu na wskazane przez Zamawiającego składowisko”. W kwietniu 2005 r. zaakceptowano złożoną przez Konsultanta „Koncepcję Techniczno Ekonomiczną Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Miasta Wrocławia”.

- Utrzymanie czystości na terenie Miasta prowadzone przez ZDIK

- Oczyszczanie jezdni, chodników, przystanków, parkingów, wydzielonych torowisk tramwajowych oraz ścieżek rowerowych w sezonie letnim i zimowym oraz dzierżawa i opróżnianie koszy, oczyszczanie z plakatów słupów i szafek; usuwanie nielegalnych wysypisk znajdujących się w pasie drogowym; usuwanie padłych zwierząt; przekazywanie informacji o warunkach atmosferycznych; obsługa serwisowa 11 szt. stacji pomiarowych.

- Sprzątanie mini targowisk: ul. Żmigrodzka / Broniewskiego, ul. Lotnicza – łącznik do DH „Astra”, ul. Traugutta / pl. Wróblewskiego.

UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ

- Zadania inwestycyjne realizowane w 2005 r.:

- Park Przygody na Wyspie Opatowickiej – w ramach zadania zrealizowano prace przygotowawcze, w tym koncepcję programowo-przestrzenną zagospodarowani terenu, koncepcję zagospodarowania terenu leśnego Parku Przygody wraz z koncepcją nadrzewnych torów przeszkód,

- Budowa Parku Milenijnego – realizowano budowę drogi technologicznej w części leśnej parku oraz zagospodarowano teren polany plenerowo-portowej w części parku od ul. Jaksonowickiej.

  - Remont i konserwacja terenów zieleni w zabytkowym kompleksie Hali Ludowej – w ramach zadania zrealizowano: prace pielęgnacyjno-sanitarne w drzewostanie, remont oświetlenia parkowego, remont schodów, wybudowano pochylnię dla niepełnosprawnych, wykonano nowe nawierzchnie i krawężniki ścieżek, placyków i obrzeży trawnikowych, wymieniono ławki parkowe i kosze na śmieci.

  - Program Rewitalizacji Zieleni Miejskiej – w ramach programu zrealizowano budowę parku osiedlowego przy ul. Bajana, zagospodarowanie terenu zieleni Osi grunwaldzkiej.

  - Program zieleni rozproszonej – w ramach programu zakupiono materiał roślinny na wnioski złożone przez gminne jednostki oświatowe, szkoły wyższe, Rady Osiedli, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz MOSiR, a także prowadzono prace pielęgnacyjne zieleni zabytkowych ogrodów Ostrowa Tumskiego.

  - Poprawa estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego Miasta – w ramach zadania wykonano prace związane z instalacją rzeźbiarską „Przejście”, 
a także zrealizowano remont placu zabaw i boiska, naprawę urządzeń zabawowych, zakup ławek.

  - Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych – w ramach programu zrealizowano I etap prac związanych z zagospodarowaniem terenu zieleni wnętrza przy Ośrodku Opiekuńczo-Adaptacyjnym przy ul. Ciepłej 15.

  - Program Rewitalizacji Wysp Odrzańskich – w ramach programu wykonano prace związane z budową zejść do wody i tarasów widokowych oraz zagospodarowaniem zieleni na Wyspie Słodowej.

- Pozostała działalność

  - Bieżąca konserwacja parków i zieleńców o pow. 636,49 ha oraz likwidacja szkodników – w ramach zadania wykonano m.in. konserwację zabytkowego kościółka w parku Szczytnickim, naprawę mostków w parku Brochowskim, renowację terenów przy Cmentarzu Żołnierzy Wojennych i wirydarza przy Muzeum Architektury, ochronne opryski przeciw szkodnikom, likwidację gniazd gryzoni i szerszeni.

  - Bieżąca konserwacja, pielęgnacja i zagospodarowanie powierzchni leśnych o pow. 910,45 ha – w ramach tego zadania przeprowadzono konserwację terenów lasów starszych w rejonach Psiego Pola, Zachód, Południe, pielęgnację i zagospodarowanie zalesień w rejonie Stabłowic, Nowego Dworu, Kłokoczyc, Rędzina oraz kontynuowano monitoring upraw leśnych w rejonie ul. Kosmonautów – łącznie w ramach gospodarki leśnej wysadzono   36 550 szt. sadzonek materiału leśnego, w tym: drzew 33 750 szt. i krzewów 2 800 szt.

  - Nasadzenia i ukwiecenia terenów zieleni miejskiej – w ramach zadania posadzono:

- drzew liściastych	-    1 079 szt.

- drzew iglastych		-       271 szt.

- krzewów liściastych	-   36 366 szt.

- krzewów iglastych	-        694 szt.

- roślin rabatowych	- 245 470 szt.

  - Konserwacja i rewaloryzacja zieleni przyulicznej – w ramach zadania przeprowadzono na pow. 434,9 ha prace pielęgnacyjne i pielęgnacyjno-sanitarne na drzewostanie w rejonie Psiego Pola, Fabrycznej, Krzyków, Śródmieścia i Starego Miasta oraz nasadzenia uzupełniające - ogółem wykonano nasadzenia uzupełniające drzew w ilości 373 szt.

  - Zadania remontowe związane z utrzymaniem urządzeń melioracji – w ramach zadania wykonano konserwację urządzeń melioracyjnych, oczyszczanie i udrażnianie rowów (43,3 km) i kanałów deszczowych (12,1 km), bieżące utrzymanie i odbudowę zbiornika „A” fosy miejskiej, utrzymanie przepompowni wód drenażowych i deszczowych, konserwację i drobne remonty studni kopanych.

  - Eksploatacja oświetlenia parkowego - w ramach zadania prowadzono konserwację urządzeń oświetlenia parkowego i iluminacji obiektów zabytkowych, będących w zarządzie ZZM - koszt eksploatacji wyniósł                 211 893,06 zł.

  - Ogród Japoński - zapewniono funkcjonowanie ogrodu w okresie zwiedzania od 1.04 do 31.10.2005 r. a także dozór w okresie zamknięcia tj. 1.01-31.03.2005 oraz 1.11-31.12.2005 r.

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

W 2005 r. Zarząd Inwestycji Miejskich realizował budżet w wysokości 60 414 770 zł. W planie zadań Zarządu zapisane były 132 zadania. Budżet Zarządu został zrealizowany w kwocie 56 926 180,02 zł tj. 94,23% planu.

Najważniejsze zadania realizowane w 2005 r.:

- Inwestycje w zakresie budowy, rozbudowy i remontów obiektów oświaty.

Nakłady finansowe przeznaczane corocznie w budżecie Gminy na remonty         i inwestycje budynków oświaty pozwalają uzyskać znaczną poprawę stanu technicznego budynków mającą wpływ na bezpieczeństwo przebywających tam dzieci i młodzieży oraz na poprawę komfortu miejsca pracy i nauki. Prowadzona konsekwentnie w ostatnich latach termomodernizacja budynków polegająca m.in. na: wymianie stolarki okiennej, dociepleniu elewacji, dociepleniu stropodachów, modernizacji systemu grzewczego, pozwala szybko uzyskać wymierne korzyści finansowe w postaci zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną budynków. W zakresie tych inwestycji:

- zakończono budowę bloku sportowego w SP Nr 95 przy ul. Starogajowej,

- zakończono przebudowę budynku basenu przy SP nr 3 przy ul. Bobrzej,

- dokonano rozbudowy budynku SP Nr 15 dla potrzeb Zespołu Szkolno- Przedszkolnego przy ul. Solskiego, wraz z zagospodarowaniem terenu,

- rozbudowano budynek SP Nr 53 dla potrzeb ZSP przy ul. Strachocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu,

- zakończono budowę lodowiska przy ZS Nr 14 przy ul. Brücknera,

- rozpoczęto przebudowę i remont budynku auli i sali gimnastycznej przy ZS Nr 14 przy ul. Brücknera wraz z dobudową nowej klatki schodowej,

- dokończono przebudowę budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 9  przy ul. Krakowskiej.

Ponadto przeprowadzono remonty obiektów oświatowych, w tym m.in.

- remonty dachów krytych papą - 9 obiektów,

- remonty dachów krytych dachówką - 6 obiektów,

- wymianę instalacji elektrycznych - 5 obiektów,

- remonty sal gimnastycznych - 5 obiektów,

- remonty sanitariatów - 8 obiektów,

- modernizację pomieszczeń kuchennych dla potrzeb cateringu - 2 obiekty,

- remont budynku przedszkola Nr 55,

  - Inwestycje związane z infrastrukturą techniczną.

Realizacja infrastruktury, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych pozwala na likwidację przydomowych zbiorników ścieków sanitarnych poprzez przyłączanie budynków mieszkalnych do sieci ogólnomiejskiej. Skutkuje to pozytywnym oddziaływaniem na środowisko i poprawą jakości życia mieszkańców.    W obszarze tego typu inwestycji:

- zakończono uzbrojenie terenu na osiedlu Kowale Ogrody – etap II,

- zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni na ul. Bielawskiej i Dzierżoniowskiej,

- kontynuowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej wraz 
z odbudową nawierzchni drogowej ul. Żernickiej,

- wykonano budowę sieci wodociągowej w ul. Dożynkowej, Ludowej, Mieroszowskiej,

- rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej z odbudową nawierzchni w ul. Lądeckiej i Długopolskiej,

- rozpoczęto budowę parkingu ogólnodostępnego przy ul. Rysiej.

- Inwestycje związane z mieszkaniami komunalnymi

Realizacja programu budownictwa mieszkaniowego przyczynia się do pozyskiwania przez Gminę nowych mieszkań w wyniku rewitalizacji kamienic poprzez podział dużych powierzchni mieszkalnych na mniejsze – 101mieszkań - bądź w wyniku budowy nowych budynków – pozyskanie 167 nowych.               W 2005 r.:

- realizowano Pilotowy Program Rewitalizacji Miasta Wrocławia,

- rozpoczęto rewitalizację budynku przy ul. Szczytnickiej 51, 44, 46, 48,

- wykonano prace projektowe dotyczących rewitalizacji kamienic przy       ul. Księcia Witolda 45 i 47,

- rozpoczęto prace projektowe dotyczące rewitalizacji kamienic przy ul. Prusa 5 i 5a oraz Świętokrzyskiej 57,

- kontynuowano budowę komunalnych budynków mieszkalnych przy         ul. Górniczej 11-49, zgłoszono do użytkowania 10 klatek,

- rozpoczęto prace projektowe związane z budową komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Benedyktyńskiej, Jedności Narodowej, Pułaskiego.

- Inwestycje związane z remontami i modernizacją obiektów

Efektem tych inwestycji jest poprawa stanu technicznego i standardu siedzib Rad Osiedli, dostosowanie do obowiązujących przepisów, przystosowanie budynków dla osób niepełnosprawnych, zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci w zakresie bazy sportowej.

W ramach tych inwestycji wykonano

- w obiektach kultury:

-	rozpoczęto remont elewacji zabytkowego budynku Wrocławskiego

Teatru Lalek,

-	rozpoczęto przebudowę i remont Pałacu Spätgena na Muzeum Miejskie Wrocławia przy ul. Kazimierza Wielkiego,

-	rozpoczęto budowę i remont zabytkowego budynku Biura Wystaw Artystycznych,

- w obiektach rekreacji:

-	rozpoczęto budowę krytej ujeżdżalni na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych,

-	zmodernizowano i przeprowadzono remonty obiektów na terenie WTWK m. in. modernizację magazynu zbożowego, trybuny Zarządu, ogrodzenia,

-	rozpoczęto przebudowę i remont budynku Małpiarni na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego,

- w obiektach sportu:

- -	rozpoczęto modernizację i przebudowę stadionu piłkarskiego w celu dostosowania go do wymogów PZPN,

- remonty siedzib Rad Osiedli,

- remonty obiektów o charakterze użyteczności publicznej:

-	rozpoczęcie remontu budynku przy ul. Strzegomskiej dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej,

-	rozpoczęcie prac projektowych dla potrzeb ZOZ-u.

# WROCŁAWSKI TOR WYŚCIGÓW KONNYCH - PARTYNICE

- Inwestycje realizowane w 2005 r.:

- Przeprowadzono remont magazynu zbożowego – wykonano opaskę betonową, wymieniono uszkodzone elementy konstrukcji drewnianej, wymieniono tynki, naprawiono posadzki, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono instalację odgromową i elektryczną, wykonano wentylację mechaniczną.

- Budowa miasteczka Western City - w zakres budowy miasteczka wchodziło m. in. uporządkowanie terenu, wykonanie dróg, ścieżek, przyłączy 
z rozprowadzeniem mediów, ogrodzenia, zabudowa miasteczka, budowa wioski indiańskiej, koralu, placu zabaw.

- Wykonano ogrodzenie systemowe części terenu WTWK.

- Zmodernizowano Trybunę Komisji Technicznej - wykonano opaskę betonową wokół budynku, wzmocniono elementy wspornikowej konstrukcji drewnianej, oczyszczono, przeprowadzono konserwacje, pomalowano elementy drewniane, wykonano nowe schody jednobiegowe, naprawiono posadzki, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono instalację elektryczną i odgromową.

- Rozbudowano i zmodernizowano trybuny nr 2 na terenie WTWK - przebudowano pomieszczenia pod trybuną zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków tj. zaniechano wykorzystywanie pomieszczeń na cele warsztatowe oraz przywrócono ich funkcję pierwotną.

- Rozbudowano i zmodernizowano krytą ujeżdżalnię - dobudowano segment na potrzeby hipoterapii do istniejącego budynku ujeżdżalni (powierzchnia zabudowy po rozbudowie – ok. 4 000 m², w tym bar z salą konsumpcyjną, sala hipoterapii z zapleczem techniczno-magazynowym, pomieszczenia administracyjne).

- Dokonano wycinki drzew oraz prac pielęgnacyjnych zieleni na terenie WTWK.

Poza bieżącymi zadaniami inwestycyjnymi o ograniczonej wartości, na terenie WTWK – Partynice realizowane są również duże inwestycje, których wykonanie ma przede wszystkim poprawić wizualizację obiektu i uatrakcyjnić go dla nowych klientów, jak również poprawić warunki przebywających na torze koni oraz usprawnić pracę ludzi.

Do najważniejszych inwestycji przeprowadzonych w pierwszej połowie 2005 r. zaliczyć należy:

- zakończenie remontu stajni wyścigowych (Bogusławice i Mieczownica),

- melioracje terenów przy stajniach wyścigowych WTWK – Partynice (Bogusławice i Mieczownica),

- pokrycie dachu kasy totalizatora (kasa wrocławska) obok budynku administracyjnego WTWK –Partynice.

# Działalność bieżąca

Podstawową i bieżącą działalnością Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice jest trening koni ras szlachetnych , a także organizowanie wyścigów dla tych koni, organizowanie imprez o charakterze sportowym, obejmujących głównie sporty konne, w różnych dyscyplinach (ujeżdżenia, skoki przez przeszkody, western) oraz innych sportów profesjonalnych i amatorskich.

WTWK – Partynice prowadzi na swoim terenie działalność rekreacyjną (szkółka jeździecka) oraz organizuje aktywny wypoczynek dzieci i dorosłych poprzez przygotowywanie i przeprowadzanie pikników, półkolonii oraz spotkań na świeżym powietrzu.

Imprezy sportowe w roku 2005 r.:

- dni wyścigowe	   - 17

- zawody jeździeckie   -   9

- Pozostała działalność

- Wyścigi kłusaków - w roku 2005 WTWK – Partynice kontynuował współpracę ze Stowarzyszeniem Wspomagającym Hodowlę Konia Francuskiego (SECF) we Francji. Zorganizowano 16 gonitw kłusaczych. Prowadzono również zajęcia szkoleniowe. Współpraca rozwija się i dobrze rokuje na przyszłość.

- Zawody Western i Rodeo - w październiku 2005 r. we współpracy z Polską Ligą Western i Rodeo z siedzibą w Warszawie, zorganizowano IV Mistrzostwa Polskiej Ligi Western i Rodeo, na terenie – Partynice.

- Miasteczko Western - zakończony został I etap prac związanych z miasteczkiem western.

- Gród Wczesnośredniowieczny - Gród Wczesnośredniowieczny którego Gospodarzem jest Dolnośląskie Forum Środowiska Kulturowego „Millennium”, został powiększony o podgrodzie, tworząc w ten sposób kompletny zespół.

- wizyta ambasadorów - ważnym wydarzeniem była listopadowa wizyta korpusu dyplomatów, którzy zapoznali się z torem partynickim oraz obejrzeli gonitwy pokazowe.

- Biesiada czytelnicza - w ramach akcji „Cały Wrocław czyta dzieciom” tor udostępnił swoje tereny na przeprowadzenie imprezy z tego cyklu. Wzięło w niej udział ok. 1 000 osób (młodzież wrocławskich szkół, zaproszeni goście, wolontariusze).

ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH

- Zadania inwestycyjne i remontowe zrealizowane w 2005 r.

- Odwodnienie pól grzebalnych na terenie rozbudowanego Cmentarza Komunalnego Oddział PAWŁOWICE przy ul. Złocieniowej 29 we Wrocławiu

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano odwodnienie terenu poprzez ułożenie sieci drenażowej z rur drenarskich PCV-U z filtrem o łącznej długości 541,0 mb wraz z kontenerem technicznym i aparaturą do odprowadzenia wód. Łączna wartość w/w zadania wyniosła 230 827,43 zł. Efektem wykonania niniejszego zadania jest możliwość wykonywania pochówków w grobach ziemnych zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20.10.1972 r.

- Rozbudowa Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice. Zadanie obejmowało zagospodarowanie pola grzebalnego nr 146 od strony ul. Łużyckiej (na terenie przejętym od Zarządu Zieleni Miejskiej) z przeznaczeniem na groby urnowe. W ramach tego zadania wykonano murki rozgraniczające z cegły klinkierowej wraz z alejkami o nawierzchni żwirowej. Wartość wykonanych robót wyniosła 149 874,94 zł. Efektem rzeczowym w/w inwestycji jest uzyskanie 450 szt. grobów urnowych a ponadto poprawa estetyki w tym rejonie cmentarza.

- Modernizacja drogi nr 4 na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice. W ramach tego zadania wykonano podbudowę drogi oraz jej utwardzenie kostką betonową „POLBRUK” o długości 155,0 mb. Wartość wykonanych robót wynosi 63 322,11 zł. Coroczna i sukcesywna modernizacja istniejących dróg znacznie poprawia estetykę cmentarza jak również eliminuje koszty naprawy istniejących dróg ziemnych.

- W ramach zadań własnych Zarządu wykonano:

- Likwidację zagrzybienia i zawilgocenia murów ścian piwnicznych zabytkowego domu przedpogrzebowego - kaplicy cmentarnej Cmentarza Komunalnego Oddział GRABISZYN. W ramach tego zadania zrealizowano roboty remontowe w piwnicznych pomieszczeniach i na zewnątrz ww. obiektu, obejmujące między innymi wykonanie izolacji pionowych i poziomych murów, ścian i posadzek, na łączna kwotę 192 746,79zł. Wykonanie tych robót zapewnia eksploatację i użytkowanie omawianego obiektu zabytkowego na dalsze dziesięciolecia.

- Remont elewacji ściany zachodniej i północnej domu przedpogrzebowego na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział PSIE POLE przy ul. Kiełczowskiej 90 we Wrocławiu. Wartość wykonanych prac remontowych wyniosła 103 834,38 zł. Efektem wykonanych robót jest poprawienie parametrów cieplno – wilgotnościowych poprzez wykonanie pionowych i poziomych dylatacji oraz zapewnienie prawidłowego wentylowania pustki powietrznej muru celem uniknięcia degradacji ściany w przyszłości.

MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY

- Na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w 2005 r. przeprowadzono inwestycje i remonty zmierzające do podniesienia atrakcyjności turystycznej obiektu:

- zakończono prace przy zagospodarowaniu placu za Akwarium – powstał teren wypoczynkowy dla zwiedzających z basenami zewnętrznymi dla żółwi i sadzawką dla żab,

- wyremontowano pawilon Alpinarium,

- rozpoczęto remont i adaptację pawilonu Dużych Drapieżców na potrzeby średnich małp,

- wprowadzono tygrysy na nowy wybieg – tygrysy opuściły zakratowane pomieszczenie w starym (ponad 100 letnim) Pawilonie Drapieżców 
i otrzymały obszerny trawiasty wybieg, oddzielony od publiczności szybą 
i wyposażony w baseny; ponadto przygotowano kompleksową ekspozycję poświęconą zagadnieniom zagrożenia i ochrony gatunku,

- oddano wybieg dla zebr górskich – po kapitalnym remoncie zwierzęta zamieszkały na wybiegu o utwardzonej nawierzchni,

- przygotowano nowy wybieg dla pekarii obrożnych – na nowy wybieg zwierzęta przybyły z płockiego ZOO.

- Prowadzono szereg działań o charakterze dydaktyczno – kulturalnym oraz promocyjnym:

- szkolenie przewodników miejskich - dzięki szkoleniu, na którym zaprezentowano nowe obiekty i gatunki zwierząt przewodnicy miejscy mogli również oprowadzać turystów po ZOO,

- imprezę „Wiosenna strzyża owiec” – zorganizowano pokaz tradycyjnego zabiegu hodowlanego strzyżenia owiec, dla wielu widzów była to pierwsza okazja uczestnictwa w takim pokazie,

- specjalny program edukacyjny - program wizyt  w ZOO dla dzieci 
z ośrodków wychowawczych oraz młodzieży niewidomej z całej Polski połączonych z możliwością bezpośredniego kontaktu z wybranymi zwierzętami,

- piknik dla dzieci z chorobą nowotworową - pacjenci Kliniki Hematologii uczestniczyli w pikniku, podczas którego wysłuchali opowieści o zwierzętach państwa Gucwińskich oraz prezentowali wykonane praca plastyczne,

- Współpracowano z Fundacją Mam Marzenie - całodzienna impreza dla dwóch grup dzieci, ich rodziców oraz wolontariuszy spełniających życzenia chorych dzieci,

- „Dzień Trojaczków” – zorganizowano imprezę plenerową dla dzieci z rodzeństw trojaczych z całej Polski, na której dzieci miały okazję bezpośredniego kontaktu z wybranymi gatunkami zwierząt,

- uczestniczono w targach ZOO-Botanica - ekspozycja wybranych gatunków zwierząt połączona z doradztwem w zakresie lekarsko-weterynaryjnym 
i hodowlanym,

- uczestniczono w wystawie rolniczej w Piotrowicach k/Chojnowa – prezentowano zwierzęta, które można polecić do gospodarstw agroturystycznych,

- zorganizowano wystawę plenerową prac plastycznych „Kochaj zwierzęta – one kochają Ciebie” – wystawa była podsumowaniem cyklu imprez plenerowych, na których dzieci przygotowały prace plastyczne, rzeźbiarskie i modelarskie,

- przekazano zwierzęta do żywej szopki bożonarodzeniowej przy kościele oo. Redemptorystów oraz z okazji Trzech Króli.

PROJEKTY SPECJALNE

# Koncepcja oświetlenia terenu Międzynarodowego Zlotu Campingu        i Caravaningu na terenie Pól Marsowych we Wrocławiu

# W związku z organizacją  Międzynarodowego Zlotu Campingu i Caravaningu na terenie Pól Marsowych we Wrocławiu w terminie 28.07- 6.08.2006 r., Wydział Inwestycyjno-Techniczny zlecił opracowanie „Programu funkcjonalno- użytkowego na zagospodarowanie terenu Pól Marsowych”.

Główny cel projektu polegał na oświetleniu boisk na Stadionie Olimpijskim oraz przygotowaniu zasilania stanowisk obozowania dla potrzeb Międzynarodowego Zlotu Campingu i Caravaningu. Odbyło się wiele spotkań z udziałem AWF oraz Polską Federacją Campingu i Caravaningu, w celu uzgodnienia ostatecznej wersji realizacji powyższego zadania. Realizacja zadania została przekazana Zarządowi Inwestycji Miejskich pod nadzorem Wydziału Inwestycyjno-Technicznego.

Ostateczna wersja oświetlenia i zasilania Pól Marsowych dla potrzeb Zlotu uzgodniona przez porozumienie trójstronne polega na:

- wykonaniu oświetlenia 4 wybranych boisk sportowych  wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej do stanowisk obozowania poprzez  montaż  rozdzielnic umożliwiających rozdział energii elektrycznej,

- wykonaniu zasilania do tymczasowej przewożonej stacji transformatorowej oraz rozprowadzeniu kablowym zasilania po terenie boisk,

- wykonaniu docelowego zasilania oświetlenia boisk.

# Koncepcja sieci komunikacji wodnej na rzece Odrze

Na zlecenie Gminy Wrocław wykonano „Studium i koncepcję funkcjonalno-przestrzenną sieci komunikacji wodnej (tramwaju wodnego) na rzecze Odrze we Wrocławiu – Wrocławski Tramwaj Wodny”.

Opracowanie to kosztowało 20 160,00 zł. Zakres studium obejmuje:

- przedstawienie analizy studium oraz przedstawienie  koncepcji rozwiązań sieci komunikacji wodnej w funkcji przestrzennej i czasowej,

- analizę akwenu wodnego objętego koncepcją pod kątem dostępności żeglugowej i bezpieczeństwa żeglugi,

- lokalizację przystanków wraz z określeniem niezbędnej infrastruktury do efektywnego funkcjonowania systemu,

- wstępną koncepcję rozkładu jazdy tramwaju wodnego,

- wstępny dobór parametrów taboru pływającego wraz z określeniem kosztów pozyskania jednostek i kosztów ich eksploatacji,

- zestawienie kosztów budowy przystani i przystanków.

Wrocławski Tramwaj Wodny będzie uzupełnieniem istniejącego systemu komunikacji zbiorowej  i przyczyni się do utworzenia rzecznej komunikacji publicznej na Wrocławskim Węźle Wodnym. Dzięki temu nastąpi odciążenie ruchu kołowego na mostach Zwierzynieckim i Grunwaldzkim. Rzeka Odra wraz z terenami przybrzeżnymi zostanie przybliżona mieszkańcom i turystom zachęcając ich do rekreacji na rzece.

- Cmentarz komunalny we Wrocławiu przy ul. Avicenny

W roku 2005 prowadzono prace związane z przygotowaniem do budowy nowego cmentarza komunalnego o powierzchni 31,4ha w południowo-zachodniej części Wrocławia na osiedlu Oporów. Teren planowanej inwestycji jest ograniczony ul. Avicenny, torami kolejowymi, rzeką Ślęzą, odcinkiem ul. Jordanowskiej. Inwestycja obejmie budowę: zespołu cmentarnego (aleje, pola grzebalne, pola urnowe, pola z katakumbami i pola na pochówki tradycyjne), strefy wejściowej  (zespoły administracyjno-usługowe, plac wejściowy), kaplicy usytuowanej w centrum cmentarza, strefy obsługi cmentarza z terenem zaplecza technicznego, strefy ochrony sanitarnej, ogrodzenia terenu cmentarza oraz uzbrojenia terenu. Od osiedla nowy cmentarz będzie oddzielony terenami zielonymi. Ponadto zostaną wykonane prace związane z obsługą komunikacyjną.  Do nowego cmentarza będzie można dojechać od strony ul. Awicenny, przy której powstaną duże parkingi. Wybudowane zostaną również dwa ciągi pieszo-rowerowe (kładki nad rzeką Ślęzą) łączące Cmentarz Grabiszyński z nowym cmentarzem oraz przejście z cmentarza do osiedla przy ul. Jordanowskiej.

Nowy cmentarz komunalny będzie realizowany w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Wybrana w przetargu firma otrzyma koncesje budowlaną, w ramach której wybuduje cmentarz, a potem przez określony w umowie okres będzie nim zarządzać. W 2005 r. opracowano koncepcję budowy cmentarza komunalnego we Wrocławiu przy ul. Avicenny. W grudniu 2005 r dokonano prezentacji koncepcji szerokiemu gronu przedstawicieli jednostek miejskich i Urzędu. Zebrano opinie i uwagi, które uwzględnione będą w ostatecznym opracowaniu końcowym oraz w programie funkcjonalno-użytkowym.

- Modernizacja stadionu przy ul. Oporowskiej

W roku 2005 opracowano  dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą remontu i modernizacji Stadionu Piłkarskiego przy ul. Oporowskiej we Wrocławiu w celu dostosowania go do wymogów UEFA dla rozgrywek I-ligowych. Inwestycja została przekazana do etapowej realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich.