OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa opracowania i wdrożenia narzędzia do obliczenia śladu węglowego dedykowanego dla Miejskich Instytucji Kultury, których organizatorem jest Gmina Wrocław, wraz z obliczeniem śladu węglowego związanego 
z działalnością tych Instytucji i opracowaniem dwóch rocznych raportów.

1. Minimalny zakres specyfikacji narzędzia.

Zakres usługi obejmuje dostarczenie Zamawiającemu dedykowanego instytucjom kultury, których organizatorem jest Gmina Wrocław narzędzia wspierającego proces wyznaczania śladu węglowego w modelu End-to-End: od planowania obliczeń, zbierania danych, aż po opracowanie dwóch merytorycznych rocznych raportów obejmujących swoim zakresem działalność miejskich instytucji kultury Wrocławia zgodnie z międzynarodowym standardem GHG Protocol i normą ISO 14064.

W celu realizacji usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu narzędzie informatyczne w postaci aplikacji/platformy dostosowanej do potrzeb i specyfiki instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Wrocław i licencji dla Zamawiającego oraz przedmiotowych instytucji kultury.

W obliczeniach zostaną uwzględnione wymienione poniżej źródła emisji (opisy uwzględniają dane konieczne do wykonania obliczeń):

- zużycie energii w obiektach należących lub użytkowanych przez instytucje kultury (budynki, samochody, urządzenia) takie jak: energia elektryczna, energia cieplna, paliwa (gaz ziemny, olej opałowy, olej napędowy, benzyna, LPG, inne).

Dane: wielkości zużycia w jednostkach zakupu: kWh, GJ, litry itp., nazwa sprzedawcy energii elektrycznej;

- zużycie wody i wytworzenie ścieków. Dane: zużycie wody w m3, wielkość wytworzonych ścieków w m3,

- ilość wytworzonych odpadów (przy znanej lub możliwej do oszacowania masie lub objętości odpadów przekazanych do utylizacji). Dane – masa odpadów i sposób zagospodarowania odpadów,

- podróże służbowe (pojazdami nienależącymi bądź nieużytkowanymi przez instytucje kultury: samolot, pociąg, autobus itp.). Dane – liczba pokonanych kilometrów danymi środkami transportu,

- podróże osób korzystających z instytucji kultury lub uczestników organizowanych przez nie wydarzeń.

Dane - liczba pokonanych kilometrów danymi środkami transportu. Możliwe źródła danych: adresy osób kupujących bilety online, badania ankietowe, założenia, inne – zidentyfikowane podczas realizacji projektu.

2. Wymagania dotyczące realizacji Umowy i funkcjonalności narzędzia:

Zadanie I

- Uruchomienie narzędzia – dostosowanie i wdrożenie:

Wykonawca usługi wykona analizę przedwdrożeniową (w terminie do 30 dni roboczych od dnia podpisania Umowy) z harmonogramem poszczególnych etapów wdrożenia, sposobem, zakresem i terminami opracowania szczegółowych pytań wraz z objaśnieniami do ankiet, opisem instalacji i konfiguracji, szczegółowym opisem struktury narzędzia, poziomów dostępu.

- Wymagania wdrożeniowe:

- Narzędzie powinno mieć formę platformy składającej się z zestawu ankiet  zawierających pytania  odpowiadające właściwym wskaźnikom GHG Protocol i być podzielone na mniejsze logiczne jednostki (metryki) oraz odpowiadające im, przygotowane w ramach wdrożenia formularze ankiet w języku polskim. Narzędzie ma umożliwiać też  tworzenie metryk pochodnych, które będą wyliczane automatycznie z zebranych danych (np. w celu przeliczania jednostek).

- Dla każdej instytucja kultury powinien zostać utworzony profil do którego będą przypisane osoby wg. funkcji: Lider Jednostki/Instytucji Kultury oraz Sprawozdawca/reporter Instytucji Kultury.  które będą odpowiadały za zbieranie i wprowadzanie oraz udostępnianie koniecznych danych. W ramach wdrożenia ma zostać określona struktura zbieranych danych, umożliwiająca w przypadku instytucji posiadających wiele obiektów zbieranie odpowiednich danych w zależności od ich dostępności (np. w przypadku bibliotek część danych może zostać zebrana na poziomie 38 obiektów, a inne na poziomie każdej biblioteki).

- Narzędzie ma pozwalać na raportowania co miesiąc/kwartał/ rok.

- Dostęp do narzędzia i raportów oraz możliwość ich generowania:

- każda Instytucja kultury generuje swój raport,

- raporty zbiorcze dostępne wskazanym komórkom/osobom w Urzędzie Miasta

- Narzędzie ma umożliwiać modyfikowanie i rozbudowę struktury oraz modyfikowani i dodawanie użytkowników.

- Użytkownicy narzędzia powinni dzielić się na trzy kategorie z różnymi prawami 
i dostępami do jego funkcji:

- Miejski Manager Narzędzia -  osoba lub osoby zrządzające całością pracy  
narzędzia, do którego zadań będą należały w szczególności:

- tworzenie struktur organizacyjnych i przypisywanie do nich użytkowników w skali całej organizacji,

- nadzór nad funkcjonowaniem Narzędzia,

- nadawania kompetencji użytkownikom,

- wyboru istotnych wskaźników do raportowania,

- monitorowanie postępu prac,

- przygotowywanie raportów roboczych z zebranych danych.

- Lider Jednostki / Instytucji Kultury - osoba odpowiedzialna za zebranie danych 
 i ich akceptację w ramach jednostki organizacyjnej, w której jest liderem. Do 
 jej zadań i uprawnień mają należeć:

- nadzór nad procesem zbierania danych i odpowiedzi na  ankiety w ramach swojej Instytucji Kultury,

- akceptowanie wypełnionych ankiet pochodzących z jego Instytucji Kultury,

- tworzenie podjednostek organizacyjnych w ramach swojej jednostki,

- tworzenie nowych użytkowników i dodawania ich swojej Instytucji Kultury,

- nadawanie użytkownikom odpowiednich kompetencji do wypełniania  ankiet swojej Instytucji Kultury.

- Sprawozdawca/ Reporter Instytucji Kultury - pracownik lub pracownicy  Instytucji Kultury odpowiedzialni za pozyskiwanie danych i udzielanie odpowiedzi na pytania w ankietach,  które będą dla nich dostępne poprzez odpowiednie przypisanie do jednostki  organizacyjnej i nadanie kompetencji przez Managera lub Lidera.

Dedykowane formularze ankietowe mają odpowiadać wskaźnikom GHG Protocol oraz zwierać szczegółowe podpowiedzi skąd wziąć poszczególne dane.

Po wygenerowaniu formularzy w uzgodnieniu z Zamawiającym dedykowane osoby z instytucji kultury otrzymają maila z zaproszeniem do uzupełnienia formularza wraz z krótką instrukcją użytkowania. Formularze mają być wypełniane w oparciu o dane historyczne (za rok 2019).

- W ustalonym z Zamawiającym terminie zostanie zorganizowane webinarium, podczas którego osoby reprezentujące instytucje kultury podzielą się ewentualnymi problemami z pozyskaniem danych. W wyniku realizacji webinarium zostaną zaktualizowane podpowiedzi w formularzach oraz powstanie raport z pytaniami i odpowiedziami oraz zaleceniami dot. możliwość zbierania danych dotyczących podróży uczestników wydarzeń lub użytkowników instytucji kultury (pkt. 1. 4 i 5).

- W wyniku powyższego procesu, w oparciu o dane historyczne (za rok 2019) ma zostać opracowany zgodnie z wymaganiami standardu GHG Protocol pełny raport dot. śladu węglowego wygenerowanego przez wrocławskie instytucje kultury.

- Po odbiorze ostatecznej wersji narzędzia wraz ze wszystkimi ankietami, podpowiedziami oraz instrukcją użytkowania, Wykonawca przeprowadzi drugie webinarium szkoleniowe dla delegowanych pracowników wszystkich instytucji kultury.

- W oparciu o zebrane przez Instytucje Kultury dane za rok 2020 Wykonawca opracuje  pełny raport zgodnie z wymaganiami standardu GHG Protocol. Raport ma zawierać opis metodologii zastosowanej do wykonania obliczeń wraz z komentarzem oraz opisem/propozycjami możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych przez miejskie Instytucje Kultury.

Zadanie II

- Abonament i utrzymanie narzędzia:

- Zamawiający przewiduje 12 miesięczny  okres utrzymania Narzędzia od daty efektywnej, tj. uzgodnionego z Zamawiającym dnia rozpoczęcia użytkowania Narzędzia.

- Zamawiający wymaga w tym okresie: aktualizacji Narzędzia (m.in. dostęp do wszystkich nowych funkcji Narzędzia w okresie subskrypcji).

- Zamawiający wymaga w tym okresie: wsparcia technicznego świadczonego drogą elektroniczną w języku polskim w trybie 8 x 5 (dni robocze w godzinach od 8 do 16).

Wymagania ogólne:

- Zamawiający przewiduje realizację Zamówienia w modelu licencyjnym –  abonament na 12 miesięcy;

- Na czas trwania abonamentu Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji zgodnie z par. 3 umowy oraz załącznikiem nr 2 do umowy;

- łączna liczba podmiotów korzystających z narzędzia minimalnie 40;

- łączna liczba użytkowników narzędzia minimalnie 1 000;

- obsługa narzędzia oraz wskaźniki  GHG Protocol w języku polskim;

- narzędzie powinno być przyjazne, proste w obsłudze i intuicyjne oraz przejrzyste graficznie/wizualnie;

- narzędzie musi spełniać wymagania RODO;

- narzędzie musi być zgodne ze standardem WCAG 2.1,

- narzędzie musi komunikować się poprzez szyfrowane połączenie HTTPS,

- w przypadku zaoferowania wersję mobilnej, konieczne jest zapewnienie  responsywności,

- W ramach usługi Wykonawca dostarczy dokumentację użytkownika oraz dokumentację administratora zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy;

- Wdrożenie Narzędzia nastąpi nie później niż w ciągu 120 dni roboczych od 
dnia podpisania umowy.